Приложение
к постановлению администрации

Энгельсского муниципального района

от  05.03.2024 года № 1166
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	срок исполнения
	источник финансирования
	Объем финансирования, тыс. руб. 
	Исполнители
	Ожидаемые результаты

	
	
	
	
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год 
	Всего
	
	

	1. 
	Основное мероприятие: осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Саратовской агломерации в границах муниципального образования город Энгельс в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», в том числе:
	2017-2018
	всего, в том числе:
	262 129,33
	421 909,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	684 038,94
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	улучшение состояния улично-дорожной сети протяженностью 712,5 тыс. кв.м., приведение в нормативное состояние 94% автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования город Энгельс 

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	261 538,13
	419 630,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	681 168,13
	
	

	
	
	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	591,20
	2 279,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 870,81
	
	

	1.1. 
	выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования
	2017-2018
	всего в том числе:
	261 538,13
	272 561,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	534 100,07
	 
	

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	261 538,13
	272 461,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	534 000,07
	 
	

	
	
	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	0,00
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	 
	

	1.2. 
	выполнение работ по реконструкции автомобильных дорог общего пользования
	2018  
	средства дорожного фонда Саратовской области
	0,00
	139 261,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	139 261,94
	 
	выполнение капитального ремонта и реконструкции автомобильных дорог общей площадью 69, 055 тыс. кв.м, снижение риска возникновения ДТП с участием пешеходов на автомобильных дорогах общего пользования, местного значения в границах муниципального образования город Энгельс, увеличение протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием на 1000 м

	1.3.
	выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования
	2018
	средства дорожного фонда Саратовской области
	0,00
	7 906,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 906,12
	 
	

	1.4. 
	мероприятия по осуществлению контроля за исполнением работ по строительству, реконструкции, ремонту и капитальному ремонту участков автомобильных дорог общего пользования
	2017-2018
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	591,20
	2 179,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 770,81
	 
	проведение мероприятий по ремонту, капитальному ремонту и реконструкции автомобильных дорог в соответствии с действующими нормами и правилами выполнения работ по ремонту, реконструкции и строительству объектов капитального строительства; корректное составление сметной документации, исключающее задвоенность позиций и превышение объемов и цен

	2. 
	Основное мероприятие: выполнение работ по установке пешеходных ограждений на следующих участках автомобильных дорог общего пользования:
	2017
	средства дорожного фонда Саратовской области
	2 917,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 917,17
	 
	повышение безопасности пешеходов вблизи мест значительной концентрации ДТП, вследствие установки 1630 п.м ограждений проезжей части

	3. 
	Основное мероприятие: установка светофорных объектов на следующих участках автомобильных дорог общего пользования:
	2017
	всего, в том числе:
	1 524,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 524,70
	 
	улучшение системы управления транспортными потоками на двух участках автомобильных дорог

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	1 424,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 424,70
	
	

	
	
	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	
	

	4. 
	Основное мероприятие: проектно-изыскательские работы, в том числе:
	2017-2023
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	870,00
	4 879,58
	15 988,94
	9 163,10
	2 160,87
	6 641,12
	0,00
	39 703,61
	 
	проведение изыскательских работ, создание проектной и сметной документации, необходимой для выполнения работ по строительству,  капитальному ремонту и реконструкции автомобильных дорог общего пользования

	4.1.
	проектно-изыскательские работы по проведению капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог
	
	
	870,00
	1 836,20
	4 933,58
	0,00
	0,00
	6 641,12
	0,00
	14 280,90
	
	 

	4.2.
	проектно-изыскательские работы на проведение строительства и реконструкции автомобильных дорог
	
	
	0,00
	2 173,38
	11 055,36
	9 163,10
	1 800,00
	0,00
	0,00
	24 191,84
	
	 

	4.3.
	погашение кредиторской задолженности прошлых лет за выполненные проектно-изыскательские работы
	2018-2021
	
	0,00
	870,00
	0,00
	0,00
	360,87
	0,00
	0,00
	1 230,87
	
	Погашение кредиторской задолженности на 100%

	5. 
	Основное мероприятие: мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования на следующих участках:
	2018-2021
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	0,00
	20 822,47
	0,00
	0,00
	18 397,56
	0,00
	0,00
	39 220,03
	 
	выполнение капитального ремонта и реконструкции автомобильных дорог общей площадью 69, 055 тыс. кв.м

	5.5.
	г. Энгельс, ул. Амурская (на участке от ул. Краснознаменной до 3-го Мирного проезда)
	2021
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 828,16
	0,00
	0,00
	3 828,16
	 
	 

	5.6.
	г. Энгельс, ул. Персидского (на участке от ул. Пушкина до ул. Красноармейской)
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 655,12
	0,00
	0,00
	2 655,12
	 
	 

	5.7.
	г. Энгельс, пер. Волгоградский (на участке от ул. Тельмана до пер. Зеленый)
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 721,95
	0,00
	0,00
	2 721,95
	 
	 

	5.8.
	г. Энгельс, мкр. Энгельс-1 (на участке от дома № 54 до дома № 60)
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9 192,33
	0,00
	0,00
	9 192,33
	 
	 

	6. 
	Основное мероприятие: мероприятия, направленные на обеспечение безопасности пешеходов
	2017
	средства дорожного фонда Саратовской области
	3 750,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 750,00
	 
	снижение риска возникновения ДТП с участием пешеходов на автомобильных дорогах общего пользования, местного значения в границах муниципального образования город Энгельс

	7. 
	Основное мероприятие: осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Саратовской агломерации в границах городских поселений области в рамках достижения соответствующих задач национального проекта "Безопасные качественные дороги", в том числе:
	2019-2023
	всего, в том числе:
	0,00
	0,00
	300 000,00
	600 000,00
	300 000,00
	316 289,50
	300 148,08
	1 816 437,58
	 
	улучшение состояния улично-дорожной сети,  приведение в нормативное состояние 94% автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования город Энгельс, выполнение капитального ремонта и реконструкции автомобильных дорог, увеличение протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием.

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	0,00
	0,00
	299 900,00
	599 900,00
	299 900,00
	305 000,00
	300 000,00
	1 804 700,00
	
	

	
	
	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	100,00
	100,00
	100,00
	11 289,50
	148,08
	11 691,09
	
	

	7.1.
	выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования на следующих участках:
	2019-2023
	всего, в том числе:
	0,00
	0,00
	111 179,07
	428 046,50
	175 682,34
	0,00
	293 612,20
	1 008 520,11
	 
	ремонт автомобильных дорог протяженностью 60,86 км

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	0,00
	0,00
	111 079,07
	428 046,50
	175 682,34
	0,00
	293 510,61
	1 008 318,52
	 
	

	
	
	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	101,59
	201,59
	 
	

	7.1.1
	г.Энгельс, проспект Химиков
	2019
	 
	0,00
	0,00
	24 517,87
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	24 517,87
	 
	ремонт автомобильных дорог протяженностью 8,5 км

	7.1.2
	г.Энгельс, мкр. Энгельс-1 (на участке от ул. Марины Расковой до проходной авиабазы)
	2019
	 
	0,00
	0,00
	7 997,29
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 997,29
	 
	 

	7.1.3
	р.п.Приволжский,  ул. Енисейская (на участке от ул. Гагарина до ул. Степана Разина)
	2019
	 
	0,00
	0,00
	3 842,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 842,98
	 
	 

	7.1.4
	г. Энгельс, ул. Будочная (на участке от ул. Маяковского до ж/д переезда)
	2019
	 
	0,00
	0,00
	12 298,27
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12 298,27
	 
	 

	7.1.5
	р.п.Приволжский,  ул. Центральная (на участке от ул. Гагарина до ул. Щорса)
	2019
	 
	0,00
	0,00
	13 774,93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13 774,93
	 
	 

	7.1.6
	г.Энгельс, ул. Степана Разина (на участке от ул. Украинской до железнодорожного переезда)
	2019
	 
	0,00
	0,00
	7 791,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 791,55
	 
	 

	7.1.7
	г.Энгельс, ул. Украинская (на участке от 6-го Полярного проезда до проспекта Фридриха Энгельса) 
	2019
	 
	0,00
	0,00
	7 628,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 628,52
	 
	 

	7.1.8
	р.п.Приволжский, ул. Степана Разина (на участке от ул. Енисейской до ул. Украинской)
	2019
	 
	0,00
	0,00
	17 957,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17 957,98
	 
	 

	7.1.9
	г.Энгельс, проспект Фридриха Энгельса (на участке от ул.Украинской до ул. Промышленной)
	2019
	 
	0,00
	0,00
	15 369,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15 369,68
	 
	 

	7.1.10
	г. Энгельс, ул. Комсомольская (на участке от ул. Степной до ул. Кожевенной)
	2020
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	3 606,70
	0,00
	0,00
	0,00
	3 606,70
	 
	ремонт автомобильных дорог протяженностью 31,77 км

	7.1.11
	г. Энгельс, ул. Волоха (на участке от ул. Петровской до ул. Вокзальной)
	2020
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	20 689,96
	0,00
	0,00
	0,00
	20 689,96
	 
	 

	7.1.12
	г. Энгельс, ул. 148-й Черниговской дивизии (на участке от ул. Полиграфической до ул. Полтавской)
	2020
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	25 850,54
	0,00
	0,00
	0,00
	25 850,54
	 
	 

	7.1.13
	г. Энгельс, ул. Кожевенная (на участке от ул. Комсомольской до проспекта Фридриха Энгельса)
	2020
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	5 957,38
	0,00
	0,00
	0,00
	5 957,38
	 
	 

	7.1.14
	г. Энгельс, ул. Серафимовича (на участке от ул. Маршала Василевского А.М. до ул.Студенческой)
	2020
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	15 155,47
	0,00
	0,00
	0,00
	15 155,47
	 
	 

	7.1.15
	г. Энгельс, 1-й Геологический проезд (на участке от ул. Студенческой до Восточного кладбища)
	2020
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	7 935,96
	0,00
	0,00
	0,00
	7 935,96
	 
	 

	7.1.16
	г. Энгельс, ул. Российская (на участке от ул. Маршала Василевского А.М. до 5-го Студенческого проезда)
	2020
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	3 645,69
	0,00
	0,00
	0,00
	3 645,69
	 
	 

	7.1.17
	г. Энгельс, 5-й Студенческий проезд (на участке от ул. Российской до ул. Колотилова)
	2020
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	9 937,46
	0,00
	0,00
	0,00
	9 937,46
	 
	 

	7.1.18
	г. Энгельс, ул. Ломоносова (на участке от проспекта Строителей до ГАУЗ "Перинатальный центр")
	2020
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	30 125,32
	0,00
	0,00
	0,00
	30 125,32
	 
	 

	7.1.19
	г. Энгельс, ул. Менделеева (на участке от проспекта Строителей до ГАУЗ "Энгельсская городская больница № 1")
	2020
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	17 795,46
	0,00
	0,00
	0,00
	17 795,46
	 
	 

	7.1.20
	г. Энгельс, ул. Нестерова (на участке от ул.Пушкина до ул. Колотилова)
	2020
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	40 718,10
	0,00
	0,00
	0,00
	40 718,10
	 
	 

	7.1.21
	г. Энгельс, ул. 2-я Ленинградская (на участке от ул. Марины Расковой до ул. Нестерова)
	2020
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	12 806,07
	0,00
	0,00
	0,00
	12 806,07
	 
	 

	7.1.22
	г. Энгельс, ул. Смоленская (на участке от ул. Нестерова до Восточного переулка)
	2020
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	6 549,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 549,00
	 
	 

	7.1.23
	г. Энгельс, Восточный переулок (на участке от ул. Полиграфической до ул.2-й Ленинградской)
	2020
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	8 388,77
	0,00
	0,00
	0,00
	8 388,77
	 
	 

	7.1.24
	г. Энгельс, проспект Фридриха Энгельса (на участке от ул. Тельмана до Восточного переулка)
	2020
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	11 224,56
	0,00
	0,00
	0,00
	11 224,56
	 
	 

	7.1.25
	г. Энгельс, ул. Краснознаменная (на участке от ж/д переезда до Волжского проспекта) 
	2020
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	18 677,75
	0,00
	0,00
	0,00
	18 677,75
	 
	 

	7.1.26
	г. Энгельс, ул. Совхозная (на участке от ул. Тракторной до пер. Маяковский), пер. Маяковский (на участке от ул. Совхозной до ул. Маяковской)
	2020
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	12 164,92
	0,00
	0,00
	0,00
	12 164,92
	 
	 

	7.1.27
	г. Энгельс, ул. Марины Расковой (на участке от ул. от 148-й Черниговской дивизии до дома №6)
	2020
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	38 679,27
	0,00
	0,00
	0,00
	38 679,27
	 
	 

	7.1.28
	г. Энгельс, мкр. Энгельс-1 (на участке от дома №28 до МДОУ "Детский сад №81")
	2020
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	8 721,90
	0,00
	0,00
	0,00
	8 721,90
	 
	 

	7.1.29
	г. Энгельс, мкр. Энгельс-1 (на участке от дома № 66 до гаражного кооператива) 
	2020
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	9 348,19
	0,00
	0,00
	0,00
	9 348,19
	 
	 

	7.1.30
	г. Энгельс, ул.Лесозаводская (на участке от ул.Хвалынской до ж/д переезда в районе въездной стелы г.Энгельса) 
	2020
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	22 968,50
	0,00
	0,00
	0,00
	22 968,50
	 
	 

	7.1.31
	р.п. Приволжский, ул.Колхозная (на участке от Большевистского переулка до СНТ "Возрождение")
	2020
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	17 836,76
	0,00
	0,00
	0,00
	17 836,76
	 
	 

	7.1.32
	г. Энгельс, ул.Лесозаводская (на участке от моста "Саратов-Энгельс" до кольцевой развязки на ул.Трудовой)
	2020
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	25 222,95
	0,00
	0,00
	0,00
	25 222,95
	 
	 

	7.1.33
	г. Энгельс, ул. Маршала Василевского А.М. (на участке от ул. Студенческой до ул. Пристанской)
	2020
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	5 237,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 237,00
	 
	 

	7.1.34
	р.п. Приволжский, ул. 8-й квартал (на участке от ул. Мясокомбинат до дома №4)
	2020
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	1 979,28
	0,00
	0,00
	0,00
	1 979,28
	 
	 

	7.1.35
	г. Энгельс, ул. Санаторная (на участке от ул. Полиграфической до 2-го проезда Колотилова)
	2020
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	5 625,01
	0,00
	0,00
	0,00
	5 625,01
	 
	 

	7.1.36
	 г. Энгельс, ул. Молодежная (на участке от ул. Ломоносова до ул. Менделеева)
	2020
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	3 661,53
	0,00
	0,00
	0,00
	3 661,53
	 
	 

	7.1.37
	г. Энгельс, ул. Ленинградская (на участке от пр-кта Строителей
до ул. Краснодарской) 
	2020
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	7 036,47
	0,00
	0,00
	0,00
	7 036,47
	 
	 

	7.1.38
	р.п. Приволжский, ул. 8-ой квартал (на участке от ул. Гагарина до МОУ СОШ №4)
	2020
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	5 806,41
	0,00
	0,00
	0,00
	5 806,41
	 
	 

	7.1.39
	г. Энгельс, вдоль МОУ СОШ № 33 (на участке от ул. Тельмана до ул. Ленина)
	2020
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	6 335,69
	0,00
	0,00
	0,00
	6 335,69
	 
	 

	7.1.40
	р.п. Приволжский, от ул. Гагарина до ООО ЭПО «Сигнал» (на участке от  ул. 1-ый квартала до ул. 5-ый квартал)
	2020
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	8 960,18
	0,00
	0,00
	0,00
	8 960,18
	 
	 

	7.1.41
	г. Энгельс, ул. Марины Расковой (на участке от дома № 52 до дома №43а)
	2020
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	9 398,25
	0,00
	0,00
	0,00
	9 398,25
	 
	 

	7.1.42
	г. Энгельс, ул. Марины Расковой
 (на участке от пр-кта Химиков до дома № 22)
	2021
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8 592,91
	0,00
	0,00
	8 592,91
	 
	ремонт автомобильных дорог протяженностью 8,76 км

	7.1.43
	г. Энгельс, ул. Коммунистическая (на участке от пл. Свободы до ул. Максима Горького)
	2021
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9 747,03
	0,00
	0,00
	9 747,03
	 
	

	7.1.44
	г. Энгельс, ул. Лесокомбинатская (на участке от туристической базы "Веселый Роджер" до дома № 30)
	2021
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16 506,30
	0,00
	0,00
	16 506,30
	 
	

	7.1.45
	г. Энгельс, Волжский проспект (на участке от ул. Маяковского до поворота на п. Плодосовхоз)
	2021
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	76 350,20
	0,00
	0,00
	76 350,20
	 
	

	7.1.46
	г. Энгельс, ул. Петровская (на участке от ул. Максима Горького 
до ул. Маяковского)
	2021
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17 289,30
	0,00
	0,00
	17 289,30
	 
	

	7.1.47
	г. Энгельс, ул. Студенческая (на участке от 1-го Геологического проезда до дома №205 корпус 10)
	2021
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	30 673,43
	0,00
	0,00
	30 673,43
	 
	

	7.1.48
	г. Энгельс, ул. Тургенева (на участке от ул. Лесозаводской до дома №42/5)
	2021
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 365,58
	0,00
	0,00
	7 365,58
	 
	

	7.1.49
	г. Энгельс, ул. Студенческая (на участке от дома №155 до дома №177)
	2021
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9 157,59
	0,00
	0,00
	9 157,59
	 
	

	7.1.50
	 г. Энгельс, ул. Маяковского (на участке от ул. Тельмана 
до ул. Петровской)
	2023
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14 634,24
	14 634,24
	 
	 

	7.1.51
	 г. Энгельс, ул. Пристанская (на участке от ул. Телеграфной до ул. Маршала Василевского А.М.)
	2023
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17 574,82
	17 574,82
	 
	 

	7.1.52
	 г. Энгельс, ул. Пушкина (на участке от ул. Нестерова до ул. Телеграфной)
	2023
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8 328,64
	8 328,64
	 
	 

	7.1.53
	г. Энгельс, ул. Трудовая (на участке от ул. Лесозаводской до ул. Тихой)
	2023
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20 962,11
	20 962,11
	 
	 

	7.1.54
	г. Энгельс, ул. Колотилова (на участке от ул. Маршала Василевского А.М. до ул. Марины Расковой)
	2023
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	104 983,12
	104 983,12
	 
	 

	7.1.55
	г. Энгельс, ул. Космонавтов (на участке от ул. Полтавской до ул. Менделеева)
	2023
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14 811,49
	14 811,49
	 
	ремонт автомобильных дорог протяженностью 12,38 км

	7.1.56
	г. Энгельс, ул. Калинина (на участке от пл. Ленина до ул.Тихой)
	2023
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	21 334,55
	21 334,55
	 
	 

	7.1.57
	г. Энгельс, ул. Ленина (на участках от ул. Тихой до ул. Степной, от ул. Коммунистической до ул. Халтурина)
	2023
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11 037,16
	11 037,16
	 
	 

	7.1.58
	г. Энгельс, ул. Российская (на участке от 2-го Студенческого проезда до 5-го Студенческого проезда)
	2023
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8 301,73
	8 301,73
	 
	 

	7.1.59
	г. Энгельс, ул. Маршала Василевского А.М. (на участке от ул. Колотилова до объездной автомобильной дороги)
	2023
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14 418,65
	14 418,65
	 
	 

	7.1.60
	г. Энгельс, ул. Лесозаводская (съезды с автомобильного моста "Саратов-Энгельс") 
	2023
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15 429,01
	15 429,01
	 
	 

	7.1.61
	г. Энгельс, ул. Степная (на участке от ул. Советской до ул. Ленина)
	2023
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 332,52
	5 332,52
	 
	 

	7.1.62
	г. Энгельс, ул. Тельмана (на участке от кольцевой развязки "Бык Солевоз" до проспекта Фридриха Энгельса)
	2023
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14 517,66
	14 517,66
	 
	 

	7.1.63
	г. Энгельс, ул. Ленина (на участке от ул. Степной до ул. Лесозаводской)
	2023
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11 004,66
	11 004,66
	 
	 

	7.1.64
	г. Энгельс, ул. Транспортная (на участке от ул. Заводской до ул. Хвалынской), ул.  Хвалынская (на участке от ул. Транспортной до  ул.Лесозаводской
	2023
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10 941,84
	10 941,84
	 
	 

	7.2. 
	выполнение работ по реконструкции автомобильных дорог общего пользования на следующих участках:
	2019-2023 
	Всего, в том числе:
	0,00
	0,00
	51 275,92
	93 242,81
	0,00
	115 481,16
	0,00
	259 999,89
	 
	реконструкция автомобильных дорог протяженностью 3,48 км

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	0,00
	0,00
	51 275,92
	93 242,81
	0,00
	115 481,16
	0,00
	259 999,89
	 
	

	
	
	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	

	7.2.1
	р.п.Приволжский,  ул. Украинская (на участке от ул. Чехова до 6-го Полярного проезда)
	2019
	 
	0,00
	0,00
	51 275,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	51 275,92
	 
	

	7.2.2
	г. Энгельс, ул. Гоголя (на участке 
от ул. Саратовской до ул. Вокзальной)
	2020
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	53 588,78
	0,00
	0,00
	0,00
	53 588,78
	 
	

	7.2.3
	г. Энгельс, ул. Новобазарная (на участке от ул. Саратовской 
до ул. Вокзальной)
	2020
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	39 654,03
	0,00
	0,00
	0,00
	39 654,03
	 
	

	7.2.4
	г. Энгельс, пересечение ул. Тельмана и ул. Маяковского
	2022
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	115 481,16
	0,00
	115 481,16
	 
	

	7.3.
	выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования на следующих участках:
	2019
	средства дорожного фонда Саратовской области
	0,00
	0,00
	42 386,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	42 386,71
	 
	капитальный ремонт автомобильных дорог протяженностью 0,9 км

	
	
	
	
	0,00
	0,00
	42 386,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	42 386,71
	 
	

	7.3.1
	г.Энгельс, ул. Овражная (на участке от проспекта Фридриха Энгельса 
до ул. Маяковского)
	
	
	0,00
	0,00
	42 386,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	42 386,71
	 
	

	7.4.
	выполнение работ по строительству автомобильных дорог общего пользования, расположенных на следующих участках:
	2019-2023
	Всего, в том числе:
	0,00
	0,00
	95 158,30
	64 815,60
	117 572,28
	193 313,44
	0,00
	470 859,62
	 
	строительство автомобильной дороги протяженностью 6,5 км и пешеходного перехода площадью 366,1 кв.м

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	0,00
	0,00
	95 158,30
	64 715,60
	117 472,28
	182 023,94
	0,00
	459 370,12
	 
	

	
	
	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	100,00
	11 289,50
	0,00
	11 489,50
	 
	

	7.4.1 
	строительство объездной автомобильной дороги (на участке от кольцевой развязки  ул. Нестерова и ул. Колотилова до автодороги «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград»)
	2019-2023
	 
	0,00
	0,00
	56 666,55
	64 815,60
	117 572,28
	193 313,44
	0,00
	432 367,87
	 
	

	7.4.2
	строительство пешеходного перехода по ул. Лесозаводской в районе МОУ СОШ "Школа нового века"
	2019
	 
	0,00
	0,00
	38 491,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	38 491,75
	 
	

	7.5.
	выполнение работ по установке оборудования для безопасности дорожного движения
	2020-2023
	Всего, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	13 895,09
	6 745,38
	7 494,90
	6 535,88
	34 671,25
	 
	 

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	0,00
	0,00
	0,00
	13 895,09
	6 745,38
	7 494,90
	6 489,39
	34 624,76
	 
	снижение риска возникновения ДТП с участием пешеходов на автомобильных дорогах общего пользования, местного значения в границах муниципального образования город Энгельс, установка комплексов средств организации дорожного движения (Дорожный знак  "Пешеходный переход" со светодиодной подсветкой, светофор светодиодный мигающий), установка пешеходных ограждений

	
	
	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	46,49
	46,49
	 
	 

	8.
	Основное мероприятие: осуществление сопутствующих, контрольных и иных мероприятий, в том числе:
	2019-2023
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	2 619,06
	8 354,26
	3 150,87
	14 938,94
	5 975,50
	35 038,63
	 
	проведение мероприятий по ремонту, реконструкции и строительству автомобильных дорог в соответствии с действующими нормами и правилами выполнения работ; корректное составление сметной документации, исключающее задвоенность позиций и превышение объемов и цен, постановка на кадастровый учет, формирование и актуализация банка дорожных данных

	8.1.
	осуществление сопутствующих, контрольных и иных мероприятий
	
	
	0,00
	0,00
	2 619,06
	8 354,26
	2 861,88
	2 427,28
	5 975,50
	22 237,98
	
	

	8.2.
	технический учет и паспортизация автомобильных дорог муниципального образования город Энгельс
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12 511,66
	0,00
	12 511,66
	
	

	8.3.
	погашение кредиторской задолженности прошлых лет на осуществление сопутствующих, контрольных и иных мероприятий
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	288,99
	0,00
	0,00
	288,99
	
	


количество приобретенных автобусов, приводимых в движение электрической энергией от батареи, заряжаемой от внешнего источника (электробусов)-6 шт.,

количество приобретенных объектов зарядной инфраструктуры для автобусов, приводимых в движение электрической энергией от батареи, заряжаемой от внешнего источника (электробусов)-4 шт.

	

	
	
	
	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	320 966,90
	320 966,90
	
	

	
	
	
	средства областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 550,30
	6 550,30
	
	

	Всего по программе:
	Всего, в том числе:
	271 191,20
	447 611,66
	318 608,00
	617 517,36
	323 709,30
	337 869,56
	633 640,78
	2 950 147,86
	 

	
	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	320 966,90
	320 966,90
	

	
	средства областного бюджета
	269 630,00
	419 630,00
	299 900,00
	599 900,00
	299 900,00
	305 000,00
	306 550,30
	2 500 510,30
	

	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	1 561,20
	27 981,66
	18 708,00
	17 617,36
	23 809,30
	32 869,56
	6 123,58
	128 670,66
	


