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Муниципальная программа 

«Создание условий для развития жилищного строительства в границах муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области»

Паспорт муниципальной программы

	Наименование программы
	Муниципальная программа «Создание условий для развития жилищного строительства в границах муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области» (далее - Программа)

	Дата принятия решения о разработке программы (наименование и реквизиты муниципального правового акта)
	постановление администрации Энгельсского муниципального района от 27.01.2022 года № 316                     «О разработке проекта муниципальной программы «Повышение качества водоснабжения населения и водоотведения в границах муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области»

	Заказчик программы
	комитет жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района 

	Разработчик программы
	комитет жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района 

	Исполнители программы


	комитет жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района, управление капитального строительства администрации Энгельсского муниципального района 

	Цели и задачи программы
	Цель Программы: - развитие систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и улучшение  транспортной доступности территорий за счет реализации технических мероприятий.
Задачи Программы:

- повышение устойчивости и надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области за счет проведения технических мероприятий;

 -увеличение мощности и производительности объектов централизованных систем водоотведения на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области;

-увеличение мощности и производительности объектов централизованных систем теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области;

- повышение доступности инфраструктурных объектов в новых жилых районах;

- улучшение качества жизни населения, проживающего на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области;

	Сроки и этапы реализации программы
	в один этап 2022-2026 годы

	Перечень подпрограмм 
	Нет 

	Объемы и источники финансирования программы


	Общий объем финансирования Программы составляет                    1 035 247,38 тыс. руб., из них: 

в 2022 году– 589 107,28 тыс. руб., в т.ч.:

средства федерального бюджета – 570 394,80 тыс. руб.;

средства областного бюджета – 11 640,71 тыс. руб.;

средства бюджета муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области  – 7 071,77 тыс. руб.;

в 2023 году  – 156 336,62 тыс. руб., в т.ч.:

средства федерального бюджета – 148 279,20 тыс. руб.;

средства областного бюджета – 3 026,12 тыс. руб.;

средства бюджета муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области    – 5 031,30 тыс. руб.;

в 2024 году   – 289 803,48 тыс. руб., в т.ч.:

средства федерального бюджета – 283 922,20 тыс. руб.;

средства областного бюджета – 5 794,36 тыс. руб.;

средства бюджета муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области  – 86,92 тыс. руб.;

в 2025 году (прогнозно)  – 0,00 тыс. руб., в т.ч.:

средства федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.;

средства областного бюджета – 0,00 тыс. руб.;

средства бюджета муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области  – 0,00 тыс. руб.;

в 2026 году (прогнозно)  – 0,00 тыс. руб., в т.ч.:

средства федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.;

средства областного бюджета – 0,00 тыс. руб.

средства бюджета муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области  – 0,00 тыс. руб.

	Прогноз ожидаемых результатов реализации программы


	- снижение количества аварий на сетях водоснабжения и водоотведения на 20%; 

-обеспечение населения муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве; 

- развитие сетей водоснабжения и водоотведения (строительство более 1 500 м сетей водоснабжения, строительство более 9 930 м сетей водоотведения, 4-х канализационно-насосных станций);

- развитие объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области;

- обеспечение транспортной инфраструктурой развивающихся территорий.

	Система организации 

контроля за исполнением

программы


	Контроль  за ходом реализации Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, формирования и реализации муниципальных программ в Энгельсском муниципальном районе, утвержденным постановлением администрации Энгельсского муниципального района от 06.04.2010 года № 2105, пунктом 3 постановления администрации Энгельсского муниципального района от 20.11.2013 года  № 6751


1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

В связи с развитием городского поселения, строительством многоэтажного жилья коммунальная инфраструктура муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области (далее – муниципальное образование город Энгельс) требует проведения серьезных мероприятий по ее модернизации. 

Изношенность объектов водоснабжения и оборудования на территории населенного пункта город Энгельс составляет свыше 80%, в связи с чем увеличивается аварийность на объектах жизнеобеспечения, что ставит под угрозу стабильное водоснабжение жителей населенного пункта и надежное водоотведение в соответствии с установленными санитарными нормами. 

Программа включает в себя комплекс программных мероприятий, повышающих надежность функционирования систем водопроводно-канализационного хозяйства на территории муниципального образования город Энгельс в рамках реализации мероприятий государственной программы Саратовской области «Обеспечение населения Саратовской области доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры» (подпрограммы «Повышение качества водоснабжения и водоотведения»), федеральной программы «Стимул» федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда».
Координация действий и концентрация ресурсов при решении задач по повышению качества водоснабжения населения муниципального образования город Энгельс могут быть обеспечены только при использовании программно-целевого метода.

Проведение мероприятий, направленных на строительство новых объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения позволит повысить качество предоставляемых услуг населению, эффективность и надежность работы коммунальных систем.

В настоящее время аварийное состояние главного самотечного коллектора, являющегося единственным отводом канализационных стоков с территории населенного пункта город Энгельс, может привести к утрате его работоспособности, что в свою очередь приведет к полной остановке как системы водоотведения, так и водоснабжения города, техногенной и экологической катастрофе (в т.ч., с большой вероятностью, к попаданию стоков в Волгоградское водохранилище).

В настоящее время на территории города Энгельса ведутся работы по комплексному развитию жилой застройки, предусматривается строительство многоквартирных домов с размещением объектов бытового, социального и продовольственного обслуживания, и необходимое для обеспечения этих процессов развитие инженерной инфраструктуры.

Для стимулирования строительства и гарантированного ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства, а также для обеспечения надежным водоснабжением и водоотведением, теплоснабжением и транспортной инфраструктурой жителей строящихся микрорайонов необходимо развитие коммунальной и транспортной инфраструктуры, что можно осуществить только с применением программно-целевого метода.

2.Основные цели и задачи Программы

Целью настоящей Программы является:

Цель Программы: - развитие систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и улучшение  транспортной доступности территорий за счет реализации технических мероприятий.
Основными задачами Программы являются:


- повышение устойчивости и надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования город Энгельс за счет проведения технических мероприятий;

- увеличение мощности и производительности объектов централизованных систем водоотведения на территории муниципального образования город Энгельс;

- увеличение мощности и производительности объектов централизованных систем теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории муниципального образования город Энгельс;

- повышение доступности инфраструктурных объектов в новых жилых районах


- улучшение качества жизни населения, проживающего на территории муниципального образования город Энгельс;

3. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы осуществляется в один этап в течение 2022-2026 годов.

4. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий включает в себя мероприятия, обеспечивающие достижение программной цели. Перечень программных мероприятий установлен приложением к настоящей Программе.
5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы планируется осуществлять за счет средств федерального и областного бюджетов в рамках реализации государственной программы Саратовской области «Обеспечение населения Саратовской области доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры» (подпрограммы «Повышение качества водоснабжения и водоотведения»), федеральной программы «Стимул» федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда», местного бюджета, внебюджетных средств.

Общий объем финансирования Программы составляет 1 035 247,38 тыс. руб., из них: 

в 2022 году– 589 107,28 тыс. руб., в т.ч.:

средства федерального бюджета – 570 394,80 тыс. руб.;

средства областного бюджета – 11 640,71 тыс. руб.;

средства бюджета муниципального образования город Энгельс  – 7 071,77 тыс. руб.;

в 2023 году  – 156 336,62 тыс. руб., в т.ч.:

средства федерального бюджета – 148 279,20 тыс. руб.;

средства областного бюджета – 3 026,12 тыс. руб.;

средства бюджета муниципального образования город Энгельс  – 5 031,30 тыс. руб.;

в 2024 году   – 289 803,48 тыс. руб., в т.ч.:

средства федерального бюджета – 283 922,20 тыс. руб.;

средства областного бюджета – 5 794,36 тыс. руб.;

средства бюджета муниципального образования город Энгельс  – 86,92 тыс. руб.;

в 2025 году (прогнозно)  – 0,00 тыс. руб., в т.ч.:

средства федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.;

средства областного бюджета – 0,00 тыс. руб.;

средства бюджета муниципального образования город Энгельс  – 0,00 тыс. руб.;

в 2026 году (прогнозно)  – 0,00 тыс. руб., в т.ч.:

средства федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.;

средства областного бюджета – 0,00 тыс. руб.;

средства бюджета муниципального образования город Энгельс  – 0,00 тыс. руб.

6. Механизм реализации Программы

Управление настоящей Программой, координацию деятельности исполнителей Программы и предоставление в установленном порядке необходимой отчетной информации в комитет экономики, промышленности и развития потребительского рынка администрации Энгельсского муниципального района осуществляет комитет жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района.

Управление капитального строительства администрации Энгельсского муниципального района осуществляет определение поставщиков услуг (работ) и заключение договоров на выполнение работ в рамках реализации программных мероприятий по результатам процедур, проводимых в порядке, установленном законодательством, регулирующим отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района  осуществляет предоставление субсидий в соответствии с порядком предоставления субсидий утвержденным муниципально-правовым актом администрации муниципального района, застройщикам жилья из бюджета муниципального образования город Энгельс на финансовое обеспечения затрат на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и создание объектов транспортной инфраструктуры.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, формирования и реализации муниципальных программ в Энгельсском муниципальном районе, утвержденным постановлением администрации Энгельсского муниципального района от 06.04.2010 года № 2105, пунктом 3 постановления администрации Энгельсского муниципального района от 20 ноября 2013 года  № 6751.

7. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

	Целевой показатель
	Ед. 

изм.
	2021

 год
	2022 

год
	2023 

год
	2024 

год
	2025 год
	2026 год

	1.Водоснабжение и водоотведение квартала жилой застройки с местоположением: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Вокзальная-Гоголя-Калужская-2-я Советская", (Строительство участка системы водоснабжения и водоотведения квартала жилой застройки с местоположением : Саратовская область г. Энгельс, ул. Вокзальная – ул. Гоголя – ул. Калужская – ул. 2-я Советская)
	м2 

(вновь вводимого жилья)


	
	8698,76
	
	
	
	

	2.Водоснабжение и водоотведение квартала жилой застройки с местоположением: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Тургенева", (Строительство участка системы водоснабжения и водоотведения квартала жилой застройки с местоположением: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Тургенева
	м2 

 (вновь вводимого жилья)


	
	2643
	
	
	
	

	3.Водоснабжение и водоотведение квартала жилой застройки с местоположением: Саратовская область, г. Энгельс, ул. 2-я Ленинградская, Восточный переулок, ул. Марины Расковой, пр-т Ф. Энгельса", (Строительство участка системы водоснабжения и водоотведения жилой застройки с местоположением: Саратовская область, г. Энгельс, ул. 2-я Ленинградская, Восточный переулок, ул. Марины Расковой, пр-т Ф. Энгельса)
	м2 

 (вновь вводимого жилья)


	
	1716
	5378
	66 196
	
	

	4. Реконструкция главного самотечного коллектора Д-1200 мм с увеличением диаметра до Д-1500 мм в границах просп. Строителей - просп. Химиков до ул. Менделеева в г. Энгельсе Саратовской области" (Строительство 1-го  участка  самотечного коллектора диаметром 1500 мм в границах просп. Строителей - просп. Химиков до ул. Менделеева в г. Энгельсе Саратовской области
	м2 


	
	722,48
	
	
	
	

	5. Водоснабжение квартала жилой застройки с местоположением: Саратовская область, г. Энгельс, район ул. Тургенева
	м2 

(вновь вводимого жилья)
	
	
	1 875
	5 435
	
	

	6. Водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение  кварталов жилой застройки с местоположением:

- Саратовская область, город Энгельс,  Волжский проспект, д.д. 61, 61А; 

- Саратовская область, Энгельсский район, пос. Геофизик, ул. Рабочая;

(технологическое присоединение к централизованным системам водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, создание объектов транспортной инфраструктуры)
	м2 

 (вновь вводимого жилья)


	
	
	
	11 488,7
	
	


Строительство новых участков водоводов приведет к снижению аварийности на сетях водоснабжения. Осуществление мероприятий по строительству сооружений для пропуска сточных вод позволит снизить уровень износа городской системы водоотведения.

Реализация программных мероприятий обеспечит развитие сетей водоснабжения и водоотведения (строительство более 1500 м сетей водоснабжения, строительство более 9930 м сетей водоотведения и  4-х канализационно-насосных станций).

Будет обеспечен ввод нового жилья на территории муниципального образования город Энгельс.

Конечным результатом реализации Программы является обеспечение населения муниципального образования город Энгельс качественными услугами по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, развитие систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения при условии сокращения общей аварийности и увеличения пропускной способности коммунальных сетей, обеспечение жилищного строительства, а следовательно, улучшение условий жизни, состояния здоровья населения, оздоровление социально-экологической обстановки в муниципальном образовании город Энгельс, обеспечение развивающихся территорий транспортной доступностью.

	
Приложение  к Программе

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                                             Система (перечень) программных мероприятий

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Источник финансирования
	Объем финансирования, тыс. руб.
	Исполнители
	Ожидаемые результаты

	
	
	
	
	2022 год
	2023 год
	2024 год 
	2025 год
	2026 год
	Всего
	
	

	Основное мероприятие: Реализация регионального проекта (программы)  "Жилье"

	1
	Водоснабжение и водоотведение квартала жилой застройки с местоположением: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Вокзальная-Гоголя-Калужская-2-я Советская, (Строительство участка системы водоснабжения и водоотведения квартала жилой застройки с местоположением:Саратовская область г. Энгельс, ул. Вокзальная – ул. Гоголя – ул. Калужская – ул. 2-я Советская), в том числе:
	2022-2023
	федеральный бюджет
	209 202,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	209 202,40
	управление капитального строительства администрации Энгельсского муниципального района
	развитие сетей водоснабжения и водоотведения

	
	
	
	областной бюджет
	4 269,44
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 269,44
	
	

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Энгельс 
	329,96
	143,50
	0,00
	0,00
	0,00
	473,46
	
	

	
	
	
	ИТОГО
	213 801,80
	143,50
	0,00
	0,00
	0,00
	213 945,30
	
	

	1.1
	Проведение строительно-монтажных работ
	
	федеральный бюджет
	204 635,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	204 635,13
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	4 176,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 176,23
	
	

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Энгельс 
	329,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	329,96
	
	

	1.2
	Осуществление строительного контроля
	
	федеральный бюджет
	4 567,27
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 567,27
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	93,21
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	93,21
	
	

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Энгельс 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.3
	Изготовление технического плана
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Энгельс 
	0,00
	143,50
	0,00
	0,00
	0,00
	143,50
	
	

	2
	Водоснабжение и водоотведение квартала жилой застройки с местоположением: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Тургенева, (Строительство участка системы водоснабжения и водоотведения квартала жилой застройки с местоположением: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Тургенева), в том числе:
	2022-2023
	федеральный бюджет
	101 074,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	101 074,50
	управление капитального строительства администрации Энгельсского муниципального района
	развитие сетей водоснабжения и водоотведения

	
	
	
	областной бюджет
	2 062,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 062,75
	
	

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Энгельс 
	566,10
	4 707,80
	0,00
	0,00
	0,00
	5 273,90
	
	

	
	
	
	ИТОГО
	103 703,35
	4 707,80
	0,00
	0,00
	0,00
	108 411,15
	
	

	2.1
	Проведение строительно-монтажных работ
	
	федеральный бюджет
	99 042,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	99 042,53
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	2 021,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 021,28
	
	

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Энгельс 
	248,34
	4 576,30
	0,00
	0,00
	0,00
	4 824,64
	
	

	2.2
	Осуществление строительного контроля
	
	федеральный бюджет
	2 031,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 031,97
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	41,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	41,47
	
	

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Энгельс 
	317,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	317,76
	
	

	2.3
	Изготовление технического плана
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Энгельс 
	0,00
	131,50
	0,00
	0,00
	0,00
	131,50
	
	

	3
	 Водоснабжение и водоотведение квартала жилой застройки с местоположением: Саратовская область, г. Энгельс, ул. 2-я Ленинградская, Восточный переулок, ул. Марины Расковой, пр-т Ф. Энгельса, (Строительство участка системы водоснабжения и водоотведения жилой застройки с местоположением: Саратовская область, г. Энгельс, ул. 2-я Ленинградская, Восточный переулок, ул. Марины Расковой, пр-т Ф. Энгельса), в том числе:
	2022-2024
	федеральный бюджет
	71 850,90
	60 924,80
	19 137,00
	0,00
	0,00
	151 912,70
	управление капитального строительства администрации Энгельсского муниципального района
	развитие сетей водоснабжения и водоотведения

	
	
	
	областной бюджет
	1 466,34
	1 243,36
	390,56
	0,00
	0,00
	3 100,26
	
	

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Энгельс 
	6 130,16
	0,00
	86,92
	0,00
	0,00
	6 217,08
	
	

	
	
	
	ИТОГО
	79 447,40
	62 168,16
	19 614,48
	0,00
	0,00
	161 230,04
	
	

	3.1
	Проведение строительно-монтажных работ
	
	федеральный бюджет
	71 409,90
	59 111,70
	19 137,00
	0,00
	0,00
	149 658,60
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	1 457,34
	1 206,36
	390,56
	0,00
	0,00
	3 054,26
	
	

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Энгельс 
	4 991,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 991,32
	
	

	3.2
	Осуществление строительного контроля
	
	федеральный бюджет
	441,00
	1 813,10
	0,00
	0,00
	0,00
	2 254,10
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	9,00
	37,00
	0,00
	0,00
	0,00
	46,00
	
	

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Энгельс 
	1 138,84
	0,00
	86,92
	0,00
	0,00
	1 225,76
	
	

	4
	 Реконструкция главного самотечного коллектора Д-1200 мм с увеличением диаметра до Д-1500 мм в границах просп. Строителей - просп. Химиков до ул. Менделеева в г. Энгельсе Саратовской области (Строительство 1-го  участка  самотечного коллектора диаметром 1500 мм в границах просп. Строителей - просп. Химиков до ул. Менделеева в г. Энгельсе Саратовской области протяженностью 565 пм), в том числе:
	2022
	федеральный бюджет
	188 267,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	188 267,00
	управление капитального строительства администрации Энгельсского муниципального района
	снижения аварийных ситуаций на сетях в среднем на 20%

	
	
	
	областной бюджет
	3 842,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 842,18
	
	

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Энгельс 
	45,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	45,55
	
	

	
	
	
	ИТОГО
	192 154,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	192 154,73
	
	

	4.1
	Проведение строительно-монтажных работ
	
	федеральный бюджет
	183 886,87
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	183 886,87
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	3 752,79
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 752,79
	
	

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Энгельс 
	45,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	45,55
	
	

	4.2
	Осуществление строительного контроля
	
	федеральный бюджет
	4 380,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 380,13
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	89,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	89,39
	
	

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Энгельс 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	5
	 Водоснабжение квартала жилой застройки с местоположением: Саратовская область, г. Энгельс, район ул.Тургенева в том числе:
	2023
	федеральный бюджет
	0,00
	87 354,40
	0,00
	0,00
	0,00
	87 354,40
	управление капитального строительства администрации Энгельсского муниципального района
	снижения аварийных ситуаций на сетях в среднем на 20%

	
	
	
	областной бюджет
	0,00
	1 782,76
	0,00
	0,00
	0,00
	1 782,76
	
	

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Энгельс 
	0,00
	180,00
	0,00
	0,00
	0,00
	180,00
	
	

	
	
	
	ИТОГО
	0,00
	89 317,16
	0,00
	0,00
	0,00
	89 317,16
	
	

	5.1
	Проведение строительно-монтажных работ
	
	федеральный бюджет
	0,00
	85 416,04
	0,00
	0,00
	0,00
	85 416,04
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	0,00
	1 743,19
	0,00
	0,00
	0,00
	1 743,19
	
	

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Энгельс 
	0,00
	150,00
	0,00
	0,00
	0,00
	150,00
	
	

	5.2
	Осуществление строительного контроля
	
	федеральный бюджет
	0,00
	1 938,36
	0,00
	0,00
	0,00
	1 938,36
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	0,00
	39,57
	0,00
	0,00
	0,00
	39,57
	
	

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Энгельс 
	0,00
	30,00
	0,00
	0,00
	0,00
	30,00
	
	

	6
	 Водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение  кварталов жилой застройки с местоположением:  

 - Саратовская область, город Энгельс,  Волжский проспект, д. 61, 61А;   

 - Саратовская область, Энгельсский район, пос. Геофизик, ул. Рабочая (технологическое присоединение к централизованным системам водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, создание объектов транспортной инфраструктурой) 
	2024
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	264 785,20
	0,00
	0,00
	264 785,20
	комитет жилищно-коммунального хозяйства топливно-энергетического комплекса, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района 
	Обеспечение качественным водоснабжением, водоотведением, теплоснабжением и транспортной инфраструктурой населения

	
	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	5 403,80
	0,00
	0,00
	5 403,80
	
	

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Энгельс 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	ИТОГО
	0,00
	0,00
	270 189,00
	0,00
	0,00
	270 189,00
	
	

	ИТОГО по программе
	2022-2024
	федеральный бюджет
	570 394,80
	148 279,20
	283 922,20
	0,00
	0,00
	1 002 596,20
	 
	 

	
	
	областной бюджет
	11 640,71
	3 026,12
	5 794,36
	0,00
	0,00
	20 461,19
	
	

	
	
	бюджет муниципального образования город Энгельс 
	7 071,77
	5 031,30
	86,92
	0,00
	0,00
	12 189,99
	
	

	
	
	ВСЕГО
	589 107,28
	156 336,62
	289 803,48
	0,00
	0,00
	1 035 247,38
	 
	 


