Приложение

к постановлению администрации

Энгельсского муниципального района

от 23.05.2025 года № 2921

Приложение 1 к муниципальной программе «Обеспечение

коммунальной и транспортной инфраструктурой сформированных

земельных участков для индивидуального жилищного строительства,

предназначенных для предоставления (предоставленных) семьям,

имеющим трех и более детей, на территории поселений,

входящих в состав Энгельсского муниципального района»

Система  (перечень) программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | источник финансирования | Сроки реализации |  |  |  |  | Исполнители | Ожидаемые результаты, целевые индикаторы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год (прогнозно) | Всего |  |  |
| 1 | Основное мероприятие: обеспечение водоснабжением сформированных земельных участков для индивидуального жилищного строительства, подлежащих предоставлению (предоставленных) в собственность бесплатно семьям, имеющим трех и более детей, на территории поселений, входящих в состав Энгельсского муниципального района, в том числе: | 2023-2026 | бюджет Энгельсского муниципального района, в т.ч.: | 70 989,41 | 112 873,59 | 165 171,00 | 0,00 | 349 034,0 | управление капитального строительства Энгельсского муниципального района, комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района, МУП "Энгельс-Водоканал" | развитие сетей водоснабжения |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет средств областного бюджета | 20 696,98 | 55 770,66 | 82 585,50 | 0,00 | 159 053,14 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Энгельсского муниципального района (софинансирование) | 20 292,42 | 55 770,66 | 82 585,50 | 0,00 | 158 648,58 |  |  |
|  |  |  | межбюджетный трансферт на обеспечение коммунальной (водоснабжение) и транспортной (автомобильные дороги) инфраструктурой земельных участков, предоставленных (подлежащих предоставлению) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей, на территории Энгельсского муниципального района | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Энгельсского муниципального района | 0,00 | 1 332,27 | 0,00 | 0,00 | 1 332,27 |  |  |
| Муниципальное образование город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Технологическое присоединение территории земельных участков, предоставленных (подлежащих предоставлению) гражданам, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства к существующему водопроводу, в том числе: | 2023-2024 | бюджет Энгельсского муниципального района, в т.ч.: | 46 500,00 | 81 799,16 | 15 171,00 | 0,00 | 143 470,16 | комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района, МУП "Энгельс-Водоканал" | развитие сетей водоснабжения |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет средств областного бюджета | 8 250,00 | 40 657,68 | 7 585,50 | 0,00 | 56 493,18 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Энгельсского муниципального района (софинансирование) | 8 250,00 | 40 657,68 | 7 585,50 | 0,00 | 56 493,18 |  |  |
|  |  |  | межбюджетный трансферт на обеспечение коммунальной (водоснабжение) и транспортной (автомобильные дороги) инфраструктурой земельных участков, предоставленных (подлежащих предоставлению) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей, на территории Энгельсского муниципального района | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Энгельсского муниципального района | 0,00 | 483,81 | 0,00 | 0,00 | 483,81 |  |  |
| 1.1.1 | Технологическое присоединение территории земельных участков, предоставленных (подлежащих предоставлению) гражданам, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства в г. Энгельсе, в районе ЖСК "Базальт 2 очередь" улицы Апрельской, к существующему водопроводу | 2023-2024 | бюджет Энгельсского муниципального района, в т.ч.: | 2 500,00 | 3 702,72 | 0,00 | 0,00 | 6 202,72 | комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района, МУП "Энгельс-Водоканал" | развитие сетей водоснабжения |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет средств областного бюджета | 1 250,00 | 1 851,36 | 0,00 | 0,00 | 3 101,36 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Энгельсского муниципального района (софинансирование) | 1 250,00 | 1 851,36 | 0,00 | 0,00 | 3 101,36 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Энгельсского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.2 | Технологическое присоединение территории земельных участков, предоставленных (подлежащих предоставлению) гражданам, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства в г. Энгельсе, в районе ЖСК "Базальт 2 очередь" улицы Андреевской, к существующему водопроводу | 2023-2024 | бюджет Энгельсского муниципального района, в т.ч.: | 5 094,59 | 27 042,63 | 0,00 | 0,00 | 32 137,22 | комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района, МУП "Энгельс-Водоканал" | развитие сетей водоснабжения |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет средств областного бюджета | 1 250,00 | 13 521,31 | 0,00 | 0,00 | 14 771,31 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Энгельсского муниципального района (софинансирование) | 1 250,00 | 13 521,31 | 0,00 | 0,00 | 14 771,31 |  |  |
|  |  |  | межбюджетный трансферт на обеспечение коммунальной (водоснабжение) и транспортной (автомобильные дороги) инфраструктурой земельных участков, предоставленных (подлежащих предоставлению) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей, на территории Энгельсского муниципального района | 2 594,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 594,59 |  |  |
| 1.1.3 | Технологическое присоединение территории земельных участков, предоставленных (подлежащих предоставлению) гражданам, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства в р.п. Приволжский, в районе бывшего СНТ «Сливка», к существующему водопроводу | 2023 | бюджет Энгельсского муниципального района, в т.ч.: | 6 219,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 219,30 | комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района, МУП "Энгельс-Водоканал" | развитие сетей водоснабжения |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет средств областного бюджета | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Энгельсского муниципального района (софинансирование) | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 |  |  |
|  |  |  | межбюджетный трансферт на обеспечение коммунальной (водоснабжение) и транспортной (автомобильные дороги) инфраструктурой земельных участков, предоставленных (подлежащих предоставлению) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей, на территории Энгельсского муниципального района | 3 019,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 019,30 |  |  |
| 1.1.4 | Технологическое присоединение территории земельных участков, предоставленных (подлежащих предоставлению) гражданам, имеющим трех и более детей,, для индивидуального жилищного строительства в р.п. Приволжский в районе бывшего СНТ «Факел», к существующему водопроводу | 2023 | бюджет Энгельсского муниципального района, в т.ч.: | 18 809,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 809,70 | комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района, МУП "Энгельс-Водоканал" | развитие сетей водоснабжения |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет средств областного бюджета | 1 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650,00 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Энгельсского муниципального района (софинансирование) | 1 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650,00 |  |  |
|  |  |  | межбюджетный трансферт на обеспечение коммунальной (водоснабжение) и транспортной (автомобильные дороги) инфраструктурой земельных участков, предоставленных (подлежащих предоставлению) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей, на территории Энгельсского муниципального района | 15 509,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 509,70 |  |  |
| 1.1.5 | Технологическое присоединение территории земельных участков, предоставленных (подлежащих предоставлению) гражданам, имеющим трех и более детей для индивидуального жилищного строительства в р.п. Приволжский микрорайон Энгельс-8, в районе улицы 3-й квартал, к существующему водопроводу | 2023-2026 | бюджет Энгельсского муниципального района, в т.ч.: | 5 000,00 | 50 570,00 | 15 171,00 | 0,00 | 70 741,0 | комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района, МУП "Энгельс-Водоканал" | развитие сетей водоснабжения |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет средств областного бюджета | 2 500,00 | 25 285,00 | 7 585,50 | 0,00 | 35 370,50 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Энгельсского муниципального района (софинансирование) | 2 500,00 | 25 285,00 | 7 585,50 | 0,00 | 35 370,50 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Энгельсского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.6 | Технологическое присоединение территории земельных участков, предоставленных (подлежащих предоставлению) гражданам, имеющим трех и более детей для индивидуального жилищного строительства в р.п. Приволжский ул. Мясокомбинатская, к существующему водопроводу | 2023 | межбюджетный трансферт на обеспечение коммунальной (водоснабжение) и транспортной (автомобильные дороги) инфраструктурой земельных участков, предоставленных (подлежащих предоставлению) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей, на территории Энгельсского муниципального района | 8 876,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 876,41 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Энгельсского муниципального района | 0,00 | 483,81 | 0,00 | 0,00 | 483,81 |  |  |
| Новопушкинское муниципальное образование Энгельсского муниципального района Саратовской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Технологическое присоединение от существующего водопровода до земельных участков индивидуальной жилой застройки для многодетных семей и строительство объектов водоснабжения, в том числе: | 2023-2026 | бюджет Энгельсского муниципального района, в т.ч.: | 3 666,70 | 31 074,43 | 150 000,00 | 0,00 | 184 741,12 | управление капитального строительства Энгельсского муниципального района, комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района, МУП "Энгельс-Водоканал" | развитие сетей водоснабжения |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет средств областного бюджета | 1 841,38 | 15 112,98 | 75 000,00 | 0,00 | 91 954,36 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Энгельсского муниципального района (софинансирование) | 1 825,32 | 15 112,98 | 75 000,00 | 0,00 | 91 938,30 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Энгельсского муниципального района | 0,00 | 848,46 | 0,00 | 0,00 | 848,46 |  |  |
| 1.2.1 | Технологическое присоединение территории земельных участков, предоставленных (подлежащих предоставлению) гражданам, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства в районе ул. Новой в пос. Пробуждение, к существующему водопроводу | 2023-2024 | бюджет Энгельсского муниципального района, в т.ч.: | 980,94 | 30 225,97 | 0,00 | 0,00 | 31 206,91 | комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района, МУП "Энгельс-Водоканал" | развитие сетей водоснабжения |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет средств областного бюджета | 490,47 | 15 112,98 | 0,00 | 0,00 | 15 603,45 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Энгельсского муниципального района (софинансирование) | 490,47 | 15 112,98 | 0,00 | 0,00 | 15 603,45 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Энгельсского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2.2 | Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов водоснабжения и строительство объектов водоснабжения в с. Новопушкинское, в том числе: | 2023-2024 | бюджет Энгельсского муниципального района, в т.ч.: | 2 685,76 | 848,46 | 0,00 | 0,00 | 3 534,22 | управление капитального строительства Энгельсского муниципального района | развитие сетей водоснабжения |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет средств областного бюджета | 1 350,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350,91 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Энгельсского муниципального района (софинансирование) | 1 334,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 334,85 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Энгельсского муниципального района | 0,00 | 848,46 | 0,00 | 0,00 | 848,46 |  |  |
| 1.2.2.1 | Разработка проектно-сметной документации и строительство объекта: "Система водоснабжения на участках, предназначенных для граждан, имеющих трех и более детей, по адресу: Саратовская область, Энгельсский район, пос. Новопушкинское" | 2023-2024 | бюджет Энгельсского муниципального района, в т.ч.: | 1 013,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 013,22 | управление капитального строительства Энгельсского муниципального района | развитие сетей водоснабжения |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет средств областного бюджета | 510,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,44 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Энгельсского муниципального района (софинансирование) | 502,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502,78 |  |  |
| 1.2.2.2 | Разработка проектно-сметной документации и строительство объекта: "Система водоснабжения на участках, предназначенных для граждан, имеющих трех и более детей, по адресу: Саратовская область, Энгельсский район, в районе улицы Березовой пос. Новопушкинское до территории участков" | 2023-2024 | бюджет Энгельсского муниципального района, в т.ч.: | 1 672,54 | 848,46 | 0,00 | 0,00 | 2 521,00 | управление капитального строительства Энгельсского муниципального района | развитие сетей водоснабжения |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет средств областного бюджета | 840,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,47 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Энгельсского муниципального района (софинансирование) | 832,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 832,07 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Энгельсского муниципального района | 0,00 | 848,46 | 0,00 | 0,00 | 848,46 |  |  |
| 1.2.2.3 | Технологическое присоединение территории земельных участков, предоставленных (подлежащих предоставлению) гражданам, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства в пос. Новопушкинское к существующему водоводу | 2025 | бюджет Энгельсского муниципального района, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрациии Энгельсского муниципального района, МУП "Покровск-Тепло" | развитие сетей водоснабжения |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет средств областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Энгельсского муниципального района (софинансирование) | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |  |  |
| Красноярское муниципальное образование Энгельсского муниципального района Саратовской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов водоснабжения и строительство объектов водоснабжения, в том числе: | 2023 | бюджет Энгельсского муниципального района, в т.ч.: | 9 103,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 103,85 | управление капитального строительства Энгельсского муниципального района | развитие сетей водоснабжения |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет средств областного бюджета | 4 635,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 635,18 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Энгельсского муниципального района (софинансирование) | 4 468,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 468,68 |  |  |
| 1.3.1 | Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Система водоснабжения на участках, предназначенных для граждан имеющих трех и более детей по адресу: Саратовская область, Энгельсский район, с.Красный Яр" и строительство объекта: "Система водоснабжения на участках, предназначенных для граждан имеющих трех и более детей, по адресу: Саратовская область, Энгельсский район, с. Красный Яр" | 2023 | бюджет Энгельсского муниципального района, в т.ч.: | 3 278,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 278,38 | управление капитального строительства Энгельсского муниципального района | развитие сетей водоснабжения |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет средств областного бюджета | 1 666,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 666,94 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Энгельсского муниципального района (софинансирование) | 1 611,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 611,44 |  |  |
| 1.3.1.1 | Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Система водоснабжения на участках, предназначенных для граждан имеющих трех и более детей, по адресу: Саратовская область, Энгельсский район, с. Красный Яр" | 2023 | бюджет Энгельсского муниципального района, в т.ч.: | 3 278,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 278,38 | управление капитального строительства Энгельсского муниципального района | развитие сетей водоснабжения |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет средств областного бюджета | 1 666,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 666,94 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Энгельсского муниципального района (софинансирование) | 1 611,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 611,44 |  |  |
| 1.3.1.2 | Строительство объекта: "Система водоснабжения на участках, предназначенных для граждан имеющих трех и более детей,по адресу: Саратовская область, Энгельсский район, с. Красный Яр" | 2023 | бюджет Энгельсского муниципального района, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | управление капитального строительства Энгельсского муниципального района | развитие сетей водоснабжения |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет средств областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Энгельсского муниципального района (софинансирование) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3.2 | Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Система водоснабжения на участках, предназначенных для граждан имеющих трех и более детей, по адресу: Саратовская область, Энгельсский район, с. Старицкое" и строительство объекта: "Система водоснабжения на участках, предназначенных для граждан имеющих трех и более детей, по адресу: Саратовская область, Энгельсский район, с. Старицкое" | 2023 | бюджет Энгельсского муниципального района, в т.ч.: | 3 278,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 278,38 | управление капитального строительства Энгельсского муниципального района | развитие сетей водоснабжения |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет средств областного бюджета | 1 666,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 666,94 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Энгельсского муниципального района (софинансирование) | 1 611,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 611,44 |  |  |
| 1.3.2.1 | Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Система водоснабжения на участках, предназначенных для граждан имеющих трех и более детей, по адресу: Саратовская область, Энгельсский район, с. Старицкое" | 2023 | бюджет Энгельсского муниципального района, в т.ч.: | 3 278,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 278,38 | управление капитального строительства Энгельсского муниципального района | развитие сетей водоснабжения |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет средств областного бюджета | 1 666,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 666,94 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Энгельсского муниципального района (софинансирование) | 1 611,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 611,44 |  |  |
| 1.3.2.2 | Строительство объекта: "Система водоснабжения на участках, предназначенных для граждан имеющих трех и более детей, по адресу: Саратовская область, Энгельсский район, с. Старицкое" | 2023 | бюджет Энгельсского муниципального района, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | управление капитального строительства Энгельсского муниципального района | развитие сетей водоснабжения |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет средств областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Энгельсского муниципального района (софинансирование) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3.3 | Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Система водоснабжения на участках, предназначенных для граждан имеющих трех и более детей, по адресу: Саратовская область, Энгельсский район, пос. Взлетный" и строительство объекта: "Система водоснабжения на участках, предназначенных для граждан имеющих трех и более детей, по адресу: Саратовская область, Энгельсский район, пос. Взлетный" | 2023 | бюджет Энгельсского муниципального района, в т.ч.: | 2 547,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 547,10 | управление капитального строительства Энгельсского муниципального района | развитие сетей водоснабжения |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет средств областного бюджета | 1 301,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 301,30 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Энгельсского муниципального района (софинансирование) | 1 245,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 245,80 |  |  |
| 1.3.3.1 | Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Система водоснабжения на участках, предназначенных для граждан имеющих трех и более детей, по адресу: Саратовская область, Энгельсский район, пос. Взлетный" | 2023 | бюджет Энгельсского муниципального района, в т.ч.: | 2 547,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 547,10 | управление капитального строительства Энгельсского муниципального района | развитие сетей водоснабжения |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет средств областного бюджета | 1 301,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 301,30 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Энгельсского муниципального района (софинансирование) | 1 245,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 245,80 |  |  |
| 1.3.3.2 | Строительство объекта: "Система водоснабжения на участках, предназначенных для граждан имеющих трех и более детей, по адресу: Саратовская область, Энгельсский район, пос. Взлетный" | 2023 | бюджет Энгельсского муниципального района, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | управление капитального строительства Энгельсского муниципального района | развитие сетей водоснабжения |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет средств областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Энгельсского муниципального района (софинансирование) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Безымянское муниципальное образование Энгельсского муниципального района Саратовской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов водоснабжения и строительство объектов водоснабжения, в том числе: | 2023 | бюджет Энгельсского муниципального района, в т.ч.: | 2 521,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 521,14 | управление капитального строительства Энгельсского муниципального района | развитие сетей водоснабжения |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет средств областного бюджета | 1 288,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 288,32 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Энгельсского муниципального района (софинансирование) | 1 232,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 232,82 |  |  |
| 1.4.1 | Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Система водоснабжения на участках, предназначенных для граждан имеющих трех и более детей, по адресу: Саратовская область, Энгельсский район, с. Безымянное" и строительство объекта: "Система водоснабжения на участках, предназначенных для граждан имеющих трех и более детей по адресу: Саратовская область, Энгельсский район, с. Безымянное" | 2023 | бюджет Энгельсского муниципального района, в т.ч.: | 2 521,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 521,14 |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет средств областного бюджета | 1 288,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 288,32 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Энгельсского муниципального района (софинансирование) | 1 232,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 232,82 |  |  |
| 1.4.1.1 | Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Система водоснабжения на участках, предназначенных для граждан имеющих трех и более детей, по адресу: Саратовская область, Энгельсский район, с. Безымянное" | 2023 | бюджет Энгельсского муниципального района, в т.ч.: | 2 521,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 521,14 |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет средств областного бюджета | 1 288,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 288,32 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Энгельсского муниципального района (софинансирование) | 1 232,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 232,82 |  |  |
| 1.4.1.2 | Строительство объекта: "Система водоснабжения на участках, предназначенных для граждан имеющих трех и более детей, по адресу: Саратовская область, Энгельсский район, с. Безымянное" | 2023 | бюджет Энгельсского муниципального района, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет средств областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Энгельсского муниципального района (софинансирование) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Терновское муниципальное образование Энгельсского муниципального района Саратовской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов водоснабжения и строительство объектов водоснабжения, в том числе: | 2023 | бюджет Энгельсского муниципального района, в т.ч.: | 9 197,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 197,71 | управление капитального строительства Энгельсского муниципального района | развитие сетей водоснабжения |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет средств областного бюджета | 4 682,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 682,11 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Энгельсского муниципального района (софинансирование) | 4 515,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 515,61 |  |  |
| 1.5.1 | Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Система водоснабжения на участках, предназначенных для граждан имеющих трех и более детей, по адресу: Саратовская область, Энгельсский район, с. Новая Терновка" и строительство объекта: "Система водоснабжения на участках, предназначенных для граждан имеющих трех и более детей, по адресу: Саратовская область, Энгельсский район, с. Новая Терновка" | 2023 | бюджет Энгельсского муниципального района, в т.ч.: | 3 932,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 932,86 | управление капитального строительства Энгельсского муниципального района | развитие сетей водоснабжения |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет средств областного бюджета | 1 994,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 994,18 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Энгельсского муниципального района (софинансирование) | 1 938,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 938,68 |  |  |
| 1.5.1.1 | Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Система водоснабжения на участках, предназначенных для граждан имеющих трех и более детей, по адресу: Саратовская область, Энгельсский район, с. Новая Терновка" | 2023 | бюджет Энгельсского муниципального района, в т.ч.: | 3 932,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 932,86 | управление капитального строительства Энгельсского муниципального района | развитие сетей водоснабжения |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет средств областного бюджета | 1 994,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 994,18 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Энгельсского муниципального района (софинансирование) | 1 938,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 938,68 |  |  |
| 1.5.1.2 | Строительство объекта: "Система водоснабжения на участках, предназначенных для граждан имеющих трех и более детей, по адресу: Саратовская область, Энгельсский район, с. Новая Терновка" | 2023 | бюджет Энгельсского муниципального района, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | управление капитального строительства Энгельсского муниципального района | развитие сетей водоснабжения |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет средств областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Энгельсского муниципального района (софинансирование) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.5.2 | Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Система водоснабжения на участках, предназначенных для граждан имеющих трех и более детей, по адресу: Саратовская область, Энгельсский район, с. Березовка" и строительство объекта: "Система водоснабжения на участках, предназначенных для граждан имеющих трех и более детей, по адресу: Саратовская область, Энгельсский район, с. Березовка" | 2023 | бюджет Энгельсского муниципального района, в т.ч.: | 2 501,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 501,38 | управление капитального строительства Энгельсского муниципального района | развитие сетей водоснабжения |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет средств областного бюджета | 1 278,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 278,44 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Энгельсского муниципального района (софинансирование) | 1 222,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 222,94 |  |  |
| 1.5.2.1 | Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Система водоснабжения на участках, предназначенных для граждан имеющих трех и более детей, по адресу: Саратовская область, Энгельсский район, с. Березовка" | 2023 | бюджет Энгельсского муниципального района, в т.ч.: | 2 501,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 501,38 | управление капитального строительства Энгельсского муниципального района | развитие сетей водоснабжения |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет средств областного бюджета | 1 278,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 278,44 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Энгельсского муниципального района (софинансирование) | 1 222,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 222,94 |  |  |
| 1.5.2.2 | Строительство объекта: "Система водоснабжения на участках, предназначенных для граждан имеющих трех и более детей, по адресу: Саратовская область, Энгельсский район, с. Березовка" | 2023 | бюджет Энгельсского муниципального района, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | управление капитального строительства Энгельсского муниципального района | развитие сетей водоснабжения |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет средств областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Энгельсского муниципального района (софинансирование) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.5.3 | Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Система водоснабжения на участках, предназначенных для граждан имеющих трех и более детей, по адресу: Саратовская область, Энгельсский район, с. Узморье" и строительство объекта: "Система водоснабжения на участках, предназначенных для граждан имеющих трех и более детей, по адресу: Саратовская область, Энгельсский район, с. Узморье" | 2023 | бюджет Энгельсского муниципального района, в т.ч.: | 2 763,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 763,47 | управление капитального строительства Энгельсского муниципального района | развитие сетей водоснабжения |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет средств областного бюджета | 1 409,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 409,48 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Энгельсского муниципального района (софинансирование) | 1 353,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 353,98 |  |  |
| 1.5.3.1 | Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Система водоснабжения на участках, предназначенных для граждан имеющих трех и более детей по адресу: Саратовская область, Энгельсский район, с. Узморье" | 2023 | бюджет Энгельсского муниципального района, в т.ч.: | 2 763,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 763,47 | управление капитального строительства Энгельсского муниципального района | развитие сетей водоснабжения |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет средств областного бюджета | 1 409,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 409,48 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Энгельсского муниципального района (софинансирование) | 1 353,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 353,98 |  |  |
| 1.5.3.2 | Строительство объекта: "Система водоснабжения на участках, предназначенных для граждан имеющих трех и более детей, по адресу: Саратовская область, Энгельсский район, с. Узморье" | 2023 | бюджет Энгельсского муниципального района, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | управление капитального строительства Энгельсского муниципального района | развитие сетей водоснабжения |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет средств областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Энгельсского муниципального района (софинансирование) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | Основное мероприятие: капитальный ремонт автомобильных дорог и проездов к территории сформированных земельных участков для индивидуального жилищного строительства, предназначенных для предоставления (предоставленных) семьям, имеющим трех и более детей, на территории поселений, входящих в состав Энгельсского муниципального района, в том числе: | 2023 | бюджет Энгельсского муниципального района, в т.ч.: | 102 360,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 360,22 | комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района | улучшение транспортной доступности |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет средств областного бюджета | 11 170,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 170,93 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Энгельсского муниципального района (софинансирование) | 11 170,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 170,93 |  |  |
|  |  |  | межбюджетный трансферт на обеспечение коммунальной (водоснабжение) и транспортной (автомобильные дороги) инфраструктурой земельных участков, предоставленных (подлежащих предоставлению) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей, на территории Энгельсского муниципального района | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет Энгельсского муниципального района | 18,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,36 |  |  |
| Муниципальное образование город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог и проездов к территории сформированных земельных участков для индивидуального жилищного строительства, предназначенных для предоставления (предоставленных) в собственность бесплатно семьям, имеющим трех и более детей, в том числе: | 2023 | бюджет Энгельсского муниципального района, в т.ч.: | 62 798,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 798,44 | комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района | улучшение транспортной доступности |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет средств областного бюджета | 7 824,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 824,91 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Энгельсского муниципального района (софинансирование) | 7 824,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 824,91 |  |  |
|  |  |  | межбюджетный трансферт на обеспечение коммунальной (водоснабжение) и транспортной (автомобильные дороги) инфраструктурой земельных участков, предоставленных (подлежащих предоставлению) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей, на территории Энгельсского муниципального района | 47 130,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 130,26 |  |  |
|  |  |  | бюджет Энгельсского муниципального района | 18,36 |  |  |  | 18,36 |  |  |
| 2.1.1 | капитальный ремонт автомобильных дорог и проездов к территории сформированных земельных участков для индивидуального жилищного строительства, предназначенных для предоставления (предоставленных) в собственность бесплатно семьям, имеющим трех и более детей, в районе бывшего СНТ «Факел» в р.п. Приволжский | 2023 | бюджет Энгельсского муниципального района, в т.ч.: | 8 218,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 218,84 | комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района | улучшение транспортной доступности |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет средств областного бюджета | 2 500,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,97 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Энгельсского муниципального района (софинансирование) | 2 500,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,97 |  |  |
|  |  |  | межбюджетный трансферт на обеспечение коммунальной (водоснабжение) и транспортной (автомобильные дороги) инфраструктурой земельных участков, предоставленных (подлежащих предоставлению) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей, на территории Энгельсского муниципального района | 3 198,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 198,54 |  |  |
|  |  |  | бюджет Энгельсского муниципального района | 18,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,36 |  |  |
| 2.1.2 | капитальный ремонт автомобильных дорог и проездов к территории сформированных земельных участков для индивидуального жилищного строительства, предназначенных для предоставления (предоставленных) в собственность бесплатно семьям, имеющим трех и более детей, в районе бывшего СНТ «Сливка» в р.п. Приволжский | 2023 | бюджет Энгельсского муниципального района, в т.ч.: | 2 209,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 209,50 | комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района | улучшение транспортной доступности |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет средств областного бюджета | 1 104,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 104,75 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Энгельсского муниципального района (софинансирование) | 1 104,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 104,75 |  |  |
| 2.1.3 | капитальный ремонт автомобильных дорог и проездов к территории сформированных земельных участков для индивидуального жилищного строительства, предназначенных для предоставления (предоставленных) в собственность бесплатно семьям, имеющим трех и более детей, в районе улицы 3-й квартал, мкр. Энгельс-8 в р.п. Приволжский | 2023 | бюджет Энгельсского муниципального района, в т.ч.: | 18 270,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 270,90 | комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района | улучшение транспортной доступности |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет средств областного бюджета | 3 219,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 219,19 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Энгельсского муниципального района (софинансирование) | 3 219,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 219,19 |  |  |
|  |  |  | межбюджетный трансферт на обеспечение коммунальной (водоснабжение) и транспортной (автомобильные дороги) инфраструктурой земельных участков, предоставленных (подлежащих предоставлению) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей, на территории Энгельсского муниципального района | 11 832,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 832,52 |  |  |
| 2.1.4 | капитальный ремонт автомобильных дорог и проездов к территории сформированных земельных участков для индивидуального жилищного строительства, предназначенных для предоставления (предоставленных) в собственность бесплатно семьям, имеющим трех и более детей, в районе ЖСК «Базальт 2 очередь» в г. Энгельсе | 2023 | бюджет Энгельсского муниципального района, в т.ч.: | 30 965,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 965,05 | комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района | улучшение транспортной доступности |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет средств областного бюджета | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Энгельсского муниципального района (софинансирование) | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |  |  |
|  |  |  | межбюджетный трансферт на обеспечение коммунальной (водоснабжение) и транспортной (автомобильные дороги) инфраструктурой земельных участков, предоставленных (подлежащих предоставлению) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей, на территории Энгельсского муниципального района | 28 965,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 965,05 |  |  |
| 2.1.5 | капитальный ремонт автомобильных дорог и проездов к территории сформированных земельных участков для индивидуального жилищного строительства, предназначенных для предоставления (предоставленных) в собственность бесплатно семьям, имеющим трех и более детей, ул. Мясокомбинатская в р.п. Приволжский | 2023 | межбюджетный трансферт на обеспечение коммунальной (водоснабжение) и транспортной (автомобильные дороги) инфраструктурой земельных участков, предоставленных (подлежащих предоставлению) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей, на территории Энгельсского муниципального района | 3 134,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 134,15 | комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района | улучшение транспортной доступности |
| Новопушкинское муниципальное образование Энгельсского муниципального района Саратовской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Капитальный ремонт автомобильных дорог и проездов к территории сформированных земельных участков для индивидуального жилищного строительства, предназначенных для предоставления (предоставленных) в собственность бесплатно семьям, имеющим трех и более детей, в том числе: | 2023 | бюджет Энгельсского муниципального района, в т.ч.: | 34 903,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 903,08 | комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района | улучшение транспортной доступности |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет средств областного бюджета | 1 016,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 016,67 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Энгельсского муниципального района (софинансирование) | 1 016,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 016,67 |  |  |
|  |  |  | межбюджетный трансферт на обеспечение коммунальной (водоснабжение) и транспортной (автомобильные дороги) инфраструктурой земельных участков, предоставленных (подлежащих предоставлению) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей, на территории Энгельсского муниципального района | 32 869,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 869,74 |  |  |
| 2.2.1 | капитальный ремонт автомобильных дорог и проездов к территории сформированных земельных участков для индивидуального жилищного строительства, предназначенных для предоставления (предоставленных) в собственность бесплатно семьям, имеющим трех и более детей, в пос. Пробуждение | 2023 | бюджет Энгельсского муниципального района, в т.ч.: | 25 675,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 675,60 | комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района | улучшение транспортной доступности |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет средств областного бюджета | 683,335 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683,335 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Энгельсского муниципального района (софинансирование) | 683,335 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683,335 |  |  |
|  |  |  | межбюджетный трансферт на обеспечение коммунальной (водоснабжение) и транспортной (автомобильные дороги) инфраструктурой земельных участков, предоставленных (подлежащих предоставлению) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей, на территории Энгельсского муниципального района | 24 308,928 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 308,928 |  |  |
| 2.2.2 | капитальный ремонт автомобильных дорог и проездов к территории сформированных земельных участков для индивидуального жилищного строительства, предназначенных для предоставления (предоставленных) в собственность бесплатно семьям, имеющим трех и более детей, в пос. Новопушкинское | 2023 | бюджет Энгельсского муниципального района, в т.ч.: | 9 227,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 227,48 | комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района | улучшение транспортной доступности |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет средств областного бюджета | 333,335 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,335 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Энгельсского муниципального района (софинансирование) | 333,335 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,335 |  |  |
|  |  |  | межбюджетный трансферт на обеспечение коммунальной (водоснабжение) и транспортной (автомобильные дороги) инфраструктурой земельных участков, предоставленных (подлежащих предоставлению) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей, на территории Энгельсского муниципального района | 8 560,807 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 560,807 |  |  |
| Красноярское муниципальное образования Энгельсского муниципального района Саратовской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Капитальный ремонт автомобильных дорог и проездов к территории сформированных земельных участков для индивидуального жилищного строительства, предназначенных для предоставления (предоставленных) в собственность бесплатно семьям, имеющим трех и более детей, в том числе: | 2023 | бюджет Энгельсского муниципального района, в т.ч.: | 1 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 992,00 | комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района | улучшение транспортной доступности |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет средств областного бюджета | 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 996,00 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Энгельсского муниципального района (софинансирование) | 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 996,00 |  |  |
| 2.3.1 | капитальный ремонт автомобильных дорог и проездов к территории сформированных земельных участков для индивидуального жилищного строительства, предназначенных для предоставления (предоставленных) в собственность бесплатно семьям, имеющим трех и более детей, в с. Красный Яр | 2023 | бюджет Энгельсского муниципального района, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района | улучшение транспортной доступности |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет средств областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Энгельсского муниципального района (софинансирование) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.3.2 | капитальный ремонт автомобильных дорог и проездов к территории сформированных земельных участков для индивидуального жилищного строительства, предназначенных для предоставления (предоставленных) в собственность бесплатно семьям, имеющим трех и более детей, в пос. Взлетный | 2023 | бюджет Энгельсского муниципального района, в т.ч.: | 1 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 992,00 | комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района | улучшение транспортной доступности |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет средств областного бюджета | 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 996,00 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Энгельсского муниципального района (софинансирование) | 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 996,00 |  |  |
| 2.3.3 | капитальный ремонт автомобильных дорог и проездов к территории сформированных земельных участков для индивидуального жилищного строительства, предназначенных для предоставления (предоставленных) в собственность бесплатно семьям, имеющим трех и более детей, в с. Старицкое | 2023 | бюджет Энгельсского муниципального района, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района | улучшение транспортной доступности |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет средств областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Энгельсского муниципального района (софинансирование) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Терновское муниципальное образования Энгельсского муниципального района Саратовской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Капитальный ремонт автомобильных дорог и проездов к территории сформированных земельных участков для индивидуального жилищного строительства, предназначенных для предоставления (предоставленных) в собственность бесплатно семьям, имеющим трех и более детей, в том числе: | 2023 | бюджет Энгельсского муниципального района, в т.ч.: | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района | улучшение транспортной доступности |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет средств областного бюджета | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Энгельсского муниципального района (софинансирование) | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |  |  |
| 2.4.1 | капитальный ремонт автомобильных дорог и проездов к территории сформированных земельных участков для индивидуального жилищного строительства, предназначенных для предоставления (предоставленных) в собственность бесплатно семьям, имеющим трех и более детей, в с. Узморье | 2023 | бюджет Энгельсского муниципального района, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района | улучшение транспортной доступности |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет средств областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Энгельсского муниципального района (софинансирование) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.4.2 | капитальный ремонт автомобильных дорог и проездов к территории сформированных земельных участков для индивидуального жилищного строительства, предназначенных для предоставления (предоставленных) в собственность бесплатно семьям, имеющим трех и более детей, в с. Березовка | 2023 | бюджет Энгельсского муниципального района, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района | улучшение транспортной доступности |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет средств областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Энгельсского муниципального района (софинансирование) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.4.3 | капитальный ремонт автомобильных дорог и проездов к территории сформированных земельных участков для индивидуального жилищного строительства, предназначенных для предоставления (предоставленных) в собственность бесплатно семьям, имеющим трех и более детей, в с. Новая Терновка | 2023 | бюджет Энгельсского муниципального района, в т.ч.: | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района | улучшение транспортной доступности |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет средств областного бюджета | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Энгельсского муниципального района (софинансирование) | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |  |  |
| Безымянское муниципальное образование Энгельсского муниципального района Саратовской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Капитальный ремонт автомобильных дорог и проездов к территории сформированных земельных участков для индивидуального жилищного строительства, предназначенных для предоставления (предоставленных) в собственность бесплатно семьям, имеющим трех и более детей, в том числе: | 2023 | бюджет Энгельсского муниципального района, в т.ч.: | 666,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666,70 | комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района | улучшение транспортной доступности |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет средств областного бюджета | 333,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,35 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Энгельсского муниципального района (софинансирование) | 333,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,35 |  |  |
| 2.5.1 | капитальный ремонт автомобильных дорог и проездов к территории сформированных земельных участков для индивидуального жилищного строительства, предназначенных для предоставления (предоставленных) в собственность бесплатно семьям, имеющим трех и более детей, в с. Безымянное | 2023 | бюджет Энгельсского муниципального района, в т.ч.: | 666,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666,70 | комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района | улучшение транспортной доступности |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет средств областного бюджета | 333,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,35 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Энгельсского муниципального района (софинансирование) | 333,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,35 |  |  |
| 3. | «Основное мероприятие: осуществление сопутствующих, контрольных и иных мероприятий» | 2023 | бюджет Энгельсского муниципального района | 1 973,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 973,50 | комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района | контрольные мероприятия |
| ИТОГО по Программе |  | 2023-2026 | бюджет Энгельсского муниципального района, в т.ч.: | 175 323,1 | 112 873,59 | 165 171,00 | 0,00 | 453 367,69 |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет средств областного бюджета | 31 867,9 | 55 770,66 | 82 585,50 | 0,00 | 170 224,06 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Энгельсского муниципального района (софинансирование) | 31 463,3 | 55 770,66 | 82 585,50 | 0,00 | 169 819,46 |  |  |
|  |  |  | бюджет Энгельсского муниципального района | 1 991,9 | 1 332,27 | 0,00 | 0,00 | 3 324,17 |  |  |
|  |  |  | межбюджетный трансферт на обеспечение коммунальной (водоснабжение) и транспортной (автомобильные дороги) инфраструктурой земельных участков, предоставленных (подлежащих предоставлению) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей, на территории Энгельсского муниципального района | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |  |  |