Приложение

к постановлению администрации

Энгельсского муниципального района

от 04.06.2024 года № 2922
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Источник финансирования
	Объем финансирования, тыс.рублей
	Исполнители
	Ожидаемые результаты

	
	
	
	
	2024 год  
	2025 год (прогнозно) 
	2026 год  (прогнозно) 
	2027 год (прогнозно)
	2028 год (прогнозно)
	Всего
	
	

	1.
	Основное мероприятие: эксплуатация технических средств организации дорожного движения, в том числе:
	2024-2026 годы
	всего, в том числе:
	4 461,00
	4 657,40
	4 844,90
	0,00
	0,00
	13 963,30
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района, МКП «Энгельсгорсвет»
	повышение безопасности дорожного движения, обеспечение работоспособности светофорных объектов,  расположенных в границах населенных пунктов муниципального образования город Энгельс

	1.1.
	Возмещение затрат на содержание (техническое обслуживание, текущий ремонт) муниципального имущества - технических средств организации дорожного движения,  закрепленного на праве оперативного управления за муниципальной организацией
	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	3 335,30
	3 469,00
	3 604,30
	0,00
	0,00
	10 408,60
	
	

	1.2.
	возмещение затрат по оплате электроэнергии, необходимой для обеспечения работоспособности технических средств организации дорожного движения
	
	
	1 125,70
	1 188,40
	1 240,60
	0,00
	0,00
	3 554,70
	
	

	2.
	Основное мероприятие: содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе:
	
	всего, в том числе:
	416 693,77
	401 835,50
	421 226,87
	10 177,28
	0,00
	1 249 933,41
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района, МКУ «Городское хозяйство»
	поддержание в надлежащем техническом состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения 

	2.1.
	расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	202 870,96
	215 939,20
	225 153,30
	0,00
	0,00
	643 963,46
	
	

	
	приобретение дорожно-эксплуатационной техники, в том числе по договорам лизинга, необходимой для выполнения комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения
	
	
	51 493,45
	39 935,41
	51 482,16
	10 177,28
	0,00
	153 088,29
	
	

	2.2.
	выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования, расположенных в границах населенных пунктов муниципального образования город Энгельс
	
	
	162 329,36
	145 960,89
	144 591,41
	0,00
	0,00
	452 881,66
	
	

	3.
	Основное мероприятие: озеленение и прочие мероприятия по благоустройству общественных территорий, в том числе:
	
	всего, в том числе:
	41 473,85
	38 781,04
	45 331,00
	0,00
	0,00
	125 585,89
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района, МКУ «Городское хозяйство»
	повышение благоустроенности и озеленения территорий, расположенных в границах населенных пунктов муниципального образования город Энгельс

	3.1.
	расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных  учреждений
	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	37 859,80
	35 022,50
	41 426,10
	0,00
	0,00
	114 308,40
	
	

	3.2.
	выполнение комплекса работ по благоустройству и озеленению территорий,  расположенных в границах населенных пунктов муниципального образования город Энгельс
	
	
	3 614,05
	3 758,54
	3 904,90
	0,00
	0,00
	11 277,49
	
	

	4.
	Основное мероприятие: организация предоставления ритуальных услуг и обеспечение содержания мест захоронения, в том числе:
	
	всего, в том числе:
	7 000,00
	7 200,00
	7 402,80
	0,00
	0,00
	21 602,80
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района, МУСП «Ритуал»
	обеспечение захоронений безродных останков в соответствии с гарантированным перечнем услуг по погребению, содержание в надлежащем санитарном состоянии семи общественных кладбищ,  расположенных в границах населенных пунктов муниципального образования город Энгельс

	4.1.
	возмещение затрат, связанных с осуществлением услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего
	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	2 000,00
	2 000,00
	2 000,00
	0,00
	0,00
	6 000,00
	
	

	4.2.
	выполнение работ по содержанию мест захоронений и благоустройству территорий кладбищ
	
	
	5 000,00
	5 200,00
	5 402,80
	0,00
	0,00
	15 602,80
	
	

	5.
	Основное мероприятие: выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования, в том числе:
	
	всего, в том числе:
	329 796,64
	244 314,20
	273 383,53
	0,00
	0,00
	847 494,37
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	повышение надежности и долговечности работы действующей сети автомобильных дорог общего пользования муниципального образования город Энгельс

	5.1.
	ремонт автомобильных дорог общего пользования, расположенных в границах населенных пунктов муниципального образования город Энгельс*
	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	329 796,64
	244 314,20
	273 383,53
	0,00
	0,00
	847 494,37
	
	

	6.
	Основное мероприятие: проведение мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающих на территории поселения
	
	всего, в том числе:
	597,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	597,38
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	сокращение численности животных без владельцев и обеспечение безопасности населения

	7.
	Основное мероприятие: благоустройство территорий муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	
	всего, в том числе:
	1 242,00
	1 242,00
	1 242,00
	0,00
	0,00
	3 726,00
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	увеличение количества благоустроенных пешеходных зон и тротуаров

	7.1.
	выполнение работ по строительству и ремонту пешеходных зон и тротуаров на территории муниципального образования город Энгельс 
	
	средства областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	1 242,00
	1 242,00
	1 242,00
	0,00
	0,00
	3 726,00
	
	

	8.
	Основное мероприятие: организация освещения улиц и улучшение технического состояния электрических линий уличного освещения, в том числе:
	
	всего, в том числе:
	76 868,10
	80 337,50
	83 856,40
	0,00
	0,00
	241 062,00
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района, МКП «Энгельсгорсвет»
	улучшение состояния уличного освещения в муниципальном образовании город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области.

	8.1.
	возмещение муниципальным казенным предприятиям, учредителем  которых является муниципальное образования город Энгельс , затрат по оплате электроэнергии, потребляемой сетями  уличного освещения территории муниципального образования город Энгельс, оплате проведения энергоэффективных мероприятий в рамках энергосервисных договоров (контрактов)
	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	50 483,20
	52 897,20
	55 345,90
	0,00
	0,00
	158 726,30
	
	

	8.2.
	возмещение затрат на содержание (техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт) муниципального имущества - оборудования и сетей уличного освещения, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальной организацией
	
	
	26 384,90
	27 440,30
	28 510,50
	0,00
	0,00
	82 335,70
	
	

	Всего по Программе:
	всего, в том числе:
	878 132,74
	778 367,64
	837 287,50
	10 177,28
	0,00
	2 503 965,16
	 

	
	средства областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	878 132,74
	778 367,64
	837 287,50
	10 177,28
	0,00
	2 503 965,16
	


