Приложение 
к постановлению администрации
Энгельсского  муниципального района
от 02.10.2020 года № 3489
	Объемы и источники финансирования

Программы
	Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет (прогнозно) 3 414 167,64 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, в том числе:

- 3 283 482,00 тыс. рублей – средства дорожного фонда Саратовской области;

- 97 965,75 тыс. рублей - средства муниципального дорожного фонда муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области;

- 32 519,89 тыс. рублей – средства муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области;

- 200,00 тыс. рублей – софинансирование местного бюджета в рамках выделяемой субсидии из дорожного фонда Саратовской области.

         Из них:

 в 2017 году – 271 191,20 тыс. рублей– средства бюджета муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, в том числе:

- 269 630,00 тыс. рублей - средства дорожного фонда Саратовской области;

- 1 461,20 тыс. рублей – средства муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области;

- 100,00 тыс. рублей – софинансирование местного бюджета в рамках выделяемой субсидии из дорожного фонда Саратовской области;

 в 2018 году – 447 611,66 тыс. рублей– средства бюджета муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, в том числе:

 - 419 630,00 тыс. рублей - средства дорожного фонда Саратовской области;

- 5 042,03 тыс. рублей – средства муниципального дорожного фонда муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области;

- 22 839,63 тыс. рублей - средства бюджета муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области;

- 100,00 тыс. рублей – софинансирование местного бюджета в рамках выделяемой субсидии из дорожного фонда Саратовской области;

  в 2019 году – 318 608,00 тыс. рублей (прогнозно) - средства бюджета муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, в том числе:

 - 299 900,00 тыс. рублей - средства дорожного фонда Саратовской области;

- 7 719,06 тыс. рублей - средства муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области;

- 10 988,94 тыс. рублей – средства муниципального дорожного фонда муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области;
 в 2020 году – 617 517,36 тыс. рублей - средства бюджета муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, в том числе;

 - 599 900,00 тыс. рублей - средства дорожного фонда Саратовской области;

- 100,00 тыс. рублей - средства муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области;

- 17 517,36 тыс. рублей – средства муниципального дорожного фонда муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области;

  в 2021 году – 324 171,49 тыс. рублей (прогнозно) - средства бюджета муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, в том числе;

 - 299 900,00 тыс. рублей - средства дорожного фонда Саратовской области;

- 100,00 тыс. рублей - средства муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области;

- 24 171,49 тыс. рублей – средства муниципального дорожного фонда муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области;

в 2022 году – 622 611,79 тыс. рублей (прогнозно) - средства бюджета муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, в том числе;

 - 596 522,00 тыс. рублей - средства дорожного фонда Саратовской области;

- 100,00 тыс. рублей - средства муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области;

- 25 989,79 тыс. рублей – средства муниципального дорожного фонда муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области;

в 2023 году – 402 070,63 тыс. рублей (прогнозно) - средства бюджета муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, в том числе;

 - 395 200,00 тыс. рублей - средства дорожного фонда Саратовской области;

- 100,00 тыс. рублей - средства муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области;

- 6 770,63 тыс. рублей - средства муниципального дорожного фонда муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области;

в 2024 году – 410 385,51 тыс. рублей (прогнозно) - средства бюджета муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, в том числе;

 - 402 800,00 тыс. рублей - средства дорожного фонда Саратовской области;

- 100,00 тыс. рублей - средства муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области;

- 7 485,51 тыс. рублей - средства муниципального дорожного фонда муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области


4. Система программных мероприятий
Система программных мероприятий, включающая взаимоувязанные социально-экономические, производственные, организационно-хозяйственные и другие мероприятия, обеспечивающие достижение программных целей, приведена в таблице:

тыс.рублей
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	срок исполнения
	источник финансирования
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год 
	2024 год
	Всего
	Исполнители
	Ожидаемые результаты

	1. 
	Основное мероприятие: Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Саратовской агломерации в границах муниципального образования город Энгельс в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», в том числе:
	2017-2018
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	262 129,33
	421 909,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	684 038,93
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	улучшение состояния улично-дорожной сети протяженностью 712,5 тыс. кв.м., приведение в нормативное состояние 94% автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования город Энгельс 

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	261 538,13
	419 630,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	681 168,13
	
	

	
	
	
	софинансирование из бюджета муниципального образования город Энгельс
	0,00
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	
	

	
	
	
	средства муниципального образования город Энгельс
	591,20
	2 179,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 770,81
	
	

	1.1. 
	Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования, расположенных на следующих участках:
	2017-2018
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	261 538,13
	272 561,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	534 100,07
	
	

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	261 538,13
	272 461,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	534 000,07
	
	

	
	
	
	софинансирование из бюджета муниципального образования город Энгельс
	0,00
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	
	

	1.1.1.
	г. Энгельс, ул. Космонавтов (от проспекта. Химиков до ул. Полтавской)
	2017
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	11 931,44
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11 931,44
	
	 

	1.1.2.
	г. Энгельс, ул. Лесозаводская (от ул. Трудовой до кольцевой развязки на пересечении с ул. Советской)
	2017 
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	18 383,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18 383,30
	
	 

	1.1.3.
	г. Энгельс, ул. Тихая (от ул. Трудовой до ул. Максима Горького)
	2017
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	7 119,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 119,65
	
	 

	1.1.4.
	г. Энгельс, ул. Телеграфная (от ул. Красноармейской до ул. Пристанской)
	2017 
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	7 825,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 825,00
	
	 

	1.1.5.
	г. Энгельс, ул. Маршала Василевского А.М. (от ул. Студенческой до ул. Колотилова)
	2017 
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	6 056,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 056,46
	
	 

	1.1.6.
	г. Энгельс, ул. Вокзальная (от ул. Маяковского до ул. Советской)
	2017 
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	7 232,07
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 232,07
	
	 

	1.1.7.
	Энгельсский район, р.п. Приволжский, ул. Веселая (от Волжского проспекта до ул. Гагарина)
	2017 
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	19 371,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	19 371,05
	
	 

	1.1.8.
	Энгельсский район, р.п. Приволжский, ул. Гагарина (от ул. Веселой до 416+390 км автодороги «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград)
	2017 
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	70 208,07
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	70 208,07
	
	 

	1.1.9.
	г. Энгельс, ул. Полиграфическая (от ул. Студенческой до ул. 148-й Черниговской дивизии), в том числе:
	2017 
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	27 042,29
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	27 042,29
	
	 

	1.1.9.1.
	г. Энгельс, на участке от Нестерова до ул. Студенческой
	
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	7 790,62
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 790,62
	
	 

	1.1.9.2.
	г. Энгельс, на участке от ул. Нестерова до ул. 148-й Черниговской дивизии
	
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	19 251,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	19 251,67
	
	 

	1.1.10.
	г. Энгельс, ул. Маяковского (от ул. Тельмана до Волжского проспекта), в том числе:
	2017
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	44 513,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	44 513,86
	
	 

	1.1.10.1.
	г. Энгельс, на участке от ул. Тельмана до пер. Маяковский
	
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	28 269,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	28 269,08
	
	 

	1.1.10.2.
	г. Энгельс, на участке от пер. Маяковский до Волжского проспекта
	
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	16 244,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16 244,78
	
	 

	1.1.11.
	г. Энгельс, ул. Тельмана (от ул. Максима Горького до ул. Полтавской), в том числе:
	2017
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	41 854,93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	41 854,93
	
	 

	1.1.11.1.
	г. Энгельс, на участке от ул. Максима Горького до ул. Комсомольской
	
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	29 712,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	29 712,70
	
	 

	1.1.11.2.
	г. Энгельс, на участке от проспекта Фридриха Энгельса до ул. Полтавской
	
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	12 142,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12 142,23
	
	 

	1.1.12.
	г. Энгельс, проспект Фридриха Энгельса (от ул. Станционной до ул. Промышленной)
	2018 
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	41 591,54
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	41 591,54
	
	 

	1.1.13.
	г. Энгельс, ул. Полтавская (от ул. Марины Расковой до проспекта Строителей)
	2018 
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	12 501,81
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12 501,81
	
	 

	1.1.14.
	г, Энгельс, ул. Полтавская (от проспекта Строителей до проспекта Фридриха Энгельса)
	2018 
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	12 382,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12 382,16
	
	 

	1.1.15.
	г. Энгельс, ул. Советская (от ул. Степной до ул. Вокзальной)
	2018
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	8 929,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8 929,74
	
	 

	1.1.16.
	г. Энгельс, ул. Максима Горького (от ул. Тихой до ул. Ленина)
	2018
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	9 756,99
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9 756,99
	
	 

	1.1.17.
	г. Энгельс, ул. Рабочая (на участке от ул. Дубовской до ул. Степной)
	2018
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	18 321,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18 321,35
	
	 

	1.1.18.
	г. Энгельс, ул. Студенческая (от ул. Маршала Василевского А.М.  до проезда Баумана)
	2018
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	3 066,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 066,23
	
	 

	1.1.19.
	г. Энгельс, ул. Студенческая (от проезда Баумана до 1-го Геологического проезда)
	2018
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	8 139,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8 139,13
	
	 

	1.1.20.
	г. Энгельс, по проспекту Строителей 
	2018
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	81 899,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	81 899,39
	
	 

	1.1.21.
	г. Энгельс, ул. Промышленная (на участке от проспекта Фридриха Энгельса до проспекта Строителей)
	2018
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	60 703,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	60 703,08
	
	 

	1.1.22.
	г. Энгельс, ул. Степная (на участках от ул. Советской до ул. Волоха, от ул. Маяковского до ул. Рабочей, от ул. Комсомольской до проспекта Строителей)
	2018
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	15 270,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15 270,52
	
	 

	1.2. 
	Выполнение работ по реконструкции автомобильных дорог общего пользования, расположенных на следующих участках:
	2018-2019  
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	0,00
	139 261,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	139 261,94
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	выполнение капитального ремонта и реконструкции автомобильных дорог общей площадью 69, 055 тыс. кв.м

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	0,00
	139 261,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	139 261,94
	
	

	1.2.1.
	Реконструкция автомобильной дороги, расположенной в г. Энгельс, ул. Степная (на участке от ул. Пушкина до ул. Комсомольской) 
	2018
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	18 095,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18 095,88
	
	

	1.2.2.
	Реконструкция автомобильной дороги, расположенной в г. Энгельс, проспект Фридриха Энгельса (на участке от ул. Степная до ул. Станционная)
	2018
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	121 166,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	121 166,06
	
	

	1.3.
	Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования, расположенных на следующих участках:
	2018
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	0,00
	7 906,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 906,12
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	снижение риска возникновения ДТП с участием пешеходов на автомобильных дорогах общего пользования, местного значения в границах муниципального образования город Энгельс, увеличение протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием на 1000 м

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	0,00
	7 906,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 906,12
	
	

	1.3.1
	Капитальный ремонт подземного пешеходного перехода по проспекту Строителей (в районе пересечения с ул. Строительной)
	2018
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	7 906,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 906,12
	
	

	1.4. 
	Мероприятия по осуществлению контроля за исполнением работ по строительству, реконструкции, ремонту и капитальному ремонту участков автомобильных дорог общего пользования
	2017-2018
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	591,20
	2 179,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 770,81
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	проведение мероприятий по ремонту автомобильных дорог в соответствии с действующими нормами и правилами выполнения работ по ремонту, реконструкции и строительству объектов капитального строительства; корректное составление сметной документации, исключающее задвоенность позиций и превышение объемов и цен

	2. 
	Основное мероприятие: Выполнение работ по установке пешеходных ограждений на следующих участках автомобильных дорог общего пользования, в том числе:
	2017
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	2 917,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 917,17
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	повышение безопасности пешеходов вблизи мест значительной концентрации ДТП, вследствие установки 1630 п.м ограждений проезжей части

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	2 917,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 917,17
	
	

	2.1.
	г. Энгельс, проспект Строителей (в районе пересечения с ул. Строительной)
	2017
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	384,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	384,17
	
	

	2.2.
	г. Энгельс, проспект Фридриха Энгельса (район рынка «Покровский»)
	2017
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	284,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	284,00
	
	

	2.3.
	г. Энгельс, ул. Полиграфическая (в районе жилых домов №№ 55, 188, в районе ГАУЗ «Городская больница №2») 
	2017
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	426,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	426,00
	
	

	2.4.
	г. Энгельс, ул. Маяковского (в районе пересечения с ул. Будочной)
	2017
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	142,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	142,00
	
	 

	2.5.
	Энгельсский район, р.п. Приволжский, ул. Веселая (в районе пересечения с ул. Суворова)
	2017
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	71,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	71,00
	
	 

	2.6.
	г. Энгельс, ул. Тельмана (в районе МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «МЭЛ им. А.Г. Шнитке»)
	2017
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	284,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	284,00
	
	 

	2.7.
	г. Энгельс, ул. Полтавская (в районе ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум», жилого дома № 3Б
	2017
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	284,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	284,00
	
	 

	2.8.
	г. Энгельс, ул. Космонавтов (в районе остановки общественного транспорта «8-й квартал»)
	2017
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	142,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	142,00
	
	 

	2.9.
	г. Энгельс, ул. Телеграфная (в районе МБОУ «СОШ № 10»)
	2017
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	142,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	142,00
	
	 

	2.10.
	г. Энгельс, ул. Маршала Василевского А.М. (в районе МБДОУ «Детский сад № 69»
	2017
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	142,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	142,00
	
	 

	2.11.
	г. Энгельс, Волжский проспект (в районе жилых домов №№ 1-7)
	2017   
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	308,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	308,00
	
	 

	2.12.
	г. Энгельс, ул. Трудовая (в районе жилых домов №№12-12/3)
	2017   
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	308,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	308,00
	
	 

	3. 
	Основное мероприятие: Установка светофорных объектов на следующих участках автомобильных дорог общего пользования, в том числе:
	2017
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	1 524,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 524,70
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	улучшение системы управления транспортными потоками на двух участках автомобильных дорог

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	1 424,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 424,70
	
	 

	
	
	
	софинансирование из бюджета муниципального образования город Энгельс
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	
	 

	3.1.
	г. Энгельс, проспект. Строителей (на пересечении с ул. Строительной)
	2017
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	631,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	631,86
	
	 

	3.2.
	г. Энгельс, ул. Рабочая (на пересечении с ул. Телеграфной)
	2017
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	892,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	892,84
	
	 

	4. 
	Основное мероприятие: Проектно-изыскательские работы, в том числе:
	2017-2022
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	870,00
	4 879,58
	15 988,94
	9 027,81
	17 753,50
	13 224,20
	0,00
	0,00
	61 744,03
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	проведение изыскательских работ, создание проектной и сметной документации, необходимой для выполнения работ по капитальному ремонту и реконструкции автомобильных дорог общего пользования

	
	
	
	средства муниципального дорожного фонда 
	0,00
	0,00
	10 988,94
	9 027,81
	17 753,50
	13 224,20
	0,00
	0,00
	50 994,45
	
	

	
	
	
	средства муниципального образования город Энгельс
	870,00
	4 879,58
	5 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10 749,58
	
	 

	4.1.
	Проектно-изыскательские работы по проведению капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог
	
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	870,00
	1 836,20
	4 933,58
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 639,78
	
	 

	4.2.
	Проектно-изыскательские работы по проведению строительства и реконструкции автомобильных дорог
	
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	2 173,38
	11 055,36
	9 027,81
	17 753,50
	13 224,20
	0,00
	0,00
	53 234,25
	
	 

	4.15.
	Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за выполненные проектно-изыскательские работы
	2018
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	870,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	870,00
	
	Погашение кредиторской задолженности на 100%

	5. 
	Основное мероприятие: Мероприятия по приведению автомобильных дорог в нормативное состояние, расположенных на следующих участках:
	2018-2021
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	0,00
	20 822,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20 822,48
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	выполнение капитального ремонта и реконструкции автомобильных дорог общей площадью 69, 055 тыс. кв.м

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	 

	
	
	
	средства муниципального дорожного фонда
	0,00
	5 042,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 042,03
	
	 

	
	
	
	средства муниципального образования город Энгельс
	0,00
	15 780,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15 780,45
	
	 

	5.1.
	г. Энгельс, по ул. Заводская (на участке от ул. Тракторной до ул. Хвалынской)
	2018
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	8 652,93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8 652,93
	
	 

	5.2.
	г. Энгельс, по ул. Персидского (на участке от ул. Московской до ул. Пристанской), ул. Пристанская (на участке от ул. Персидского до ул. Телеграфной)
	2018
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	6 407,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 407,13
	
	 

	5.3.
	 г. Энгельс, по ул. Свердлова (на участке от ул. Коммунистической до ул. Петровской)
	2018
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	1 799,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 799,68
	
	 

	5.4.
	 г. Энгельс, по ул. Лесозаводская (на участке от кольцевой развязки на пересечении с ул. Советской до железнодорожного переезда)
	2018
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	3 962,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 962,74
	
	 

	6. 
	Основное мероприятие: Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности пешеходов, в том числе:
	2017
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	3 750,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 750,00
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	снижение риска возникновения ДТП с участием пешеходов на автомобильных дорогах общего пользования, местного значения в границах муниципального образования город Энгельс

	
	
	
	средства дорожного фон да Саратовской области
	3 750,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 750,00
	
	

	6.1.
	Установка системы фото- видеофиксации нарушений ПДД (на ул. Лесозаводской в районе МБОУ «СОШ № 14»)
	2017
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	3 550,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 550,00
	
	

	6.2.
	Установка информационных аншлагов по ул. Степной (в районе жилых домов №№ 57-59)
	2017
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	
	

	6.3.
	Устройство шумовых полос на ул. Степной (в районе жилых домов №№ 57-59)
	2017
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	
	

	7. 
	Основное мероприятие: Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Саратовской агломерации в границах городских поселений области в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (региональный проект в целях выполнения задач федерального проекта «Дорожная сеть»), в том числе:
	2019-2024
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	0,00
	0,00
	300 000,00
	600 000,00
	300 000,00
	596 622,00
	395 300,00
	402 900,00
	2 594 822,00
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	улучшение состояния улично-дорожной сети, приведение в нормативное состояние 94% автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования город Энгельс, выполнение капитального ремонта и реконструкции автомобильных дорог, увеличение протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием.

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	0,00
	0,00
	299 900,00
	599 900,00
	299 900,00
	596 522,00
	395 200,00
	402 800,00
	2 594 222,00
	
	

	
	
	
	средства муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	600,00
	
	

	7.1
	осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	0,00
	0,00
	300 000,00
	600 000,00
	300 000,00
	596 622,00
	395 300,00
	402 900,00
	2 594 822,00
	
	

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	0,00
	0,00
	299 900,00
	599 900,00
	299 900,00
	596 522,00
	395 200,00
	402 800,00
	2 594 222,00
	
	

	
	
	
	средства муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	600,00
	
	

	7.1.1
	выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования, расположенных на следующих участках:
	2019-2024
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	0,00
	0,00
	111 179,07
	445 717,71
	300 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	856 896,78
	
	ремонт автомобильных дорог протяженностью 
38,4 км

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	0,00
	0,00
	111 079,07
	445 717,71
	299 900,00
	0,00
	0,00
	0,00
	856 696,78
	
	

	
	
	
	средства муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	100,00
	0,00
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	200,00
	
	

	7.1.1.1
	г.Энгельс, проспект Химиков
	2019
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	24 517,87
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	24 517,87
	
	 

	7.1.1.2
	г.Энгельс, Энгельс-1 (на участке от ул. Марины Расковой до проходной авиабазы)
	2019
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	7 997,29
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 997,29
	
	 

	7.1.1.3
	р.п. Приволжский, ул. Енисейская (на участке от ул. Гагарина до ул. Степана Разина)
	2019
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	3 842,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 842,98
	
	 

	7.1.1.4
	г. Энгельс, ул. Будочная (на участке от ул. Маяковского до ж/д переезда)
	2019
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	12 298,27
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12 298,27
	
	 

	7.1.1.5
	р.п. Приволжский, ул. Центральная (на участке от ул. Гагарина до ул. Щорса)
	2019
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	13 774,93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13 774,93
	
	 

	7.1.1.6
	г.Энгельс, ул. Степана Разина (на участке от ул. Украинской до железнодорожного переезда)
	2019
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	7 791,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 791,55
	
	 

	7.1.1.7
	г.Энгельс, ул. Украинская (на участке от 6-го Полярного проезда до проспекта Фридриха Энгельса) 
	2019
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	7 628,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 628,52
	
	 

	7.1.1.8
	р.п. Приволжский, ул. Степана Разина (на участке от ул. Енисейской до ул. Украинская)
	2019
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	17 957,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17 957,98
	
	 

	7.1.1.9
	г.Энгельс, проспект Фридриха Энгельса (на участке от ул. Украинской до ул. Промышленной)
	2019
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	15 369,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15 369,68
	
	 

	7.1.1.10
	г. Энгельс, ул. Комсомольская (на участке от ул. Степная до ул. Кожевенная)
	2020
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	0,00
	3 519,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 519,46
	
	ремонт автомобильных дорог протяженностью 29,6  км

	7.1.1.11
	г. Энгельс, ул. Волоха (на участке от ул. Петровская до ул. Вокзальная)
	2020
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	0,00
	23 698,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	23 698,76
	
	 

	7.1.1.12
	г. Энгельс, ул. 148-й Черниговской дивизии (на участке от ул. Полиграфическая до ул. Полтавская)
	2020
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	0,00
	31 587,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	31 587,95
	
	 

	7.1.1.13
	г. Энгельс, ул. Кожевенная (на участке от ул. Комсомольская до проспекта Фридриха Энгельса)
	2020
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	0,00
	5 803,69
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 803,69
	
	 

	7.1.1.14
	г. Энгельс, ул. Серафимовича (на участке от ул. Маршала Василевского до ул. Студенческая)
	2020
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	0,00
	15 166,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15 166,04
	
	 

	7.1.1.15
	г. Энгельс, 1-й Геологический проезд (на участке от ул. Студенческая до Восточного кладбища)
	2020
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	0,00
	7 259,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 259,22
	
	 

	7.1.1.16
	г. Энгельс, ул. Российская (на участке от ул. Маршала Василевского до 5-го Студенческого проезда)
	2020
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	0,00
	3 652,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 652,45
	
	 

	7.1.1.17
	г. Энгельс, 5-й Студенческий проезд (на участке от ул. Российская до ул. Колотилова)
	2020
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	0,00
	11 410,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11 410,06
	
	 

	7.1.1.18
	г. Энгельс, ул. Ломоносова (на участке от проспекта Строителей до ГАУЗ "Перинатальный центр")
	2020
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	0,00
	37 448,36
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	37 448,36
	
	 

	7.1.1.19
	г. Энгельс, ул. Менделеева (на участке от проспекта Строителей до ГАУЗ "Энгельсская городская больница № 1")
	2020
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	0,00
	17 795,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17 795,46
	
	 

	7.1.1.20
	г. Энгельс, ул. Нестерова (на участке от ул. Пушкина до ул. Колотилова)
	2020
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	0,00
	42 788,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	42 788,96
	
	 

	7.1.1.21
	г. Энгельс, ул. 2-я Ленинградская (на участке от ул. Марины Расковой до ул. Нестерова)
	2020
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	0,00
	14 303,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14 303,60
	
	 

	7.1.1.22
	г. Энгельс, ул. Смоленская (на участке от ул. Нестерова до Восточного переулка)
	2020
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	0,00
	6 549,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 549,00
	
	 

	7.1.1.23
	г. Энгельс, Восточный переулок (на участке от ул. Полиграфическая до ул. 2-я Ленинградская)
	2020
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	0,00
	13 161,77
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13 161,77
	
	 

	7.1.1.24
	г. Энгельс, проспект Фридриха Энгельса (на участке от ул. Тельмана до Восточного переулка)
	2020
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	0,00
	11 224,56
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11 224,56
	
	 

	7.1.1.25
	г. Энгельс, ул. Краснознаменная (на участке от ж/д переезда до Волжского проспекта) 
	2020
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	0,00
	18 677,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18 677,75
	
	 

	7.1.1.26
	г. Энгельс, ул. Совхозная (на участке от ул. Тракторная до пер. Маяковский), пер. Маяковский (на участке от ул. Совхозная до ул. Маяковская)
	2020
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	0,00
	12 167,62
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12 167,62
	
	 

	7.1.1.27
	г. Энгельс, ул. Марины Расковой (на участке от ул. от 148-ой Черниговской дивизии до ул. Колотилова)
	2020
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	0,00
	37 150,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	37 150,90
	
	 

	7.1.1.28
	г. Энгельс, Энгельс-1 (на участке от дома №28 до МДОУ "Детский сад №81")
	2020
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	0,00
	8 733,91
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8 733,91
	
	 

	7.1.1.29
	г. Энгельс, Энгельс-1 (на участке от дома № 66 до гаражного кооператива) 
	2020
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	0,00
	10 761,89
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10 761,89
	
	 

	7.1.1.30
	г. Энгельс, ул. Лесозаводская (на участке от ул. Хвалынская до ж/д переезда в районе въездной стелы г.Энгельс) 
	2020
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	0,00
	23 735,51
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	23 735,51
	
	 

	7.1.1.31
	р.п. Приволжский, ул. Колхозная (на участке от Большевистского переулка до СНТ "Возрождение")
	2020
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	0,00
	17 841,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17 841,10
	
	 

	7.1.1.32
	г. Энгельс, ул. Лесозаводская (на участке от моста "Саратов-Энгельс" до кольцевой развязки на ул. Трудовая)
	2020
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	0,00
	28 046,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	28 046,09
	
	 

	7.1.1.33
	г. Энгельс, ул. Маршала Василевского А.М. (на участке от ул. Студенческая до ул. Пристанская)
	2020
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	0,00
	5 524,49
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 524,49
	
	 

	7.1.1.34
	р.п. Приволжский, 8-й квартал (на участке от ул. Мясокомбинат до дома №4)
	2020
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	0,00
	1 979,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 979,28
	
	 

	7.1.1.35
	г. Энгельс, ул. Санаторная (на участке от ул. Полиграфическая до 2-го проезда Колотилова)
	2020
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	0,00
	5 920,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 920,52
	
	 

	7.1.1.36
	 г. Энгельс, ул. Молодежная (на участке от ул. Ломоносова до ул. Менделеева)
	2020
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	0,00
	3 620,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 620,90
	
	 

	7.1.1.37
	г. Энгельс, ул. Ленинградская (на участке от пр. Строителей до ул. Краснодарская) 
	2020
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	0,00
	6 631,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 631,37
	
	 

	7.1.1.38
	р.п. Приволжский, 8-ой квартал (на участке от ул. Гагарина до МОУ СОШ №4)
	2020
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	0,00
	5 938,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 938,12
	
	 

	7.1.1.39
	г. Энгельс, вдоль МОУ СОШ № 33 (на участке от ул. Тельмана до ул. Ленина)
	2020
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	0,00
	6 466,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 466,40
	
	 

	7.1.1.40
	р.п. Приволжский, от ул. Гагарина до ООО ЭПО «Сигнал» (на участке от 1-го квартала до 5-го квартала)



	2020
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	0,00
	7 152,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 152,52
	
	

	7.1.2. 
	выполнение работ по реконструкции автомобильных дорог общего пользования, расположенных на следующих участках:
	2019-2024 
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	0,00
	0,00
	51 275,92
	86 001,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	137 277,77
	
	реконструкция автомобильной дороги протяженностью 2,62 км

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	0,00
	0,00
	51 275,92
	86 001,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	137 277,77
	
	

	7.1.2.1
	р.п. Приволжский, ул. Украинская (на участке от ул. Чехова до 6-го Полярного проезда)
	2019
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	51 275,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	51 275,92
	
	

	7.1.2.2
	г. Энгельс, ул. Гоголя 
(на участке от ул. Саратовской до ул. Вокзальная)
	2020
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	0,00
	49 949,58
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	49 949,58
	
	

	7.1.2.3
	г. Энгельс, ул. Новобазарная 
(на участке от ул. Саратовской до ул. Вокзальная)
	2020
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	0,00
	36 052,27
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	36 052,27
	
	

	7.1.2.2
	г. Энгельс, пересечение ул. Тельмана и ул. Маяковского
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	7.1.2.3
	г. Энгельс, пересечение ул. 148-й Черниговской дивизии и ул. Марины Расковой
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	7.1.3
	выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования, расположенных на следующих участках:
	2019-2024
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	0,00
	0,00
	42 386,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	42 386,71
	
	капитальный ремонт автомобильных дорог протяженностью 0,9 км

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	0,00
	0,00
	42 386,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	42 386,71
	
	

	7.1.3.1
	г.Энгельс, ул. Овражная (на участке от проспекта  Фридриха Энгельса до ул. Маяковского)
	2019
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	42 386,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	42 386,71
	
	

	7.1.4 
	выполнение работ по строительству автомобильных дорог общего пользования, расположенных на следующих участках:
	2019-2024
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	0,00
	0,00
	95 158,30
	65 280,44
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	160 338,74
	
	строительство автомобильной дороги протяженностью 2,5 км и пешеходного перехода площадью 
366,1 кв.м

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	0,00
	0,00
	95 158,30
	65 180,44
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	160 338,74
	
	

	
	
	
	средства муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	
	

	7.1.4.1 
	строительство объездной автомобильной дороги (на участке от кольцевой развязки на пересечении ул. Нестерова и              ул. Колотилова до автодороги «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград»)
	2019-2020
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	56 666,55
	65 280,44
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	121 946,99
	
	

	7.1.4.2
	строительство пешеходного перехода по ул. Лесозаводская в районе МОУ "Школа нового века"
	2019
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	38 491,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	38 491,75
	
	

	7.1.5
	выполнение работ по установке оборудования для безопасности дорожного движения
	2020
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	3 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 000,00
	
	снижение риска возникновения ДТП с участием пешеходов на автомобильных дорогах общего пользования, местного значения в границах муниципального образования город Энгельс, установка вблизи общеобразовательных организаций  15 комплексов ( Дорожный знак 5.19.1/5.19.2 "Пешеходный переход" со светодиодной подсветкой-4 шт., Светофор светодиодный мигающий Т.7-2 шт.)

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	0,00
	0,00
	0,00
	3 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 000,00
	
	

	8.
	Основное мероприятие: Осуществление сопутствующих, контрольных и иных мероприятий
	2019-2024
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	0,00
	0,00
	2 619,06
	8 489,55
	6 417,99
	12 765,59
	6 770,63
	7 485,51
	44 548,33
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	проведение мероприятий по ремонту, реконструкции и строительству автомобильных дорог в соответствии с действующими нормами и правилами выполнения работ по ремонту, реконструкции и строительству объектов капитального строительства; корректное составление сметной документации, исключающее задвоенность позиций и превышение объемов и цен, постановка на кадастровый учет

	
	
	
	средства дорожного фонда муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	0,00
	8 489,55
	6 417,99
	12 765,59
	6 770,63
	7 485,51
	41 929,27
	
	

	Всего по программе:
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	271 191,20
	447 611,66
	318 608,00
	617 517,36
	324 171,49
	622 611,79
	402 070,63
	410 385,51
	3 414 167,64
	 

	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	269 630,00
	419 630,00
	299 900,00
	599 900,00
	299 900,00
	596 522,00
	395 200,00
	402 800,00
	3 283 482,00
	

	
	средства дорожного фонда муниципального образования город Энгельс
	0,00
	5 042,03
	10 988,94
	17 517,36
	24 171,49
	25 989,79
	6 770,63
	7 485,51
	97 965,75
	

	
	софинансирование из бюджета муниципального образования город Энгельс
	100,00
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	200,00
	

	
	средства муниципального образования город Энгельс
	1 461,20
	22 839,63
	7 719,06
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	32 519,89
	


5. Ресурсное обеспечение Программы
        Финансирование Программы осуществляется из средств бюджета муниципального образования город Энгельс, в том числе за счет средств дорожного фонда муниципального образования город Энгельс, а также средств межбюджетных трансфертов, перечисленных из дорожного фонда Саратовской области.

          Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет (прогнозно) 3 414 167,64 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Энгельс, в том числе:

- 3 283 482,00 тыс. рублей – средства дорожного фонда Саратовской области;

- 97 965,75 тыс. рублей - средства муниципального дорожного фонда муниципального образования город Энгельс;

- 32 519,89 тыс. рублей – средства муниципального образования город Энгельс;

- 200,00 тыс. рублей – софинансирование местного бюджета в рамках выделяемой субсидии из дорожного фонда Саратовской области.

         Из них:

 в 2017 году – 271 191,20 тыс. рублей– средства бюджета муниципального образования город Энгельс, в том числе:

- 269 630,00 тыс. рублей - средства дорожного фонда Саратовской области;

- 1 461,20 тыс. рублей – средства муниципального образования город Энгельс;

- 100,00 тыс. рублей – софинансирование местного бюджета в рамках выделяемой субсидии из дорожного фонда Саратовской области;

 в 2018 году – 447 611,66 тыс. рублей– средства бюджета муниципального образования город Энгельс, в том числе:

 - 419 630,00 тыс. рублей - средства дорожного фонда Саратовской области;

- 5 042,03 тыс. рублей – средства муниципального дорожного фонда муниципального образования город Энгельс;

- 22 839,63 тыс. рублей - средства бюджета муниципального образования город Энгельс;

- 100,00 тыс. рублей – софинансирование местного бюджета в рамках выделяемой субсидии из дорожного фонда Саратовской области;

  в 2019 году – 318 608,00 тыс. рублей (прогнозно) - средства бюджета муниципального образования город Энгельс, в том числе:

 - 299 900,00 тыс. рублей - средства дорожного фонда Саратовской области;

- 7 719,06 тыс. рублей - средства муниципального образования город Энгельс;

- 10 988,94 тыс. рублей – средства муниципального дорожного фонда муниципального образования город Энгельс;
 в 2020 году – 617 517,36 тыс. рублей - средства бюджета муниципального образования город Энгельс, в том числе;

 - 599 900,00 тыс. рублей - средства дорожного фонда Саратовской области;

- 100,00 тыс. рублей - средства муниципального образования город Энгельс;

- 17 517,36 тыс. рублей – средства муниципального дорожного фонда муниципального образования город Энгельс;

  в 2021 году – 324 171,49 тыс. рублей (прогнозно) - средства бюджета муниципального образования город Энгельс, в том числе;

 - 299 900,00 тыс. рублей - средства дорожного фонда Саратовской области;

- 100,00 тыс. рублей - средства муниципального образования город Энгельс;

- 24 171,49 тыс. рублей – средства муниципального дорожного фонда муниципального образования город Энгельс;

в 2022 году – 622 611,79 тыс. рублей (прогнозно) - средства бюджета муниципального образования город Энгельс, в том числе;

 - 596 522,00 тыс. рублей - средства дорожного фонда Саратовской области;

- 100,00 тыс. рублей - средства муниципального образования город Энгельс;

- 25 989,79 тыс. рублей – средства муниципального дорожного фонда муниципального образования город Энгельс;

в 2023 году – 402 070,63 тыс. рублей (прогнозно) - средства бюджета муниципального образования город Энгельс, в том числе;

 - 395 200,00 тыс. рублей - средства дорожного фонда Саратовской области;

- 100,00 тыс. рублей - средства муниципального образования город Энгельс;

- 6 770,63 тыс. рублей - средства муниципального дорожного фонда муниципального образования город Энгельс;

в 2024 году – 410 385,51 тыс. рублей (прогнозно) - средства бюджета муниципального образования город Энгельс, в том числе;

 - 402 800,00 тыс. рублей - средства дорожного фонда Саратовской области;

- 100,00 тыс. рублей - средства муниципального образования город Энгельс;

- 7 485,51 тыс. рублей - средства муниципального дорожного фонда муниципального образования город Энгельс.
