Приложение 
к постановлению администрации

Энгельсского муниципального района 

от 28.09.2021 года № 3546
4. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий, включающая взаимоувязанные социально-экономические, производственные, организационно-хозяйственные и другие мероприятия, обеспечивающие достижение программных целей, приведена в таблице:

тыс. рублей
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	срок исполнения
	источник финансирования
(прогнозно)
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год 
	2024 год
	Всего
	Исполнители
	Ожидаемые результаты

	1. 
	Основное мероприятие: Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Саратовской агломерации в границах муниципального образования город Энгельс в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», в том числе:
	2017-2018
	всего, в том числе:
	262 129,33
	421 909,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	684 038,93
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	улучшение состояния улично-дорожной сети протяженностью 712,5 тыс. кв.м., приведение в нормативное состояние 94% автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования город Энгельс 

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	261 538,13
	419 630,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	681 168,13
	
	

	
	
	
	софинансирование из бюджета муниципального образования город Энгельс
	0,00
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	
	

	
	
	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	591,20
	2 179,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 770,81
	
	

	1.1. 
	Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования, расположенных на следующих участках:
	2017-2018
	всего в том числе:
	261 538,13
	272 561,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	534 100,07
	
	

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	261 538,13
	272 461,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	534 000,07
	
	

	
	
	
	софинансирование из бюджета муниципального образования город Энгельс
	0,00
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	
	

	1.1.1.
	г. Энгельс, ул. Космонавтов (от проспекта. Химиков до ул. Полтавской)
	2017
	 
	11 931,44
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11 931,44
	
	 

	1.1.2.
	г. Энгельс, ул. Лесозаводская (от ул. Трудовой до кольцевой развязки на пересечении с ул. Советской)
	2017 
	
	18 383,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18 383,30
	
	 

	1.1.3.
	г. Энгельс, ул. Тихая (от ул. Трудовой до ул. Максима Горького)
	2017
	
	7 119,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 119,65
	
	 

	1.1.4.
	г. Энгельс, ул. Телеграфная (от ул. Красноармейской до ул. Пристанской)
	2017 
	
	7 825,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 825,00
	
	 

	1.1.5.
	г. Энгельс, ул. Маршала Василевского А.М. (от ул. Студенческой до ул. Колотилова)
	2017 
	
	6 056,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 056,46
	
	 

	1.1.6.
	г. Энгельс, ул. Вокзальная (от ул. Маяковского до ул. Советской)
	2017 
	
	7 232,07
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 232,07
	
	 

	1.1.7.
	Энгельсский район, р.п. Приволжский, ул. Веселая (от Волжского проспекта до ул. Гагарина)
	2017 
	
	19 371,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	19 371,05
	
	 

	1.1.8.
	Энгельсский район, р.п. Приволжский, ул. Гагарина (от ул. Веселой до 416+390 км автодороги «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград)
	2017 
	
	70 208,07
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	70 208,07
	
	 

	1.1.9.
	г. Энгельс, ул. Полиграфическая (от ул. Студенческой до ул. 148-й Черниговской дивизии), в том числе:
	2017 
	
	27 042,29
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	27 042,29
	
	 

	1.1.9.1.
	г. Энгельс, на участке от Нестерова до ул. Студенческой
	
	
	7 790,62
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 790,62
	
	 

	1.1.9.2.
	г. Энгельс, на участке от ул. Нестерова до ул. 148-й Черниговской дивизии
	
	
	19 251,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	19 251,67
	
	 

	1.1.10.
	г. Энгельс, ул. Маяковского (от ул. Тельмана до Волжского проспекта), в том числе:
	2017
	
	44 513,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	44 513,86
	
	 

	1.1.10.1.
	г. Энгельс, на участке от ул. Тельмана до пер. Маяковского
	
	
	28 269,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	28 269,08
	
	 

	1.1.10.2.
	г. Энгельс, на участке от пер. Маяковского до Волжского проспекта
	
	
	16 244,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16 244,78
	
	 

	1.1.11.
	г. Энгельс, ул. Тельмана (от ул. Максима Горького до ул. Полтавской), в том числе:
	2017
	
	41 854,93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	41 854,93
	
	 

	1.1.11.1.
	г. Энгельс, на участке от ул. Максима Горького до ул. Комсомольской
	
	
	29 712,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	29 712,70
	
	 

	1.1.11.2.
	г. Энгельс, на участке от проспекта Фридриха Энгельса до ул. Полтавской
	
	
	12 142,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12 142,23
	
	 


	1.1.12.
	г. Энгельс, проспект Фридриха Энгельса (от ул. Станционной до ул. Промышленной)
	2018 
	
	0,00
	41 591,54
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	41 591,54
	
	 

	1.1.13.
	г. Энгельс, ул. Полтавская (от ул. Марины Расковой до проспекта Строителей)
	2018 
	
	0,00
	12 501,81
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12 501,81
	
	 

	1.1.14.
	г, Энгельс, ул. Полтавская (от проспекта Строителей до проспекта Фридриха Энгельса)
	2018 
	
	0,00
	12 382,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12 382,16
	
	 

	1.1.15.
	г. Энгельс, ул. Советская (от ул. Степной до ул. Вокзальной)
	2018
	
	0,00
	8 929,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8 929,74
	
	 

	1.1.16.
	г. Энгельс, ул. Максима Горького (от ул. Тихой до ул. Ленина)
	2018
	
	0,00
	9 756,99
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9 756,99
	
	 

	1.1.17.
	г. Энгельс, ул. Рабочая (на участке от ул. Дубовской до ул. Степной)
	2018
	
	0,00
	18 321,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18 321,35
	
	 

	1.1.18.
	г. Энгельс, ул. Студенческая (от ул. Маршала Василевского А.М.  до проезда Баумана)
	2018
	
	0,00
	3 066,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 066,23
	
	 


	1.1.19.
	г. Энгельс, ул. Студенческая (от проезда Баумана до 1-го Геологического проезда)
	2018
	
	0,00
	8 139,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8 139,13
	
	 

	1.1.20.
	г. Энгельс, по проспекту Строителей 
	2018
	
	0,00
	81 899,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	81 899,39
	
	 

	1.1.21.
	г. Энгельс, ул. Промышленная (на участке от проспекта Фридриха Энгельса до проспекта Строителей)
	2018
	
	0,00
	60 703,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	60 703,08
	
	 

	1.1.22.
	г. Энгельс, ул. Степная (на участках от ул. Советской до ул. Волоха, от ул. Маяковского до ул. Рабочей, от ул. Комсомольской до проспекта Строителей)
	2018
	
	0,00
	15 270,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15 270,52
	
	 

	1.2. 
	Выполнение работ по реконструкции автомобильных дорог общего пользования, расположенных на следующих участках:
	2018-2019  
	средства дорожного фонда Саратовской области
	0,00
	139 261,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	139 261,94
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	выполнение капитального ремонта и реконструкции автомобильных дорог общей площадью 69, 055 тыс. кв.м

	1.2.1.
	Реконструкция автомобильной дороги, расположенной в г. Энгельсе, ул. Степная (на участке от ул. Пушкина до ул. Комсомольской) 
	2018
	
	0,00
	18 095,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18 095,88
	
	

	1.2.2.
	Реконструкция автомобильной дороги, расположенной в г. Энгельсе, проспект Фридриха Энгельса (на участке от ул. Степная до ул. Станционная)
	2018
	
	0,00
	121 166,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	121 166,06
	
	

	1.3.
	Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования, расположенных на следующих участках:
	2018
	средства дорожного фонда Саратовской области
	0,00
	7 906,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 906,12
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	снижение риска возникновения ДТП с участием пешеходов на автомобильных дорогах общего пользования, местного значения в границах муниципального образования город Энгельс, увеличение протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием на 1000 м

	1.3.1
	Капитальный ремонт подземного пешеходного перехода по проспекту Строителей (в районе пересечения с ул. Строительной)
	2018
	
	0,00
	7 906,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 906,12
	
	

	1.4. 
	Мероприятия по осуществлению контроля за исполнением работ по строительству, реконструкции, ремонту и капитальному ремонту участков автомобильных дорог общего пользования
	2017-2018
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	591,20
	2 179,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 770,81
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	проведение мероприятий по ремонту автомобильных дорог в соответствии с действующими нормами и правилами выполнения работ по ремонту, реконструкции и строительству объектов капитального строительства; корректное составление сметной документации, исключающее задвоенность позиций и превышение объемов и цен

	2. 
	Основное мероприятие: Выполнение работ по установке пешеходных ограждений на следующих участках автомобильных дорог общего пользования:
	2017
	средства дорожного фонда Саратовской области
	2 917,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 917,17
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	повышение безопасности пешеходов вблизи мест значительной концентрации ДТП, вследствие установки 1630 п.м ограждений проезжей части

	2.1.
	г. Энгельс, проспект Строителей (в районе пересечения с ул. Строительной)
	2017
	
	384,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	384,17
	
	

	2.2.
	г. Энгельс, проспект Фридриха Энгельса (район рынка «Покровский»)
	2017
	
	284,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	284,00
	
	

	2.3.
	г. Энгельс, ул. Полиграфическая (в районе жилых домов №№ 55, 188, в районе ГАУЗ «Городская больница №2») 
	2017
	
	426,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	426,00
	
	

	2.4.
	г. Энгельс, ул. Маяковского (в районе пересечения с ул. Будочной)
	2017
	
	142,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	142,00
	
	 

	2.5.
	Энгельсский район, р.п. Приволжский, ул. Веселая (в районе пересечения с ул. Суворова)
	2017
	
	71,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	71,00
	
	 

	2.6.
	г. Энгельс, ул. Тельмана (в районе МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «МЭЛ им. А.Г. Шнитке»)
	2017
	
	284,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	284,00
	
	 

	2.7.
	г. Энгельс, ул. Полтавская (в районе ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум», жилого дома № 3Б
	2017
	
	284,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	284,00
	
	 

	2.8.
	г. Энгельс, ул. Космонавтов (в районе остановки общественного транспорта «8-й квартал»)
	2017
	
	142,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	142,00
	
	 

	2.9.
	г. Энгельс, ул. Телеграфная (в районе МБОУ «СОШ № 10»)
	2017
	
	142,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	142,00
	
	 

	2.10.
	г. Энгельс, ул. Маршала Василевского А.М. (в районе МБДОУ «Детский сад № 69»
	2017
	
	142,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	142,00
	
	 

	2.11.
	г. Энгельс, Волжский проспект (в районе жилых домов №№ 1-7)
	2017   
	
	308,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	308,00
	
	 

	2.12.
	г. Энгельс, ул. Трудовая (в районе жилых домов №№12-12/3)
	2017   
	
	308,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	308,00
	
	 

	3. 
	Основное мероприятие: Установка светофорных объектов на следующих участках автомобильных дорог общего пользования:
	2017
	всего, в том числе:
	1 524,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 524,70
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	улучшение системы управления транспортными потоками на двух участках автомобильных дорог

 

 

 

 

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	1 424,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 424,70
	
	

	
	
	
	софинансирование из бюджета муниципального образования город Энгельс
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	
	

	3.1.
	г. Энгельс, проспект. Строителей (на пересечении с ул. Строительной)
	
	 
	631,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	631,86
	
	

	3.2.
	г. Энгельс, ул. Рабочая (на пересечении с ул. Телеграфной)
	
	
	892,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	892,84
	
	

	4. 
	Основное мероприятие: Проектно-изыскательские работы, в том числе:
	2017-2023
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	870,00
	4 879,58
	15 988,94
	9 163,10
	2 160,87
	11 777,64
	13 244,20
	0,00
	58 084,33
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	проведение изыскательских работ, создание проектной и сметной документации, необходимой для выполнения работ по капитальному ремонту и реконструкции автомобильных дорог общего пользования

	4.1.
	Проектно-изыскательские работы по проведению капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог
	2017-2019
	
	870,00
	1 836,20
	4 933,58
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 639,78
	
	

	4.2.
	Проектно-изыскательские работы по проведению строительства и реконструкции автомобильных дорог
	2018-2023
	
	0,00
	2 173,38
	11 055,36
	9 163,10
	1 800,00
	11 777,64
	13 244,20
	0,00
	49 213,68
	
	

	4.3.
	Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за выполненные проектно-изыскательские работы
	2018-2021
	
	0,00
	870,00
	0,00
	0,00
	360,87
	0,00
	0,00
	0,00
	1 230,87
	
	Погашение кредиторской задолженности на 100%

	5. 
	Основное мероприятие: Мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования на следующих участках:
	2018
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	0,00
	20 822,48
	0,00
	0,00
	18 397,56
	0,00
	0,00
	0,00
	39 220,04
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	выполнение капитального ремонта и реконструкции автомобильных дорог общей площадью 69, 055 тыс. кв.м

 

 

 

	5.1.
	г. Энгельс, по ул. Заводская (на участке от ул. Тракторной до ул. Хвалынской)
	
	
	0,00
	8 652,93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8 652,93
	
	

	5.2.
	г. Энгельс, по ул. Персидского (на участке от ул. Московской до ул. Пристанской), ул. Пристанская (на участке от ул. Персидского до ул. Телеграфной)
	
	
	0,00
	6 407,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 407,13
	
	

	5.3.
	 г. Энгельс, по ул. Свердлова (на участке от ул. Коммунистической до ул. Петровской)
	
	
	0,00
	1 799,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 799,68
	
	

	5.4.
	 г. Энгельс, по ул. Лесозаводская (на участке от кольцевой развязки на пересечении с ул. Советской до железнодорожного переезда)
	
	
	0,00
	3 962,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 962,74
	
	 

	5.5.
	г. Энгельс, ул. Амурская (на участке от ул. Краснознаменной до 3-го Мирного проезда)
	2021
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 828,16
	0,00
	0,00
	0,00
	3 828,16
	
	 

	5.6.
	г. Энгельс, ул. Персидского
(на участке от ул. Пушкина до ул. Красноармейской)
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 655,12
	0,00
	0,00
	0,00
	2 655,12
	
	 

	5.7.
	г. Энгельс, пер. Волгоградский (на участке от ул. Тельмана до пер. Зеленый)
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 721,95
	0,00
	0,00
	0,00
	2 721,95
	
	 

	5.8.
	г. Энгельс, мкр. Энгельс-1 
(на участке от дома № 54 до дома № 60)
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9 192,33
	0,00
	0,00
	0,00
	9 192,33
	
	 

	6. 
	Основное мероприятие: Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности пешеходов, в том числе:
	2017
	средства дорожного фонда Саратовской области
	3 750,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 750,00
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	снижение риска возникновения ДТП с участием пешеходов на автомобильных дорогах общего пользования, местного значения в границах муниципального образования город Энгельс

	6.1.
	Установка системы фото- видеофиксации нарушений ПДД (на ул. Лесозаводской в районе МБОУ «СОШ № 14»)
	
	
	3 550,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 550,00
	
	

	6.2.
	Установка информационных аншлагов по ул. Степной (в районе жилых домов №№ 57-59)
	
	
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	
	

	6.3.
	Устройство шумовых полос на ул. Степной (в районе жилых домов №№ 57-59)
	
	
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	
	

	7. 
	Основное мероприятие: Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Саратовской агломерации в границах городских поселений области в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (региональный проект в целях выполнения задач федерального проекта «Дорожная сеть»), в том числе:
	2019-2024
	всего, в том числе:
	0,00
	0,00
	300 000,00
	600 000,00
	300 000,00
	300 100,00
	300 100,00
	384 712,61
	2 184 912,61
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	улучшение состояния улично-дорожной сети, приведение в нормативное состояние 94% автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования город Энгельс, выполнение капитального ремонта и реконструкции автомобильных дорог, увеличение протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием.

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	0,00
	0,00
	299 900,00
	599 900,00
	299 900,00
	300 000,00
	300 000,00
	384 612,61
	2 184 312,61
	
	

	
	
	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	600,00
	
	

	7.1.
	выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования на следующих участках:
	2019-2024
	всего, в том числе:
	0,00
	0,00
	111 179,07
	428 046,50
	175 682,34
	0,00
	0,00
	0,00
	714 907,91
	
	ремонт автомобильных дорог протяженностью 
38,4 км

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	0,00
	0,00
	111 079,07
	428 046,50
	175 682,34
	0,00
	0,00
	0,00
	714 807,91
	
	

	
	
	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	
	

	7.1.1
	г.Энгельс, проспект Химиков
	2019
	 
	0,00
	0,00
	24 517,87
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	24 517,87
	
	 

	7.1.2
	г.Энгельс, Энгельс-1 (на участке от ул. Марины Расковой до проходной авиабазы)
	2019
	
	0,00
	0,00
	7 997,29
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 997,29
	
	 

	7.1.3
	р.п. Приволжский, ул. Енисейская (на участке от ул. Гагарина до ул. Степана Разина)
	2019
	
	0,00
	0,00
	3 842,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 842,98
	
	 

	7.1.4
	г. Энгельс, ул. Будочная (на участке от ул. Маяковского до ж/д переезда)
	2019
	
	0,00
	0,00
	12 298,27
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12 298,27
	
	 

	7.1.5
	р.п. Приволжский, ул. Центральная (на участке от ул. Гагарина до ул. Щорса)
	2019
	
	0,00
	0,00
	13 774,93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13 774,93
	
	 

	7.1.6
	г.Энгельс, ул. Степана Разина (на участке от ул. Украинской до железнодорожного переезда)
	2019
	
	0,00
	0,00
	7 791,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 791,55
	
	 

	7.1.7
	г.Энгельс, ул. Украинская (на участке от 6-го Полярного проезда до проспекта Фридриха Энгельса) 
	2019
	
	0,00
	0,00
	7 628,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 628,52
	
	 

	7.1.8
	р.п. Приволжский, ул. Степана Разина (на участке от ул. Енисейской до ул. Украинской)
	2019
	
	0,00
	0,00
	17 957,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17 957,98
	
	 

	7.1.9
	г.Энгельс, проспект Фридриха Энгельса (на участке от ул. Украинской до ул. Промышленной)
	2019
	
	0,00
	0,00
	15 369,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15 369,68
	
	 

	7.1.10
	г. Энгельс, ул. Комсомольская (на участке от ул. Степной до ул. Кожевенной)
	2020
	
	0,00
	0,00
	0,00
	3 606,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 606,70
	
	ремонт автомобильных дорог протяженностью 29,6 км

 

	7.1.11
	г. Энгельс, ул. Волоха (на участке от ул. Петровской до ул. Вокзальной)
	2020
	
	0,00
	0,00
	0,00
	20 689,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20 689,96
	
	

	7.1.12
	г. Энгельс, ул. 148-й Черниговской дивизии (на участке от ул. Полиграфической до ул. Полтавской)
	2020
	
	0,00
	0,00
	0,00
	25 850,54
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	25 850,54
	
	 

	7.1.13
	г. Энгельс, ул. Кожевенная (на участке от ул. Комсомольской до проспекта Фридриха Энгельса)
	2020
	
	0,00
	0,00
	0,00
	5 957,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 957,38
	
	 

	7.1.14
	г. Энгельс, ул. Серафимовича (на участке от ул. Маршала Василевского А.М. до ул. Студенческой)
	2020
	
	0,00
	0,00
	0,00
	15 155,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15 155,47
	
	 

	7.1.15
	г. Энгельс, 1-й Геологический проезд (на участке от ул. Студенческой до Восточного кладбища)
	2020
	
	0,00
	0,00
	0,00
	7 935,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 935,96
	
	 

	7.1.16
	г. Энгельс, ул. Российская (на участке от ул. Маршала Василевского А.М. до 5-го Студенческого проезда)
	2020
	
	0,00
	0,00
	0,00
	3 645,69
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 645,69
	
	 

	7.1.17
	г. Энгельс, 5-й Студенческий проезд (на участке от ул. Российской до ул. Колотилова)
	2020
	
	0,00
	0,00
	0,00
	9 937,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9 937,46
	
	 

	7.1.18
	г. Энгельс, ул. Ломоносова (на участке от проспекта Строителей до ГАУЗ «Перинатальный центр»)
	2020
	
	0,00
	0,00
	0,00
	30 125,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	30 125,32
	
	 

	7.1.19
	г. Энгельс, ул. Менделеева (на участке от проспекта Строителей до ГАУЗ «Энгельсская городская больница № 1»)
	2020
	
	0,00
	0,00
	0,00
	17 795,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17 795,46
	
	 

	7.1.20
	г. Энгельс, ул. Нестерова (на участке от ул. Пушкина до ул. Колотилова)
	2020
	
	0,00
	0,00
	0,00
	40 718,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	40 718,10
	
	 

	7.1.21
	г. Энгельс, ул. 2-я Ленинградская (на участке от ул. Марины Расковой до ул. Нестерова)
	2020
	
	0,00
	0,00
	0,00
	12 806,07
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12 806,07
	
	 

	7.1.22
	г. Энгельс, ул. Смоленская (на участке от ул. Нестерова до Восточного переулка)
	2020
	
	0,00
	0,00
	0,00
	6 549,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 549,00
	
	 

	7.1.23
	г. Энгельс, Восточный переулок (на участке от ул. Полиграфической до ул. 2-ой Ленинградской)
	2020
	
	0,00
	0,00
	0,00
	8 388,77
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8 388,77
	
	 

	7.1.24
	г. Энгельс, проспект Фридриха Энгельса (на участке от ул. Тельмана до Восточного переулка)
	2020
	
	0,00
	0,00
	0,00
	11 224,56
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11 224,56
	
	 

	7.1.25
	г. Энгельс, ул. Краснознаменная (на участке от ж/д переезда до Волжского проспекта) 
	2020
	
	0,00
	0,00
	0,00
	18 677,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18 677,75
	
	 

	7.1.26
	г. Энгельс, ул. Совхозная (на участке от ул. Тракторной до пер. Маяковский), пер. Маяковский (на участке от ул. Совхозной до ул. Маяковской)
	2020
	
	0,00
	0,00
	0,00
	12 164,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12 164,92
	
	 

	7.1.27
	г. Энгельс, ул. Марины Расковой (на участке от ул. от 148-й Черниговской дивизии до дома №6)
	2020
	
	0,00
	0,00
	0,00
	38 679,27
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	38 679,27
	
	 

	7.1.28
	г. Энгельс, Энгельс-1 (на участке от дома №28 до МДОУ «Детский сад №81»)
	2020
	
	0,00
	0,00
	0,00
	8 721,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8 721,90
	
	 

	7.1.29
	г. Энгельс, Энгельс-1 (на участке от дома № 66 до гаражного кооператива) 
	2020
	
	0,00
	0,00
	0,00
	9 348,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9 348,19
	
	 

	7.1.30
	г. Энгельс, ул. Лесозаводская (на участке от ул. Хвалынской до ж/д переезда в районе въездной стелы г.Энгельс) 
	2020
	
	0,00
	0,00
	0,00
	22 968,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	22 968,50
	
	 

	7.1.31
	р.п. Приволжский, с. Квасниковка,

 ул. Колхозная (на участке от Большевистского переулка до СНТ «Возрождение»)
	2020
	
	0,00
	0,00
	0,00
	17 836,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17 836,76
	
	 

	7.1.32
	г. Энгельс, ул. Лесозаводская (на участке от моста «Саратов-Энгельс» до кольцевой развязки на ул. Трудовой)
	2020
	
	0,00
	0,00
	0,00
	25 222,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	25 222,95
	
	 

	7.1.33
	г. Энгельс, ул. Маршала Василевского А.М. (на участке от ул. Студенческой до ул. Пристанской)
	2020
	
	0,00
	0,00
	0,00
	5 237,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 237,00
	
	 

	7.1.34
	р.п. Приволжский, 8-й квартал (на участке от ул. Мясокомбинат до дома №4)
	2020
	
	0,00
	0,00
	0,00
	1 979,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 979,28
	
	 

	7.1.35
	г. Энгельс, ул. Санаторная (на участке от ул. Полиграфической до 2-го проезда Колотилова)
	2020
	
	0,00
	0,00
	0,00
	5 625,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 625,01
	
	 

	7.1.36
	 г. Энгельс, ул. Молодежная (на участке от ул. Ломоносова до ул. Менделеева)
	2020
	
	0,00
	0,00
	0,00
	3 661,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 661,53
	
	 

	7.1.37
	г. Энгельс, ул. Ленинградская (на участке от пр-кта Строителей до ул. Краснодарской) 
	2020
	
	0,00
	0,00
	0,00
	7 036,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 036,47
	
	 

	7.1.38
	р.п. Приволжский, 8-ой квартал (на участке от ул. Гагарина до МОУ СОШ №4)
	2020
	
	0,00
	0,00
	0,00
	5 806,41
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 806,41
	
	 

	7.1.39
	г. Энгельс, вдоль МОУ СОШ № 33 (на участке от ул. Тельмана до ул. Ленина)
	2020
	
	0,00
	0,00
	0,00
	6 335,69
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 335,69
	
	 

	7.1.40
	р.п. Приволжский, от ул. Гагарина до ООО ЭПО «Сигнал» (на участке от 1-го квартала до 5-го квартала)
	2020
	
	0,00
	0,00
	0,00
	8 960,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8 960,18
	
	 

	7.1.41
	г. Энгельс, ул. Марины Расковой (на участке от дома № 52 до дома №43а)
	2020
	
	0,00
	0,00
	0,00
	9 398,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9 398,25
	
	 

	7.1.42
	г. Энгельс, ул. Марины Расковой (на участке от пр-кта Химиков до дома № 22)
	2021
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8 592,91
	0,00
	0,00
	0,00
	8 592,91
	
	ремонт автомобильных дорог протяженностью 8,804 км

	7.1.43
	г. Энгельс, ул. Коммунистическая (на участке от пл. Свободы до ул. Максима Горького)
	2021
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9 747,03
	0,00
	0,00
	0,00
	9 747,03
	
	

	7.1.44
	г. Энгельс, ул. Лесокомбинатская (на участке от туристической базы «Веселый Роджер» до дома № 30)
	2021
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16 506,30
	0,00
	0,00
	0,00
	16 506,30
	
	

	7.1.45
	г. Энгельс, Волжский проспект (на участке от ул. Маяковского до поворота на п. Плодосовхоз)
	2021
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	76 350,20
	0,00
	0,00
	0,00
	76 350,20
	
	

	7.1.46
	г. Энгельс, ул. Петровская (на участке от ул. Максима Горького до ул. Маяковского)
	2021
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17 289,30
	0,00
	0,00
	0,00
	17 289,30
	
	

	7.1.47
	г. Энгельс, ул. Студенческая (на участке от 1-го Геологического проезда до дома №205 корпус 10)
	2021
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	30 673,43
	0,00
	0,00
	0,00
	30 673,43
	
	

	7.1.48
	г. Энгельс, ул. Тургенева (на участке от ул. Лесозаводской до дома №42/5)
	2021
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 365,58
	0,00
	0,00
	0,00
	7 365,58
	
	

	7.1.49
	г. Энгельс, ул. Студенческая (на участке от дома №155 до дома №177)
	2021
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9 157,59
	0,00
	0,00
	0,00
	9 157,59
	
	

	7.2. 
	выполнение работ по реконструкции автомобильных дорог общего пользования на следующих участках:
	2019-2024 
	средства дорожного фонда Саратовской области
	0,00
	0,00
	51 275,92
	93 242,81
	0,00
	94 172,75
	0,00
	0,00
	238 691,48
	
	реконструкция автомобильных дорог протяженностью 2,92 км

	7.2.1
	р.п. Приволжский, ул. Украинская (на участке от ул. Чехова до 6-го Полярного проезда)
	2019
	
	0,00
	0,00
	51 275,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	51 275,92
	
	

	7.2.2
	г. Энгельс, ул. Гоголя 
(на участке от ул. Саратовской до ул. Вокзальной)
	2020
	
	0,00
	0,00
	0,00
	53 588,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	53 588,78
	
	

	7.2.3
	г. Энгельс, ул. Новобазарная 
(на участке от ул. Саратовской до ул. Вокзальной)
	2020
	
	0,00
	0,00
	0,00
	39 654,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	39 654,03
	
	

	7.2.4
	г. Энгельс, пересечение ул. Тельмана и ул. Маяковского
	2022
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	94 172,75
	0,00
	0,00
	94 172,75
	
	

	7.3.
	выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования на следующих участках:
	2019
	средства дорожного фонда Саратовской области
	0,00
	0,00
	42 386,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	42 386,71
	
	капитальный ремонт автомобильных дорог протяженностью 1,02 км

	7.3.1
	г.Энгельс, ул. Овражная (на участке от просп. Фридриха Энгельса до ул. Маяковского)
	
	
	0,00
	0,00
	42 386,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	42 386,71
	
	

	7.4.
	выполнение работ по строительству автомобильных дорог общего пользования, расположенных на следующих участках:
	2019-2024
	Всего, в том числе:
	0,00
	0,00
	95 158,30
	64 815,60
	117 572,28
	205 927,25
	0,00
	0,00
	483 473,43
	
	строительство автомобильной дороги протяженностью 6,5 км и пешеходного перехода площадью 
366,1 кв.м

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	0,00
	0,00
	95 158,30
	64 715,60
	117 472,28
	205 827,25
	0,00
	0,00
	483 173,43
	
	

	
	
	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	100,00
	100,00
	0,00
	0,00
	300,00
	
	

	7.4.1 
	строительство объездной автомобильной дороги (на участке от кольцевой развязки ул. Нестерова и ул. Колотилова до автодороги «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград»)
	2019-2021
	 
	0,00
	0,00
	56 666,55
	64 815,60
	117 572,28
	205 927,25
	0,00
	0,00
	444 981,68
	
	

	7.4.2
	строительство пешеходного перехода по ул. Лесозаводской в районе МОУ «Школа нового века»
	2019
	
	0,00
	0,00
	38 491,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	38 491,75
	
	

	7.5.
	выполнение работ по установке оборудования для безопасности дорожного движения
	2020-2021
	средства дорожного фонда Саратовской области
	0,00
	0,00
	0,00
	13 895,09
	6 745,38
	0,00
	0,00
	0,00
	19 277,06
	
	снижение риска возникновения ДТП с участием пешеходов на автомобильных дорогах общего пользования, местного значения в границах муниципального образования город Энгельс, установка комплексов средств организации дорожного движения (Дорожный знак  «Пешеходный переход» со светодиодной подсветкой, светофор светодиодный мигающий), установка пешеходных ограждений

	8.
	Основное мероприятие: Осуществление сопутствующих, контрольных и иных мероприятий, в том числе:
	2019-2024
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	2 619,06
	8 354,26
	3 150,87
	13 532,56
	12 855,60
	7 485,51
	47 997,86
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	проведение мероприятий по ремонту, реконструкции и строительству автомобильных дорог в соответствии с действующими нормами и правилами выполнения работ по ремонту, реконструкции и строительству объектов капитального строительства; корректное составление сметной документации, исключающее задвоенность позиций и превышение объемов и цен, постановка на кадастровый учет, формирование и актуализация банка дорожных данных

	8.1
	осуществление сопутствующих, контрольных и иных мероприятий
	
	
	0,00
	0,00
	2 619,06
	8 354,26
	2 861,88
	765,60
	12 855,60
	7 485,51
	34 941,91
	
	

	8.2.
	технический учет и паспортизация автомобильных дорог муниципального образования город Энгельс
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12 766,96
	0,00
	0,00
	12 766,96
	
	

	8.3.
	погашение кредиторской задолженности прошлых лет на осуществление сопутствующих, контрольных и иных мероприятий
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	288,99
	0,00
	0,00
	0,00
	288,99
	
	

	Всего по программе:
	Всего, в том числе:
	271 191,20
	447 611,66
	318 608,00
	617 517,36
	323 709,30
	325 410,20
	326 199,80
	392 198,12
	3 022 445,64
	 

	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	269 630,00
	419 630,00
	299 900,00
	599 900,00
	299 900,00
	300 000,00
	300 000,00
	384 612,61
	2 873 572,61
	

	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	1 461,20
	27 881,66
	18 708,00
	17 617,36
	23 809,30
	25 410,20
	26 199,80
	7 585,51
	148 673,03
	

	
	софинансирование из бюджета муниципального образования город Энгельс
	100,00
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	200,00
	


