Приложение

к постановлению администрации Энгельсского муниципального района

от 02.02.2017  года № 380

Ведомственная целевая программа

«Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, на 2017-2019 годы»

Паспорт ведомственной целевой программы

| Наименование программы | Ведомственная целевая программа «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, на 2017-2019 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке Программы (наименование и реквизиты муниципального правового акта) | Приказ комитета жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района от 24.11.2016 года № 102 «О разработке ведомственной целевой программы «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, на 2017-2019 годы» |
| Заказчик Программы | комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района |
| Разработчик Программы | комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района |
| Исполнители Программы | комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района |
| Цели и задачи Программы | Основными целями Программы являются: - повышение уровня благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов; - повышение комфортности проживания в многоквартирных домах; - увеличение срока службы дорожных покрытий, сооружений; -улучшение технического состояния дворовых территорий; - улучшение санитарного состояния и эстетичного внешнего вида территории поселения Задачей Программы является проведение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области |
| Сроки и этапы реализации Программы | Реализация программы рассчитана на три года - 2017-2019 годы, в один этап |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования мероприятий Программы из бюджета муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области составляет (прогнозно) 8700,0 тыс.рублей за счет средств муниципального дорожного фонда муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, из которых: на 2017 год - 2900,0тыс.рублей - средства муниципального дорожного фонда муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области; на 2018 год - 2900,0 тыс.рублей - средства муниципального дорожного фонда муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области; на 2019 год - 2900,0 тыс.рублей - средства муниципального дорожного фонда муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области. |
| Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы | Приведение дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям общей площадью 2 350 кв.м, расположенных на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, в соответствие с требованиями технических норм |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за ходом исполнения Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, формирования и реализации муниципальных и ведомственных целевых программ в Энгельсском муниципальном районе, утвержденным постановлением администрации Энгельсского муниципального района от 06.04.2010 года № 2105, пунктом 3 постановления администрации Энгельсского муниципального района от 20.11.2013 года № 6751. |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Дворовые территории и проезды к дворовым территориям многоквартирных домов являются важнейшей составной частью транспортной системы населенных пунктов. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.

На территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области (далее – муниципальное образование город Энгельс) расположен 1231 многоквартирный дом. Большинство многоквартирных жилых домов поселения введены в эксплуатацию в                                1970-1980 годах. Дворовые территории более 70 процентов многоквартирных домов имеют высокий физический износ и требуют ремонта. В неудовлетворительном состоянии находятся многие проезды к дворовым территориям. Кроме того, за последнее десятилетие значительно выросло количество личного автотранспорта, что привело к росту потребности в парковочных местах на придомовых территориях.

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в течение длительного периода времени осуществлялся по остаточному принципу из-за недостатка средств в первую очередь производился ремонт на  центральных улиц поселения.

В период с 2012 года по 2016 год на территории муниципального образования город Энгельс в рамках целевых программ проведены мероприятия по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. За указанный период удалось отремонтировать 51,96 тыс. кв. м асфальтового покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. Ремонт всех дворовых территорий и проездов к ним требует более длительного периода времени и значительных  финансовых затрат.

Одним из способов решения проблемы приведения дорожной сети в нормативное состояние и реформирования системы финансирования дорожного хозяйства явилось создание системы дорожных фондов, которая предусматривает возможность использования ассигнований дорожных фондов для капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

Решением Энгельсского городского Совета депутатов от 20.12.2013 года                 № 71/01 создан муниципальный дорожный фонд муниципального образования город Энгельс и утвержден Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, согласно которому бюджетные ассигнования дорожного фонда могут использоваться на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

Выполнение программных мероприятий по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов позволит:

- улучшить транспортно-эксплуатационное состояние проездов к дворовым территориям;

- снизить физический износ дорожного покрытия дворовых территорий и проездов к дворовым территориям;

- повысить уровень благоустройства дворовых территорий;

- довести техническое и эксплуатационное состояние дворовых территорий и подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов до нормативных требований.

В рамках Программы будет выполнен ремонт асфальтового покрытия, замена бортового камня, устройство парковочных зон для личного автотранспорта.

- Основные цели и задачи

Основными целями  Программы являются:

- повышение уровня благоустроенности внутридворовых территорий многоквартирных домов;

- повышение комфортности проживания в многоквартирных домах;

- увеличение срока службы дорожных покрытий, сооружений;

- улучшение технического состояния дворовых территорий;

- улучшение санитарного состояния и эстетичного внешнего вида территории поселения.

Задачей  Программы является выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Энгельс.

- Срок и этапы реализации Программы

Реализация программы рассчитана на три года - 2017 – 2019 годы, в один этап.

- Система программных мероприятий

Система программных мероприятий включает взаимоувязанные социально-экономические, производственные, организационно-хозяйственные и другие мероприятия, обеспечивающие достижение программных целей.

Реализация Программы предполагает осуществление следующих мероприятий:

| № пп | Наименование мероприятия | Срок испол-нения | Источник финанси-рования | Объем финансирования (прогноз), тыс. руб. |  |  |  | Исполнители | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Всего |  |  |
| I | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, рассоложенных следующим по адресам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Саратовская область, г.Энгельс, ул.Комсомольская, д.151 | 2017 год | Бюджет муниципаль-ного образования город Энгельс, в том числе: | 2 820,0 | 0,0 | 0,0 | 2 820,0 | Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района | Приведение внутридворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов общей площадью 5336,0 кв.м, расположенных на территории муниципального образования город Энгельс, в соответствие с требованиями технических норм, улучшение транспортно - эксплуатационного состояния проездов к дворовым территориям, снижение физического износа дорожного покрытия дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, повышение уровня благоустройства дворовых территорий |
|  |  |  | средства дорожного фонда | 2 820,0 | 0,0 | 0,0 | 2 820,0 |  |  |
| 2 | Саратовская область, г.Энгельс, ул. Ленинградская, д.5 | 2018 год | Бюджет муниципаль-ного образования город Энгельс, в том числе: | 0,0 | 2 820,0 | 0,0 | 2 820,0 |  |  |
|  |  |  | средства дорожного фонда | 0,0 | 2 820,0 | 0,0 | 2 820,0 |  |  |
| 3 | Саратовская область, г. Энгельс, ул. Тельмана, д.33 | 2019 год | Бюджет муниципаль-ного образования город Энгельс, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 2 820,0 | 2 820,0 |  |  |
|  |  |  | средства дорожного фонда | 0,0 | 0,0 | 2 820,0 | 2 820,0 |  |  |
| Итого по разделу I: |  |  | Бюджет муниципаль-ного образования город Энгельс, в том числе: | 2 820.0 | 2 820.0 | 2 820.0 | 8 460,0 |  |  |
|  |  |  | средства дорожного фонда | 2 820.0 | 2 820.0 | 2 820.0 | 8 460,0 |  |  |
| II | Осуществление сопутствующих контрольных мероприятий: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительный контроль за выполнением работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий, капитальному ремонту и ремонту проездов к дворовым территориям муниципального образования город Энгельс | 2017 2019 годы | Бюджет муниципаль-ного образования город Энгельс, в том числе: | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 180,0 | Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района | Осуществление профессионального контроля за 100% проводимых работ |
|  |  |  | средства дорожного фонда | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 180,0 |  |  |
| 2 | Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования город Энгельс | 2017 2019 годы | Бюджет муниципаль-ного образования город Энгельс, | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 |  |  |
|  |  |  | средства дорожного фонда | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 |  |  |
| Итого по разделу II: |  |  | Бюджет муниципаль-ного образования город Энгельс, в том числе: | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 240,0 |  |  |
|  |  |  | средства дорожного фонда | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 240,0 |  |  |
| Всего по программе: |  |  | Бюджет муниципаль-ного образования город Энгельс, в том числе: | 2 900,0 | 2 900,0 | 2 900,0 | 8 700,0 |  |  |
|  |  |  | средства дорожного фонда | 2 900,0 | 2 900,0 | 2 900,0 | 8 700,0 |  |  |

5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование  Программы осуществляется из бюджета муниципального образования город Энгельс, в том числе дорожного   фонда -  части    средств    бюджета муниципального образования город Энгельс, подлежащих  использованию  в  целях  финансового  обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения.

Общий объем финансирования мероприятий Программы из бюджета муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области составляет  (прогнозно)  8 700,0 тыс.рублей за счет средств муниципального дорожного фонда муниципального образования город Энгельс, из которых:

на 2017 год – 2 900,0 тыс.рублей - средства муниципального дорожного фонда муниципального образования город Энгельс;

на 2018 год –  2 900,0 тыс.рублей - средства муниципального дорожного фонда муниципального образования город Энгельс;

на 2019 год – 2 900,0 тыс.рублей - средства муниципального дорожного фонда муниципального образования город Энгельс.

6. Механизм реализации Программы

Реализация программных мероприятий осуществляется Комитетом ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи  администрации  Энгельсского муниципального района в соответствии с комплексом  программных мероприятий, представленных в разделе 4 Программы.

Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района осуществляет определение подрядных организаций в отношении мероприятий, предусмотренных разделами I и II таблицы раздела 4 Программы по результатам процедур, проводимых в порядке, установленном законодательством, регулирующим отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Контроль за ходом исполнения Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, формирования и реализации муниципальных и ведомственных целевых программ в Энгельсском муниципальном районе, утвержденным постановлением администрации Энгельсского муниципального района от 06.04.2010 года № 2105, пунктом 3 постановления администрации Энгельсского муниципального района от 20.11.2013 года № 6751.

7. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

Приведение дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в состояние, соответствующее современным требованиям, позволит:

- повысить уровень благоустроенности внутридворовых территорий многоквартирных домов;

- повысить степень комфортности проживания в многоквартирных домах;

- увеличить срок службы дорожных покрытий, сооружений;

- улучшить техническое состояние дворовых территорий;

- улучшить санитарное  состояние  и эстетичный внешний  вид территории поселения.

Реализация мероприятий Программы позволит улучшить состояние дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов  общей площадью  2 350 кв.метров.