Приложение  
к постановлению администрации Энгельсского муниципального района
от 23.11.2020 года № 4195
ПОРЯДОК
и сроки проведения работ по подготовке проекта  изменений в Правила землепользования и застройки Красноярского муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской области
	№

п/п
	Наименование мероприятий
	Исполнитель


	Срок исполне-ния

	1.
	Подготовка проекта изменений в Правила землепользования и застройки Красноярского муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской области
	Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки территорий поселений, входящих в состав Энгельсского муниципального района 

	20.09.2021года

	2.
	Рассмотрение подготовленного проекта изменений в Правила землепользования и застройки Красноярского муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской области
	Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки территорий поселений, входящих в состав Энгельсского муниципального района 
	22.09.2021 года

	3.
	Подготовка документов с целью направления Главе Энгельсского муниципального района проекта изменений в Правила землепользования и застройки Красноярского муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской области  для принятия решения о проведении публичных слушаний по данному проекту

	Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки территорий поселений, входящих в состав Энгельсского муниципального района
	24.09.2021   года


