Приложение 
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района 
от 30.12.2020 года № 4733
Приложение 
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района 
от 10.07.2018 года № 3141
Паспорт ведомственной целевой программы
	Наименование программы
	Ведомственная целевая программа «Устройство детских игровых площадок на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области в 2018-2023 годах» (далее - Программа)

	 
Дата принятия решения о разработке программы (наименование и реквизиты муниципального правового акта)
	приказ комитета жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района от 08 мая 2018 года № 66 «О разработке проекта ведомственной целевой программы «Устройство детских, спортивных площадок, установка малых архитектурных форм на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области в 2018-2020 годах»                            (с изменениями)

	 
Заказчик программы
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района

	 
Разработчик программы
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района

	Исполнители программы
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района (далее – комитет ЖКХ)


	 
Цели и задачи программы
	Целью реализации Программы является повышение уровня благоустройства общественных территорий и территории жилых многоквартирных домов.            

К основным задачам Программы относится:

- оснащение детских игровых площадок, расположенных на дворовых территориях многоквартирных домов, современным и безопасным оборудованием;

- повышение уровня оснащенности общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов детскими игровыми площадками

	Сроки и этапы реализации программы
	Реализация программы рассчитана на шесть лет – 2018-2023 годы, в один этап      

	Объемы и источники финансирования программы
	Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет (прогнозно)                     27 420,00 тыс. рублей, в том числе:

- 24 896,00 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области;

- 1 824,00 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

- 700,00 тыс. рублей за счет внебюджетных средств.

 Из них:

в 2018 году – 2 700,00 тыс. рублей, в том числе:

- 2 400,00 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области; 

- 300,00 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

в 2019 году – 1 254,88 тыс. рублей, в том числе:

- 130,88 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области;

- 424,00 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;  

- 700,00 тыс. рублей за счет внебюджетных средств;

в 2020 году – 969,12 тыс. рублей, в том числе:

- 769,12 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области;

- 200,00 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;
в 2021 году – 2 632,00 тыс. рублей, в том числе:

- 2 332,00 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области;

- 300,00 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;
в 2022 году – 9 932,00 тыс. рублей, в том числе:

- 9 632,00 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области;

- 300,00 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;
в 2023 году – 9 932,00 тыс. рублей, в том числе:

- 9 632,00 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области;

- 300,00 тыс. рублей за счет средств областного бюджета

	Прогноз ожидаемых результатов реализации программы
	Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит повысить уровень благоустройства и оснащенности общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов 147 детскими игровыми площадками. 


	Система организации контроля за исполнением программы
	Контроль за ходом исполнения Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, формирования и реализации муниципальных и ведомственных целевых программ в Энгельсском муниципальном районе, утвержденным постановлением администрации Энгельсского муниципального района от 06.04.2010 года № 2105, пунктом 3 постановления администрации Энгельсского муниципального района от 20.11.2013 года № 6751


1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Важнейшей составляющей комфортного проживания граждан в многоквартирных домах, посещения общественных территорий является развитая инфраструктура, наличие мест для проведения досуга. Одним из способов семейного времяпрепровождения является посещение обустроенных детских игровых площадок на общественных территориях, во дворах многоквартирных домов. В настоящее время большая часть жителей многоквартирных домов не может позволить себе приобретение современных детских игровых площадок, отвечающих всем требованиям.

Обеспечение создания комфортных условий для здорового активного отдыха и развития детей, повышение уровня благоустроенности дворовых и общественных территорий являются одними из приоритетных направлений социально-экономического развития Энгельсского городского поселения.

Детские игровые комплексы — это не просто набор игровых элементов, но и среда обитания ребенка, которая является решающей в формировании фундамента физического и психологического здоровья детей, способствует созданию благоприятных условий саморазвития, эстетического воспитания подрастающего поколения.

Увеличение количества детских игровых площадок позволит детям иметь больше возможностей вне дома и школы играть и общаться друг с другом, познавать основные правила нравственного и социального поведения.

Одним из важнейших требований к детской игровой площадке и всем видам оборудования на ней является обеспечение максимальной безопасности. Грамотно разработанная детская площадка способствует правильному физическому развитию, оздоровлению и воспитанию подрастающего поколения.

Отсутствие на части дворовых территорий муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области (далее – муниципальное образование город Энгельс), образованных многоквартирными домами, оборудованных детских игровых площадок отрицательно сказывается как на физическом и психологическом развитии подрастающего поколения, так и в целом на уровне благоустроенности и внешнем облике населенных пунктов городского поселения.

Проведение инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования город Энгельс позволило определить общее состояние детских игровых площадок. В настоящее время на территории муниципального образования город Энгельс детскими игровыми площадками оборудованы около 70% дворовых территорий многоквартирных домов. На остальных они либо отсутствуют, либо сохранились только отдельные элементы их оборудования. Длительное время благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов не проводилось и имеющееся игровое оборудование пришло в ветхое состояние. Кроме этого, имеются свободные придомовые территории, которые можно использовать для оснащения малыми архитектурными формами соответствующего назначения.

В целях обеспечения условий для отдыха, оздоровления и занятости детей на территории муниципального образования город Энгельс необходимо решить задачу обустройства детских игровых площадок на общественных территориях и дворовых территориях многоквартирных домов.

Эффективное решение задачи обустройства общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов детскими игровыми площадками целесообразно осуществлять с применением программно-целевого метода.
2. Основные цели и задачи Программы
Целью реализации Программы является повышение уровня благоустройства общественных территорий и территории жилых многоквартирных домов.

К основным задачам Программы относится:

- оснащение детских игровых площадок, расположенных на дворовых территориях многоквартирных домов современным и безопасным оборудованием;

- повышение уровня оснащенности общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов детскими игровыми площадками.
3. Срок и этапы реализации Программы
Реализация Программы рассчитана на шесть лет – 2018-2023 годы, в один этап.

4. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий включает взаимоувязанные социально-экономические, производственные, организационно-хозяйственные и другие мероприятия, обеспечивающие достижение программных целей:
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Источник финансирования
	Объем финансирования (тыс. рублей)
	Исполнители
	Ожидаемые результаты

	
	
	
	
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	Всего
	
	

	1
	Основное мероприятие: благоустройство дворовых и общественных территорий, том числе:
	2018-2023 год
	Всего, в том числе:
	2 700,00  
	1 254,88  
	969,12  
	2 632,00  
	9 932,00  
	9 932,00  
	27 420,00  
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	повышение уровня благоустройства общественных территорий и территории многоквартирных домов. Установка 147 детских игровых площадок

	1.1.
	установка детских игровых площадок
	
	средства областного бюджета
	300,00  
	424,00  
	200,00  
	300,00  
	300,00  
	300,00  
	1 824,00  
	
	

	
	
	
	средства муниципального образования город Энгельс
	2 400,00  
	130,88  
	769,12
	2 332,00
	9 632,00
	9 632,00
	24 896,00  
	
	

	
	
	
	внебюджетные средства
	0,00  
	700,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	700,00  
	
	


5.Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы осуществляется из бюджета муниципального образования город Энгельс, в том числе за счет межбюджетных трансфертов (субсидий) из бюджета Саратовской области. Источниками финансирования мероприятий программы по согласованию могут являться внебюджетные средства.


Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет (прогнозно) 27 420,00 тыс. рублей, в том числе:

- 24 896,00 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования город Энгельс;

- 1 824,00 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

- 700,00 тыс. рублей за счет внебюджетных средств.

 Из них:

        в 2018 году – 2 700,00 тыс. рублей, в том числе:

- 2 400,00 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования город Энгельс; 

- 300,00 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

        в 2019 году – 1 254,88 тыс. рублей, в том числе:

- 130,88 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования город Энгельс;

- 424,00 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;  

- 700,00 тыс. рублей за счет внебюджетных средств;

        в 2020 году – 969,12 тыс. рублей, в том числе:

- 769,12 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования город Энгельс;

- 200,00 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;
        в 2021 году – 2 632,00 тыс. рублей, в том числе:

- 2 332,00 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования город Энгельс;

- 300,00 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;
         в 2022 году – 9 932,00 тыс. рублей, в том числе:

- 9 632,00 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования город Энгельс;

- 300,00 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;
        в 2023 году – 9 932,00 тыс. рублей, в том числе:

- 9 632,00 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования город Энгельс;

- 300,00 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.
6. Механизм реализации Программы
Для достижения поставленных целей и задач Программы предусмотрены следующие механизмы ее реализации.
Адресный отбор дворовых территорий многоквартирных домов с целью проведения мероприятий по установке детских игровых площадок осуществляется комитетом ЖКХ в соответствии с рекомендациями Общественного совета при Энгельсском городском Совете депутатов по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, подготовленными по результатам рассмотрения предложений собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования город Энгельс, направленных в администрацию Энгельсского муниципального района в соответствиями с решениями общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах.

         По результатам адресного отбора дворовых территорий комитет ЖКХ осуществляет заключение договоров поставки, выполнения работ, оказания услуг в порядке, установленном законодательством, регулирующим отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг.

Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения осуществляется в соответствии с Порядком разработки, формирования и реализации муниципальных и ведомственных целевых программ в Энгельсском муниципальном районе, утвержденным постановлением администрации Энгельсского муниципального района от               6 апреля 2010 года № 2105, пунктом 3 постановления администрации Энгельсского муниципального района от 20.11.2013 года № 6751.
7. Прогноз ожидаемых результатов Программы
         Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит повысить уровень благоустройства и оснащенности общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов 147 детскими игровыми площадками. 
