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Ведомственная целевая программа

«Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Энгельсского муниципального района на 2018 - 2023 годы»

Паспорт ведомственной целевой программы

	Наименование программы
	Ведомственная целевая программа «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Энгельсского муниципального района на 2018 - 2023 годы» (далее - Программа) 

	Дата принятия решения о разработке программы (наименование и реквизиты муниципального правового акта)
	приказ председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района от 10 ноября 2017 года № 169 «О разработке проекта ведомственной целевой программы «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Энгельсского муниципального района на 2018 - 2020 годы»

	Заказчик программы
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района

	Разработчик программы
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района



	Исполнители программы
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района 

	Цели и задачи программы
	Цель Программы: комплексное решение вопросов, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Энгельсского муниципального района

Основные задачи Программы:

- обеспечение регулярного и качественного выполнения работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Энгельсского муниципального района;

- организация проведения своевременного ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения Энгельсского муниципального района;

- поддержание в удовлетворительном техническом состоянии искусственных дорожных сооружений



	Сроки и этапы реализации программы
	реализация Программы рассчитана на шесть лет - 2018 – 2023 годы, в один этап 



	Объемы и источники финансирования программы

	Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет (прогнозно) 178 001,60 тыс. рублей, в том числе:

- 96 512,50 тыс. рублей – средства дорожного фонда Энгельсского муниципального района;

- 60 435,92 тыс. рублей – субсидии дорожного фонда Саратовской области;

- 21 053,18 тыс. рублей – софинансирование за счет средств бюджета Энгельсского муниципального района;

в 2018 году – 23 353,85 тыс. рублей, в том числе:

- 8 138,80 тыс. рублей – средства дорожного фонда Энгельсского муниципального района;

- 14 877,30 тыс. рублей – субсидии дорожного фонда Саратовской области;

- 337,75 тыс. рублей – софинансирование за счет средств бюджета Энгельсского муниципального района;

в 2019 году – 24 536,15 тыс. рублей, в том числе:

- 9 217,20 тыс. рублей – средства дорожного фонда Энгельсского муниципального района;

- 15 213,12 тыс. рублей – субсидии дорожного фонда Саратовской области;

- 105,83 тыс. рублей – софинансирование за счет средств бюджета Энгельсского муниципального района;

в 2020 году – 53 470,59 тыс. рублей, в том числе:

- 11 672,10 тыс. рублей – средства дорожного фонда Энгельсского муниципального района;

- 30 345,50 тыс. рублей – субсидии дорожного фонда Саратовской области;

- 11 452,99 тыс. рублей – софинансирование за счет средств бюджета Энгельсского муниципального района;

в 2021 году – 30 987,51 тыс. рублей, в том числе:

- 21 830,90 – средства дорожного фонда Энгельсского муниципального района;

- 9 156,61 тыс. рублей – софинансирование за счет средств бюджета Энгельсского муниципального района;

в 2022 году – 22 629,80 тыс. рублей – средства дорожного фонда Энгельсского муниципального района;

в 2023 году – 23 023,70 тыс. рублей – средства дорожного фонда Энгельсского муниципального района.


	Прогноз ожидаемых результатов реализации программы
	- создание благоприятных условий для проживания граждан;

- повышение надежности и долговечности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Энгельсского муниципального района;
- повышение уровня безопасности дорожного движения;

-   приведение в надлежащее техническое состояние участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Энгельсского муниципального района общей площадью 20 914 кв. м;

- приобретение дорожно-эксплуатационной техники, необходимой для выполнения комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Энгельсского муниципального района, в количестве 1 единицы



	Система организации контроля за исполнением программы
	контроль за ходом исполнения Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, формирования и реализации муниципальных и ведомственных целевых программ в Энгельсском муниципальном районе, утвержденным постановлением администрации Энгельсского муниципального района от 06.04.2010 года № 2105




1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Комплексное решение вопросов, связанных с сохранением и развитием автомобильных дорог общего пользования местного значения Энгельсского муниципального района, поддержанием их транспортного состояния, обеспечением безопасного, бесперебойного движения транспорта, благоустройством и обеспечением санитарного порядка на территории Энгельсского муниципального района, позволит обеспечить улучшение качества жизни, создание благоприятных условий для проживания населения на территории Энгельсского муниципального района.


Содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Энгельсского муниципального района является важным фактором жизнеобеспечения населения, проживающего на территории населенных пунктов.

Увеличение количества транспорта на дорогах, связывающих населенные пункты поселений, входящих в состав Энгельсского муниципального района, в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния автомобильных дорог требует комплексного подхода и принятия неотложных мер к их ремонту и содержанию. В условиях существующего положения первоочередной задачей остается сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Энгельсского муниципального района, поддержание их транспортного состояния, обеспечение безопасного, бесперебойного движения транспорта.

Содержание дорог включает комплекс инженерно-технических мероприятий по систематическому уходу за дорогами, дорожными сооружениями и полосой отвода в целях поддержания их в надлежащем порядке в течение всего года и исправления незначительных деформаций и повреждений всех конструктивных элементов. Выполнение работ по содержанию в полном объеме и с высоким качеством замедляет процесс ухудшения транспортно-эксплуатационных показателей дороги.

Непрерывное и безопасное движение автомобилей по дорогам в зимний период обеспечивается выполнением комплекса мероприятий, предусматривающего работы по защите   дорог    от снежных заносов, очистке от снега проезжей части и обочин в период снегопадов, предупреждению и ликвидации зимней скользкости на основе метеоданных и контроля состояния автомобильной дороги и искусственных сооружений, а также ряда организационных мер по обеспечению надежной работы автомобильных дорог.

Реализация Программы позволит обеспечить регулярное и   качественное выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Энгельсского муниципального района с применением специальной техники, сократить время на перевозки грузов и пассажиров, повысить транспортную доступность, снизить число дорожно-транспортных происшествий, улучшить экологическую ситуацию за счет уменьшения расхода горюче-смазочных материалов. 


Применение программно-целевого подхода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере содержания автомобильных дорог, безопасности дорожного движения, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.
2. Основные цели и задачи

Основной целью Программы является комплексное решение вопросов, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Энгельсского муниципального района.


Основными задачами Программы является: обеспечение регулярного и качественного выполнения работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Энгельсского муниципального района, организация проведения своевременного ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения Энгельсского муниципального района, подержание в удовлетворительном техническом состоянии искусственных дорожных сооружений.
	Целевые показатели повышения надежности и долговечности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Энгельсского муниципального района

	протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Энгельсского муниципального района Саратовской области в 2018 году - 910,4 км

	протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Энгельсского муниципального района Саратовской области в 2019 году - 910,5 км

	прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог в 2020 году – 3,7 км


3. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на шесть лет - 2018 – 2023 годы, в один этап. 

4. Система программных мероприятий
Система программных мероприятий включает взаимоувязанные социально-экономические, производственные, организационно-хозяйственные и другие мероприятия, обеспечивающие достижение программных целей. Реализация. Программы предполагает осуществление следующих мероприятий:
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Источник финансирования
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	Всего
	Исполнители
	Ожидаемые результаты

	1
	Основное мероприятие: Содержание сети автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов в границах Энгельсского муниципального района, за счет средств муниципального дорожного фонда, в том числе:
	2018-2023 год
	бюджет Энгельсского муниципального района, в том числе:
	8 138,80
	9 217,20
	11 672,10
	21 830,90
	22 629,80
	23 023,70
	96 512,50
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	повышение надежности и долговечности сети автомобильных дорог протяженностью 915,6 км; повышение безопасности дорожного движения

	
	
	
	средства муниципального дорожного фонда  
	8 138,80
	9 217,20
	11 672,10
	21 472,96
	22 629,80
	23 023,70
	96 154,56
	
	

	1.1
	погашение кредиторской задолженности прошлых лет по содержанию сети автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов в границах Энгельсского муниципального района
	
	средства муниципального дорожного фонда  
	0,00
	0,00
	0,00
	357,94
	0,00
	0,00
	357,94
	
	погашение кредиторской задолженности на 100%

	2
	Основное мероприятие: капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе:
	2020-2023 год
	бюджет Энгельсского муниципального района, в том числе:
	0,00
	0,00
	41 798,49
	9 156,61
	0,00
	0,00
	50 955,10
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог на 3,7 км

	
	
	
	субсидии дорожного фонда Саратовской области
	0,00
	0,00
	30 345,50
	0,00
	0,00
	0,00
	30 345,50
	
	

	
	
	
	софинансирование за счет средств Энгельсского муниципального района
	0,00
	0,00
	11 452,99
	9 156,61
	0,00
	0,00
	20 609,60
	
	

	2.1.
	выполнение работ по ремонту автоподъезда к с. Подгорное от автомобильной дороги «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград», расположенном вне границ населенных пунктов на территории Энгельсского муниципального района
	2020-2023 год
	бюджет Энгельсского муниципального района, в том числе:
	0,00
	0,00
	41 441,84
	0,00
	0,00
	0,00
	41 441,84
	
	 

	
	
	
	субсидии дорожного фонда Саратовской области
	0,00
	0,00
	30 345,50
	0,00
	0,00
	0,00
	30 345,50
	
	 

	
	
	
	софинансирование за счет средств бюджета Энгельсского муниципального района
	0,00
	0,00
	11 096,34
	0,00
	0,00
	0,00
	11 096,34
	
	 

	2.2.
	осуществление строительного контроля, сопутствующих и иных мероприятий, обеспечивающих качественное выполнение ремонтных работ
	2020-2023 год
	софинансирование за счет средств бюджета Энгельсского муниципального района
	0,0
	0,0
	356,65
	0,00
	0,00
	0,00
	356,65
	
	обеспечение качественного выполнения ремонтных работ вследствие осуществления постоянного надзора за ходом выполнения ремонтных работ и применяемых в работе материалов

	2.3
	погашение кредиторской задолженности прошлых лет по капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	2021год
	софинансирование за счет средств бюджета Энгельсского муниципального района
	0,0
	0,0
	0,00
	9 156,61
	0,00
	0,00
	9 156,61
	
	погашение кредиторской задолженности на 100%

	3.
	Основное мероприятие: Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе:
	2018-2019 год
	бюджет Энгельсского муниципального района, в том числе:
	13 466,80
	15 318,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	28 785,75
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	приведение в нормативное состояние 20 914 тыс.кв.м. дорожного покрытия

	
	
	
	субсидии дорожного фонда Саратовской области
	13 377,30
	15 213,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	28 590,42
	
	

	
	
	
	софинансирование за счет средств бюджета Энгельсского муниципального района
	89,50
	105,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	195,33
	
	

	3.1
	Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного дорожного фонда, в том числе:
	2018-2019
	субсидии дорожного фонда Саратовской области
	13 377,30
	15 213,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	28 590,42
	 
	 

	3.1.1
	выполнение работ по ремонту автоподъездов к населенным пунктам, расположенным на территории Энгельсского муниципального района, в том числе:
	2018-2019
	субсидии дорожного фонда Саратовской области
	13 377,30
	15 213,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	28 590,42
	 
	 

	3.1.1.1
	автоподъезда к с. Заветы Ильича от автомобильной дороги «Сызрань-Саратов-Волгоград-Пристанное-Ершов Озинки-гр.Казахстана»
	2018
	субсидии дорожного фонда Саратовской области
	2 744,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 744,53
	 
	 

	3.1.1.2
	автоподъезда к пос. Межевой от подъезда к с. Кирово от автомобильной дороги «Сызрань-Саратов-Волгоград-Пристанное-Ершов-Озинки-гр. Казахстана», расположенного в границах Энгельсского муниципального района  
	2018
	субсидии дорожного фонда Саратовской области
	1 564,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 564,84
	 
	 

	3.1.1.3
	автоподъезда к с. Старицкое от автоподъезда к с. Осиновка – с. Липовка от автомобильной дороги «Сызрань-Саратов-Волгоград-Пристанное-Ершов Озинки-гр.Казахстана»
	2018
	субсидии дорожного фонда Саратовской области
	2 832,54
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 832,54
	 
	 

	3.1.1.4
	автоподъезда к с. Первомайское от автомобильной дороги «Сызрань-Саратов-Волгоград-Пристанное-Ершов Озинки-гр.Казахстана»
	2018
	субсидии дорожного фонда Саратовской области
	6 235,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 235,39
	 
	 

	3.1.1.5
	автоподъезда к пос. Анисовский от автомобильной дороги «А-298 автомобильная дорога Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград-Пристанное- Ершов-Озинки-граница с Республикой Казахстан»
	2019
	субсидии дорожного фонда Саратовской области
	0,00
	15 213,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15 213,12
	 
	 

	3.2
	Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета, в том числе:
	2018-2019 
	бюджет Энгельсского муниципального района
	89,50
	105,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	195,33
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	 

	3.2.1.
	ремонт автоподъезда к пос. Анисовский от автомобильной дороги «А-298 автомобильная дорога Р-228 "Сызрань-Саратов-Волгоград-Пристанное- Ершов-Озинки-граница с Республикой Казахстан»
	 
	софинансирование за счет средств Энгельсского муниципального района
	0,00
	0,93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,93
	
	

	3.2.2.
	осуществление строительного контроля, сопутствующих и иных мероприятий обеспечивающих качественное выполнение ремонтных работ
	2018-2019 год
	софинансирование за счет средств Энгельсского муниципального района
	89,50
	104,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	194,40
	
	обеспечение качественного выполнения ремонтных работ вследствие осуществления постоянного надзора за ходом выполнения ремонтных работ и применяемых в работе материалов

	4.
	Основное мероприятие: Приобретение дорожно-эксплуатационной техники, необходимой для выполнения комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения
	2018 год
	бюджет Энгельсского муниципального района, в том числе:
	1 748,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 748,25
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	приобретение 1 единицы дорожно-эксплуатационной техники, необходимой для выполнения комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Энгельсского муниципального района

	
	
	
	софинансирование за счет средств Энгельсского муниципального района
	248,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	248,25
	
	

	
	
	
	субсидии дорожного фонда Саратовской области
	1 500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 500,00
	
	

	4.1
	Приобретение дорожно-эксплуатационной техники, необходимой для выполнения комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, за счет средств областного дорожного фонда
	2018 год
	субсидии дорожного фонда Саратовской области
	1 500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 500,00
	
	

	4.2
	Приобретение дорожно-эксплуатационной техники, необходимой для выполнения комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, за счет средств местного бюджета 
	2018 год
	софинансирование за счет средств бюджета Энгельсского муниципального района
	248,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	248,25
	
	

	ВСЕГО по программе:
	бюджет Энгельсского муниципального района, в том числе:
	23 353,85
	24 536,15
	53 470,59
	30 987,51
	22 629,80
	23 023,70
	178 001,60
	 

	
	средства муниципального дорожного фонда  
	8 138,80
	9 217,20
	11 672,10
	21 830,90
	22 629,80
	23 023,70
	96 512,50
	

	
	субсидии дорожного фонда Саратовской области
	14 877,30
	15 213,12
	30 345,50
	0,00
	0,00
	0,00
	60 435,92
	

	
	софинансирование за счет средств бюджета Энгельсского муниципального района
	337,75
	105,83
	11 452,99
	9 156,61
	0,00
	0,00
	21 053,18
	


5. Ресурсное обеспечение программы
            Финансирование Программы в 2018 - 2023 годах осуществляется из бюджета Энгельсского муниципального района, в том числе за счет средств дорожного фонда Энгельсского муниципального района, дорожного фонда Саратовской области.

            Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет (прогнозно) 178 001,60 тыс. рублей, в том числе:

- 96 512,50 тыс. рублей – средства дорожного фонда Энгельсского муниципального района;

- 60 435,92 тыс. рублей – субсидии дорожного фонда Саратовской области;

- 21 053,18 тыс. рублей – софинансирование за счет средств бюджета Энгельсского муниципального района;

в 2018 году – 23 353,85 тыс. рублей, в том числе:

- 8 138,80 тыс. рублей – средства дорожного фонда Энгельсского муниципального района;

- 14 877,30 тыс. рублей – субсидии дорожного фонда Саратовской области;

- 337,75 тыс. рублей – софинансирование за счет средств бюджета Энгельсского муниципального района;

в 2019 году – 24 536,15 тыс. рублей, в том числе:

- 9 217,20 тыс. рублей – средства дорожного фонда Энгельсского муниципального района;

- 15 213,12 тыс. рублей – субсидии дорожного фонда Саратовской области;

- 105,83 тыс. рублей – софинансирование за счет средств бюджета Энгельсского муниципального района;

в 2020 году – 53 470,59 тыс. рублей, в том числе:

- 11 672,10 тыс. рублей – средства дорожного фонда Энгельсского муниципального района;

- 30 345,50 тыс. рублей – субсидии дорожного фонда Саратовской области;

- 11 452,99 тыс. рублей – софинансирование за счет средств бюджета Энгельсского муниципального района;

в 2021 году – 30 987,51 тыс. рублей, в том числе:

- 21 830,90 – средства дорожного фонда Энгельсского муниципального района;

- 9 156,61 тыс. рублей – софинансирование за счет средств бюджета Энгельсского муниципального района;

в 2022 году – 22 629,80 тыс. рублей – средства дорожного фонда Энгельсского муниципального района;

в 2023 году – 23 023,70 тыс. рублей – средства дорожного фонда Энгельсского муниципального района.
        Примечание: объемы финансирования за счет средств бюджета Энгельсского муниципального района (в том числе из дорожного фонда Энгельсского муниципального района) подлежат уточнению в течение года, исходя из возможностей местного бюджета, в том числе из дорожного фонда Энгельсского муниципального района
6. Механизм реализации Программы

Реализация программных мероприятий осуществляется комитетом ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района в соответствии с комплексом программных мероприятий, предусмотренных разделом 4 настоящей Программы. 


В отношении программных мероприятий, предусмотренных разделом 4 настоящей Программы, комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района осуществляет определение поставщика услуг (работ)  и заключение договоров на  выполнение работ в рамках реализации программных мероприятий по результатам процедур, проводимых в порядке, установленном законодательством, регулирующим отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Контроль за реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения осуществляется в соответствии с постановлением администрации Энгельсского муниципального района от 06.04.2010 года № 2105.
7. Прогноз ожидаемых результатов Программы
Реализация программных мероприятий позволит достичь следующих целевых показателей:

- повысить уровень безопасности дорожного движения;

- привести в надлежащее техническое состояние участки автомобильных дорог общего пользования местного значения Энгельсского района общей площадью 20914 кв.м;

- повысить надежность и долговечность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Энгельсского муниципального района;
- приобрести дорожно-эксплуатационную технику, необходимую для выполнения комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Энгельсского муниципального района в количестве 1 единицы.
