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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Формирование современной городской среды 

на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области 

на 2018-2024 годы» 

Паспорт муниципальной программы
	Наименование 

программы
	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области на 2018-2024 годы» (далее также - Программа)


	Дата принятия решения о разработке Программы (наименование и реквизиты муниципального правового акта)
	постановление администрации Энгельсского муниципального района от 22.09.2017 года № 4812 «О разработке проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области на 2018-2022 годы» 


	Заказчик Программы
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района 


	Разработчик Программы


	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района


	Исполнители Программы
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района (далее – Комитет ЖКХ);

собственники помещений в многоквартирных домах, образующих дворовые территории, иных зданиях, сооружениях, расположенных на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (по согласованию); 

юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие добровольную деятельность по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче имущества, в том числе денежных средств, бескорыстное выполнение работ, предоставление услуг, оказание иной поддержки в целях реализации мероприятий, предусмотренных настоящей Программой (по согласованию);

юридические лица и индивидуальные предприниматели, собственники (пользователи) объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков (по согласованию)


	Цели и задачи Программы
	Целью Программы является повышение уровня благоустройства территории и комфортности проживания граждан, проживающих на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области (далее также - муниципальное образование город Энгельс)

Основными задачами Программы являются:

-повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования город Энгельс;

-повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования город Энгельс (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий);

-повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования город Энгельс.


	Сроки и этапы реализации Программы
Перечень подпрограмм

Объемы и источники финансирования программы


	Реализация Программы рассчитана на                               2018 - 2024 годы в один этап
Нет

Общий объем финансового обеспечения мероприятий Программы на 2018-2024 годы составляет (прогнозно) 1 826 982,52189 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 1 702 016,72466 тыс. рублей;

- областного бюджета – 40 973,31479 тыс. рублей;

- бюджета муниципального образования город Энгельс – 66 615,89044 тыс. рублей, в том                числе муниципального дорожного фонда –                                  6 000,00000 тыс. рублей;

- внебюджетных – 17 376,59200 тыс. рублей;

в 2018 году - 95 456,34445 тыс. рублей, из них средств:

- федерального бюджета – 60 455,85516 тыс. рублей;

- областного бюджета – 7 472,07199 тыс. рублей;

- бюджета муниципального образования город Энгельс - 10 151,82530 тыс. рублей, в том                    числе муниципального дорожного фонда –                      6 000,00000 тыс. рублей;

- внебюджетных – 17 376,59200 тыс. рублей;

в 2019 году – 93 702,58767 тыс. рублей, из них средств:

- федерального бюджета – 87 960,23787 тыс. рублей;

- областного бюджета – 1 795,10690 тыс. рублей;

- бюджета муниципального образования город Энгельс – 3 947,24290 тыс. рублей, в том числе софинансирование за счет средств бюджета муниципального образования город Энгельс – 906,61966 тыс. рублей;
в 2020 году– 100 412,73710 тыс. рублей, из них средств:

- федерального бюджета – 94 796,89941 тыс. рублей;

- областного бюджета – 1 934,63059 тыс. рублей;

- бюджета муниципального образования город Энгельс – 3 681,20710 тыс. рублей;
в 2021 году ​– 41 220,14052 тыс. рублей, из них средств:

- федерального бюджета – 31 729,89171 тыс. рублей;

- областного бюджета – 647,54881 тыс. рублей;

- бюджета муниципального образования город Энгельс – 8 842,70000 тыс. рублей;

в 2022 году (прогнозно) – 533 436,53754 тыс. рублей, из них средств:

- федерального бюджета – 508 594,36523 тыс. рублей;

- областного бюджета – 10 379,47741 тыс. рублей;

- бюджета муниципального образования город Энгельс – 14 462,69490 тыс. рублей;

в 2023 году (прогнозно) – 441 535,573 тыс. рублей,

из них средств:

- федерального бюджета – 420 157,04637 тыс. рублей;

- областного бюджета – 8 574,63360 тыс. рублей;

- бюджета муниципального образования город Энгельс – 12 803,89303 тыс. рублей;
в 2024 году (прогнозно) – 521 218,60161 тыс. рублей,

из них средств:

- федерального бюджета – 498 322,42891 тыс. рублей;

- областного бюджета – 10 169,84549 тыс. рублей;

- бюджета муниципального образования город Энгельс – 12 726,32721 тыс. рублей 


	Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы
	- увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, отвечающих современным требованиям благоустройства, до                  100 % от общего количества дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве;

- увеличение до 100 % количества благоустроенных общественных территорий от количества территорий, включенных в Программу;

- благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства и земельные участки), находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счет средств указанных лиц не позднее 2024 года в соответствии с соглашениями заключенными с Комитетом ЖКХ;

- на основании результатов инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения,  заключение соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года  в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, утвержденных Решением Энгельсского городского Совета депутатов № 467/01                               от 25 октября 2017 года 

- привлечение к трудовому участию в деятельности по благоустройству дворовых территорий не менее 20 % заинтересованных собственников помещений в многоквартирных домах, образующих дворовые территории, иных зданиях, сооружениях в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, расположенных на территории муниципального образования город Энгельс 


	Система организации контроля за исполнением Программы 

	Контроль за ходом исполнения Программы осуществляется:

- в соответствии с Порядком разработки, формирования и реализации муниципальных и ведомственных целевых программ в Энгельсском муниципальном районе, утвержденным постановлением администрации Энгельсского муниципального района от 06.04.2010 года                        № 2105, пунктом 3 постановления администрации Энгельсского муниципального района                              от 20.11.2013 года     № 6751;

- общественной комиссией при Общественном Совете Энгельсского муниципального района в соответствии с Положением об Общественном Совете Энгельсского муниципального района, утвержденным постановлением администрации   Энгельсского муниципального района                                от 13.04.2012 года № 1753;

- Общественным советом при Энгельсском городском Совете депутатов по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с Положением, утвержденным решением Энгельсского городского Совета депутатов                      от 26.07.2017 года № 442/01


1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 
Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 ноября                         2016 г. № 10) утвержден паспорт приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере благоустройства, стратегическими документами по формированию комфортной городской среды федерального уровня, приоритетом деятельности администрации Энгельсского муниципального района является обеспечение устойчивого развития территории, которое предполагает совершенствование городской среды путем создания современной и эстетичной территории жизнедеятельности, с развитой инфраструктурой: модернизация и развитие городской инженерной инфраструктуры, обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, формирование здоровой среды обитания, обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения. 

В настоящее время на территории муниципального образования город Энгельс  Энгельсского муниципального района Саратовской области (далее также – муниципальное образование город Энгельс) находится 201 благоустроенная дворовая территория, что составляет 17,3 % от общего количества дворовых территорий или 20,8% от нуждающихся в благоустройстве, остальные дворовые территории  не отвечают современным требованиям и требуют комплексного подхода к их благоустройству. 

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в течение длительного периода времени осуществлялся по остаточному принципу. За период с 2012 года по 2016 год в рамках программных мероприятий удалось отремонтировать 49 дворовых территорий, в том числе 51,96 тыс.кв.м асфальтового покрытия дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. 

В 2017 году указанное направление реализовывалось в рамках ведомственной целевой программы «Формирование современной городской среды на территории  муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области  на 2017 год», в соответствии с которым отремонтированы 23 дворовые территории. 

В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области на 2018-2023 годы» на сегодняшний день отремонтированы 43 дворовые территории, проведено благоустройство сквера в районе ДК Мелиоратор, сквера в районе ДК Дружба,  парка в р.п. Приволжский, военно-исторического парка вооружения и военной техники «Патриот», Детского парка, площади Фридриха Энгельса, ул. Театральной от ул. Коммунистическая до пл. Ленина, скверов им. Шнитке А.Г. и                     Мыльникова А.А. Многие работы выполнены за счет внебюджетных средств.

Сложности в реализации программы «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области на 2018-2023 годы» связаны с недостатком финансирования для обеспечения прогнозного ожидания результатов Программы: благоустройство 100% дворовых и общественных территорий, находящихся на территории муниципального образования город Энгельс. Пути решения – увеличение объемов финансирования.

В связи с увеличением количества автотранспортных средств, принадлежащих собственникам помещений в многоквартирных домах, иных зданиях, сооружениях, расположенных в границах дворовых территорий, актуальным остается вопрос о нехватке парковочных мест. Проведение мероприятий по организации автостоянок на территориях, предназначенных для их размещения, и мест парковки автотранспортных средств позволит в дальнейшем разгрузить дворовые территории и обеспечить жителей комфортными условиями проживания. 

В результате длительной эксплуатации дорожного покрытия отдельных дворовых территорий степень физического износа асфальтобетона достигла предельных параметров, при которых дальнейшая эксплуатация дорожного покрытия затруднена, а на отдельных участках может являться травмоопасной. 

Кроме того, не в полной мере городская среда (дворовые и общественные территории) приспособлена к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения. В связи с этим реализация Программы должна осуществляться с учетом обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

К благоустройству дворовых и общественных территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.
2. Цели и задачи Программы 
        Целью Программы является повышение уровня благоустройства территории муниципального образования город Энгельс и комфортности проживающих на этой территории граждан. 

        Основными задачами Программы являются:

-повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования город Энгельс;

-повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования город Энгельс (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий);

-повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования город Энгельс
3. Сроки и этапы реализации Программы
Реализация Программы рассчитана на 2018-2024 годы в один этап.
4. Система программных мероприятий

Реализация Программы предполагает осуществление системы мероприятий, включающей взаимоувязанные социально-экономические, производственные, организационно-хозяйственные и другие мероприятия, обеспечивающие достижение программных целей.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, включающий визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории, приведен в приложении 1 к настоящей Программе. 

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий приведен в приложении 2 к настоящей Программе.

Перечень мероприятий, включающий перечень местоположений дворовых территорий и перечень местоположений общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, приведен в приложении 6 к настоящей Программе. 

5. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы осуществляется из бюджета муниципального образования город Энгельс, в том числе за счет межбюджетных трансфертов (субсидий) из бюджета Саратовской области и внебюджетных источников (прогнозно).

Общий объем финансового обеспечения мероприятий Программы на                                  2018-2024 годы составляет (прогнозно) 1 826 982,52189 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 1 702 016,72466 тыс. рублей;

- областного бюджета – 40 973,31479 тыс. рублей;

- бюджета муниципального образования город Энгельс – 66 615,89044 тыс. рублей, в том числе муниципального дорожного фонда – 6 000,00000 тыс. рублей;

- внебюджетных – 17 376,59200 тыс. рублей;

в 2018 году - 95 456,34445 тыс. рублей,

из них средств:

- федерального бюджета – 60 455,85516 тыс. рублей;

- областного бюджета – 7 472,07199 тыс. рублей;

- бюджета муниципального образования город Энгельс - 10 151,82530 тыс. рублей, в том числе муниципального дорожного фонда – 6 000,00000 тыс. рублей;

- внебюджетных – 17 376,59200 тыс. рублей;

в 2019 году – 93 702,58767 тыс. рублей,

из них средств:

- федерального бюджета – 87 960,23787 тыс. рублей;

- областного бюджета – 1 795,10690 тыс. рублей;

- бюджета муниципального образования город Энгельс – 3 947,24290 тыс. рублей, в том числе софинансирование за счет средств бюджета муниципального образования город Энгельс– 906,61966 тыс. рублей;

в 2020 году – 100 412,73710 тыс. рублей,

из них средств:

- федерального бюджета – 94 796,89941 тыс. рублей;

- областного бюджета – 1 934,63059 тыс. рублей;

- бюджета муниципального образования город Энгельс – 3 681,20710 тыс. рублей;
в 2021 году ​– 41 220,14052 тыс. рублей,

из них средств:

- федерального бюджета – 31 729,89171 тыс. рублей;

- областного бюджета – 647,54881 тыс. рублей;

- бюджета муниципального образования город Энгельс – 8 842,70000 тыс. рублей;

в 2022 году (прогнозно) – 533 436,53754 тыс. рублей,

из них средств:

- федерального бюджета – 508 594,36523 тыс. рублей;

- областного бюджета – 10 379,47741 тыс. рублей;

- бюджета муниципального образования город Энгельс – 14 462,69490 тыс. рублей;

в 2023 году (прогнозно) – 441 535,573 тыс. рублей,

из них средств:

- федерального бюджета – 420 157,04637 тыс. рублей;

- областного бюджета – 8 574,63360 тыс. рублей;

- бюджета муниципального образования город Энгельс – 12 803,89303 тыс. рублей;

в 2024 году (прогнозно) – 521 218,60161 тыс. рублей, из них средств:

- федерального бюджета – 498 322,42891 тыс. рублей;

- областного бюджета – 10 169,84549 тыс. рублей;

- бюджета муниципального образования город Энгельс – 12 726,32721 тыс. рублей.     
Внебюджетные средства (прогнозно) – средства собственников помещений в многоквартирных домах, образующих дворовые территории, иных зданиях, сооружениях, расположенных в границах дворовых территорий, мероприятия по благоустройству которых предусмотрены настоящей Программой (по согласованию), в случае принятия ими решений об участии в реализации мероприятий Программы, средства благотворительных пожертвований юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющие добровольную деятельность по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче имущества, в том числе денежных средств, бескорыстное выполнение работ, предоставление услуг, оказание иной поддержки в целях реализации мероприятий, предусмотренных настоящей Программой; а также средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, собственников (пользователей) объектов недвижимого имущества в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, утвержденных решением Энгельсского городского Совета депутатов от 25 октября 2017 года                           № 467/01.

Объем финансирования является ориентировочным и корректируется по мере разработки проектно-сметной документации на каждый объект благоустройства после утверждения суммы субсидии на реализацию Программы. 
6. Механизм реализации Программы
Реализация программных мероприятий осуществляется Комитетом ЖКХ) в соответствии с системой программных мероприятий, предусмотренной разделом 4 настоящей Программы. 

Определение подрядных организаций в целях реализации программных мероприятий осуществляется Комитетом ЖКХ по результатам процедур, проводимых в порядке, установленном законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг. 

Определение общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018-2024 годах, осуществляется путем проведения голосования по отбору общественных территорий в соответствии с порядком, установленным постановлением администрации Энгельсского муниципального района от 28.12.2017 года № 6798.

Реализация мероприятий Программы по благоустройству дворовых и общественных территорий осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Разработка, обсуждение и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и общественных территорий, включенных в настоящую Программу, осуществляется в порядке, установленном приложением 3 к настоящей Программе.

Расчет нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий, предусмотренных минимальным перечнем таких работ, осуществляется в соответствии с приложением 4 к настоящей Программе.

Аккумулирование и расходование средств собственников помещений в многоквартирных домах, образующих дворовые территории, иных зданиях, сооружениях, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству, в случае принятия ими решений об участии в реализации мероприятий настоящей Программы, направляемых на осуществление дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в Программу, производится в порядке, установленном приложением 5 к настоящей Программе. Расходование средств благотворительных пожертвований юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих добровольную деятельность по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче имущества, в том числе денежных средств, в целях реализации мероприятий, предусмотренных настоящей Программой, осуществляется в порядке, определенном такими лицами – благотворителями.

Экономия средств, образовавшаяся по результатам конкурсных процедур в рамках реализации Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013  года № 44-ФЗ, распределяется на формирование дополнительного адресного перечня дворовых и общественных территорий, включенных в Программу на текущий год. Дополнительный адресный перечень дворовых и общественных территорий утверждается на заседании общественной комиссии Общественного Совета Энгельсского муниципального района.

Выполнение минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий (приложение 1 к Программе) предусматривает трудовое участие не менее 20% заинтересованных лиц от общего числа собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству. 

Трудовое участие в реализации мероприятий, предусмотренных минимальным перечнем работ по благоустройству дворовых территорий (приложение 1 к Программе), в реализации мероприятий, предусмотренных дополнительным перечнем работ по благоустройству дворовых территорий (приложение 2 к Программе), осуществляется заинтересованными лицами в форме выполнения неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), иные работы (покраска оборудования, озеленение территории, в том числе посадка деревьев, охрана объекта и т.п.). 

Дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству. При выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству уровень долевого финансирования за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений должен составлять не менее 50% от объема финансирования дополнительных видов работ по благоустройству.

Решение о финансовом (трудовом) участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий, предусмотренных дополнительным перечнем работ по благоустройству дворовых территорий (приложение 2 к Программе), принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с требованиями статей 44 - 48 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Реализация мероприятий Программы связана с различными рисками, как обусловленными внутренними факторами и зависящими от исполнителя (организационные риски), так и относящимися к внешним факторам (изменение законодательства, внешней экономической ситуации, риски финансового обеспечения). 

Заключение соглашений с собственниками объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов (земельных участков), которые подлежат благоустройству за счет средств указанных лиц с целью приведения в соответствие с Правилами благоустройства территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, утвержденными решением Энгельсского городского Совета депутатов № 467/01 от 25 октября 2017 года, осуществляется Комитетом ЖКХ.
Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий Программы

	№
	Описание рисков                              
	Меры по снижению рисков

	1.
	Риски изменения законодательства

	1.1.


	Изменение федерального и регионального законодательства в сфере реализации Программы
	Осуществление мониторинга изменения

федерального и регионального законодательства с оценкой возможных последствий, в соответствии с этим актуализация муниципальных правовых актов в сфере реализации Программы

	2.
	Социальные риски

	2.1
	Низкая активность населения


	Проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности участия граждан и организаций в реализации проектов по благоустройству.

Реализация комплекса мероприятий по вовлечению граждан и организаций в процесс общественных обсуждений объектов благоустройства Программы, привлечение к участию в реализации мероприятий по благоустройству территорий.


	3.
	Финансовые, бюджетные риски 

	3.1
	Риск недостаточной обеспеченности

финансовыми ресурсами мероприятий Программы


	Своевременная корректировка мероприятий и целевых индикаторов (показателей) Программы, мониторинг исполнения условий предоставления субсидий за счет средств областного и федерального бюджетов и оценка бюджетной обеспеченности расходов местного бюджета



	4.
	Организационные и природно-климатические риски

	4.1
	Несвоевременное принятие

управленческих решений в сфере реализации Программы.


	Оперативное реагирование на выявленные

недостатки в процедурах управления,

контроля и кадрового обеспечения

реализации муниципальной программы.

Общественный контроль за реализацией Программы.

	4.2
	Неблагоприятные погодные условия, так как работы носят сезонный характер
	


7. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы
Реализация мероприятий Программы на территории муниципального образования город Энгельс при условии достаточного уровня финансирования за счет всех источников позволит:

а) увеличить количество дворовых территорий многоквартирных домов, отвечающих современным требованиям благоустройства, до 100 % от общего количества дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве;
б) увеличить до 100 % количество благоустроенных общественных территорий от количества территорий, включенных в Программу;
в) благоустроить объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства и земельные участки), находящиеся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счет средств указанных лиц не позднее 2024 года в соответствии с соглашениями заключенными с Комитетом ЖКХ;
г) на основании результатов инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения,  заключить соглашения с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2022 года  в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, утвержденных Решением Энгельсского городского Совета депутатов № 467/01 от 25 октября 2017 года;

д) привлечь к трудовому участию в деятельности по благоустройству дворовых территорий не менее 20 % заинтересованных собственников помещений в многоквартирных домах, образующих дворовые территории, иных зданиях, сооружениях в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, расположенных на территории муниципального образования город Энгельс 

       Успешное выполнение задач Программы позволит улучшить условия проживания граждан на территории муниципального образования город Энгельс
8. Система организации контроля за исполнением Программы 
Контроль за ходом исполнения Программы осуществляется:

- в соответствии с Порядком разработки, формирования и реализации муниципальных и ведомственных целевых программ в Энгельсском муниципальном районе, утвержденным постановлением администрации Энгельсского муниципального района от 06.04.2010 года № 2105, пунктом 3 постановления администрации Энгельсского муниципального района от 20.11.2013 года № 6751;

- общественной комиссией при Общественном Совете Энгельсского муниципального района в соответствии с Положением об Общественном Совете Энгельсского муниципального района, утвержденным постановлением   администрации   Энгельсского   муниципального   района   от 13.04.2012 года № 1753; 

- Общественным советом при Энгельсском городском Совете депутатов по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с Положением, утвержденным решением Энгельсского городского Совета депутатов от              26.07.2017 года № 442/01.
Приложение 1

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области на 2018-2024 годы»

Минимальный перечень работ

по благоустройству дворовых территорий

	Виды работ

	1. Ремонт дворовых проездов

	2. Обеспечение освещения дворовых территорий
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Уличный светодиодный светильник


	3. Установка скамеек
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	Скамья со спинкой на металлических ножках

Характеристики:
Длина скамейки - 1810 мм;
Ширина - 550  мм;
Высота - 810  мм.


	
	

	4. Установка урн 
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	Урна металлическая
Характеристики:
Высота – 650 мм;

Ширина - 383 мм;




Приложение 2

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области на 2018-2024 годы»

Дополнительный перечень работ

по благоустройству дворовых территорий

	№

пп
	Наименование видов работ

	1
	Оборудование детских и (или) спортивных площадок

	2
	Оборудование автомобильных парковок

	3
	Озеленение


Приложение 3

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области на 2018-2024 годы»

ПОРЯДОК

разработки, обсуждения и утверждения дизайн-проектов благоустройства общественной территории, включенных в муниципальную целевую программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области

 на 2018-2024 годы»
1. Настоящий Порядок разработки, обсуждения и утверждения дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области на 2018-2024 годы» (далее - Порядок), определяет правила разработки, обсуждения и утверждения дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, предусмотренных мероприятиями муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области на 2018-2024 годы». 

2. В целях настоящего Порядка под дизайн-проектом благоустройства общественной территории понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное изображение общественной территории, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн-проект).

Дизайн-проект может быть выполнен в форме изображения общественной территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, или в форме проектно-сметной документации. Форма и содержание дизайн-проекта определяются составом планируемых работ по благоустройству.

3.Разработка дизайн-проекта осуществляется Комитетом ЖКХ с учетом требований Правил благоустройства территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, утвержденных решением Энгельсского городского Совета депутатов от 25 октября 2017 года № 467/01, Градостроительного кодекса Российской Федерации, технических регламентов, строительных, санитарных  и иных норм и правил, а также  рекомендаций общественной комиссии Общественного совета Энгельсского муниципального района.
4. В состав дизайн-проекта благоустройства общественной территории включаются работы, предусмотренные Программой в соответствии с предложениями заинтересованных лиц и рекомендациями общественной комиссии Общественного Совета Энгельсского муниципального района.

5. Обсуждение и согласование дизайн-проектов проводится в целях:

- информирования  заинтересованных лиц о  разработанных дизайн-проектах;

- учета мнения заинтересованных лиц о  разработанных дизайн-проектах.

Обсуждение дизайн-проектов осуществляется в форме приема предложений  и  замечаний  заинтересованных лиц.  

6. Организацию обсуждения и согласования дизайн-проектов осуществляет Комитет ЖКХ, который  уведомляет уполномоченных представителей заинтересованных лиц о готовности дизайн-проектов в течение трех рабочих дней со дня их изготовления и предоставляет заинтересованным лицам возможность ознакомления с дизайн-проектами. 

7. Обсуждение и согласование дизайн-проектов с заинтересованными лицами производится в срок, не превышающий трех рабочих дней. 

8. Согласованные дизайн-проекты направляются Комитетом ЖКХ в общественную комиссию Общественного  Совета Энгельсского  муниципального  района для рассмотрения и выработки рекомендаций в течение пяти рабочих дней со дня их согласования.

9. Утверждение согласованных дизайн-проектов осуществляется Комитетом ЖКХ с учетом рекомендаций общественной комиссии Общественного  Совета Энгельсского  муниципального  района. 

10. Дизайн-проекты утверждаются в двух экземплярах, один из которых  хранится в Комитете ЖКХ, второй - у уполномоченного представителя заинтересованных лиц.
Приложение 4

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области на 2018-2024 годы»

Нормативная стоимость работ

по минимальному перечню работ

по благоустройству дворовых территорий

	                             Единичные расценки на ремонт дворовых проездов
№ пп

Обоснование

Наименование

Ед. изм.

Кол.

Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. с НДС

на единицу измерения

общая

1

2

3

4

5

6

7

Раздел 1. Проезжая часть

1

ФЕР27-03-008-04
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных

100 м3

0,01

126 565,00

1 265,65

2

ФЕРр68-14-1
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
Разборка бортовых камней: на бетонном основании

100 м

0,01

31 267,00

312,67

3

ФССЦпг-01-01-01-045
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)

1 т груза

1

226,56

226,56

4

ФССЦпг-03-21-01-010
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км

1 т груза

1

154,04

154,04
5

ФЕР27-04-001-04
Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня

100 м3

0,01

814,54

8,1454

6

ФССЦ-02.2.05.04-1772
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2

м3

1

1 047,71

1 047,71

7

ФЕР27-02-010-02
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий

100 м

0,01

57 192,00

571,92

8

ФССЦ-05.2.03.03-0032
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)

шт

1

579,44

579,44

9

ФЕРр68-9-1
Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр
Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала

1000 м2

0,001

203 092,63
203,09

10

ФССЦ-02.2.05.04-1772
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2

м3

1

1 047,71

1 047,71

11

ФЕР27-06-026-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
Розлив вяжущих материалов

т

1

694,74

694,74

12

ФССЦ-01.2.01.01-0019
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130

т

1

15 514,20

15 514,20

13

ФЕР27-06-029-01
Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр
Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см
1000 м2

0,001

116 500,00

116,50

14

Прайс

Смеси асфальтобетонные А16НН

т

1

6 187,90

6 187,90

15

ФЕР27-06-026-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
Розлив вяжущих материалов

т

1

694,74

694,74

16

ФССЦ-01.2.01.01-0019
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130

т

1

15 514,20

15 514,20

17

ФЕР27-06-029-01
Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр
Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см
1000 м2

0,001

116 500,00

116,50

18

Прайс

Смеси асфальтобетонные А16ВН

т

1

6 187,90

6 187,90

Раздел 2. Парковочные карманы

19

ФЕР01-01-013-32
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2

1000 м3

0,001

72 340,00

72,34

20

ФССЦпг-01-01-01-045
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)

1 т груза

1

226,56

226,56

21

ФССЦпг-03-21-01-012
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 12 км
1 т груза

1

154,04

154,04

22

ФЕР27-04-001-01
Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка

100 м3

0,01

50 930,00

509,30

23

ФССЦ-02.3.01.02-0012
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Песок природный для строительных: работ очень мелкий

м3

1

411,44

411,44

24

ФЕР27-04-001-04
Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
100 м3

0,01

81 454,00

814,54

25

ФССЦ-02.2.05.04-1772
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2

м3

1

1 047,71

1 047,71

26

ФЕР27-06-026-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
Розлив вяжущих материалов

т

1

694,74

694,74

27

ФССЦ-01.2.01.01-0019
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130

т

1

15 514,20

15 514,20

28

ФЕР27-06-029-01
Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр
Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см

1000 м2

0,001

116 500,00

116,50

29

Прайс

Смеси асфальтобетонные А16НН

т

1

6 187,90

6 187,90

30

ФЕР27-06-026-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
Розлив вяжущих материалов

т

1

694,74

694,74

31

ФССЦ-01.2.01.01-0019
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130

т

1

15 514,20

15 514,20

32

ФЕР27-06-029-01
Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр
Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см

1000 м2

0,001

116 500,00

116,50

33

Прайс

Смеси асфальтобетонные А16ВН

т

1

6 187,90

6 187,90

Раздел 3. поднятие колодцев
34

ФЕРр66-22-1
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер (прим.)

шт

1

5 924,22

5 924,22

35

ФССЦ-04.1.02.05-0076
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В12,5 (М150)
м3

1

5 324,40

5 324,40

36

ФССЦ-06.1.01.05-0035
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100

1000 шт.

0,001

16 088,87

16,09

Нормативная стоимость работ по установке скамеек

	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Обоснование
	Наименование работ и материалов
	Ед. изм.
	Кол-во
	Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. с НДС, с НР и СП

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на ед. изм.
	на ед.

изм.
	на ед. изм.
	общая

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Раздел 1.

	1
	ФЕРр51-4-2

Приказ 

Минстроя РФ от 30.01.2014 года №31/пр
	Рытье ям для установки скамьи
	100 ям
	 
	0,04
	27425,136


	1097



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
2
	ФЕР06-01-001-01

Приказ 

Минстроя РФ от 30.01.2014 года №31/пр
	Бетонирование малых архитектурных форм
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	 
	0,0018
	371733,61


	669,12



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	ФЕР09-003-039-05 Приказ

Минстроя РФ от 30.01.2014 года №31/пр 
	Монтаж конструкций скамьи, закрепляемых на фундаментах
	1 т конструкций
	 
	0,02
	6183,162


	123,66



	

	4
	ФССЦ-116-0078

Приказ 

Минстроя России от 12.11.2014 года № 703/пр
	Скамья (со спинкой, с металлическими подлокотниками)
	шт.
	 
	1
	11831,39

	11831,39




Нормативная стоимость установки урны


Сметная стоимость в текущих

(прогнозных) ценах, руб. с 

	ДС, с НР и СП

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на ед. изм.
	всего
	на единицу измерения
	общая

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Раздел 1.

	1
	ФЕРр51-4-2

Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 года №31/пр
	Рытье ям для установки урны
	100 ям
	 
	0,02
	27425,136
	548,50

	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	2
	ФЕР06-01-001-01

Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 года №31/пр
	Бетонирование малых архитектурных форм
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	 
	0,001
	371733,61
	371,73

	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	3
	ФЕР09-06-001-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 года №31/пр Прим
	Монтаж урн, закрепляемых

 на фундаментах
	1 т. конструкций
	 
	0,001
	6183,162
	6,18

	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	4
	ФССЦ-116-0093

Приказ Минстроя России от 12.11.2014 года № 703/пр
	Урна металлическая опрокидывающаяся
	шт.
	 
	1
	3291,97
	3291,97


Нормативная стоимость работ по обеспечению 

освещения дворовой территории

	№ пп
	Обоснование
	Наименование работ и материалов
	Ед. изм.
	Количество
	Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. с НДС, с НР и СП

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на ед. изм.
	всего
	на единицу измерения
	общая 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Раздел 1.

	1
	ФЕРм08-03-594-09

Приказ 

Минстроя РФ от 30.01.2014 года №31/пр
	Установка светильника на кронштейнах
	100 шт.
	 
	0,01
	9983,50
	99,83

	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	2
	Прайс-лист


	Светильник LED
 ДКУ-60W IP65
	шт.
	 
	1


	6893,24
	6893,24


	 
	 
	 
	 
	 
	
	


	
	1
	1243,87
	1243,87

	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	4
	ФССЦ-101-6790

Приказ Минстроя России от 12.11.2014 года

 № 703/пр
	Дюбели распорные для крепления кронштейнов
	100 шт.
	 
	0,04
	1954,77
	78,19

	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	5
	Прайс-лист
	Кронштейн под РКУ
	шт.
	 
	1
	362,73
	362,73

	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	6
	ФЕРм08-02-413-01

Приказ 

Минстроя РФ от 30.01.2014 года №31/пр
	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (30 м) с затягиванием провода в положенные трубы 

(28 м) и монтаж разветвительной коробки на стене (1 шт)
	100 м трубок
	 
	0,28
	1609,87
	450,76

	 
	 
	 
	 
	 
	
	


2,631

	
	203,47
	535,33

	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	8
	ФССЦ-101-3047

Приказ 

Минстроя России 

от 12.11.2014 года

 № 703/пр
	Шуруп самонарезающийся:4,2/41 мм
	100 шт.
	 
	0,52
	37,68
	19,59

	9
	ФССЦ-103-2600

Приказ 

Минстроя России

 от 12.11.2014 года №703/пр
	Клипса для крепежа гофротрубы диаметром: 20 мм
	10 шт.
	 
	5,2
	18,21
	94,70

	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	10
	ФССЦ-501-8190

Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.2014 года

 № 31/пр
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66Кв, число жил-3 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	 
	0,2856
	20387,95
	5822,80

	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	11
	ФССЦ-503-0451

Приказ 

Минстроя России

 от 12.11.2014 года №703/пр
	Разветвительная коробка
	10 шт.
	 
	0,1
	449,64
	44,96

	 
	 
	 
	 
	 
	
	


Монтаж 

	лектроприборов
	1 шт.
	 
	4
	72,28
	289,12

	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	13
	Прайс-лист
	Фотореле ФР-7Е
	шт.
	 
	1
	2372,89
	2372,89

	 
	 
	 
	 
	 
	
	


Выключатели автоматические 

	Р 10А
	шт.
	 
	1
	290,45
	290,45


	
	
	
	

	15
	Прайс-лист
	Контактор 2 величины
	шт.
	 
	1
	1101,70
	1101,70

	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	16
	ФССЦ-509-2642

Приказ 

Минстроя России

 от 12.11.2014 года №703/пр
	DIN-рейка металличесая
	100 шт.
	 
	0,01
	2530,84
	25,31


Нормативная стоимость работ 

предусмотренных дополнительным перечнем работ

по благоустройству дворовых территорий
Нормативная стоимость работ по установке детской площадки


Сметная

	стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. с НДС, с НР и СП

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на ед. изм.
	всего
	на единицу измерения
	общая 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Раздел 1. Спортивные снаряды

	1
	ТЕР01-02-119-02

Постановление Правительства Саратовской области  от 30.07.2010 года 

 № 351-П
	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при средней поросли


	100 м2

	 
	0,5


	225,98


	112,99



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	ТЕР01-02-127-02

Постановление Правительства Саратовской области  от 30.07.2010 года 

 № 351-П
	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2
	1000 м2 спланированной площади


	 
	0,15



	901,15


	135,173


	3
	ФССЦпг-03-21-01-010
Приказ

 Минстроя РФ 

от 30.01.2014 года №31/пр


	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза
	1 т груза


	 
	24,25


	68,29


	1656,03


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	ТСЦ-408-0122

Постановление Правительства Саратовской области  от 30.07.2010 года 

 № 351-П
	Песок природный для строительных работ средний


	м 3

	 
	15


	382,72


	5740,8



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	ФЕРр51-4-2
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.2014 года №31/пр
	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной:0,7м


	100 ям


	 
	0,25


	26115,01


	6528,75



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	ФЕР06-01-001-01
Приказ 

Минстроя РФ

 от 30.01.2014 года №31/пр

	Устройство бетонной подготовки


	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	 
	0,0492


	353377,63



	17386,18


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	ФЕР09-03-039-05
Приказ 

Минстроя РФ от 30.01.2014 года №31/пр. Прим
	Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа
	1т конструк

ций
	 
	2,1


	5887,78


	12364,34



	
	 
	 
	 
	 

	8
	Прайс-лист
	Скамья на металлических ножках
	шт.
	 
	2


	4474,59


	8949,18


	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	9
	Прайс-лист
	Урна 
	шт.


	 
	2


	2118,65


	4237,30


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Качели на деревянных ст

	йках
	шт.
	
	1
	17838,99
	17839,99

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Прайс-лист
	Качели на деревянных стойках (с цепями)
	шт.
	
	1
	22118,64
	22118,64

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Прайс-лис

	
	Качалка-балансир малая
	шт.
	
	1
	7567,81
	7567,81
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Прайс-лист
	Песочница «Ромашка»
	шт.
	
	1
	7033,92
	7033,92

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Прайс-лист
	Горка
	шт.
	
	1
	26101,3
	26101,3

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Стенка для перелезания
	
	шт.
	
	1
	14203,39
	14203,39


Нормативная стоимость работ по установке спортивной площадки

	№ пп
	Обоснование
	Наименование работ, материалов и оборудования
	Ед. изм.
	Количество
	Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. с НДС, с НР и СП

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на ед. изм.
	всего
	на единицу измерения
	общая 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Раздел 1. Спортивные снаряды

	1
	ТЕР01-02-119-02

Постановление Правительства Саратовской области  от 30.07.2010 года 

 № 351-П 
	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при средней поросли 
	100 м2
	
	0,5
	225,98
	112,99

	 
	 
	
	
	
	
	

	2
	ТЕР01-02-127-02

Постановление Правительства Саратовской области  от 30.07.2010 года 

 № 351-П 
	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2
	1000 м2 спланированной площади
	
	0,1
	901,13

	90,11

	 
	 
	
	
	
	
	

	3
	ФССЦпг-03-21-01-010
Приказ  Минстроя РФ от 30.01.2014 года №31/пр


	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза 
	1 т груза
	
	16,3
	68,29
	1113,14

	 
	 
	
	
	
	
	

	4
	ТСЦ-408-0122

Постановление Правительства Саратовской области  от 30.07.2010 года 

 № 351-П 
	Песок природный для строительных работ средний


	м3
	
	10
	382,72
	3827,20

	 
	 
	
	
	
	
	

	5
	ФЕРр51-4-2
Приказ  

Минстроя РФ от 30.01.2014 года №31/пр
	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной:0,7м
	100 ям
	
	0,25
	26115,01
	6528,75

	 
	 
	
	
	
	
	

	6
	ФЕР06-01-001-01
Приказ 

Минстроя РФ от 30.01.2014 года №31/пр
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	
	0,04925
	353975,64
	17433,30

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	7
	ФЕР09-03-039-05
Приказ 

Минстроя РФ от 30.01.2014 года №31/пр Прим

	Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа

	1 т конструкций
	
	1,6
	5887,79
	9420,46


	
	 
	
	 
	 
	 
	

	8
	Прайс-лист


	Скамья на металлических ножках
	шт.
	
	2
	4427,11
	8854,22

	 
	
	
	
	
	
	

	9
	Прайс-лист


	Урна
	шт.
	
	2
	2118,65
	4237,30

	 
	
	
	
	
	
	

	10
	Прайс-лист


	Тренажер для мышц груди и спины (арт.7707)
	шт.
	
	1
	58220,32
	58220,32

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Прайс-лист


	Тренажер для ног (арт.7719)
	шт.
	
	1
	34067,82
	34067,82

	 
	
	
	
	
	
	

	12
	Прайс-лист


	Брусья параллельные
	шт.
	
	1
	14576,25
	14576,25

	 
	
	
	
	
	
	

	13
	Прайс-лист


	Спорт. комплекс с лестницей и рукоходом змейкой и с пятью турниками 
	шт
	
	1
	55762,72
	55762,72


Приложение 5

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области на 2018-2024 годы»

Порядок

аккумулирования и расходования средств собственников помещений в многоквартирных домах, образующих дворовые территории, иных зданиях, сооружениях, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству, направляемых на осуществление дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Энгельс 

Энгельсского муниципального района Саратовской области                                        на 2018-2024 годы»

1. Общие положения

Настоящий Порядок аккумулирования и расходования средств собственников помещений в многоквартирных домах, образующих дворовые территории, иных зданиях, сооружениях, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на осуществление дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в ведомственную целевую программу «Формирование современной городской среды на территории  муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области», (далее – Порядок), определяет правила аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, включенных в Программу, и контроля за их расходованием.

2. Правила аккумулирования
 и расходования средств заинтересованных лиц
2.1. При принятии на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома решения о финансовом участии заинтересованных лиц в реализации в соответствии с согласованным дизайн-проектом благоустройства дворовой территории мероприятий по благоустройству дворовой территории, предусмотренных дополнительным перечнем работ по благоустройству дворовых территорий (приложение 2 Программе), денежные средства заинтересованных лиц аккумулируются на лицевом счете Комитета ЖКХ, открытом в комитете финансов администрации Энгельсского муниципального района на едином счете бюджета муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области.

2.2. Для перечисления денежных средств заинтересованных лиц на лицевой счет Комитета ЖКХ:

2.2.1 в случае, если управление многоквартирным домом осуществляется товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами, управляющими организациями, выбранными собственниками помещений в многоквартирных домах:

- Комитет ЖКХ заключает соглашение с юридическим лицом независимо от организационно-правовой формы или индивидуальным предпринимателем, осуществляющим деятельность по управлению соответствующим многоквартирным домом (далее – соглашение, Организация), в котором определяются сумма средств заинтересованных лиц, направляемых на софинансирование работ по благоустройству дворовой территории, предусмотренных Программой и  согласованным дизайн-проектом благоустройства дворовой территории, порядок перечисления их на лицевой счет Комитета ЖКХ, сметный расчет стоимости работ по благоустройству дворовой территории, софинансируемых заинтересованными лицами;

- Организация открывает счет для перечисления денежных средств заинтересованных лиц в российской кредитной организации, величина собственных средств (капитала) которой составляет не менее 20 миллиардов рублей;

- перечисление денежных средств осуществляется Организацией до начала работ по благоустройству дворовой территории, предусмотренных соглашением;

2.2.2 в случае непосредственного управления собственниками помещений в многоквартирном доме Комитет ЖКХ заключает соглашение с каждым собственником помещения многоквартирного дома, в котором определяются сумма средств заинтересованных лиц, направляемых на софинансирование работ по благоустройству дворовой территории, предусмотренных Программой и  согласованным дизайн-проектом благоустройства дворовой территории, порядок перечисления их на лицевой счет Комитета ЖКХ, сметный расчет стоимости работ по благоустройству дворовой территории, софинансируемых заинтересованными лицами.

2.3. Комитет ЖКХ обеспечивает учет поступающих денежных средств заинтересованных лиц в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству. 

2.4. Комитет ЖКХ обеспечивает ежемесячное размещение на официальном сайте данных о поступивших денежных средствах заинтересованных лиц в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, и представление указанной информации общественной комиссии Общественного Совета Энгельсского муниципального района.  

2.5. Комитет ЖКХ обеспечивает расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц на софинансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории, предусмотренного соглашением. 
3. Контроль за целевым расходованием аккумулированных

 денежных средств заинтересованных лиц
3.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией Энгельсского муниципального района в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

3.2. Комитет ЖКХ обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц на счета, открытые Организациями в кредитных организациях, или собственникам помещений в многоквартирном доме - в случае непосредственного способа управления, на указанные в соглашениях счета в срок до 31 декабря текущего года при условии: 


- экономии денежных средств, сложившейся по результатам процедур, проводимых в порядке, установленном законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг;


- невыполнения полностью или в части работ по благоустройству дворовых территорий, предусмотренных соглашениями;


-  непредоставления заинтересованными лицами доступа к дворовым территориям для выполнения работ по их благоустройству, предусмотренных Соглашениями;


- возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению соответствующих работ по благоустройству дворовых территорий; 


-  в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.3. Общественный контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется общественной комиссией Общественного Совета Энгельсского муниципального района в соответствии с Положением об Общественном Совете Энгельсского муниципального района, утвержденным постановлением   администрации   Энгельсского   муниципального   района   от  13.04.2012  года № 1753; Общественным советом при Энгельсском городском Совете депутатов по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с Положением, утвержденным решением Энгельсского городского Совета депутатов от 26.07.2017 года № 442/01.

Приложение 6

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории

муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области на 2018-2024 годы»
Система программных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Источник финансирования
	Объем финансирования (тыс.руб.)  ПРОГНОЗНО
	Исполнители
	Ожидаемые результаты

	 
	ВСЕГО по Программе:
	2018-2024
	Всего, в том числе:
	1 826 982,52189
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района, собственники помещений в многоквартирных домах, образующих дворовые территории, иных зданиях, сооружениях, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству (по согласованию)
	увеличение до 100 % количества дворовых территорий многоквартирных домов, отвечающих современным требованиям, от количества включенных в Программу  увеличение до 100 % благоустроенных общественных территорий от количества включенных в Программу

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	1 809 605,92989
	
	

	
	
	
	средства федерального бюджета
	1 702 016,72466
	
	

	
	
	
	средства областного бюджета
	40 973,31479
	
	

	
	
	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс в том числе:
	66 615,89044
	
	

	
	
	
	средства муниципального дорожного фонда
	6 000,00000
	
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	17 376,59200
	
	

	 
	ВСЕГО по Программе:
	2018
	Всего, в том числе:
	95 456,34445
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района, собственники помещений в многоквартирных домах, образующих дворовые территории, иных зданиях, сооружениях, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству (по согласованию)
	увеличение до 2,9 % количества дворовых территорий многоквартирных домов, отвечающих современным требованиям, от количества включенных в Программу  увеличение до 12,1 % благоустроенных общественных территорий от количества включенных в Программу

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	78 079,75245
	
	

	
	
	
	средства федерального бюджета
	60 455,85516
	
	

	
	
	
	средства областного бюджета
	7 472,07199
	
	

	
	
	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс в том числе:
	10 151,82530
	
	

	
	
	
	средства муниципального дорожного фонда
	6 000,00000
	
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	17 376,59200
	
	

	1
	Мероприятия по благоустройству дворовых территорий*, расположенных в границах муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области 
	2018
	Всего, в том числе:
	71 449,12373
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района, собственники помещений в многоквартирных домах, образующих дворовые территории, иных зданиях, сооружениях, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству (по согласованию)
	увеличение до 2,9 % количества дворовых территорий многоквартирных домов, отвечающих современным требованиям, от количества включенных в Программу, 

	
	
	
	бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	71 449,12373
	
	

	
	
	
	средства федерального бюджета
	57 469,38904
	
	

	
	
	
	средства областного бюджета
	7 102,95840
	
	

	
	
	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс в том числе:
	6 876,77629
	
	

	
	
	
	средства муниципального дорожного фонда
	6 000,00000
	
	

	2
	Мероприятия по благоустройству общественных территорий, расположенных в границах муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области 
	2018
	бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	4 872,94172
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	увеличение до 12,1 % количества благоустроенных общественных территорий от количества территорий, включенных в Программу

	
	
	
	средства федерального бюджета
	2 986,46612
	
	

	
	
	
	средства областного бюджета
	369,11359
	
	

	
	
	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	1 517,36201
	
	

	
	
	
	внебюджетные средства
	17 376,59200
	
	

	3
	Осуществление сопутствующих контрольных мероприятий 
	2018
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 757,68700
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	гарантия проведения мероприятий по благоустройству в соответствии с действующими нормами и правилами, корректное составление сметной документации, исключая задвоенность позиций и превышение объемов и цен

	4
	Мероприятия по организации благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2022 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с учетом требований Правил благоустройства территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, утвержденных решением Энгельсского городского Совета депутатов от 25 октября 2017 года № 467/01
	2018
	средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, собственников (пользователей) объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков 
	0,00000
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района; юридические лица и индивидуальные предприниматели, собственники (пользователи) объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков (по
согласованию)
	Повышение уровня благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  

	5
	Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков)        об их благоустройстве не позднее 2022 года  в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, утвержденных Решением Энгельсского городского Совета депутатов № 467/01 от 25 октября 2017 года 
	2018
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	0,00000
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района Собственники
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных
для их размещения (по согласованию)
	Повышение уровня благоустройства территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и земельных участков, предоставленных для их размещения

	 
	ВСЕГО по Программе:
	2019
	бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	93 702,58767
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района, собственники помещений в многоквартирных домах, образующих дворовые территории, иных зданиях, сооружениях, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству (по согласованию)
	увеличение до 6,2 % количества дворовых территорий многоквартирных домов, отвечающих современным требованиям, от количества включенных в Программу увеличение до 14,1 % благоустроенных общественных территорий от количества, включенных в Программу

	
	
	
	средства федерального бюджета
	87 960,23787
	
	

	
	
	
	средства областного бюджета
	1 795,10690
	
	

	
	
	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	3 947,24290
	
	

	
	
	
	софинансирование за счет средств бюджета муниципального образования город Энгельс 
	906,61966
	
	

	1
	Основное мероприятие: Реализация регионального проекта (программы) в целях выполнения задач федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", в том числе:
	2019
	бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	93 702,58767
	
	

	
	
	
	средства федерального бюджета
	87 960,23787
	
	

	
	
	
	средства областного бюджета
	1 795,10690
	
	

	
	
	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	3 947,24290
	
	

	
	
	
	софинансирование за счет средств бюджета муниципального образования город Энгельс 
	906,61966
	
	

	1.1
	благоустройство дворовых территорий, расположенных в границах муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области 
	2019
	бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	58 446,81270
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района, собственники помещений в многоквартирных домах, образующих дворовые территории, иных зданиях, сооружениях, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству (по согласованию)
	увеличение до 6,2 % количества благоустроенных  дворовых территорий многоквартирных домов, отвечающих современным требованиям, от количества территорий, включенных в Программу

	
	
	
	средства федерального бюджета
	56 024,02850
	
	

	
	
	
	средства областного бюджета
	1 143,34752
	
	

	
	
	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	1 279,43668
	
	

	
	
	
	софинансирование за счет средств бюджета муниципального образования город Энгельс 
	577,44825
	
	

	1.2
	 благоустройство общественных территорий, расположенных в границах муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области
	2019
	бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	23 335,49031
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	увеличение до 14,1 % благоустроенных общественных территорий от количества, включенных в Программу

	
	
	
	средства федерального бюджета
	22 640,09270
	
	

	
	
	
	средства областного бюджета
	462,04270
	
	

	
	
	
	софинансирование за счет средств бюджета муниципального образования город Энгельс 
	233,35491
	
	

	1.3
	создание энергоэффективного городского освещения, комплексных систем обеспечения и онлайн мониторинга общественной безопасности
	2019
	бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	9 581,64985
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	цифровизация городского хозяйства

	
	
	
	средства федерального бюджета
	9 296,11667
	
	

	
	
	
	средства областного бюджета
	189,71668
	
	

	
	
	
	софинансирование за счет средств бюджета муниципального образования город Энгельс 
	95,81650
	
	

	1.4
	проектно- изыскательские работы, осуществление сопутствующих контрольных мероприятий
	2019
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	2 338,63481
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	проведение изыскательских работ, создание проектной и сметной документации, гарантия проведения мероприятий по благоустройству в соответствии с действующими нормами и правилами, корректное составление сметной документации, исключая задвоенность позиций и превышение объемов и цен

	2
	Мероприятия по организации благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2022 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с учетом требований Правил благоустройства территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, утвержденных решением Энгельсского городского Совета депутатов от 25 октября 2017 года № 467/01
	2019
	средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, собственников (пользователей) объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков 
	0,00000
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района; юридические лица и индивидуальные предприниматели, собственники (пользователи) объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков (по
согласованию)
	Повышение уровня благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  

	3
	Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков)        об их благоустройстве не позднее 2022 года  в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, утвержденных Решением Энгельсского городского Совета депутатов № 467/01 от 25 октября 2017 года 
	2019
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	0,00000
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района Собственники
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных
для их размещения (по согласованию)
	Повышение уровня благоустройства территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и земельных участков, предоставленных для их размещения

	 
	ВСЕГО по Программе:
	2020
	бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	100 412,73710
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района, собственники помещений в многоквартирных домах, образующих дворовые территории, иных зданиях, сооружениях, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству (по согласованию)
	увеличение до 7,5 % количества дворовых территорий многоквартирных домов, отвечающих современным требованиям, от количества включенных в Программу  увеличение до 36,4 % благоустроенных общественных территорий от количества включенных в Программу

	
	
	
	средства федерального бюджета
	94 796,89941
	
	

	
	
	
	средства областного бюджета
	1 934,63059
	
	

	
	
	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс 
	3 681,20710
	
	

	1
	Основное мероприятие: Реализация регионального проекта (программы) в целях выполнения задач федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", в том числе:
	2020
	бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	100 412,73710
	
	

	
	
	
	средства федерального бюджета
	94 796,89941
	
	

	
	
	
	средства областного бюджета
	1 934,63059
	
	

	
	
	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	3 681,20710
	
	

	1.1
	благоустройство дворовых территорий, расположенных в границах муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области 
	2020
	бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	49 656,26262
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района, собственники помещений в многоквартирных домах, образующих дворовые территории, иных зданиях, сооружениях, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству (по согласованию)
	увеличение до 7,5 % количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, отвечающих современным требованиям, от количества территорий, включенных в Программу

	
	
	
	средства федерального бюджета
	48 663,13737
	
	

	
	
	
	средства областного бюджета
	993,12525
	
	

	1.2
	 благоустройство общественных территорий, расположенных в границах муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области
	2020
	бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	37 667,87108
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	увеличение до 36,4 % благоустроенных общественных территорий от количества, включенных в Программу

	
	
	
	средства федерального бюджета
	36 914,51367
	
	

	
	
	
	средства областного бюджета
	753,35741
	
	

	1.3
	создание энергоэффективного городского освещения, комплексных систем обеспечения и онлайн мониторинга общественной безопасности
	2020
	бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	9 407,39630
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	цифровизация городского хозяйства

	
	
	
	средства федерального бюджета
	9 219,24837
	
	

	
	
	
	средства областного бюджета
	188,14793
	
	

	1.4
	Основное мероприятие: Проектно- изыскательские работы, осуществление сопутствующих контрольных мероприятий
	2020
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	3 681,20710
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	проведение изыскательских работ, создание проектной и сметной документации, гарантия проведения мероприятий по благоустройству в соответствии с действующими нормами и правилами, корректное составление сметной документации, исключая задвоенность позиций и превышение объемов и цен

	2.
	Мероприятия по организации благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2022 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с учетом требований Правил благоустройства территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, утвержденных решением Энгельсского городского Совета депутатов от 25 октября 2017 года № 467/01
	2020
	средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, собственников (пользователей) объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков 
	0,00000
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района; юридические лица и индивидуальные предприниматели, собственники (пользователи) объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков  (по
согласованию)
	Повышение уровня благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  

	3.
	Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков)        об их благоустройстве не позднее 2022 года  в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, утвержденных Решением Энгельсского городского Совета депутатов № 467/01 от 25 октября 2017 года 
	2020
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	0,00000
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района Собственники
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных
для их размещения (по согласованию)
	Повышение уровня благоустройства территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и земельных участков, предоставленных для их размещения

	 
	ВСЕГО по Программе:
	2021
	бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	41 220,14052
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района, собственники помещений в многоквартирных домах, образующих дворовые территории, иных зданиях, сооружениях, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству (по согласованию)
	увеличение до 7,5 % количества дворовых территорий многоквартирных домов, отвечающих современным требованиям, от количества включенных в Программу увеличение до 51,5 % благоустроенных общественных территорий от количества, включенных в Программу

	
	
	
	средства федерального бюджета
	31 729,89171
	
	

	
	
	
	средства областного бюджета
	647,54881
	
	

	
	
	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс 
	8 842,70000
	
	

	1
	Основное мероприятие: Реализация регионального проекта (программы) в целях выполнения задач федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", в том числе:
	2021
	бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	41 220,14052
	
	

	
	
	
	средства федерального бюджета
	31 729,89171
	
	

	
	
	
	средства областного бюджета
	647,54881
	
	

	
	
	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	8 842,70000
	
	

	1.1
	благоустройство дворовых территорий, расположенных в границах муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области 
	2021
	бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	9 391,02118
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района, собственники помещений в многоквартирных домах, образующих дворовые территории, иных зданиях, сооружениях, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству (по согласованию)

 
	увеличение до 7,5 % количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, отвечающих современным требованиям, от количества территорий, включенных в Программу

 

	
	
	
	средства федерального бюджета
	2 343,20076
	
	

	
	
	
	средства областного бюджета
	47,82042
	
	

	
	
	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	7 000,00000
	
	

	1.2
	 благоустройство общественных территорий, расположенных в границах муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области
	2021
	бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	27 486,41934
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	увеличение до 51,5 % благоустроенных общественных территорий от количества включенных в Программу

	
	
	
	средства федерального бюджета
	26 936,69095
	
	

	
	
	
	средства областного бюджета
	549,72839
	
	

	1.3
	создание энергоэффективного городского освещения, комплексных систем обеспечения и онлайн мониторинга общественной безопасности
	2021
	бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	2 500,00000
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	цифровизация городского хозяйства

	
	
	
	средства федерального бюджета
	2 450,00000
	
	

	
	
	
	средства областного бюджета
	50,00000
	
	

	1.4
	проектно- изыскательские работы, осуществление сопутствующих контрольных мероприятий
	2021
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 842,70000
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	проведение изыскательских работ, создание проектной и сметной документации, гарантия проведения мероприятий по благоустройству в соответствии с действующими нормами и правилами, корректное составление сметной документации, исключая задвоенность позиций и превышение объемов и цен

	2
	Мероприятия по организации благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2022 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с учетом требований Правил благоустройства территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, утвержденных решением Энгельсского городского Совета депутатов от 25 октября 2017 года № 467/01
	2021
	средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, собственников (пользователей) объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков 
	0,00000
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района; юридические лица и индивидуальные предприниматели, собственники (пользователи) объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков (по согласованию)
	Повышение уровня благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  

	3
	Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков)        об их благоустройстве не позднее 2022 года  в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, утвержденных Решением Энгельсского городского Совета депутатов № 467/01 от 25 октября 2017 года 
	2021
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	0,00000
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района Собственники
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных
для их размещения (по согласованию)
	Повышение уровня благоустройства территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и земельных участков, предоставленных для их размещения

	 
	ВСЕГО по Программе:
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	533 436,53754
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района, собственники помещений в многоквартирных домах, образующих дворовые территории, иных зданиях, сооружениях, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству (по согласованию)
	увеличение до 39,9 % количества дворовых территорий многоквартирных домов, отвечающих современным требованиям, от количества включенных в Программу увеличение до 78,8 % благоустроенных общественных территорий от количества включенных в Программу

	
	
	
	средства федерального бюджета
	508 594,36523
	
	

	
	
	
	средства областного бюджета
	10 379,47741
	
	

	
	
	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс 
	14 462,69490
	
	

	1
	Основное мероприятие: Реализация регионального проекта (программы) в целях выполнения задач федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", в том числе:
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	533 436,53754
	
	

	
	
	
	средства федерального бюджета
	508 594,36523
	
	

	
	
	
	средства областного бюджета
	10 379,47741
	
	

	
	
	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	14 462,69490
	
	

	1.1
	благоустройство дворовых территорий, расположенных в границах муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области 
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	325 738,55620
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района, собственники помещений в многоквартирных домах, образующих дворовые территории, иных зданиях, сооружениях, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству (по согласованию)
	увеличение до 39,9 % количества дворовых территорий многоквартирных домов, отвечающих современным требованиям, от количества включенных в Программу

	
	
	
	средства федерального бюджета
	316 031,54723
	
	

	
	
	
	средства областного бюджета
	6 449,62341
	
	

	
	
	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	3 257,38556
	
	

	1.2
	 благоустройство общественных территорий, расположенных в границах муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	198 477,44700
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	увеличение до 78,8 % благоустроенных общественных территорий от количества включенных в Программу

	
	
	
	средства федерального бюджета
	192 562,81800
	
	

	
	
	
	средства областного бюджета
	3 929,85400
	
	

	
	
	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	1 984,77500
	
	

	1.3
	проектно- изыскательские работы, осуществление сопутствующих контрольных мероприятий
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	9 220,53434
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	проведение изыскательских работ, создание проектной и сметной документации, гарантия проведения мероприятий по благоустройству в соответствии с действующими нормами и правилами, корректное составление сметной документации, исключая задвоенность позиций и превышение объемов и цен

	2.
	Мероприятия по организации благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2022 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с учетом требований Правил благоустройства территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, утвержденных решением Энгельсского городского Совета депутатов от 25 октября 2017 года № 467/01
	2022
	средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, собственников (пользователей) объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков 
	0,00000
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района; юридические лица и индивидуальные предприниматели, собственники (пользователи) объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков (по согласованию)
	Повышение уровня благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  

	3.
	Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков)        об их благоустройстве не позднее 2022 года  в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, утвержденных Решением Энгельсского городского Совета депутатов № 467/01 от 25 октября 2017 года 
	2022
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	0,00000
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района Собственники
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных
для их размещения (по согласованию)
	Повышение уровня благоустройства территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и земельных участков, предоставленных для их размещения

	 
	ВСЕГО по Программе:
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	441 535,57300
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района, собственники помещений в многоквартирных домах, образующих дворовые территории, иных зданиях, сооружениях, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству (по согласованию)
	увеличение до 70,1 % количества дворовых территорий многоквартирных домов, отвечающих современным требованиям, от количества включенных в Программу увеличение до 87,9 % благоустроенных общественных территорий от количества включенных в Программу

	
	
	
	средства федерального бюджета
	420 157,04637
	
	

	
	
	
	средства областного бюджета
	8 574,63360
	
	

	
	
	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс 
	12 803,89303
	
	

	1
	Основное мероприятие: Реализация регионального проекта (программы) в целях выполнения задач федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", в том числе:
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	441 535,57300
	
	

	
	
	
	средства федерального бюджета
	420 157,04637
	
	

	
	
	
	средства областного бюджета
	8 574,63360
	
	

	
	
	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	12 803,89303
	
	

	1.1
	благоустройство дворовых территорий, расположенных в границах муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области 
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	410 994,80300
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района, собственники помещений в многоквартирных домах, образующих дворовые территории, иных зданиях, сооружениях, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству (по согласованию)
	увеличение до 70,1 % количества дворовых территорий многоквартирных домов, отвечающих современным требованиям, от количества включенных в Программу

	
	
	
	средства федерального бюджета
	398 747,15787
	
	

	
	
	
	средства областного бюджета
	8 137,69710
	
	

	
	
	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	4 109,94803
	
	

	1.2
	 благоустройство общественных территорий, расположенных в границах муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	22 067,50000
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	увеличение до 87,9 % благоустроенных общественных территорий от количества включенных в Программу

	
	
	
	средства федерального бюджета
	21 409,88850
	
	

	
	
	
	средства областного бюджета
	436,93650
	
	

	
	
	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	220,67500
	
	

	1.3
	проектно- изыскательские работы, осуществление сопутствующих контрольных мероприятий
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	8 473,27000
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	проведение изыскательских работ, создание проектной и сметной документации, гарантия проведения мероприятий по благоустройству в соответствии с действующими нормами и правилами, корректное составление сметной документации, исключая задвоенность позиций и превышение объемов и цен

	2.
	Мероприятия по организации благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2022 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с учетом требований Правил благоустройства территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, утвержденных решением Энгельсского городского Совета депутатов от 25 октября 2017 года № 467/01
	2023
	средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, собственников (пользователей) объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков 
	0,00000
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района; юридические лица и индивидуальные предприниматели, собственники (пользователи) объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков (по согласованию)
	Повышение уровня благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  

	3.
	Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков)        об их благоустройстве не позднее 2022 года  в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, утвержденных Решением Энгельсского городского Совета депутатов № 467/01 от 25 октября 2017 года 
	2023
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	0,00000
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района Собственники
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных
для их размещения (по согласованию)
	Повышение уровня благоустройства территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и земельных участков, предоставленных для их размещения

	 
	ВСЕГО по Программе:
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	521 218,60161
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района, собственники помещений в многоквартирных домах, образующих дворовые территории, иных зданиях, сооружениях, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству (по согласованию)
	увеличение до 100 % количества дворовых территорий многоквартирных домов, отвечающих современным требованиям, от количества включенных в Программу увеличение до 100% благоустроенных общественных территорий от количества включенных в Программу

	
	
	
	средства федерального бюджета
	498 322,42891
	
	

	
	
	
	средства областного бюджета
	10 169,84549
	
	

	
	
	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс 
	12 726,32721
	
	

	1
	Основное мероприятие: Реализация регионального проекта (программы) в целях выполнения задач федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", в том числе:
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	521 218,60161
	
	

	
	
	
	средства федерального бюджета
	498 322,42891
	
	

	
	
	
	средства областного бюджета
	10 169,84549
	
	

	
	
	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	12 726,32721
	
	

	1.1
	благоустройство дворовых территорий, расположенных в границах муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области 
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	476 536,31000
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района, собственники помещений в многоквартирных домах, образующих дворовые территории, иных зданиях, сооружениях, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству (по согласованию)
	увеличение до 100 % количества дворовых территорий многоквартирных домов, отвечающих современным требованиям, от количества включенных в Программу

	
	
	
	средства федерального бюджета
	462 335,52796
	
	

	
	
	
	средства областного бюджета
	9 435,41894
	
	

	
	
	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	4 765,36310
	
	

	1.2
	 благоустройство общественных территорий, расположенных в границах муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	37 092,25000
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	увеличение до 100 % благоустроенных общественных территорий от количества, включенных в Программу

	
	
	
	средства федерального бюджета
	35 986,90095
	
	

	
	
	
	средства областного бюджета
	734,42655
	
	

	
	
	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	370,92250
	
	

	1.3
	проектно- изыскательские работы, осуществление сопутствующих контрольных мероприятий
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	7 590,04161
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	проведение изыскательских работ, создание проектной и сметной документации, гарантия проведения мероприятий по благоустройству в соответствии с действующими нормами и правилами, корректное составление сметной документации, исключая задвоенность позиций и превышение объемов и цен

	2.
	Мероприятия по организации благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2022 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с учетом требований Правил благоустройства территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, утвержденных решением Энгельсского городского Совета депутатов от 25 октября 2017 года № 467/01
	2024
	средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, собственников (пользователей) объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков 
	0,00000
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района; юридические лица и индивидуальные предприниматели, собственники (пользователи) объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков (по согласованию)
	Повышение уровня благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  

	3.
	Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков)        об их благоустройстве не позднее 2022 года  в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, утвержденных Решением Энгельсского городского Совета депутатов № 467/01 от 25 октября 2017 года 
	2024
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	0,00000
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района Собственники
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных
для их размещения (по согласованию)
	Повышение уровня благоустройства территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и земельных участков, предоставленных для их размещения


2018

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Источник финансирования
	Объем финансирования (тыс.руб.)  
	Исполнители
	Ожидаемые результаты

	
	
	
	
	
	
	

	 
	ВСЕГО по Программе:
	2018
	Всего в том числе:
	95 456,34445
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района, собственники помещений в многоквартирных домах, образующих дворовые территории, иных зданиях, сооружениях, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству (по согласованию)
	увеличение до 2,9 % количества дворовых территорий многоквартирных домов, отвечающих современным требованиям, от количества включенных в Программу, увеличение до 12,1 % благоустроенных общественных территорий от количества, включенных в Программу

	
	
	
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	78 079,75245
	
	

	
	
	
	средства федерального бюджета
	60 455,85516
	
	

	
	
	
	средства областного бюджета
	7 472,07199
	
	

	
	
	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс в том числе:
	10 151,82530
	
	

	
	
	
	средства муниципального дорожного фонда
	6 000,00000
	
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	17 376,59200
	
	

	1
	Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, расположенных в границах муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, по следующим адресам:
	2018
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	71 449,12373
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района, собственники помещений в многоквартирных домах, образующих дворовые территории, иных зданиях, сооружениях, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству (по согласованию)
	увеличение до 2,9 % количества дворовых территорий многоквартирных домов, отвечающих современным требованиям, от количества включенных в Программу

	
	
	
	средства федерального бюджета
	57 469,38904
	
	

	
	
	
	средства областного бюджета
	7 102,95840
	
	

	
	
	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс в том числе:
	6 876,77629
	
	

	
	
	
	средства муниципального дорожного фонда
	6 000,00000
	
	

	1.1
	р.п. Приволжский, Энгельс-19, 8- квартал, д. 4
	2018
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	2 359,54200
	
	

	1.2
	г.Энгельс, Энгельс-1, д.д. 67,72,73
	2018
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	4 754,94504
	
	

	1.3
	г. Энгельс, просп. Строителей, д.д. 12,16,20
	2018
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	3 391,09826
	
	

	1.4
	г. Энгельс, ул. Ломоносова, д.д.9,13
	2018
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	2 892,65900
	
	

	1.5
	г.Энгельс, ул. Колотилова, д.д. 52,62,64
	2018
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	4 492,50300
	
	

	1.6
	г.Энгельс, просп. Фридриха Энгельса, д. 2, ул. Степная, д.177
	2018
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	6 819,83434
	
	

	1.7
	г.Энгельс, ул. Тельмана, д.д. 6,21, ул. Волоха, д. 18
	2018
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	17 769,79100
	
	

	1.8
	г.Энгельс, 2-й Микрорайон, д. 25, ул. Марины Расковой, д. 29
	2018
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	4 426,40100
	
	

	1.9
	г. Энгельс, ул. Минская, д.д.32,32А, ул. Краснодарская, д. 4
	2018
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	14 066,94900
	
	

	1.10
	г. Энгельс, ул. Колотилова, д.32А
	2018
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 797,27000
	
	

	1.11
	г. Энгельс, ул. Советская, д.1
	2018
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	2 845,28028
	
	

	1.12
	г. Энгельс, ул. Колотилова, д.38
	2018
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	596,18160
	
	

	1.13
	г. Энгельс, ул. Петровская, д.51
	2018
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 143,88660
	
	

	1.14
	г. Энгельс, ул. Ленина, д.48
	2018
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	2 119,99681
	
	

	1.15
	г. Энгельс, ул. Кондакова, д.1
	2018
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 972,78580
	
	


комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского 

муниципального района

	
	увеличение до 12,1 % количества благоустроенных общественных территорий от количества территорий, включенных в Программу 

	
	
	
	Бюджет муниципального образования город Энгельс в том числе:
	4 872,94172
	
	

	
	
	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	1 517,36201
	
	

	
	
	
	средства федерального бюджета
	2 986,46612
	
	

	
	
	
	средства областного бюджета
	369,11359
	
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	17 376,59200
	
	

	2.1
	Благоустройство общественной территории Детского парка в районе Свято-Троицкого кафедрального собора
	2018
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	3 691,89827
	
	

	2.2
	Обустройство игровой зоны в детском парке в районе Свято-Троицкого кафедрального собора
	2018
	бюджет муниципального образования город Энгельс 
	1 181,04345
	
	

	2.3
	 г. Энгельс, ул. Театральная
	2018
	внебюджетные средства
	4 027,69200
	
	

	2.4
	г. Энгельс, сквер у памятника Фридриха Энгельса
	2018
	внебюджетные средства
	9 503,25000
	
	

	2.5
	г. Энгельс, сквер им. Шнитке А.Г.
	2018
	внебюджетные средства
	1 755,65000
	
	

	2.6
	г. Энгельс, сквер им. Мыльникова А.А.
	2018
	внебюджетные средства
	2 090,00000
	
	

	3
	Осуществление сопутствующих контрольных мероприятий
	2018
	Средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	1 757,68700
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского 
муниципального района
	гарантия проведения мероприятий по благоустройству в соответствии с действующими нормами и правилами, корректное составление сметной документации, исключая задвоенность позиций и превышение объемов и цен

	4
	Мероприятия по организации благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2022 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с учетом требований Правил благоустройства территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, утвержденных решением Энгельсского городского Совета депутатов от 25 октября 2017 года № 467/01
	2018
	средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, собственников (пользователей) объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков 
	0,00000
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района; юридические лица и индивидуальные предприниматели, собственники (пользователи) объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков (по согласованию)
	Повышение уровня благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  

	5
	Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков)        об их благоустройстве не позднее 2022 года  в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, утвержденных Решением Энгельсского городского Совета депутатов № 467/01 от 25 октября 2017 года
	2018
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	0,00000
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района Собственники индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения (по согласованию)
	Повышение уровня благоустройства территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и земельных участков, предоставленных для их размещения


2019

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Источник финансирования
	Объем финансирования (тыс.руб.)
	Исполнители
	Ожидаемые результаты

	
	
	
	
	
	
	

	 
	ВСЕГО по Программе:
	2019
	бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	93 702,58767
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района, собственники помещений в многоквартирных домах, образующих дворовые территории, иных зданиях, сооружениях, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству (по согласованию)
	увеличение до 6,2 % количества дворовых территорий многоквартирных домов, отвечающих современным требованиям, от количества включенных в Программу увеличение до 14,1 % благоустроенных общественных территорий от количества, включенных в Программу

	
	
	
	средства федерального бюджета
	87 960,23787
	
	

	
	
	
	средства областного бюджета
	1 795,10690
	
	

	
	
	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	3 947,24290
	
	

	
	
	
	софинансирование за счет средств бюджета муниципального образования город Энгельс 
	906,61966
	
	

	1.
	Основное мероприятие: Реализация регионального проекта (программы) в целях выполнения задач федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", в том числе:
	2019
	бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	93 702,58767
	
	

	
	
	
	средства федерального бюджета
	87 960,23787
	
	

	
	
	
	средства областного бюджета
	1 795,10690
	
	

	
	
	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	3 947,24290
	
	

	
	
	
	софинансирование за счет средств бюджета муниципального образования город Энгельс 
	906,61966
	
	

	1.1
	благоустройство дворовых территорий, расположенных в границах муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области на следующих участках: 

 
	2019

 
	бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	58 446,81270
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района, собственники помещений в многоквартирных домах, образующих дворовые территории, иных зданиях, сооружениях, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству (по согласованию)
	увеличение до 6,2 % количества дворовых территорий многоквартирных домов, отвечающих современным требованиям, от количества включенных в Программу, 

	
	
	
	средства федерального бюджета
	56 024,02850
	
	

	
	
	
	средства областного бюджета
	1 143,34752
	
	

	
	
	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	1 279,43668
	
	

	
	
	
	софинансирование за счет средств бюджета муниципального образования город Энгельс 
	577,44825
	
	

	1.1.1
	г.Энгельс, ул. Тельмана, д. 145
	2019
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	2 021,02006
	
	

	1.1.2
	г.Энгельс, ул. Тельмана, д. 166, 168, 170
	2019
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	4 769,77838
	
	

	1.1.3
	г.Энгельс, ул. Максима Горького, д. 2, 4
	2019
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	2 173,39736
	
	

	1.1.4
	г. Энгельс, ул. Максима Горького, д. 13, ул. Халтурина, д. 10, ул. Льва Кассиля, д. 1
	2019
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	4 133,63877
	
	

	1.1.5
	г.Энгельс, ул. Максима Горького, д. 45,47, ул. Петровская, д. 64, ул. Тельмана, д. 1
	2019
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	5 051,40218
	
	

	1.1.6
	г. Энгельс, проспект Строителей, д. 9, 11, 13, подход к детскому саду № 68
	2019
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	4 828,42780
	
	

	1.1.7
	г.Энгельс, ул. Комсомольская, д. 151
	2019
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	2 217,53606
	
	

	1.1.8
	г. Энгельс, Энгельс-1, д.53, 58, 61
	2019
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	5 968,16549
	
	

	1.1.9
	г.Энгельс, проспект Строителей, д. 18
	2019
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	4 373,40784
	
	

	1.1.10
	г.Энгельс, ул. Колотилова, д. 66, автоподъезд к дому 66 по ул. Колотилова
	2019
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	3 069,46133
	
	

	1.1.11
	г.Энгельс, ул. Маршала Василевского д. 61, 63, 65
	2019
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	3 983,52721
	
	

	1.1.12
	р.п. Приволжский, Энгельс-19, 5-й квартал, д.10
	2019
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	2 095,17797
	
	

	1.1.13
	р.п. Приволжский, Энгельс-19, 2-й квартал, д.38
	2019
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 774,82247
	
	

	1.1.14
	г.Энгельс, ул. Тельмана, д. 151
	2019
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	2 264,07816
	
	

	1.1.15
	г.Энгельс, проспект Строителей, д. 43, 41 А
	2019
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	3 417,43162
	
	

	1.1.16
	г.Энгельс, ул. Тельмана, д. 148
	2019
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	3 032,88600
	 
	

	1.1.17
	г.Энгельс, ул. Тельмана, д. 158
	2019
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	3 272,65400
	 
	

	1.2.
	 благоустройство общественных территорий, расположенных в границах муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области на следующих участках: 
	2019
	бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	23 335,49031
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	увеличение до 14,1 % количества благоустроенных общественных территорий от количества территорий, включенных в Программу

	
	
	
	средства федерального бюджета
	22 640,09270
	
	

	
	
	
	средства областного бюджета
	462,04270
	
	

	
	
	
	софинансирование за счет средств бюджета муниципального образования город Энгельс 
	233,35491
	
	

	1.2.1
	г. Энгельс, военно-исторический парк вооружения и военной техники "Патриот" 
	2019
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	12 027,73366
	
	

	1.2.2
	р.п. Приволжский, площадь перед ДК "Восход"
	2019
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	3 042,37084
	
	

	1.2.3
	г. Энгельс, сквер ДК "Дружба"
	2019
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	4 672,06699
	
	


	1.2.4
	г. Энгельс, сквер ДК "Мелиоратор"
	2019
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	3 593,31882
	
	

	1.3
	создание энергоэффективного городского освещения, комплексных систем обеспечения и онлайн мониторинга общественной безопасности, в том числе:
	2019
	бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	9 581,64985
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	цифровизация городского хозяйства 

	
	
	
	средства федерального бюджета
	9 296,11667
	
	

	
	
	
	средства областного бюджета
	189,71668
	
	

	
	
	
	софинансирование за счет средств бюджета муниципального образования город Энгельс 
	95,81650
	
	

	1.3.1
	устройство уличного освещения и видеонаблюдения на общественных территориях, расположенных на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области на следующих участках:
	 
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	9 581,64985
	
	

	1.3.1.1
	г. Энгельс, военно-исторический парк вооружения и военной техники "Патриот"
	2019
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	3 265,02265
	
	

	1.3.1.2
	р.п. Приволжский, площадь перед ДК "Восход"
	2019
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	2 318,27760
	
	

	1.3.1.3
	г. Энгельс, сквер ДК "Дружба"
	2019
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	2 239,87440
	
	

	1.3.1.4
	г. Энгельс, сквер ДК "Мелиоратор"
	2019
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 758,47520
	
	

	1.4
	проектно- изыскательские работы, осуществление сопутствующих контрольных мероприятий
	2019
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	2 338,63481
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	проведение изыскательских работ, создание проектной и сметной документации, проведение мероприятий по благоустройству в соответствии с действующими нормами и правилами, корректное составление сметной документации, исключая задвоенность позиций и превышение объемов и цен

	2
	Мероприятия по организации благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2022 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с учетом требований Правил благоустройства территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, утвержденных решением Энгельсского городского Совета депутатов от 25 октября 2017 года № 467/01
	2019
	средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, собственников (пользователей) объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков 
	0,000
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района; юридические лица и индивидуальные предприниматели, собственники (пользователи) объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков (по
согласованию)
	Повышение уровня благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  

	3
	Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков)        об их благоустройстве не позднее 2022 года  в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, утвержденных Решением Энгельсского городского Совета депутатов № 467/01 от 25 октября 2017 года 
	2019
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	0,000
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района Собственники
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения (по согласованию)
	Повышение уровня благоустройства территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и земельных участков, предоставленных для их размещения


2020
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Источник финансирования
	Объем финансирования (тыс.руб.)  
	Исполнители
	Ожидаемые результаты

	
	
	
	
	
	
	

	 
	ВСЕГО по Программе:
	2020
	бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	100 412,73710
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района, собственники помещений в многоквартирных домах, образующих дворовые территории, иных зданиях, сооружениях, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству (по согласованию)
	увеличение до 7,5  % количества дворовых территорий многоквартирных домов, отвечающих современным требованиям,  увеличение до 36,4 % благоустроенных общественных территорий 

	
	
	
	средства федерального бюджета
	94 796,89941
	
	

	
	
	
	средства областного бюджета
	1 934,63059
	
	

	
	
	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	3 681,20710
	
	

	1
	Основное мероприятие: Реализация регионального проекта (программы) в целях выполнения задач федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", в том числе:
	2020
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	100 412,73710
	
	

	
	
	
	средства федерального бюджета
	94 796,89941
	
	

	
	
	
	средства областного бюджета
	1 934,63059
	
	

	
	
	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	3 681,20710
	
	

	1.1
	благоустройство дворовых территорий, расположенных в границах муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области на следующих участках: 
	2020
	бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	49 656,26262
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района, собственники помещений в многоквартирных домах, образующих дворовые территории, иных зданиях, сооружениях, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству (по согласованию)
	увеличение до 7,5 % количества дворовых территорий многоквартирных домов,отвечающих современным требованиям

	
	
	
	средства федерального бюджета
	48 663,13737
	
	

	
	
	
	средства областного бюджета
	993,12525
	
	

	1.1.1
	ул. Ровенская, д. 3 , ул. Мира, д. 31
	2020
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	7 744,48786
	
	

	1.1.2
	просп. Строителей, д. 41
	2020
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 101,91474
	
	

	1.1.3
	Энгельс-1, д. 79, 80, 81
	2020
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	16 457,35557
	
	

	1.1.4
	ул. Колотилова, д. 80, 60, 58
	2020
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	13 369,04199
	
	

	1.1.5
	р.п. Приволжский, ул. Гагарина, д. 37, 35
	2020
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	4 841,00862
	
	

	1.1.6
	ул. Кожевенная, д.8, 10
	2020
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	6 142,45384
	
	

	1.2
	благоустройство общественных территорий, расположенных в границах муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области на следующих участках: 
	2020
	бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	37 667,87108
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	увеличение до 36,4 % количества благоустроенных общественных территорий 

	
	
	
	средства федерального бюджета
	36 914,51367
	
	

	
	
	
	средства областного бюджета
	753,35741
	
	

	1.2.1
	г. Энгельс, военно-исторический парк вооружения и военной техники «Патриот»
	2020
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	13 801,66644
	
	

	1.2.2
	 р.п. Приволжский, сквер в районе ВолжНИИГиМ
	2020
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	2 904,62820
	
	

	1.2.3
	г. Энгельс, сквер у ДК «Дружба» 
	2020
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	895,69726
	
	

	1.2.4
	 р.п. Приволжский, сквер у ДК «Восход» 
	2020
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 395,77367
	
	

	1.2.5
	г. Энгельс, сквер на пересечении ул. Нестерова и ул. Колотилова
	2020
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	7 415,21373
	
	

	1.2.6
	г. Энгельс, зеленая зона на пересечении ул.  Маршала Василевского А.М. и ул. Колотилова
	2020
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	6 771,29061
	
	

	1.2.7
	 р.п. Приволжский, сквер у Памятника в память о погибших в ВОВ
	2020
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	4 156,22717
	
	

	1.2.8
	г. Энгельс, сквер ДК "Мелиоратор"
	2020
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	327,37400
	
	

	1.3
	создание энергоэффективного городского освещения, комплексных систем обеспечения и онлайн мониторинга общественной безопасности
	2020
	бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	9 407,39630
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	цифровизация городского хозяйства

	
	
	
	средства федерального бюджета
	9 219,24837
	
	

	
	
	
	средства областного бюджета
	188,14793
	
	

	1.4
	проектно - изыскательские работы, осуществление сопутствующих контрольных мероприятий
	2020
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	3 681,20710
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	проведение изыскательских работ, создание проектной и сметной документации, гарантия проведения мероприятий по благоустройству в соответствии с действующими нормами и правилами, корректное составление сметной документации, исключая задвоенность позиций и превышение объемов и цен

	2.
	Мероприятия по организации благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2022 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с учетом требований Правил благоустройства территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, утвержденных решением Энгельсского городского Совета депутатов от 25 октября 2017 года № 467/01
	2020
	средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, собственников (пользователей) объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков 
	0,000
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района; юридические лица и индивидуальные предприниматели, собственники (пользователи) объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков  (по согласованию)
	Повышение уровня благоустройства  объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  

	3.
	Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков)        об их благоустройстве не позднее 2022 года  в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, утвержденных Решением Энгельсского городского Совета депутатов № 467/01 от 25 октября 2017 года 
	2020
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	0,000
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района, Собственники индивидуальных жилых домов и земельных участков,
предоставленных для их размещения (по согласованию)
	Повышение уровня благоустройства территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и земельных участков, предоставленных для их размещения


2021

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Источник финансирования
	Объем финансирования (тыс.руб.)  
	Исполнители
	Ожидаемые результаты

	
	
	
	
	
	
	

	 
	ВСЕГО по Программе:
	2021
	бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	41 220,14052
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района, собственники помещений в многоквартирных домах, образующих дворовые территории, иных зданиях, сооружениях, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству (по согласованию)
	увеличение до 7,5 % количества дворовых территорий многоквартирных домов, отвечающих современным требованиям, от количества включенных в Программу увеличение до 51,5 % благоустроенных общественных территорий от количества включенных в Программу

	
	
	
	средства федерального бюджета
	31 729,89171
	
	

	
	
	
	средства областного бюджета
	647,54881
	
	

	
	
	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс 
	8 842,70000
	
	

	1
	Основное мероприятие: Реализация регионального проекта (программы) в целях выполнения задач федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", в том числе:
	2021
	бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	41 220,14052
	
	

	
	
	
	средства федерального бюджета
	31 729,89171
	
	

	
	
	
	средства областного бюджета
	647,54881
	
	

	
	
	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	8 842,70000
	
	

	1.1
	благоустройство дворовых территорий, расположенных в границах муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области 
	2021
	бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	9 391,02118
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района, собственники помещений в многоквартирных домах, образующих дворовые территории, иных зданиях, сооружениях, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству (по согласованию)
	увеличение до 7,5 % количества дворовых территорий многоквартирных домов, отвечающих современным требованиям, от количества включенных в Программу 

	
	
	
	средства федерального бюджета
	2 343,20076
	
	

	
	
	
	средства областного бюджета
	47,82042
	
	

	
	
	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	7 000,00000
	
	

	1.1.1
	г. Энгельс, ул.Тельмана, д.35
	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	    5 432,22727   
	
	

	1.1.2
	г. Энгельс, проспект Строителей, д.17
	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	    3 958,79391   
	
	

	1.2
	благоустройство общественных территорий, расположенных в границах муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области
	2021
	бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	27 486,41934
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	увеличение до 51,5 % количества благоустроенных общественных территорий от количества территорий, включенных в Программу

	
	
	
	средства федерального бюджета
	26 936,69095
	
	

	
	
	
	средства областного бюджета
	549,72839
	
	

	1.2.1
	г. Энгельс, набережная им. генерал-лейтенанта Рудченко М.М. 
	2021
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 010,54700
	
	

	1.2.2
	г. Энгельс, сквер у памятника "Верным сынам отечества"
	2021
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	189,76361
	
	

	1.2.3
	г.Энгельс, Городской пляж
	2021
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	2 564,78322
	
	

	1.2.4
	г. Энгельс, сквер ДК "Мелиоратор"
	2021
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	2 903,32054
	
	

	1.2.5
	р.п. Приволжский, сквер ДК "Покровский"
	2021
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	7 340,89220
	
	

	1.2.6
	г. Энгельс, сквер у памятника "Герою, отвоевавшему для нас право жить"
	2021
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	6 727,06710
	
	

	1.2.7
	г. Энгельс, военно-исторический парк вооружения и военной техники «Патриот»
	2021
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	6 750,04567
	
	

	1.3
	создание энергоэффективного городского освещения, комплексных систем обеспечения и онлайн мониторинга общественной безопасности
	2021
	бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	2 500,00000
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	цифровизация городского хозяйства

	
	
	
	средства федерального бюджета
	2 450,00000
	
	

	
	
	
	средства областного бюджета
	50,00000
	
	

	1.4
	проектно - изыскательские работы, осуществление сопутствующих контрольных мероприятий
	2021
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 842,70000
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	проведение изыскательских работ, создание проектной и сметной документации, гарантия проведения мероприятий по благоустройству в соответствии с действующими нормами и правилами, корректное составление сметной документации, исключая задвоенность позиций и превышение объемов и цен

	2.
	Мероприятия по организации благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2022 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с учетом требований Правил благоустройства территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, утвержденных решением Энгельсского городского Совета депутатов от 25 октября 2017 года № 467/01
	2021
	средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, собственников (пользователей) объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков 
	0,000
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района; юридические лица и индивидуальные предприниматели, собственники (пользователи) объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков (по согласованию)
	Повышение уровня благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  

	3.
	Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков)        об их благоустройстве не позднее 2022 года  в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, утвержденных Решением Энгельсского городского Совета депутатов № 467/01 от 25 октября 2017 года 
	2021
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	0,000
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района, Собственники индивидуальных жилых домов и земельных участков,
предоставленных для их размещения (по согласованию)
	Повышение уровня благоустройства территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и земельных участков, предоставленных для их размещения






2022

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Источник финансирования
	Объем финансирования (тыс.руб.)  ПРОГНОЗНО
	Исполнители
	Ожидаемые результаты

	
	
	
	
	
	
	

	 
	ВСЕГО по Программе:
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	533 436,53754
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района, собственники помещений в многоквартирных домах, образующих дворовые территории, иных зданиях, сооружениях, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству (по согласованию)
	увеличение до 39,9 % количества дворовых территорий многоквартирных домов, отвечающих современным требованиям, от количества включенных в Программу увеличение до 78,8 % благоустроенных общественных территорий от количества, включенных в Программу

	
	
	
	средства федерального бюджета
	508 594,36523
	
	

	
	
	
	средства областного бюджета
	10 379,47741
	
	

	
	
	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс 
	14 462,69490
	
	

	1
	Основное мероприятие: Реализация регионального проекта (программы) в целях выполнения задач федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", в том числе:
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	533 436,53754
	
	

	
	
	
	средства федерального бюджета
	508 594,36523
	
	

	
	
	
	средства областного бюджета
	10 379,47741
	
	

	
	
	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	14 462,69490
	
	

	1.1
	благоустройство дворовых территорий, расположенных в границах муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области 
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	325 738,55620
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района, собственники помещений в многоквартирных домах, образующих дворовые территории, иных зданиях, сооружениях, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству (по согласованию)

 

 

 

 

 

 

 

 
	увеличение до 39,9 % количества дворовых территорий многоквартирных домов, отвечающих современным требованиям, от количества включенных в Программу

 

 

 

 

 

 

 

 

	
	
	
	средства федерального бюджета
	316 031,54723
	
	

	
	
	
	средства областного бюджета
	6 449,62341
	
	

	
	
	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс 
	3 257,38556
	
	

	1.1.1
	г. Энгельс, ул. Менделеева, д. 9
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	2 690,69068
	
	

	1.1.2
	г. Энгельс, ул. Менделеева, д. 10
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 226,50068
	
	

	1.1.3
	г. Энгельс, ул. Менделеева, д. 12
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 226,50068
	
	

	1.1.4
	г. Энгельс, ул. Молодежная, д. 1
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	4 634,47068
	
	

	1.1.5
	г. Энгельс, ул. Молодежная, д. 1А
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 226,50068
	
	

	1.1.6
	г. Энгельс, ул. Молодежная, д. 2А
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	7 819,74068
	
	

	1.1.7
	г. Энгельс, ул. Молодежная, д. 5
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	4 350,25068
	
	

	1.1.8
	г. Энгельс, ул. Молодежная, д. 8
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	4 480,61068
	
	

	1.1.9
	г. Энгельс, ул. Волоха, д. 22
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	2 087,11068
	 
	 

	1.1.10
	г. Энгельс, 2-й Микрорайон, д. 14
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 498,50068
	 
	 

	1.1.11
	г. Энгельс, 2-й Микрорайон, д. 15
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 498,50068
	 
	 

	1.1.12
	г. Энгельс, 2-й Микрорайон, д. 21
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 138,89068
	 
	 

	1.1.13
	г. Энгельс, 2-й Микрорайон, д. 22
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 498,50068
	 
	 

	1.1.14
	г. Энгельс, 2-й Микрорайон, д. 23
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 498,50068
	 
	 

	1.1.15
	г. Энгельс, 2-й Микрорайон, д. 24
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 227,90068
	 
	 

	1.1.16
	г. Энгельс, 2-й Микрорайон, д. 27
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	798,04068
	 
	 

	1.1.17
	г. Энгельс, 2-й Микрорайон, д. 28
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	798,04068
	 
	 

	1.1.18
	г. Энгельс, 2-й Микрорайон, д. 32
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 880,96068
	 
	 

	1.1.19
	г. Энгельс, 2-й Микрорайон, д. 33
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 880,96068
	 
	 

	1.1.20
	г. Энгельс, 2-й Микрорайон, д. 34
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 880,96068
	 
	 

	1.1.21
	г. Энгельс, 2-й Микрорайон, д. 35
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	776,38068
	 
	 

	1.1.22
	г. Энгельс, 2-й Микрорайон, д. 38
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 867,49068
	 
	 

	1.1.23
	г. Энгельс, 2-й Микрорайон, д. 39
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	918,08068
	 
	 

	1.1.24
	г. Энгельс, 2-й Микрорайон, д. 40
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	918,08068
	 
	 

	1.1.25
	г. Энгельс, 2-й Микрорайон, д. 41
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 485,03068
	 
	 

	1.1.26
	г. Энгельс, ул. Тракторная, д. 2
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	2 118,14068
	 
	 

	1.1.27
	г. Энгельс, ул. Тракторная, д. 4
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 448,71068
	 
	 

	1.1.28
	г. Энгельс, ул. Тракторная, д. 6
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 187,49068
	 
	 

	1.1.29
	г. Энгельс, ул. Транспортная, д. 25
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 444,62068
	 
	 

	1.1.30
	г. Энгельс, ул. Транспортная, д. 27
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 008,28068
	 
	 

	1.1.31
	г. Энгельс, ул. Транспортная, д. 32
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 880,96068
	 
	 

	1.1.32
	г. Энгельс, ул. Транспортная, д. 66
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 008,28068
	 
	 

	1.1.33
	г. Энгельс, ул. Заводская, д. 6
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 894,43068
	 
	 

	1.1.34
	г. Энгельс, ул. Заводская, д. 8
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 880,96068
	 
	 

	1.1.35
	г. Энгельс, ул. Заречная, д. 19
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	994,81068
	 
	 

	1.1.36
	г. Энгельс, ул. Будочная, д. 50
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 417,68068
	 
	 

	1.1.37
	г. Энгельс, ул. Будочная, д. 52
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 511,97068
	 
	 

	1.1.38
	г. Энгельс, ул. Гоголя, д. 3
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	725,40068
	 
	 

	1.1.39
	г. Энгельс, ул. Гоголя, д. 9
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	725,40068
	 
	 

	1.1.40
	г. Энгельс, ул. Гоголя, д. 13
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	806,22068
	 
	 

	1.1.41
	г. Энгельс, ул. Вокзальная, д. 39А
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	725,40068
	 
	 

	1.1.42
	г. Энгельс, ул. Интернациональная, д. 2
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 891,77068
	 
	 

	1.1.43
	г. Энгельс, ул. Партизанская, д. 1
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 498,50068
	 
	 

	1.1.44
	г. Энгельс, ул. Рабочая, д. 117
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	750,89068
	 
	 

	1.1.45
	г. Энгельс, ул. Рабочая, д. 119А
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	311,91068
	 
	 

	1.1.46
	г. Энгельс, ул. Советская, д. 47
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 502,59068
	 
	 

	1.1.47
	г. Энгельс, Энгельс-1, д. 1
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	635,93068
	 
	 

	1.1.48
	г. Энгельс,  Энгельс-1, д. 7
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	621,13068
	 
	 

	1.1.49
	г. Энгельс,  Энгельс-1, д. 14
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	784,12068
	 
	 

	1.1.50
	г. Энгельс,  Энгельс-1, д. 15
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 332,42068
	 
	 

	1.1.51
	г. Энгельс,  Энгельс-1, д. 16
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	629,26068
	 
	 

	1.1.52
	г. Энгельс,  Энгельс-1, д. 17
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	629,26068
	 
	 

	1.1.53
	г. Энгельс,  Энгельс-1, д. 19
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 903,57068
	 
	 

	1.1.54
	г. Энгельс,  Энгельс-1, д. 31
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	619,78068
	 
	 

	1.1.55
	г. Энгельс, Энгельс-1, д. 32
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	679,05068
	 
	 

	1.1.56
	г. Энгельс,  Энгельс-1, д. 33
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	738,32068
	 
	 

	1.1.57
	г. Энгельс,  Энгельс-1, д. 34
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	738,32068
	 
	 

	1.1.58
	г. Энгельс,  Энгельс-1, д. 35
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	735,63068
	 
	 

	1.1.59
	г. Энгельс,  Энгельс-1, д. 36
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	708,74068
	 
	 

	1.1.60
	г. Энгельс,  Энгельс-1, д. 38
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	544,45068
	 
	 

	1.1.61
	г. Энгельс, Энгельс-1, д. 39
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	768,01068
	 
	 

	1.1.62
	г. Энгельс, Энгельс-1, д. 40
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	625,22068
	 
	 

	1.1.63
	г. Энгельс, Энгельс-1, д. 41
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 169,43068
	 
	 

	1.1.64
	г. Энгельс, Энгельс-1, д. 42
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	676,36068
	 
	 

	1.1.65
	г. Энгельс, Энгельс-1, д. 43
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 002,34068
	 
	 

	1.1.66
	г. Энгельс, Энгельс-1, д. 44
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 002,34068
	 
	 

	1.1.67
	г. Энгельс, Энгельс-1, д. 45
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 033,33068
	 
	 

	1.1.68
	г. Энгельс, Энгельс-1, д. 46
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	870,33068
	 
	 

	1.1.69
	г. Энгельс, Энгельс-1, д. 50
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 419,93068
	 
	 

	1.1.70
	г. Энгельс, Энгельс-1, д. 51
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	870,33068
	 
	 

	1.1.71
	г. Энгельс, Энгельс-1, д. 52
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	546,94068
	 
	 

	1.1.72
	г. Энгельс, Энгельс-1, д. 54
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	546,94068
	 
	 

	1.1.73
	г. Энгельс, Энгельс-1, д. 56
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 663,64068
	 
	 

	1.1.74
	г. Энгельс,  Энгельс-1, д. 57
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	2 688,84068
	 
	 

	1.1.75
	г. Энгельс,  Энгельс-1, д. 59
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 663,64068
	 
	 

	1.1.76
	г. Энгельс,  Энгельс-1, д. 60
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 309,47068
	 
	 

	1.1.77
	г. Энгельс,  Энгельс-1, д. 62
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 678,51068
	 
	 

	1.1.78
	г. Энгельс,  Энгельс-1, д. 63
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 415,83068
	 
	 

	1.1.79
	г. Энгельс, Энгельс-1, д. 64
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 170,67068
	 
	 

	1.1.80
	г. Энгельс, Энгельс-1, д. 65
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 124,93068
	 
	 

	1.1.81
	г. Энгельс, Энгельс-1, д. 66
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	2 136,35068
	 
	 

	1.1.82
	г. Энгельс,  Энгельс-1, д. 74
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	2 472,02068
	 
	 

	1.1.83
	г. Энгельс, Энгельс-1, д. 75
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 495,41068
	 
	 

	1.1.84
	г. Энгельс,  Энгельс-1, д. 76
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 209,73068
	 
	 

	1.1.85
	г. Энгельс, Энгельс-1, д. 77
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 161,30068
	 
	 

	1.1.86
	г. Энгельс, Энгельс-1, д. 78
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	475,75068
	 
	 

	1.1.87
	г. Энгельс, Энгельс-1, д. 82
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	2 544,66068
	 
	 

	1.1.88
	г. Энгельс, ул. Марины Расковой, д. 8А
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 187,49068
	 
	 

	1.1.89
	г. Энгельс, ул. Студенческая, д. 193А
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	262,02068
	 
	 

	1.1.90
	ул. Студенческая, д. 183А
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 697,66068
	 
	 

	1.1.91
	г. Энгельс, ул. Студенческая, д. 187А
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	446,61068
	 
	 

	1.1.92
	г. Энгельс, ул. Студенческая, д. 68/14
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	200,05068
	 
	 

	1.1.93
	г. Энгельс, ул. Студенческая, д. 4
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	272,79068
	 
	 

	1.1.94
	г. Энгельс, 5-й Студенческий пр-д, д. 21
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	226,99068
	 
	 

	1.1.95
	г. Энгельс, 5-й Студенческий пр-д, д. 11
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	186,58068
	 
	 

	1.1.96
	г. Энгельс, 5-й Студенческий пр-д, д. 15
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	200,05068
	 
	 

	1.1.97
	г. Энгельс, 5-й Студенческий пр-д, д. 9
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	276,78068
	 
	 

	1.1.98
	г. Энгельс, 5-й Студенческий пр-д, д. 17
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	186,58068
	 
	 

	1.1.99
	г. Энгельс, ул. Санаторная, д. 3
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	356,71068
	 
	 

	1.1.100
	г. Энгельс, ул. Российская, д. 50
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	173,11068
	 
	 

	1.1.101
	г. Энгельс, ул. Российская, д. 52
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	136,79068
	 
	 

	1.1.102
	г. Энгельс, ул. Российская, д. 4
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	262,02068
	 
	 

	1.1.103
	г. Энгельс, ул. 2-я Пристанская, д. 7
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	428,38068
	 
	 

	1.1.104
	г. Энгельс, ул. 2-я Пристанская, д. 9
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	361,70068
	 
	 

	1.1.105
	г. Энгельс, ул. Маршала Василевского А.М., д. 46
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	200,05068
	 
	 

	1.1.106
	г. Энгельс, ул. Маршала Василевского А.М., д. 50
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	506,18068
	 
	 

	1.1.107
	г. Энгельс, ул. Маршала Василевского А.М., д. 57
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 056,37068
	 
	 

	1.1.108
	г. Энгельс, ул. Маршала Василевского А.М., д. 51
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 859,31068
	 
	 

	1.1.109
	г. Энгельс, ул. Маршала Василевского А.М., д. 40
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	226,99068
	 
	 

	1.1.110
	г. Энгельс, ул. Маршала Василевского А.М., д. 19
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	393,93068
	 
	 

	1.1.111
	г. Энгельс, ул. Маршала Василевского А.М., д. 36
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	200,05068
	 
	 

	1.1.112
	г. Энгельс, ул. Маршала Василевского А.М., д. 37
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	493,51068
	 
	 

	1.1.113
	г. Энгельс, ул. Маршала Василевского А.М., д. 35
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	533,92068
	 
	 

	1.1.114
	г. Энгельс, ул. Маршала Василевского А.М., д. 33
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	493,51068
	 
	 

	1.1.115
	г. Энгельс, ул. Маршала Василевского А.М., д. 31
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	3 322,30068
	 
	 

	1.1.116
	г. Энгельс, ул. Маршала Василевского А.М., д. 29
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	533,92068
	 
	 

	1.1.117
	г. Энгельс, ул. Маршала Василевского А.М., д. 27
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	493,51068
	 
	 

	1.1.118
	г. Энгельс, ул. Маршала Василевского А.М., д. 23
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	493,51068
	 
	 

	1.1.119
	г. Энгельс, ул. Маршала Василевского А.М., д. 21
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	560,86068
	 
	 

	1.1.120
	г. Энгельс, ул. Маршала Василевского А.М., д. 19А
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	393,93068
	 
	 

	1.1.121
	г. Энгельс, ул. Маршала Василевского А.М., д. 41
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	3 088,02068
	 
	 

	1.1.122
	г. Энгельс, ул. Маршала Василевского А.М., д. 49, 
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	984,04068
	 
	 

	1.1.123
	г. Энгельс, ул. Маршала Василевского А.М., д. 53
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	506,98068
	 
	 

	1.1.124
	г. Энгельс, ул. Маршала Василевского А.М., д. 55
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	493,51068
	 
	 

	1.1.125
	г. Энгельс, ул. Маршала Василевского А.М., д. 59
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	546,19068
	 
	 

	1.1.126
	г. Энгельс, ул. Колотилова, д. 2
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	804,88068
	 
	 

	1.1.127
	г. Энгельс, ул. Колотилова, д. 28
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 153,56068
	 
	 

	1.1.128
	г. Энгельс, ул. Колотилова, д. 12
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 010,87068
	 
	 

	1.1.129
	г. Энгельс, ул. Колотилова, д. 8
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	905,80068
	 
	 

	1.1.130
	г. Энгельс, ул. Колотилова, д. 32
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	621,68068
	 
	 

	1.1.131
	г. Энгельс, ул. Колотилова, д. 72
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	527,43068
	 
	 

	1.1.132
	г. Энгельс, ул. Колотилова, д. 26
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 153,56068
	 
	 

	1.1.133
	г. Энгельс, ул. Колотилова, д. 68
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	3 426,56297
	 
	 

	1.1.134
	г. Энгельс, ул. Колотилова, д. 6
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 126,62068
	 
	 

	1.1.135
	г. Энгельс, ул. Колотилова, д. 6А
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	2 408,80068
	 
	 

	1.1.136
	г. Энгельс, ул. Колотилова, д. 20
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 347,53068
	 
	 

	1.1.137
	г. Энгельс, ул. Колотилова, д. 54
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 204,74068
	 
	 

	1.1.138
	г. Энгельс, ул. Колотилова, д. 10
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 261,32068
	 
	 

	1.1.139
	г. Энгельс, ул. Колотилова, д. 6Б
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	631,11068
	 
	 

	1.1.140
	г. Энгельс, ул. Колотилова, д. 18
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 369,08068
	 
	 

	1.1.141
	г. Энгельс, ул. Колотилова, д. 56
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 134,70068
	 
	 

	1.1.142
	г. Энгельс, ул. Колотилова, д. 70
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	487,02068
	 
	 

	1.1.143
	г. Энгельс, ул. Колотилова, д. 78
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	540,90068
	 
	 

	1.1.144
	г. Энгельс, ул. Колотилова, д. 36
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	644,58068
	 
	 

	1.1.145
	г. Энгельс, ул. Колотилова, д. 34
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	644,58068
	 
	 

	1.1.146
	г. Энгельс, ул. Колотилова, д. 24
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	779,28068
	 
	 

	1.1.147
	г. Энгельс, ул. Колотилова, д. 22
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	618,98068
	 
	 

	1.1.148
	г. Энгельс, ул. Колотилова, д. 30
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 748,85068
	 
	 

	1.1.149
	г. Энгельс, ул. Колотилова, д. 76
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	3 719,22068
	 
	 

	1.1.150
	г. Энгельс, ул. Колотилова, д. 74
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	535,52068
	 
	 

	1.1.151
	г. Энгельс, ул. Колотилова, д. 14
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	846,63068
	 
	 

	1.1.152
	г. Энгельс, ул. Колотилова, д. 4
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	946,21068
	 
	 

	1.1.153
	г. Энгельс, ул. Ровенская, д. 2А
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	513,96068
	 
	 

	1.1.154
	г. Энгельс, Волжский проспект, д. 45
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 705,85068
	 
	 

	1.1.155
	г. Энгельс, Волжский проспект, д. 46
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	967,87068
	 
	 

	1.1.156
	г. Энгельс, Волжский проспект, д. 46А
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	716,02068
	 
	 

	1.1.157
	г. Энгельс, Волжский проспект, д. 47
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 805,43068
	 
	 

	1.1.158
	г. Энгельс, Волжский проспект, д. 48
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 660,15068
	 
	 

	1.1.159
	г. Энгельс, Волжский проспект, д. 48А
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 875,67068
	 
	 

	1.1.160
	г. Энгельс, ул. Воронежская, д. 54
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 323,39068
	 
	 

	1.1.161
	г. Энгельс, ул. Воронежская, д. 55
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	2 953,31068
	 
	 

	1.1.162
	г. Энгельс, ул. Воронежская, д. 61
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 116,04068
	 
	 

	1.1.163
	г. Энгельс, ул. Камская, д. 2
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	725,40068
	 
	 

	1.1.164
	г. Энгельс, ул. Томская, д. 42
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 598,08068
	 
	 

	1.1.165
	г. Энгельс, ул. Камышинская, д. 15А
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 848,73068
	 
	 

	1.1.166
	г. Энгельс, ул. Краснознаменная, д. 48
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 187,49068
	 
	 

	1.1.167
	г. Энгельс, Волжский проспект, д. 64
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 169,92068
	 
	 

	1.1.168
	г. Энгельс, проспект Фридриха Энгельса, д. 4
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	2 883,06068
	 
	 

	1.1.169
	г. Энгельс, проспект Фридриха Энгельса, д. 10
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	950,31068
	 
	 

	1.1.170
	г. Энгельс, проспект Фридриха Энгельса, д. 12
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	512,52068
	 
	 

	1.1.171
	г. Энгельс, проспект Фридриха Энгельса, д. 20
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	964,97068
	 
	 

	1.1.172
	г. Энгельс, проспект Фридриха Энгельса, д. 24
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	284,97068
	 
	 

	1.1.173
	г. Энгельс, проспект Фридриха Энгельса, д. 71
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 705,85068
	 
	 

	1.1.174
	г. Энгельс, ул. Комсомольская, д. 145
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 287,07068
	 
	 

	1.1.175
	г. Энгельс, ул. Комсомольская, д. 149
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 000,10068
	 
	 

	1.1.176
	г. Энгельс, ул. Тельмана, д. 134
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 374,37068
	 
	 

	1.1.177
	г. Энгельс, ул. Тельмана, д. 136
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	938,03068
	 
	 

	1.1.178
	г. Энгельс, ул. Степная, д. 173А
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	557,02068
	 
	 

	1.1.179
	г. Энгельс, ул. Степная, д. 126
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 975,25068
	 
	 

	1.1.180
	г. Энгельс, ул. Степная, д. 128
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	311,91068
	 
	 

	1.1.181
	г. Энгельс, ул. Степная, д. 175
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	964,97068
	 
	 

	1.1.182
	г. Энгельс, ул. Степная, д. 124
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 287,07068
	 
	 

	1.1.183
	г. Энгельс, ул. Одесская, д. 75
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 089,10068
	 
	 

	1.1.184
	г. Энгельс, ул. Овражная, д. 30
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	532,72068
	 
	 

	1.1.185
	г. Энгельс, ул. Овражная, д. 30А
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	435,73068
	 
	 

	1.1.186
	г. Энгельс, Восточный пер., д. 12
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 336,86068
	 
	 

	1.1.187
	г. Энгельс, ул. Полиграфическая, д. 75
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 121,33068
	 
	 

	1.1.188
	г. Энгельс, Казарменный пер, д. 13
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 386,65068
	 
	 

	1.1.189
	г. Энгельс, Восточный пер, д. 10
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 121,33068
	 
	 

	1.1.190
	г. Энгельс, ул. Полиграфическая, д. 69А
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 121,33068
	 
	 

	1.1.191
	г. Энгельс, ул. Полиграфическая, д. 53
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 121,33068
	 
	 

	1.1.192
	г. Энгельс, ул. Полиграфическая, д.69
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 121,33068
	 
	 

	1.1.193
	г. Энгельс, ул. Полиграфическая, д. 63
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 121,33068
	 
	 

	1.1.194
	г. Энгельс, ул. Полиграфическая, д. 67
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 121,33068
	 
	 

	1.1.195
	г. Энгельс, ул. Полиграфическая, д. 55
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 121,33068
	 
	 

	1.1.196
	г. Энгельс, ул. Полиграфическая, д. 65
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 121,33068
	 
	 

	1.1.197
	г. Энгельс, ул. Тельмана, д. 29
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 386,65068
	 
	 

	1.1.198
	г. Энгельс, ул. Строительная, д. 2
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	2 182,60068
	 
	 

	1.1.199
	г. Энгельс, ул. 148-й  Черниговской дивизии, д. 6А
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	509,87068
	 
	 

	1.1.200
	г. Энгельс, ул. Строительная, д. 1
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	2 182,60068
	 
	 

	1.1.201
	г. Энгельс, ул. 148-й  Черниговской дивизии, д. 16 
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 121,33068
	 
	 

	1.1.202
	г. Энгельс, ул. 148-й  Черниговской дивизии, д. 4
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 386,65068
	 
	 

	1.1.203
	г. Энгельс, ул. 148-й  Черниговской дивизии, д. 2
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 121,33068
	 
	 

	1.1.204
	г. Энгельс, ул. Тельмана, д. 41 
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 386,65068
	 
	 

	1.1.205
	г. Энгельс, ул. Полтавская, д. 60
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 651,96068
	 
	 

	1.1.206
	г. Энгельс, ул. Полиграфическая, д. 81
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	325,38068
	 
	 

	1.1.207
	г. Энгельс, ул. Полиграфическая, д. 79 
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	325,38068
	 
	 

	1.1.208
	г. Энгельс, ул. Полтавская, д. 62
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 651,97068
	 
	 

	1.1.209
	г. Энгельс, ул. Полтавская, д. 52
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 651,96068
	 
	 

	1.1.210
	г. Энгельс, ул. Полтавская, д. 46
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	509,87068
	 
	 

	1.1.211
	г. Энгельс, проспект Фридриха Энгельса, д. 11
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	2 182,60068
	 
	 

	1.1.212
	г. Энгельс, ул. 148-й Черниговской дивизии, д. 8
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	509,87068
	 
	 

	1.1.213
	г. Энгельс, ул. Тельмана, д. 43
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 121,33068
	 
	 

	1.1.214
	г. Энгельс, ул. 148-й Черниговской дивизии, д. 10
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	509,87068
	 
	 

	1.1.215
	г. Энгельс, ул. 148-й Черниговской дивизии, д. 6
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	509,87068
	 
	 

	1.1.216
	г. Энгельс, ул. Смоленская, д. 21
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 121,33068
	 
	 

	1.1.217
	г. Энгельс, ул. Смоленская, д. 21
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 121,33068
	 
	 

	1.1.218
	г. Энгельс, ул. Полтавская, д. 44
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	509,87068
	 
	 

	1.1.219
	г. Энгельс, ул. Степная, д. 39
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 739,47068
	 
	 

	1.1.220
	г. Энгельс, ул. Маяковского, д. 37
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	896,52068
	 
	 

	1.1.221
	г. Энгельс, ул. Советская, д. 45
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	348,27068
	 
	 

	1.1.222
	г. Энгельс, ул. Советская, д. 43
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	911,19068
	 
	 

	1.1.223
	г. Энгельс, Волжский проспект, д. 62
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 134,70068
	 
	 

	1.1.224
	г.Энгельс, ул. Тельмана, д. 152
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	3 199,79595
	 
	 

	1.1.225
	г.Энгельс, ул. Пионерская, д. 74А
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	771,10068
	 
	 

	1.1.226
	г.Энгельс, ул. Льва Кассиля, д. 3
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 074,08068
	 
	 

	1.1.227
	г.Энгельс ,ул. Краснодарская, д. 13
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	3 225,04049
	 
	 

	1.1.228
	г.Энгельс, ул. 148-й  Черниговской дивизии, д. 25
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	5 243,29068
	 
	 

	1.1.229
	г.Энгельс, ул. Берег Волги, д. 5
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	640,48068
	 
	 

	1.1.230
	г.Энгельс, ул. Волоха, д. 1
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	744,16068
	 
	 

	1.1.231
	г.Энгельс, ул. Волоха, д. 1А
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	847,88068
	 
	 

	1.1.232
	г.Энгельс, ул. Волоха, д. 2
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	819,69068
	 
	 

	1.1.233
	г. Энгельс, ул. Волоха, д. 7
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	579,92068
	 
	 

	1.1.234
	г.Энгельс, ул. Волоха, д. 8
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	583,96068
	 
	 

	1.1.235
	г.Энгельс, ул. Волоха, д. 12
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	800,83068
	 
	 

	1.1.236
	г.Энгельс, Волгоградский пер., д. 1
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	815,55068
	 
	 

	1.1.237
	г.Энгельс, Зеленый пер, д. 1
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 712,58068
	 
	 

	1.1.238
	г.Энгельс, Зеленый пер, д. 20
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 258,63068
	 
	 

	1.1.239
	г.Энгельс, Зеленый пер, д. 22
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 156,25068
	 
	 

	1.1.240
	г.Энгельс, ул. Коммунистическая, д. 40
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	986,62068
	 
	 

	1.1.241
	г.Энгельс, ул. Коммунистическая, д. 34
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	887,04068
	 
	 

	1.1.242
	г.Энгельс, ул. Коммунистическая, д. 22А
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	439,83068
	 
	 

	1.1.243
	г.Энгельс, ул. Ленина, д. 14
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 070,04068
	 
	 

	1.1.244
	г.Энгельс, ул. Ленина, д. 17
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	978,44068
	 
	 

	1.1.245
	г.Энгельс, ул. Ленина, д. 19
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	913,99068
	 
	 

	1.1.246
	г.Энгельс, ул. Ленина, д. 45
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	621,68068
	 
	 

	1.1.247
	г.Энгельс, ул. Ленина, д. 47
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	352,32068
	 
	 

	1.1.248
	г.Энгельс, пл. Ленина, д. 20
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	594,63068
	 
	 

	1.1.249
	г.Энгельс, ул. Льва Кассиля, д. 4
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	654,01068
	 
	 

	1.1.250
	г.Энгельс, ул. Льва Кассиля, д.  6
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	298,44068
	 
	 

	1.1.251
	г.Энгельс, ул. Льва Кассиля, д. 20
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	823,68068
	 
	 

	1.1.252
	г.Энгельс, ул. Максима Горького, д. 22
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	884,25068
	 
	 

	1.1.253
	г. Энгельс, ул. Максима Горького, д. 24
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	814,20068
	 
	 

	1.1.254
	г.Энгельс, ул. Максима Горького, д. 24А
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	652,56068
	 
	 

	1.1.255
	г.Энгельс, ул. Максима Горького, д. 28
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 061,96068
	 
	 

	1.1.256
	г.Энгельс, ул. Максима Горького, д. 33
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	586,61068
	 
	 

	1.1.257
	г.Энгельс, ул. Максима Горького, д. 35
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	609,55068
	 
	 

	1.1.258
	г.Энгельс, ул. Максима Горького, д. 37
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	593,39068
	 
	 

	1.1.259
	г.Энгельс, ул. Петровская, д. 57
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 406,60068
	 
	 

	1.1.260
	г.Энгельс, ул. Петровская,  д. 65
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	579,92068
	 
	 

	1.1.261
	г.Энгельс, ул. Петровская, д. 98
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 223,70068
	 
	 

	1.1.262
	г.Энгельс, ул. Петровская, д. 100
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	924,56068
	 
	 

	1.1.263
	г. Энгельс, ул. Петровская, д. 74
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	771,10068
	 
	 

	1.1.264
	г.Энгельс, ул. Рабочая, д. 35
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	571,73068
	 
	 

	1.1.265
	г.Энгельс, пл. Свободы, д. 22
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	613,44068
	 
	 

	1.1.266
	г.Энгельс, ул. Телеграфная, д. 90
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	532,72068
	 
	 

	1.1.267
	г.Энгельс, ул. Телеграфная, д. 92
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	435,73068
	 
	 

	1.1.268
	г.Энгельс, ул. Тельмана, д. 9
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	676,91068
	 
	 

	1.1.269
	г.Энгельс, ул. Тельмана, д. 13
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	940,97068
	 
	 

	1.1.270
	г.Энгельс, ул. Тельмана, д. 15
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	628,41068
	 
	 

	1.1.271
	г.Энгельс, ул. Тельмана, д. 17
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	768,50068
	 
	 

	1.1.272
	г.Энгельс, ул. Тельмана, д. 19
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 252,48096
	 
	 

	1.1.273
	г.Энгельс, ул. Тельмана, д. 23
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	2 594,90068
	 
	 

	1.1.274
	г.Энгельс, ул. Тельмана, д. 23Б
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	271,50068
	 
	 

	1.1.275
	г.Энгельс, ул. Халтурина, д. 8
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 145,47068
	 
	 

	1.1.276
	г.Энгельс, ул. Халтурина, д. 12
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	623,02068
	 
	 

	1.1.277
	г.Энгельс, ул. Краснодарская, д. 18
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	974,60068
	 
	 

	1.1.278
	г.Энгельс, ул. Крупской, д. 12
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 239,40795
	 
	 

	1.1.279
	ул. Тельмана, д. 140
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	446,61068
	 
	 

	1.1.280
	ул. М. Расковой, д. 12
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	200,05068
	 
	 

	1.1.281
	ул. М. Расковой, д. 8, 20, 14, 16, 18
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	226,99068
	 
	 

	1.1.282
	ул. Ленина, д. 46
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	186,58068
	 
	 

	1.1.283
	ул. Тельмана, д. 152, Ленинградская, д. 3
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	200,05068
	 
	 

	1.1.284
	ул. Полтавская, д. 28
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	276,78068
	 
	 

	1.1.285
	 ул. Ломоносова, д. 21, 25, ул. Космонавтов, д. 15
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	186,58068
	 
	 

	1.1.286
	Казарменный пер., д. 13б
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	356,71068
	 
	 

	1.1.287
	 ул. Ленинградская, д. 33, ул. Полтавская, д. 26, проспект Строителей, д. 24
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	173,11068
	 
	 

	1.1.288
	 ул. Ровенская, д. 1
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	136,79068
	 
	 

	1.1.289
	 просп. Строителей, д. 45
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	262,02068
	 
	 

	1.1.290
	ул. Б. Волги, д. 2 , пл. Ленина, д. 3а
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	428,38068
	 
	 

	1.1.291
	ул. Тельмана, д. 14
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	361,70068
	 
	 

	1.1.292
	ул. Ломоносова, д. 16, ул. Молодежная, д. 9, 7
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	200,05068
	 
	 

	1.1.293
	ул. Волоха, д. 3, 5
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	506,18068
	 
	 

	1.1.294
	р.п. Приволжский, ул. Гагарина, д. 39, 41, 63
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 056,37068
	 
	 

	1.1.295
	ул. Полтавская, д. 30, 32, 38а
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 859,31068
	 
	 

	1.1.296
	набережная им. генерал-лейтенанта Рудченко М.М, д.13
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	226,99068
	 
	 

	1.2
	благоустройство общественных территорий, расположенных в границах муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	198 477,44700
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	увеличение до 78,8 % количества благоустроенных общественных территорий от количества территорий, включенных в Программу

	
	
	
	средства федерального бюджета
	192 562,81800
	
	

	
	
	
	средства областного бюджета
	3 929,85400
	
	

	
	
	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	1 984,77500
	
	

	1.2.2
	г. Энгельс, Кладбище "Восточное"
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	36 250,00000
	
	

	1.2.3
	г. Энгельс, сквер ДК "Строитель"
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	4 134,25000
	
	

	1.2.4
	г. Энгельс, сквер ул. Тельмана / ул. Маяковского
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 834,50000
	
	

	1.2.5
	г. Энгельс, сквер ГАУЗ "Энгельсская городская больница №1" по ул. Маяковского
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 535,00000
	
	

	1.2.6
	г. Энгельс, пл. Ленина
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	32 114,50000
	
	

	1.2.7
	г. Энгельс, сквер у стелы "Героям фронта и тыла"
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	11 372,25000
	
	

	1.2.4
	г. Энгельс, сквер ул. Степная / проспект Фридриха Энгельса
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 046,00000
	
	

	1.2.5
	г. Энгельс, сквер у 1 КПП Летного городка
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	2 684,25000
	
	

	1.2.6
	г. Энгельс, сквер у 3 КПП Летного городка
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 213,50000
	
	

	1.2.7
	г. Энгельс, сквер ул. Ломоносова от ул. Космонавтов до проспекта Строителей
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	3 722,75000
	
	

	1.2.8
	г. Энгельс, набережная им. генерал-лейтенанта Рудченко М.М. 
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	60 435,94700
	
	

	1.2.9
	г.Энгельс, Городской пляж
	2022
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	42 134,50000
	
	

	1.3
	проектно - изыскательские работы, осуществление сопутствующих контрольных мероприятий
	2022
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	9 220,53434
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	проведение изыскательских работ, создание проектной и сметной документации, гарантия проведения мероприятий по благоустройству в соответствии с действующими нормами и правилами, корректное составление сметной документации, исключая задвоенность позиций и превышение объемов и цен

	2.
	Мероприятия по организации благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2022 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с учетом требований Правил благоустройства территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, утвержденных решением Энгельсского городского Совета депутатов от 25 октября 2017 года № 467/01
	2022
	средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, собственников (пользователей) объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков 
	0,000
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района; юридические лица и индивидуальные предприниматели, собственники (пользователи) объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков (по
согласованию)
	Повышение уровня благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  

	3.
	Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков)        об их благоустройстве не позднее 2022 года  в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, утвержденных Решением Энгельсского городского Совета депутатов № 467/01 от 25 октября 2017 года 
	2022
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	0,000
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района Собственники индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения (по согласованию)
	Повышение уровня благоустройства территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и земельных участков, предоставленных для их размещения


2023
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Источник финансирования
	Объем финансирования (тыс.руб.)  ПРОГНОЗНО
	Исполнители
	Ожидаемые результаты

	
	
	
	
	
	
	

	 
	ВСЕГО по Программе:
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	441 535,57300
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района, собственники помещений в многоквартирных домах, образующих дворовые территории, иных зданиях, сооружениях, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству (по согласованию)
	увеличение до 70,1 % количества дворовых территорий многоквартирных домов, отвечающих современным требованиям, от количества включенных в Программу, увеличение до 87,9 % благоустроенных общественных территорий от количества, включенных в Программу

	
	
	
	средства федерального бюджета
	420 157,04637
	
	

	
	
	
	средства областного бюджета
	8 574,63360
	
	

	
	
	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	12 803,89303
	
	

	1
	Основное мероприятие: Реализация регионального проекта (программы) в целях выполнения задач федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", в том числе:
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	441 535,57300
	
	

	
	
	
	средства федерального бюджета
	420 157,04637
	
	

	
	
	
	средства областного бюджета
	8 574,63360
	
	

	
	
	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	12 803,89303
	
	

	1.1
	благоустройство дворовых территорий, расположенных в границах муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области 
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	410 994,80300
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района, собственники помещений в многоквартирных домах, образующих дворовые территории, иных зданиях, сооружениях, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству (по согласованию)
	увеличение до 70,1 % количества дворовых территорий многоквартирных домов, отвечающих современным требованиям, от количества включенных в Программу

	
	
	
	средства федерального бюджета
	398 747,15787
	
	

	
	
	
	средства областного бюджета
	8 137,69710
	
	

	
	
	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс 
	4 109,94803
	
	

	1.1.1
	г. Энгельс, Волжский проспект, д. 63
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	412,09400
	
	

	1.1.2
	г. Энгельс, ул. Тельмана, д. 12
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	987,13100
	
	

	1.1.3
	г. Энгельс, ул. Волоха, д. 14
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	740,77300
	
	

	1.1.4
	г. Энгельс, ул. Тельмана, д. 8
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	258,43000
	
	

	1.1.5
	г. Энгельс, ул. Тельмана, д. 10
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	931,95200
	
	

	1.1.6
	г. Энгельс, ул. Полтавская, д. 42А
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 410,00100
	
	

	1.1.7
	г. Энгельс, ул. Студенческая, д. 187
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	824,18900
	
	

	1.1.8
	г. Энгельс, ул. Степная, д. 37
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 519,06100
	
	

	1.1.9
	г. Энгельс, ул. Тельмана, д. 3А
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 341,25200
	
	

	1.1.10
	г. Энгельс, ул. Тельмана, д. 7
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	983,03900
	
	

	1.1.11
	г. Энгельс, ул. Берег Волги, д. 3
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	635,60300
	
	

	1.1.12
	г. Энгельс, ул. Берег Волги, д. 4
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	635,60300
	
	

	1.1.13
	г. Энгельс, ул. Тельмана, д. 5
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 174,42100
	
	

	1.1.14
	г. Энгельс, ул. Будочная, д. 54
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	492,91700
	
	

	1.1.15
	г. Энгельс, ул. Воронежская, д. 63
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	670,72700
	
	

	1.1.16
	г. Энгельс, ул. Минская, д. 23
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 411,50100
	
	

	1.1.17
	г. Энгельс, ул. Харьковская, д. 10
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 384,56000
	
	

	1.1.18
	г. Энгельс, проспект Фридриха Энгельса, д. 95А
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	863,30400
	
	

	1.1.19
	г. Энгельс, набережная им. генерал-лейтенанта Рудченко М.М, д. 1
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	3 704,32300
	
	

	1.1.20
	г. Энгельс, набережная им. генерал-лейтенанта  Рудченко М.М, д. 3
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	238,37600
	
	

	1.1.21
	г. Энгельс, набережная им. генерал-лейтенанта  Рудченко М.М, д. 5
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	367,69300
	
	

	1.1.22
	г. Энгельс, набережная им. генерал-лейтенанта  Рудченко М.М, д. 7
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	324,58700
	
	

	1.1.23
	г. Энгельс, набережная им. генерал-лейтенанта  Рудченко М.М, д. 9
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	254,54100
	
	

	1.1.24
	г. Энгельс, набережная им. генерал-лейтенанта  Рудченко М.М, д. 11
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	254,54100
	
	

	1.1.25
	г. Энгельс, набережная им. генерал-лейтенанта  Рудченко М.М, д. 14
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	774,39900
	
	

	1.1.26
	г. Энгельс, ул. Петровская, д. 88
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	4 508,30600
	
	

	1.1.27
	г. Энгельс, ул. Петровская, д. 90
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	623,53000
	
	

	1.1.28
	г. Энгельс, ул. Коммунистическая, д. 24
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	2 389,55700
	
	

	1.1.29
	г. Энгельс, ул. Маршала Василевского А.М., д. 67
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	5 929,48900
	
	

	1.1.30
	г. Энгельс, ул. Пушкина, д. 2Г
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	459,24100
	
	

	1.1.31
	г. Энгельс, ул. Ленина, д. 14А
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	374,37700
	
	

	1.1.32
	г. Энгельс, ул. Красноармейская, д. 138
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	444,42400
	
	

	1.1.33
	г. Энгельс, ул. 148-й  Черниговской дивизии, д. 21А
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	716,42500
	
	

	1.1.34
	г. Энгельс, ул. 148-й  Черниговской дивизии, д. 23
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	5 183,22700
	
	

	1.1.35
	г. Энгельс, ул. 148-й  Черниговской дивизии, д. 23А
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	11 464,49700
	
	

	1.1.36
	г. Энгельс, ул. 148-й  Черниговской дивизии, д. 23Б
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	5 288,29600
	
	

	1.1.37
	г. Энгельс, ул. Льва Кассиля, д. 14А
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	261,95000
	
	

	1.1.38
	г. Энгельс, Зеленый переулок, д. 13
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	245,11200
	
	

	1.1.39
	г. Энгельс, Зеленый переулок, д. 15
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	197,96500
	
	

	1.1.40
	г. Энгельс, ул. Тельмана, д. 6Д
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	2 474,47100
	
	

	1.1.41
	г. Энгельс, ул. Марины Расковой, д. 23А
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	265,31700
	
	

	1.1.42
	г. Энгельс, ул. Петровская, д. 63
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 024,94900
	
	

	1.1.43
	г. Энгельс, ул. Петровская, д. 65А
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	763,72400
	
	

	1.1.44
	г. Энгельс, ул. Кожевенная, д. 12
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	5 899,33300
	
	

	1.1.45
	г. Энгельс, ул. Кожевенная, д. 14
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 999,63800
	
	

	1.1.46
	г. Энгельс, ул. Ломоносова, д. 29 
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	12 213,60600
	
	

	1.1.47
	г. Энгельс, ул. Степная, д. 63
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	717,92400
	
	

	1.1.48
	г. Энгельс, ул. Степная, д. 61
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	670,72700
	
	

	1.1.49
	г. Энгельс, ул. Шурова гора, д.7/1
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	977,65100
	
	

	1.1.50
	г. Энгельс, ул. Шурова гора, д.7/2
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	509,08200
	
	

	1.1.51
	г. Энгельс, ул. Шурова гора, д.7/4
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	449,81200
	
	

	1.1.52
	г. Энгельс, ул. Шурова гора, д.7/6
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 092,09900
	
	

	1.1.53
	г. Энгельс, ул. Шурова гора, д.7/7
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	950,71000
	
	

	1.1.54
	г. Энгельс, ул. Шурова гора, д.7/8
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	786,47200
	
	

	1.1.55
	г. Энгельс, ул. Шурова гора, д.7/9
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 022,05300
	
	

	1.1.56
	г. Энгельс, ул. Шурова гора, д.7/11
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 086,71100
	
	

	1.1.57
	г. Энгельс, ул. Шурова гора, д.7/3
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	899,62300
	
	

	1.1.58
	г. Энгельс, ул. Шурова гора, д.7/5
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	808,02400
	
	

	1.1.59
	г. Энгельс, ул. Шурова гора,  д.7/16
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	791,86000
	
	

	1.1.60
	г. Энгельс, ул. Шурова гора, д.7/17
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	793,35900
	
	

	1.1.61
	г. Энгельс, ул. Шурова гора, д.7/18
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	277,39000
	
	

	1.1.62
	г. Энгельс, ул. Трудовая, д.6
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	203,25200
	
	

	1.1.63
	г. Энгельс, ул. 148-й  Черниговской дивизии, д.23В
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	878,07100
	
	

	1.1.64
	р.п.Приволжский, Энгельс-19, 1-й квартал, д.1
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 966,58400
	
	

	1.1.65
	р.п.Приволжский, Энгельс-19, 1-й квартал, д.3
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 263,32600
	
	

	1.1.66
	р.п.Приволжский, Энгельс-19, 1-й квартал, д.5
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	991,22200
	
	

	1.1.67
	р.п.Приволжский, Энгельс-19, 1-й квартал, д.7
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 152,76700
	
	

	1.1.68
	р.п.Приволжский, Энгельс-19, 1-й квартал, д.8
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	845,74200
	
	

	1.1.69
	р.п.Приволжский, Энгельс-19, 2-й квартал, д.14
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	705,75000
	
	

	1.1.70
	р.п.Приволжский, Энгельс-19, 2-й квартал, д.15
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	180,40300
	
	

	1.1.71
	р.п.Приволжский, Энгельс-19, 2-й квартал, д.16
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	366,29500
	
	

	1.1.72
	р.п.Приволжский, Энгельс-19, 2-й квартал, д.19
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	437,68800
	
	

	1.1.73
	р.п.Приволжский, Энгельс-19, 2-й квартал, д.20
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	325,88400
	
	

	1.1.74
	р.п.Приволжский, Энгельс-19, 2-й квартал, д.21
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	437,68800
	
	

	1.1.75
	р.п.Приволжский, Энгельс-19, 2-й квартал, д.22
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	356,86600
	
	

	1.1.76
	р.п.Приволжский, Энгельс-19, 2-й квартал, д.22А
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	643,78600
	
	

	1.1.77
	р.п.Приволжский, Энгельс-19, 2-й квартал, д.23
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	360,90700
	
	

	1.1.78
	р.п.Приволжский, Энгельс-19, 2-й квартал, д.24
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	156,15600
	
	

	1.1.79
	р.п.Приволжский, Энгельс-19, 2-й квартал, д.25
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	711,13800
	
	

	1.1.80
	р.п.Приволжский, Энгельс-19, 2-й квартал, д.26
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	319,09800
	
	

	1.1.81
	р.п.Приволжский, Энгельс-19, 2-й квартал, д.27
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	313,70900
	
	

	1.1.82
	р.п.Приволжский, Энгельс-19, 2-й квартал, д.28
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	375,67400
	
	

	1.1.83
	р.п.Приволжский, Энгельс-19, 2-й квартал, д.29
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	337,95600
	
	

	1.1.84
	р.п.Приволжский, Энгельс-19, 2-й квартал, д.30
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	296,24900
	
	

	1.1.85
	р.п.Приволжский, Энгельс-19, 2-й квартал, д.31
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	553,48400
	
	

	1.1.86
	р.п.Приволжский, Энгельс-19, 2-й квартал д.32
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	436,34100
	
	

	1.1.87
	р.п.Приволжский, Энгельс-19, 2-й квартал, д.33
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	550,78900
	
	

	1.1.88
	р.п.Приволжский, Энгельс-19, 2-й квартал, д.34
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	459,19000
	
	

	1.1.89
	р.п.Приволжский, Энгельс-19, 2-й квартал, д.35
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	530,53300
	
	

	1.1.90
	р.п.Приволжский, Энгельс-19, 2-й квартал, д.36
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	654,46100
	
	

	1.1.91
	р.п.Приволжский, Энгельс-19, 2-й квартал, д.37
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	584,41500
	
	

	1.1.92
	р.п.Приволжский, Энгельс-19, 2-й квартал, д.39
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	565,65800
	
	

	1.1.93
	р.п.Приволжский, Энгельс-19, 2-й квартал, д.40
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	398,62400
	
	

	1.1.94
	р.п.Приволжский, Энгельс-19, 3-й квартал, д.1
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	972,36400
	
	

	1.1.95
	р.п.Приволжский, Энгельс-19, 3-й квартал, д.2
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	836,31200
	
	

	1.1.96
	р.п.Приволжский, Энгельс-19, 3-й квартал, д.3
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	603,27400
	
	

	1.1.97
	р.п.Приволжский, Энгельс-19, 3-й квартал, д.4
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	724,50800
	
	

	1.1.98
	р.п.Приволжский, Энгельс-19, 3-й квартал, д.5
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	822,84200
	
	

	1.1.99
	р.п.Приволжский, Энгельс-19, 3-й квартал, д.6
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	919,82900
	
	

	1.1.100
	р.п.Приволжский, Энгельс-19, 3-й квартал, д.10
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	217,44600
	
	

	1.1.101
	р.п.Приволжский, Энгельс-19, 3-й квартал, д.11
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	233,61100
	
	

	1.1.102
	р.п.Приволжский, Энгельс-19, 3-й квартал, д.13
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	614,15100
	
	

	1.1.103
	р.п.Приволжский, Энгельс-19, 4-й квартал, д.1
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	880,66300
	
	

	1.1.104
	р.п.Приволжский, Энгельс-19, 4-й квартал, д.2
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	993,81500
	
	

	1.1.105
	р.п.Приволжский, Энгельс-19, 4-й квартал, д.3
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	689,48400
	
	

	1.1.106
	р.п.Приволжский, Энгельс-19, 4-й квартал, д.5
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 675,62300
	
	

	1.1.107
	р.п.Приволжский, Энгельс-19, 4-й квартал, д.6
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 328,08500
	
	

	1.1.108
	р.п.Приволжский, Энгельс-19, 5-й квартал, д.1
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 068,00400
	
	

	1.1.109
	р.п.Приволжский, Энгельс-19, 5-й квартал, д.2
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	684,09600
	
	

	1.1.110
	р.п.Приволжский, Энгельс-19, 5-й квартал, д.3
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	684,09600
	
	

	1.1.111
	р.п.Приволжский, Энгельс-19, 5-й квартал, д.4
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 047,79800
	
	

	1.1.112
	р.п.Приволжский, Энгельс-19, 5-й квартал, д.5
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 074,73900
	
	

	1.1.113
	р.п.Приволжский, Энгельс-19, 5-й квартал, д.7
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 074,73900
	
	

	1.1.114
	р.п.Приволжский, Энгельс-19, 5-й квартал, д.9
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	610,00900
	
	

	1.1.115
	р.п.Приволжский, Энгельс-19, 5-й квартал, д.11
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	589,80300
	
	

	1.1.116
	р.п.Приволжский, Энгельс-19, 5-й квартал, д.12
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 175,76800
	
	

	1.1.117
	р.п.Приволжский, Энгельс-19, 6-й квартал, д.1
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	664,04300
	
	

	1.1.118
	р.п.Приволжский, Энгельс-19, 6-й квартал, д.2
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	2 238,48500
	
	

	1.1.119
	р.п.Приволжский, Энгельс-19, 6-й квартал, д.4
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	2 121,29200
	
	

	1.1.120
	р.п.Приволжский, Энгельс-19, 8-й квартал , д.1
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 705,05500
	
	

	1.1.121
	р.п.Приволжский, Энгельс-19, 8-й квартал д.2
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 730,70000
	
	

	1.1.122
	р.п.Приволжский, Энгельс-19, 8-й квартал, д.3
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 571,79900
	
	

	1.1.123
	р.п.Приволжский, Энгельс-8,  3-й квартал, д.18
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	2 440,54200
	
	

	1.1.124
	р.п.Приволжский, Энгельс-8,  3-й квартал, д.22
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	3 046,71200
	
	

	1.1.125
	р.п.Приволжский, Энгельс-8,  3-й квартал, д.1
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	220,81400
	
	

	1.1.126
	р.п.Приволжский, Энгельс-8,  3-й квартал, д.2
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	285,47200
	
	

	1.1.127
	р.п.Приволжский, Энгельс-8,  3-й квартал, д.3
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	148,07400
	
	

	1.1.128
	р.п.Приволжский, Энгельс-8,  3-й квартал,3, д.4
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	342,04800
	
	

	1.1.129
	р.п.Приволжский, Энгельс-8,  3-й квартал, д.5
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	358,21300
	
	

	1.1.130
	р.п.Приволжский, Энгельс-8,  3-й квартал, д.6
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	127,86800
	
	

	1.1.131
	р.п.Приволжский, Энгельс-8,  3-й квартал, д.7
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	139,99100
	
	

	1.1.132
	р.п.Приволжский, Энгельс-8,  3-й квартал, д.8
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	325,88300
	
	

	1.1.133
	р.п.Приволжский, Энгельс-8,  3-й квартал, д.9
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	325,88400
	
	

	1.1.134
	р.п.Приволжский, Энгельс-8,  3-й квартал, д.10
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	333,96600
	
	

	1.1.135
	р.п.Приволжский, Энгельс-8,  3-й квартал, д.11
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	218,52000
	
	

	1.1.136
	р.п.Приволжский, Энгельс-8,  3-й квартал, д.12
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	325,88400
	
	

	1.1.137
	р.п.Приволжский, Энгельс-8,  3-й квартал,д.13
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	612,80400
	
	

	1.1.138
	р.п.Приволжский, Энгельс-8,  3-й квартал, д.14
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	293,55400
	
	

	1.1.139
	р.п.Приволжский, Энгельс-8,  3-й квартал, д.15
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	374,37700
	
	

	1.1.140
	р.п.Приволжский, Энгельс-8,  3-й квартал,, д.16
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	382,45900
	
	

	1.1.141
	р.п.Приволжский, Энгельс-8,  3-й квартал,, д.17
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	439,03500
	
	

	1.1.142
	р.п.Приволжский, Энгельс-8,  3-й квартал,, д. 26
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	172,32000
	
	

	1.1.143
	р.п. Приволжский, ул. Мясокомбинатская, д.2
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	448,41400
	
	

	1.1.144
	р.п.Приволжский ул. Мясокомбинатская, д.4
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	183,09700
	
	

	1.1.145
	р.п.Приволжский ул. Мясокомбинатская, д.6
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	277,39000
	
	

	1.1.146
	р.п.Приволжский ул. Мясокомбинатская, д.8
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	269,30800
	
	

	1.1.147
	 р.п.Приволжский ул. Мясокомбинатская, д. 10
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	269,30800
	
	

	1.1.148
	р.п.Приволжский ул. Мясокомбинатская, д. 12
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	269,30800
	
	

	1.1.149
	р.п.Приволжский ул. Мясокомбинатская, д.14
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	269,30800
	
	

	1.1.150
	р.п.Приволжский ул. Мясокомбинатская, д.16
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	139,99100
	
	

	1.1.151
	р.п.Приволжский ул. Мясокомбинатская, д.18
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	139,99100
	
	

	1.1.152
	р.п.Приволжский ул. Мясокомбинатская, д.20
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	269,30800
	
	

	1.1.153
	р.п.Приволжский ул. Мясокомбинатская, д.22
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	301,63700
	
	

	1.1.154
	 р.п.Приволжский ул. Мясокомбинатская, д.24
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	269,30800
	
	

	1.1.155
	р.п.Приволжский ул. Мясокомбинатская, д.26
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	269,30800
	
	

	1.1.156
	р.п.Приволжский ул. Мясокомбинатская, д.28
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	126,52100
	
	

	1.1.157
	р.п.Приволжский ул. Мясокомбинатская, д.30
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	261,22500
	
	

	1.1.158
	р.п.Приволжский ул. Пархоменко, д. 54
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	2 664,15100
	
	

	1.1.159
	р.п.Приволжский ул. Пархоменко, д. 58
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	2 623,74000
	
	

	1.1.160
	р.п.Приволжский ул. Пархоменко, д. 62
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	2 313,91900
	
	

	1.1.161
	р.п.Приволжский  ул. Чехова, д. 4
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	565,60700
	
	

	1.1.162
	р.п.Приволжский ул. Чехова, д. 6
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	504,99000
	
	

	1.1.163
	р.п.Приволжский ул. Чехова, д. 8
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	397,22600
	
	

	1.1.164
	р.п.Приволжский ул. Чехова, д. 10
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	408,00300
	
	

	1.1.165
	 р.п.Приволжский ул. Чехова, д. 10А
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	456,49600
	
	

	1.1.166
	р.п.Приволжский ул. Чехова, д. 42
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	420,12600
	
	

	1.1.167
	р.п.Приволжский ул. Чехова, д. 44
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	499,60200
	
	

	1.1.168
	р.п.Приволжский ул. Чехова, д. 46
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	708,39400
	
	

	1.1.169
	р.п.Приволжский ул. Чехова, д. 50
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	412,04400
	
	

	1.1.170
	р.п.Приволжский ул. Чехова, д. 52
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	2 524,00800
	
	

	1.1.171
	р.п.Приволжский ул. Чехова, д. 54
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	382,51000
	
	

	1.1.172
	р.п.Приволжский ул. Чехова, д. 56
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	293,60500
	
	

	1.1.173
	р.п.Приволжский ул. Чехова, д. 58
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	285,52300
	
	

	1.1.174
	р.п.Приволжский ул. Мясокомбинат, д.1
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	693,62700
	
	

	1.1.175
	р.п.Приволжский ул. Мясокомбинат, д.3
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	685,54500
	
	

	1.1.176
	 р.п.Приволжский ул. Мясокомбинат, д.4
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	685,54500
	
	

	1.1.177
	р.п.Приволжский ул. Мясокомбинат, д.5
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	685,54500
	
	

	1.1.178
	 р.п.Приволжский ул. Мясокомбинат, д.6
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	658,60400
	
	

	1.1.179
	р.п.Приволжский ул. Мясокомбинат, д.7
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 111,16000
	
	

	1.1.180
	р.п.Приволжский ул. Мясокомбинат, д.8
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	606,06900
	
	

	1.1.181
	р.п.Приволжский ул. Мясокомбинат, д.9
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 128,62100
	
	

	1.1.182
	р.п.Приволжский ул. Мясокомбинат, д.10
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 125,87600
	
	

	1.1.183
	р.п.Приволжский ул. Мясокомбинат, д.11
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 465,38200
	
	

	1.1.184
	р.п.Приволжский ул. Мясокомбинат, д.12
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	931,95200
	
	

	1.1.185
	р.п.Приволжский ул. Мясокомбинат, д.13
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	2 109,16800
	
	

	1.1.186
	р.п.Приволжский ул. Мясокомбинат, д.14
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	770,30700
	
	

	1.1.187
	р.п.Приволжский ул. Мясокомбинат, д.15
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 731,89500
	
	

	1.1.188
	р.п.Приволжский ул. Мясокомбинат, д.16
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	880,76500
	
	

	1.1.189
	р.п.Приволжский ул. Мясокомбинат, д.17а
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 901,72400
	
	

	1.1.190
	р.п.Приволжский ул. Мясокомбинат, д.18
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	2 195,17700
	
	

	1.1.191
	р.п.Приволжский ул. Мясокомбинат, д.19
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	449,81200
	
	

	1.1.192
	р.п.Приволжский ул. Мясокомбинат, д.20
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	2 418,88800
	
	

	1.1.193
	р.п.Приволжский ул. Мясокомбинат, д.21
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	729,99700
	
	

	1.1.194
	р.п.Приволжский ул. Мясокомбинат, д.22
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	479,49700
	
	

	1.1.195
	р.п.Приволжский ул. Мясокомбинат, д.26
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	223,55900
	
	

	1.1.196
	р.п.Приволжский ул. Мясокомбинат, д.9А
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	752,94700
	
	

	1.1.197
	р.п.Приволжский ул. Мясокомбинат, д.10А
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	350,18100
	
	

	1.1.198
	р.п.Приволжский ул. Щорса, д. 18
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	494,21400
	
	

	1.1.199
	р.п.Приволжский ул. Щорса, д. 19
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	526,54300
	
	

	1.1.200
	р.п.Приволжский ул. Щорса, д. 20
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	504,99000
	
	

	1.1.201
	р.п.Приволжский ул. Щорса, д. 21
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	461,88400
	
	

	1.1.202
	р.п.Приволжский ул. Щорса, д. 22
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 389,74500
	
	

	1.1.203
	р.п.Приволжский ул. Гагарина, д. 33
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	232,98800
	
	

	1.1.204
	р.п.Приволжский ул. Гагарина, д. 47
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	445,72000
	
	

	1.1.205
	р.п.Приволжский ул. Гагарина, д. 154
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	374,37700
	
	

	1.1.206
	р.п.Приволжский ул. Гагарина, д. 31
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	259,92900
	
	

	1.1.207
	р.п.Приволжский ул. Гагарина, д. 43
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	504,99000
	
	

	1.1.208
	р.п.Приволжский ул. Гагарина, д. 45
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	504,99000
	
	

	1.1.209
	р.п.Приволжский ул. Гагарина, д. 49
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	504,99000
	
	

	1.1.210
	р.п.Приволжский ул. Гагарина, д. 51
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	504,99000
	
	

	1.1.211
	р.п.Приволжский ул. Гагарина, д. 53
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	200,65900
	
	

	1.1.212
	р.п.Приволжский ул. Гагарина, д. 57
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	200,65900
	
	

	1.1.213
	р.п.Приволжский ул. Гагарина, д.162
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	347,43600
	
	

	1.1.214
	р.п.Приволжский ул. Гагарина, д.164
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	347,43600
	
	

	1.1.215
	р.п.Приволжский ул. Гагарина, д. 158
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	374,37700
	
	

	1.1.216
	р.п.Приволжский ул. Гагарина, д. 156
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	374,37700
	
	

	1.1.217
	р.п.Приволжский ул. Гагарина, д. 43А
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	184,49500
	
	

	1.1.218
	р.п.Приволжский ул. Гагарина, д. 63А
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	206,04700
	
	

	1.1.219
	р.п.Приволжский ул. Кузнецкая, д.1
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	725,90500
	
	

	1.1.220
	р.п.Приволжский ул. Кузнецкая, д. 1А
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	336,66000
	
	

	1.1.221
	р.п.Приволжский ул. Шевченко, д. 13
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	460,58800
	
	

	1.1.222
	р.п.Приволжский ул. Шевченко, д. 2
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	628,91800
	
	

	1.1.223
	г.Энгельс, ул. Крупской, д. 23
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	2 323,34900
	
	

	1.1.224
	г.Энгельс, ул. Минская, д. 24
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	768,60700
	
	

	1.1.225
	г.Энгельс, ул. Минская, д. 26
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	4 082,69100
	
	

	1.1.226
	г.Энгельс, ул. Новороссийская, д. 11
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	5 559,05200
	
	

	1.1.227
	г.Энгельс, ул. Одесская, д. 5
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 199,77200
	
	

	1.1.228
	г.Энгельс, ул. Одесская, д. 6
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 343,77800
	
	

	1.1.229
	г.Энгельс, ул. Одесская, д. 37
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	433,64700
	
	

	1.1.230
	г.Энгельс, ул. Орловская, д. 9
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 472,27000
	
	

	1.1.231
	г.Энгельс, 1-й Микрорайон , д. 1
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	948,11700
	
	

	1.1.232
	г.Энгельс, 1-й Микрорайон, д. 2
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	807,92300
	
	

	1.1.233
	г.Энгельс, 1-й Микрорайон, д. 3
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 389,28800
	
	

	1.1.234
	г.Энгельс, 1-й Микрорайон, д. 4
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	7 060,75400
	
	

	1.1.235
	г.Энгельс, 1-й Микрорайон, д. 5
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 854,44200
	
	

	1.1.236
	г.Энгельс, 1-й Микрорайон, д. 6
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	783,67600
	
	

	1.1.237
	г.Энгельс, 1-й Микрорайон, д. 7
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	766,16500
	
	

	1.1.238
	г.Энгельс, 1-й Микрорайон, д. 8
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	693,52600
	
	

	1.1.239
	г.Энгельс, 1-й Микрорайон, д. 9
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	821,39300
	
	

	1.1.240
	г.Энгельс, 1-й Микрорайон, д. 11
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	537,37000
	
	

	1.1.241
	г.Энгельс, 1-й Микрорайон, д. 12
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 655,41700
	
	

	1.1.242
	г.Энгельс, 1-й Микрорайон, д. 13А
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	2 280,49700
	
	

	1.1.243
	г.Энгельс, 1-й Микрорайон, д. 16
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	936,09500
	
	

	1.1.244
	г.Энгельс, 1-й Микрорайон, д. 17
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 050,59400
	
	

	1.1.245
	г.Энгельс, ул. Краснодарская, д. 2А
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 874,98500
	
	

	1.1.246
	г.Энгельс, ул. Краснодарская, д. 12
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 935,65300
	
	

	1.1.247
	г.Энгельс, ул. Краснодарская, д. 14
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	7 733,01300
	
	

	1.1.248
	г.Энгельс, ул. Краснодарская, д. 16
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	4 517,66800
	
	

	1.1.249
	г.Энгельс, проспект Строителей, д. 2
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 342,80100
	
	

	1.1.250
	г.Энгельс, проспект Строителей, д. 4
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	610,32900
	
	

	1.1.251
	г.Энгельс, проспект Строителей, д. 6
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	524,36000
	
	

	1.1.252
	г.Энгельс, проспект Строителей, д. 10
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	302,93300
	
	

	1.1.253
	г.Энгельс, ул. Минская, д. 30
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	18 840,81400
	
	

	1.1.254
	г.Энгельс, ул. Минская, д. 50
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 719,61900
	
	

	1.1.255
	г.Энгельс, ул. Минская, д. 54
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	806,77900
	
	

	1.1.256
	г.Энгельс, проспект Фридриха Энгельса, д. 65
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	890,38300
	
	

	1.1.257
	г.Энгельс, проспект Фридриха Энгельса, д. 67
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	892,03600
	
	

	1.1.258
	г.Энгельс, проспект Фридриха Энгельса, д. 67А
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 665,70500
	
	

	1.1.259
	г.Энгельс, проспект Фридриха Энгельса, д. 69
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	918,38100
	
	

	1.1.260
	г.Энгельс, ул. Одесская, д. 66
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	464,49400
	
	

	1.1.261
	г.Энгельс, ул. Одесская, д. 68
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	756,93800
	
	

	1.1.262
	г.Энгельс, ул. Одесская, д. 73
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	144,08300
	
	

	1.1.263
	г.Энгельс, 1-й Казанский пр-д, д. 20
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	173,71800
	
	

	1.1.264
	г.Энгельс, ул. 148-й  Черниговской дивизии, д. 27
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	2 630,62700
	
	

	1.1.265
	г.Энгельс, ул. Марины Расковой, д. 13
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	564,36100
	
	

	1.1.266
	г.Энгельс, ул. Марины Расковой, д. 15
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	564,36100
	
	

	1.1.267
	г.Энгельс, ул. Марины Расковой, д. 17
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	577,83200
	
	

	1.1.268
	г.Энгельс, ул. Марины Расковой, д. 21
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	4 920,55300
	
	

	1.1.269
	г.Энгельс, ул. Марины Расковой, д. 23
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	6 404,89500
	
	

	1.1.270
	г.Энгельс, ул. Марины Расковой, д. 25
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	6 404,89500
	
	

	1.1.271
	г.Энгельс, ул. Марины Расковой, д. 27
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	6 404,89500
	
	

	1.1.272
	г.Энгельс, ул. Марины Расковой, д. 31
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	6 404,89500
	
	

	1.1.273
	г.Энгельс, ул. Марины Расковой, д. 35
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 116,65000
	
	

	1.1.274
	г.Энгельс, ул. Марины Расковой, д. 5
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 166,44000
	
	

	1.1.275
	г.Энгельс, ул. Марины Расковой, д. 7
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	2 630,62700
	
	

	1.1.276
	г.Энгельс, ул. Ленинградская, д. 35
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	2 630,62700
	
	

	1.1.277
	г.Энгельс,  проспект Фридриха Энгельса, д. 1
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	8 259,67500
	
	

	1.1.278
	г.Энгельс, проспект Фридриха Энгельса, д. 1А
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	5 681,58200
	
	

	1.1.279
	г.Энгельс, проспект Фридриха Энгельса, д. 31
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	4 820,97300
	
	

	1.1.280
	г.Энгельс, проспект Фридриха Энгельса, д. 33
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 166,44000
	
	

	1.1.281
	г.Энгельс, проспект Фридриха Энгельса, д. 35
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	4 920,55300
	
	

	1.1.282
	г.Энгельс, проспект Фридриха Энгельса, д. 37
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 166,44000
	
	

	1.1.283
	г.Энгельс, проспект Фридриха Энгельса, д. 83
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 166,44000
	
	

	1.1.284
	г.Энгельс, проспект Строителей, д. 1
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	4 920,55300
	
	

	1.1.285
	г.Энгельс, проспект Строителей, д. 3
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	4 920,55300
	
	

	1.1.286
	г.Энгельс, проспект Строителей, д. 5
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	4 920,55300
	
	

	1.1.287
	г.Энгельс, проспект Строителей, д. 15
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	6 404,89500
	
	

	1.1.288
	г.Энгельс, проспект Строителей, д. 17А
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	6 404,89500
	
	

	1.1.289
	г.Энгельс, проспект Строителей, д. 19
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	7 416,62700
	
	

	1.1.290
	г.Энгельс, проспект Строителей, д. 21
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	2 817,71400
	
	

	1.1.291
	г.Энгельс, проспект Строителей, д. 23
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	2 052,69400
	
	

	1.1.292
	г.Энгельс, проспект Строителей, д. 25
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	4 920,55300
	
	

	1.1.293
	г.Энгельс, проспект Строителей, д. 26
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	653,26600
	
	

	1.2
	благоустройство общественных территорий, расположенных в границах муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	22 067,50000
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	увеличение до 87,9 % количества благоустроенных общественных территорий от количества территорий, включенных в Программу

	
	
	
	средства федерального бюджета
	21 409,88850
	
	

	
	
	
	средства областного бюджета
	436,93650
	
	

	
	
	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	220,67500
	
	

	1.2.1
	р.п. Приволжский, спортивная площадка в районе д.25 ул. Аткарская
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	2 007,25000
	
	

	1.2.2
	р.п. Приволжский, сквер в районе домов 1-2, 4 квартал
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	6 806,25000
	
	

	1.2.3
	р.п. Приволжский, сквер по ул. Мясокомбинатская
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	13 254,00000
	
	

	1.3
	проектно - изыскательские работы, осуществление сопутствующих контрольных мероприятий
	2023
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	8 473,27000
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	проведение изыскательских работ, создание проектной и сметной документации, гарантия проведения мероприятий по благоустройству в соответствии с действующими нормами и правилами, корректное составление сметной документации, исключая задвоенность позиций и превышение объемов и цен

	4
	Мероприятия по организации благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2023 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с учетом требований Правил благоустройства территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, утвержденных Решением Энгельсского городского Совета депутатов № 467/01 от 25.10.2017
	2023
	средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, собственников (пользователей) объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков 
	0,00000
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района; юридические лица и индивидуальные предприниматели, собственники (пользователи) объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков  (по согласованию)
	Повышение уровня благоустройства  объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  


комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района Собственники

	индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения (по согласованию)
	Повышение уровня благоустройства территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и земельных участков, предоставленных для их размещения


2024
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Источник финансирования
	Объем финансирования (тыс.руб.)  ПРОГНОЗНО
	Исполнители
	Ожидаемые результаты

	
	
	
	
	
	
	

	 
	ВСЕГО по Программе:
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	521 218,60161
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района, собственники помещений в многоквартирных домах, образующих дворовые территории, иных зданиях, сооружениях, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству (по согласованию)
	увеличение до 100 % количества дворовых территорий многоквартирных домов, отвечающих современным требованиям, от количества включенных в Программу,  увеличение до 100 % благоустроенных общественных территорий от количества включенных в Программу

	
	
	
	средства федерального бюджета
	498 322,42891
	
	

	
	
	
	средства областного бюджета
	10 169,84549
	
	

	
	
	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	12 726,32721
	
	

	1
	Основное мероприятие: Реализация регионального проекта (программы) в целях выполнения задач федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", в том числе:
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	521 218,60161
	
	

	
	
	
	средства федерального бюджета
	498 322,42891
	
	

	
	
	
	средства областного бюджета
	10 169,84549
	
	

	
	
	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	12 726,32721
	
	

	1.1
	благоустройство дворовых территорий, расположенных в границах муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области 
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	476 536,31000
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района, собственники помещений в многоквартирных домах, образующих дворовые территории, иных зданиях, сооружениях, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству (по согласованию)
	увеличение до 100 % количества дворовых территорий многоквартирных домов,отвечающих современным требованиям, от количества включенных в Программу

	
	
	
	средства федерального бюджета
	462 335,52796
	
	

	
	
	
	средства областного бюджета
	9 435,41894
	
	

	
	
	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс 
	4 765,36310
	
	

	1.1.1
	г. Энгельс, ул. Минская, д. 2
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	406,70600
	
	

	1.1.2
	г. Энгельс, ул. Тельмана, д. 39
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	504,99000
	
	

	1.1.3
	г. Энгельс, ул. Ломоносова, д.18
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	2 169,93800
	
	

	1.1.4
	г. Энгельс, ул. Полтавская, д.40А
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	711,03700
	
	

	1.1.5
	г. Энгельс, ул. Ленинградская, д.1
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	499,60200
	
	

	1.1.6
	р.п.Приволжский, Энгельс-19, 4-й квартал , д.4
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	770,30700
	
	

	1.1.7
	р.п.Приволжский, Энгельс-19, 1-й квартал, д.4
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	378,46900
	
	

	1.1.8
	г. Энгельс, пр-кт Фридриха Энгельса, д.69А
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	878,07100
	
	

	1.1.9
	г. Энгельс, ул. Тельмана, д.37
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 177,06400
	
	

	1.1.10
	г. Энгельс, ул. Тельмана, д.26А
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	422,87100
	
	

	1.1.11
	г. Энгельс, ул. Тельмана, д.26
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 183,69800
	
	

	1.1.12
	г. Энгельс, ул. Тельмана, д.31
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 346,84200
	
	

	1.1.13
	г. Энгельс, ул. Ломоносова, д.6
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	906,35900
	
	

	1.1.14
	г. Энгельс, ул. Пролетарская, д.2
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	4 607,54600
	
	

	1.1.15
	г. Энгельс, ул. Марины Расковой, д.20
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	363,60100
	
	

	1.1.16
	г. Энгельс, ул. Халтурина, д.23
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 783,38600
	
	

	1.1.17
	г. Энгельс, ул. Полтавская, д.5А
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	832,17000
	
	

	1.1.18
	г. Энгельс, ул. Тельмана, д.154
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 247,16100
	
	

	1.1.19
	г. Энгельс, Зеленый пер., д.11
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	2 473,07300
	
	

	1.1.20
	г. Энгельс, ул. Комсомольская, д.147
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	5 121,09000
	
	

	1.1.21
	г. Энгельс, пр-кт Фридриха Энгельса, д.16
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	960,08800
	
	

	1.1.22
	г. Энгельс, ул. Максима Горького, д.56
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	760,62400
	
	

	1.1.23
	г. Энгельс, ул. Саратовская, д.57
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 334,56700
	
	

	1.1.24
	г. Энгельс, ул. Маяковского, д.48
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	2 858,12600
	
	

	1.1.25
	г. Энгельс, ул. Маяковского, д.48А
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	2 708,75600
	
	

	1.1.26
	г. Энгельс, ул. Полиграфическая, д.186
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	818,80100
	
	

	1.1.27
	г. Энгельс, ул. Одесская, д.83
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	4 710,05900
	
	

	1.1.28
	г. Энгельс, ул. Полтавская, д.58
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	747,30600
	
	

	1.1.29
	г. Энгельс, ул.148-й Черниговской дивизии, д.23А
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	824,18900
	
	

	1.1.30
	г. Энгельс, ул. Рабочая, д.125А
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	639,69400
	
	

	1.1.31
	р.п.Приволжский, Энгельс-19, квартал 5, д.6
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	460,53700
	
	

	1.1.32
	г. Энгельс, ул. Одесская, д.43
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	187,18900
	
	

	1.1.33
	г. Энгельс, пр-кт Фридриха Энгельса, д.6
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	236,97900
	
	

	1.1.34
	г. Энгельс, ул. Полтавская, д.54
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 226,85400
	
	

	1.1.35
	г. Энгельс, ул. Полиграфическая, д.71
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	424,16700
	
	

	1.1.36
	г. Энгельс, ул. Тельмана, 23А
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	2 100,98500
	
	

	1.1.37
	г. Энгельс, 2-й Микрорайон , д.29
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	983,03900
	
	

	1.1.38
	г. Энгельс, ул. Ломоносова, д.35
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	880,66300
	
	

	1.1.39
	г. Энгельс, ул. Ломоносова, д.3
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	4 469,19100
	
	

	1.1.40
	г. Энгельс, ул. Волоха, д.6
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	853,72300
	
	

	1.1.41
	г. Энгельс, ул. Тельмана, д.31
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 449,21800
	
	

	1.1.42
	г. Энгельс, ул. Полиграфическая, д.188
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	809,32100
	
	

	1.1.43
	г. Энгельс, 2-й Микрорайон , д.37
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	670,52400
	
	

	1.1.44
	г. Энгельс, ул. Полиграфическая, д.188А
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	754,14300
	
	

	1.1.45
	г. Энгельс, ул. Тельмана, 132
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	576,33300
	
	

	1.1.46
	г. Энгельс, пр-кт Фридриха Энгельса, д.125
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 199,86200
	
	

	1.1.47
	г. Энгельс, пр-кт Фридриха Энгельса, д.123
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	408,00300
	
	

	1.1.48
	г. Энгельс, ул. Полтавская, д.48
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	694,77100
	
	

	1.1.49
	г. Энгельс, 2-й Микрорайон , д.26
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	690,83100
	
	

	1.1.50
	г. Энгельс, ул.148-й  Черниговской дивизии, д.12
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	203,35300
	
	

	1.1.51
	г. Энгельс, ул. Марины Расковой, д.33
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	599,23200
	
	

	1.1.52
	г. Энгельс, ул. Полтавская, д.50
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	764,81800
	
	

	1.1.53
	г. Энгельс, ул. Полтавская, д.3Б
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	810,61700
	
	

	1.1.54
	г. Энгельс, ул. Полтавская, д.56
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 291,51200
	
	

	1.1.55
	г. Энгельс, ул. Полтавская, д.15А
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	859,11100
	
	

	1.1.56
	г. Энгельс, ул. Молодежная, д.9
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	624,82600
	
	

	1.1.57
	г. Энгельс, ул. Краснодарская, д. 9Б
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	439,03500
	
	

	1.1.58
	г. Энгельс, 2-й Микрорайон , д.29
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	507,94100
	
	

	1.1.59
	г.Энгельс, пр-кт Строителей, д. 27
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	2 538,97700
	
	

	1.1.60
	г.Энгельс, пр-кт Строителей, д. 29
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 166,44000
	
	

	1.1.61
	г.Энгельс, пр-кт Строителей, д. 29А
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 166,44000
	
	

	1.1.62
	г.Энгельс, пр-кт Строителей, д. 31
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	4 920,55300
	
	

	1.1.63
	г.Энгельс, пр-кт Строителей, д. 35
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	2 491,83100
	
	

	1.1.64
	г.Энгельс, пр-кт Строителей, д. 37
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	7 262,96300
	
	

	1.1.65
	г.Энгельс, пр-кт Строителей, д. 39
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 777,94700
	
	

	1.1.66
	г.Энгельс, ул. 2- я Ленинградская, д. 53
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 166,57400
	
	

	1.1.67
	г.Энгельс, ул. 2- я Ленинградская, д. 55
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	3 658,37200
	
	

	1.1.68
	г.Энгельс, ул. 2- я Ленинградская, д. 57
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 147,04200
	
	

	1.1.69
	г.Энгельс, ул. Полтавская, д. 1
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	3 160,06600
	
	

	1.1.70
	г.Энгельс, ул. Полтавская, д. 3
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	2 048,75400
	
	

	1.1.71
	г.Энгельс, ул. Полтавская, д. 5
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	6 431,83600
	
	

	1.1.72
	г.Энгельс, ул. Полтавская, д. 5Б
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 166,44000
	
	

	1.1.73
	г.Энгельс, ул. Полтавская, д. 7
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	3 838,77400
	
	

	1.1.74
	г.Энгельс, ул. Полтавская, д. 7А
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	3 732,35800
	
	

	1.1.75
	г.Энгельс, ул. Полтавская, д. 8
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	7 370,67600
	
	

	1.1.76
	г.Энгельс, ул. Полтавская, д. 9
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	6 431,83600
	
	

	1.1.77
	г.Энгельс, ул. Полтавская, д. 9А
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 166,44000
	
	

	1.1.78
	г.Энгельс, ул. Полтавская, д. 9Б
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	8 178,95300
	
	

	1.1.79
	г.Энгельс, ул. Полтавская, д. 11
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	4 671,24800
	
	

	1.1.80
	г.Энгельс, ул. Полтавская, д. 11А
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	813,31100
	
	

	1.1.81
	г.Энгельс, ул. Полтавская, д. 11Б
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	577,83200
	
	

	1.1.82
	г.Энгельс, ул. Полтавская, д. 13
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	3 118,93100
	
	

	1.1.83
	г.Энгельс, ул. Полтавская, д. 13А
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	564,36100
	
	

	1.1.84
	г.Энгельс, ул. Полтавская, д. 15
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	2 569,95900
	
	

	1.1.85
	г.Энгельс, ул. Полтавская, д. 15Б
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	3 324,20300
	
	

	1.1.86
	г.Энгельс, ул. Полтавская, д. 17
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	564,36100
	
	

	1.1.87
	г.Энгельс, ул. Полтавская, д. 20
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	2 630,62700
	
	

	1.1.88
	г.Энгельс, ул. Полтавская, д. 27
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	564,36100
	
	

	1.1.89
	г.Энгельс, ул. Полтавская, д. 28
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 166,44000
	
	

	1.1.90
	г.Энгельс, ул. Полтавская, д. 29
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	5 681,58200
	
	

	1.1.91
	г.Энгельс, ул. Полтавская, д. 29А
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 166,44000
	
	

	1.1.92
	г.Энгельс, ул. Полтавская, д. 31
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	5 681,58200
	
	

	1.1.93
	г.Энгельс, ул. Полтавская, д. 33
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	6 404,89500
	
	

	1.1.94
	г.Энгельс, ул. Полтавская, д. 35
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	6 404,89500
	
	

	1.1.95
	г.Энгельс, ул. Полтавская, д. 36А
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 166,44000
	
	

	1.1.96
	г.Энгельс, ул. Полтавская, д. 42
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 166,44000
	
	

	1.1.97
	г.Энгельс, ул. Полтавская, д. 49
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 166,44000
	
	

	1.1.98
	г.Энгельс, ул. Тельмана, д. 138
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	4 920,55300
	
	

	1.1.99
	г.Энгельс, ул. Тельмана, д. 142
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	4 920,55300
	
	

	1.1.100
	г.Энгельс, ул. Тельмана, д. 146
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	6 404,89500
	
	

	1.1.101
	г.Энгельс, ул. Ломоносова, д. 1
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	2 630,62700
	
	

	1.1.102
	г.Энгельс, ул. Ломоносова, д. 2
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	4 920,55300
	
	

	1.1.103
	г.Энгельс, ул. Ломоносова, д. 5
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	6 404,89500
	
	

	1.1.104
	г.Энгельс, ул. Ломоносова, д. 7
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 119,24200
	
	

	1.1.105
	г.Энгельс, ул. Ломоносова, д. 8
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	4 920,55300
	
	

	1.1.106
	г.Энгельс, ул. Ломоносова, д. 14
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	4 920,55300
	
	

	1.1.107
	г.Энгельс, ул. Ломоносова, д. 20
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	4 920,55300
	
	

	1.1.108
	г.Энгельс, ул. Ломоносова, д. 22
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 166,44000
	
	

	1.1.109
	г.Энгельс, ул. Ломоносова, д. 30
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 166,44000
	
	

	1.1.110
	г.Энгельс, ул. Ломоносова, д. 31А
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	4 920,55300
	
	

	1.1.111
	г.Энгельс, ул. Ломоносова, д.32
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 166,44000
	
	

	1.1.112
	г.Энгельс, ул. Ломоносова, д. 33
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	2 630,62700
	
	

	1.1.113
	г.Энгельс, ул. Ломоносова, д. 39
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	6 404,89500
	
	

	1.1.114
	г.Энгельс, ул. Ломоносова, д. 43
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	6 404,89500
	
	

	1.1.115
	г.Энгельс, ул. Коммунистическая, д. 31
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 166,44000
	
	

	1.1.116
	г.Энгельс, ул. Космонавтов, д. 1
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	2 630,62700
	
	

	1.1.117
	г.Энгельс, ул. Космонавтов, д. 2
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	4 920,55300
	
	

	1.1.118
	г.Энгельс, ул. Космонавтов, д. 3
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	2 774,76100
	
	

	1.1.119
	г.Энгельс, ул. Космонавтов, д. 4
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 166,44000
	
	

	1.1.120
	г.Энгельс, ул. Космонавтов, д. 5
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	4 920,55300
	
	

	1.1.121
	г.Энгельс, ул. Космонавтов, д. 7
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	2 718,18500
	
	

	1.1.122
	г.Энгельс, ул. Космонавтов, д. 8
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	4 920,55300
	
	

	1.1.123
	г.Энгельс, ул. Космонавтов, д. 9
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 493,87510
	
	

	1.1.124
	г.Энгельс, ул. Космонавтов, д. 10
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	2 630,62700
	
	

	1.1.125
	г.Энгельс, ул. Космонавтов, д. 11
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	4 899,20510
	
	

	1.1.126
	г.Энгельс, ул. Космонавтов, д. 12
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	3 976,32500
	
	

	1.1.127
	г.Энгельс, ул. Космонавтов, д. 13
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	5 730,33110
	
	

	1.1.128
	г.Энгельс, ул. Космонавтов, д. 14
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	2 630,62700
	
	

	1.1.129
	г.Энгельс, ул. Космонавтов, д. 16
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	6 310,90810
	
	

	1.1.130
	г.Энгельс, ул. Космонавтов, д. 17
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	7 102,86700
	
	

	1.1.131
	г.Энгельс, ул. Космонавтов, д. 19
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	5 855,50300
	
	

	1.1.132
	г.Энгельс, ул. Весенняя, д. 1
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	4 899,20510
	
	

	1.1.133
	г.Энгельс, ул. Весенняя, д. 2
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 166,44000
	
	

	1.1.134
	г.Энгельс, ул. Весенняя, д. 3
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	4 899,20510
	
	

	1.1.135
	г.Энгельс, ул. Менделеева, д. 1
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	6 549,18100
	
	

	1.1.136
	г.Энгельс, ул. Менделеева, д. 2
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	4 899,20510
	
	

	1.1.137
	г.Энгельс, ул. Менделеева, д. 3
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	3 645,49710
	
	

	1.1.138
	г.Энгельс, ул. Менделеева, д. 3А
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	4 899,20510
	
	

	1.1.139
	г.Энгельс, ул. Менделеева, д. 4
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	5 726,51200
	
	

	1.1.140
	г.Энгельс, ул. Менделеева, д. 5
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	2 630,62700
	
	

	1.1.141
	г.Энгельс, ул. Менделеева, д. 5А
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	2 630,62700
	
	

	1.1.142
	г.Энгельс, проспект Строителей, д. 18А
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	723,19000
	
	

	1.1.143
	г.Энгельс, ул. Ломоносова д.4
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 422,38000
	
	

	1.1.144
	г.Энгельс, ул. Менделеева, д. 6
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	3 280,05710
	
	

	1.1.145
	г.Энгельс, ул. Менделеева, д. 8
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 166,44000
	
	

	1.1.146
	р.п.Приволжский, ул. Дальняя, д. 42
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	352,82400
	
	

	1.1.147
	р.п.Приволжский, ул. Дальняя, д. 44
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	358,21300
	
	

	1.1.148
	р.п.Приволжский, ул. Дальняя, д. 53
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	471,36400
	
	

	1.1.149
	р.п.Приволжский, ул. Дальняя, д. 51
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	385,15400
	
	

	1.1.150
	р.п.Приволжский, ул. Дальняя, д. 55
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	358,21300
	
	

	1.1.151
	р.п.Приволжский, ул. Дальняя, д. 59
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	325,88400
	
	

	1.1.152
	р.п.Приволжский, ул. Дальняя, д. 61
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	374,37700
	
	

	1.1.153
	р.п.Приволжский, ул. Дальняя, д. 63
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	406,70600
	
	

	1.1.154
	р.п.Приволжский, ул. Дальняя, д. 65
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	325,88400
	
	

	1.1.155
	р.п.Приволжский, ул. Дальняя, д. 67
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 267,31600
	
	

	1.1.156
	р.п.Приволжский, ул. Дальняя, д. 2
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	395,93000
	
	

	1.1.157
	р.п.Приволжский, ул. Дальняя, д. 3
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	395,93000
	
	

	1.1.158
	р.п.Приволжский, ул. Дальняя, д. 4
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	346,14000
	
	

	1.1.159
	р.п.Приволжский, ул. Центральная, д. 6
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 516,26600
	
	

	1.1.160
	р.п.Приволжский, ул. Центральная, д. 10
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	666,63500
	
	

	1.1.161
	р.п.Приволжский, ул. Аткарская, д. 24
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	987,13100
	
	

	1.1.162
	р.п.Приволжский, ул. Аткарская, д. 25
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	2 917,00400
	
	

	1.1.163
	поселок Геофизик, ул. Рабочая, д.9
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	227,60000
	
	

	1.1.164
	поселок Геофизик, ул. Рабочая,  д.10
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	778,49100
	
	

	1.1.165
	поселок Геофизик, ул. Рабочая,  д.10А
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	778,49100
	
	

	1.1.166
	р.п. Приволжский, ул.Мясокомбинат, д.18В
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	779,73400
	
	

	1.1.167
	р.п.Приволжский, Хлебная База № 42,  д.8
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	546,79900
	
	

	1.1.168
	р.п.Приволжский, Хлебная База 42,  д.10
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	719,22100
	
	

	1.1.169
	р.п.Приволжский, Хлебная База 42,  д.11
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	480,84400
	
	

	1.1.170
	р.п.Приволжский, Хлебная База  42,  д.12
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	530,63400
	
	

	1.1.171
	р.п.Приволжский, Хлебная База  42,  д.16
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	530,63400
	
	

	1.1.172
	р.п.Приволжский, Хлебная База  42, д.17
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	821,59600
	
	

	1.1.173
	р.п.Приволжский, Хлебная База  42, д.18
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 100,82000
	
	

	1.1.174
	р.п.Приволжский, Хлебная База  42, д.22
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	521,10100
	
	

	1.1.175
	р.п.Приволжский, ул. Центральная,  д. 20
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	224,75200
	
	

	1.1.176
	р.п.Приволжский, ул. Солнечная, д.16
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	368,98900
	
	

	1.1.177
	р.п.Приволжский, ул. Солнечная, д. 18
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	368,98900
	
	

	1.1.178
	р.п.Приволжский, ул. Гагарина, д. 160 
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	406,70600
	
	

	1.1.179
	р.п.Приволжский, ул. Гагарина, д. 162
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	406,70600
	
	

	1.1.180
	г. Энгельс, ул. Тургенева, д.31
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	281,48200
	
	

	1.1.181
	г. Энгельс, ул. Тургенева, д.41
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	311,11700
	
	

	1.1.182
	г. Энгельс, ул. Тургенева, д.45
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	285,52300
	
	

	1.1.183
	г. Энгельс, ул. Тургенева, д.47
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	334,01600
	
	

	1.1.184
	г. Энгельс, ул. Тургенева, д.48
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	297,64600
	
	

	1.1.185
	г. Энгельс, ул. Тургенева, д.50
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	249,15300
	
	

	1.1.186
	г. Энгельс, ул. Тургенева, д.51
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	270,70500
	
	

	1.1.187
	г. Энгельс, ул. Тургенева, д.52
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	281,48200
	
	

	1.1.188
	г. Энгельс, ул. Тургенева, д.53
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	309,77000
	
	

	1.1.189
	г. Энгельс, ул. Тургенева, д.54
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	297,64600
	
	

	1.1.190
	г. Энгельс, ул. Тургенева, д.55
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	289,56400
	
	

	1.1.191
	г. Энгельс, ул. Тургенева, д.56
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	301,68700
	
	

	1.1.192
	г. Энгельс, ул. Марины Расковой, д. 5/156
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 221,71900
	
	

	1.1.193
	р.п. Приволжский, ул. Степана Разина, д.28
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	597,98700
	
	

	1.1.194
	Площадь Свободы, д.12
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	387,84800
	
	

	1.1.195
	г. Энгельс, площадь Свободы, д.6
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	164,28900
	
	

	1.1.196
	г. Энгельс, площадь Свободы, д.8
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	204,70000
	
	

	1.1.197
	г. Энгельс, ул. Молодежная, д.4
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 129,86700
	
	

	1.1.198
	г. Энгельс, ул. Молодежная, д.6
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 275,34800
	
	

	1.1.199
	г. Энгельс, Энгельс-1, д. 2
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	436,24000
	
	

	1.1.200
	г. Энгельс, Энгельс-1, д. 4
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	445,66900
	
	

	1.1.201
	г. Энгельс, Энгельс-1, д. 5
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	468,56900
	
	

	1.1.202
	г. Энгельс, Энгельс-1, д. 6
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	441,62800
	
	

	1.1.203
	г. Энгельс, Энгельс-1, д.  8
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	453,75200
	
	

	1.1.204
	г. Энгельс, Энгельс-1, д.  9
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	429,50500
	
	

	1.1.205
	г. Энгельс, Энгельс-1, д. 11
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	436,24000
	
	

	1.1.206
	г. Энгельс,  Энгельс-1, д. 12
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	432,19900
	
	

	1.1.207
	г. Энгельс, Энгельс-1, д. 13
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	546,74800
	
	

	1.1.208
	г. Энгельс, Энгельс-1, д. 17
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	535,97200
	
	

	1.1.209
	г. Энгельс, Энгельс-1, д. 18
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	530,58400
	
	

	1.1.210
	г. Энгельс, Энгельс-1, д.  21
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	482,03900
	
	

	1.1.211
	г. Энгельс, Энгельс-1, д. 22
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	533,22700
	
	

	1.1.212
	г. Энгельс, Энгельс-1, д. 23
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	605,96800
	
	

	1.1.213
	г. Энгельс, Энгельс-1, д.  24
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	622,13200
	
	

	1.1.214
	г. Энгельс,  Энгельс-1, д. 25
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	477,99800
	
	

	1.1.215
	г. Энгельс, Энгельс-1, д. 26
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	616,74400
	
	

	1.1.216
	г. Энгельс, Энгельс-1, д. 27
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	610,00900
	
	

	1.1.217
	г. Энгельс, Энгельс-1, д. 28
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	576,33300
	
	

	1.1.218
	г. Энгельс,  Энгельс-1, д. 29
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	697,56700
	
	

	1.1.219
	г. Энгельс,  Энгельс-1, д. 30
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	418,72800
	
	

	1.1.220
	г. Энгельс,  Энгельс-1, д. 37
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	751,44800
	
	

	1.1.221
	г. Энгельс,  Энгельс-1, д. 68
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	397,17600
	
	

	1.1.222
	г. Энгельс, Энгельс-1, д. 69
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	461,78300
	
	

	1.1.223
	г. Энгельс, Энгельс-1, д. 70
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	378,36800
	
	

	1.1.224
	г. Энгельс, Энгельс-1, д. 71
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	381,06200
	
	

	1.1.225
	р.п.Приволжский, ул. Мелиоративная, д.10
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	703,05600
	
	

	1.1.226
	р.п.Приволжский, ул. Гагарина, д.55
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	531,82900
	
	

	1.1.227
	р.п.Приволжский, ул. Гагарина, д.59
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	488,77500
	
	

	1.1.228
	р.п.Приволжский, ул. Гагарина, д.61
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	320,39400
	
	

	1.1.229
	г. Энгельс, ул. Тельмана, д.144
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	3 182,61100
	
	

	1.1.230
	г. Энгельс, ул. Коммунистическая, д.48
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	157,55400
	
	

	1.1.231
	г. Энгельс, ул. Тельмана, д.6Г
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	519,85800
	
	

	1.1.232
	г. Энгельс, ул. Рабочая, д 115А
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	488,82500
	
	

	1.1.233
	г. Энгельс, ул. Рабочая, д.113
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	512,49700
	
	

	1.1.234
	г. Энгельс, ул. Рабочая, д.109
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	647,67500
	
	

	1.1.235
	г. Энгельс, ул. Рабочая, д.119
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	162,94200
	
	

	1.1.236
	г. Энгельс, ул. Рабочая, д.115
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	538,61500
	
	

	1.1.237
	г. Энгельс, ул. Маяковского, д.10
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	211,43500
	
	

	1.1.238
	г. Энгельс, ул. Ломоносова, д.37
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	869,88700
	
	

	1.1.239
	г. Энгельс, ул. Ломоносова, д.41
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	869,88700
	
	

	1.1.240
	г. Энгельс, ул. Ленина, д.2
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	2 316,71500
	
	

	1.1.241
	г. Энгельс, ул. Пролетарская, д.1
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	787,71700
	
	

	1.1.242
	г. Энгельс, ул. Кондакова, д.48
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	732,59000
	
	

	1.1.243
	г. Энгельс, ул. Кондакова, д.48А
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	732,59000
	
	

	1.1.244
	ул. Кондакова, д.48Б
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	682,80000
	
	

	1.1.245
	г. Энгельс, ул. Кондакова, д.52
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	759,53100
	
	

	1.1.246
	г. Энгельс, ул. 148-й Черниговской дивизии, д.4А
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 099,13800
	
	

	1.1.247
	г. Энгельс, ул. Минская, д.34
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	211,43500
	
	

	1.1.248
	г. Энгельс, ул. Золотовская, д.14
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	2 184,60300
	
	

	1.1.249
	г. Энгельс, ул. Транспортная, д.29
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	601,97700
	
	

	1.1.250
	г. Энгельс, ул. Одесская, д.7
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	999,20300
	
	

	1.1.251
	г. Энгельс, ул. Строительная, д.4
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	941,28000
	
	

	1.1.252
	г. Энгельс, ул. Полиграфическая, 51А
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	630,21400
	
	

	1.1.253
	г. Энгельс, ул. Волоха, д.10
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 581,33000
	
	

	1.1.254
	г. Энгельс, ул. Ломоносова, д.14А
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	562,96300
	
	

	1.1.255
	г. Энгельс, ул. Ломоносова, д.28
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	488,82500
	
	

	1.1.256
	г. Энгельс, ул. Краснодарская, д.9
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 135,20400
	
	

	1.1.257
	г. Энгельс, ул. Полиграфическая, д.73
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 152,51400
	
	

	1.1.258
	г. Энгельс, ул. Брянская, д.10
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	379,76500
	
	

	1.1.259
	г. Энгельс, ул. Тихая, д.55
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	620,73400
	
	

	1.1.260
	г. Энгельс, ул. Студенческая, д.184
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	727,20200
	
	

	1.1.261
	р.п.Приволжский, г. Энгельс-19, квартал 4, д.9
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	454,99700
	
	

	1.1.262
	р.п.Приволжский, г. Энгельс-19, квартал 3, д.14
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	519,85800
	
	

	1.1.263
	р.п.Приволжский, ул. Дальняя, д.67А
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	2 807,14000
	
	

	1.1.264
	р.п.Приволжский, ул. Аткарская, д.25
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	2 867,21400
	
	

	1.1.265
	р.п.Приволжский, Энгельс-19, квартал 6, д.5
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	526,54300
	
	

	1.1.266
	г. Энгельс, ул. Воронежская, д.65
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	368,98900
	
	

	1.1.267
	г. Энгельс, ул. Краснодарская, д.11
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 171,42300
	
	

	1.1.268
	г. Энгельс, пр-кт Фридриха Энгельса, д.8
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 407,20600
	
	

	1.1.269
	г. Энгельс, ул. Полиграфическая, д.59
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	515,76600
	
	

	1.1.270
	г. Энгельс, 2-й Микрорайон , д. 31
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	799,84100
	
	

	1.1.271
	г. Энгельс, ул. Молодежная, д. 2
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	801,34000
	
	

	1.1.272
	г. Энгельс, ул. Центральная, д.8
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 191,37500
	
	

	1.1.273
	г. Энгельс, ул. Степная, д.35
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	2 925,47800
	
	

	1.1.274
	р.п.Приволжский, Энгельс-19, квартал 1, д.6
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	689,48400
	
	

	1.1.275
	г. Энгельс, ул. Полтавская, д.40
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	972,36400
	
	

	1.1.276
	г. Энгельс, ул. Полиграфическая, д.51
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	549,39200
	
	

	1.1.277
	г. Энгельс, ул. Полиграфическая, д.49
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	549,39200
	
	

	1.1.278
	г. Энгельс, ул. Полиграфическая, д.61
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	549,39200
	
	

	1.1.279
	г. Энгельс, ул. Тельмана, д.14А
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	608,66200
	
	

	1.1.280
	г. Энгельс, ул. 148-й Черниговской дивизии, д.14
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 158,93000
	
	

	1.1.281
	р.п.Приволжский, Энгельс-19, квартал 2, д.28А
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	284,07500
	
	

	1.1.282
	г. Энгельс, ул. Краснодарская, д.9А
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	417,48300
	
	

	1.1.283
	г. Энгельс, пр-кт Строителей, д. 33
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	549,39200
	
	

	1.1.284
	г. Энгельс, ул. Максима Горького, д.54
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	688,18800
	
	

	1.1.285
	р.п.Приволжский, ул. Гагарина, д.9
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 488,23100
	
	

	1.1.286
	р.п.Приволжский, ул. Гагарина, д.7
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 488,23100
	
	

	1.1.287
	р.п.Приволжский, ул. Гагарина, д.11
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 007,38700
	
	

	1.1.288
	р.п.Приволжский, Энгельс-19, квартал 3, д.7
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	659,74800
	
	

	1.1.289
	р.п.Приволжский, Энгельс-19, квартал 3, д.15
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	360,80500
	
	

	1.1.290
	р.п.Приволжский, Энгельс-2, Мясокомбинат, д.17
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	864,49900
	
	

	1.1.291
	г. Энгельс, ул. Комсомольская, д.143
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	776,99200
	
	

	1.2
	благоустройство общественных территорий, расположенных в границах муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	37 092,25000
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	увеличение до 100 % количества благоустроенных общественных территорий от количества территорий, включенных в Программу

	
	
	
	средства федерального бюджета
	35 986,90095
	
	

	
	
	
	средства областного бюджета
	734,42655
	
	

	
	
	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	370,92250
	
	

	1.2.1
	г. Энгельс, кладбище просп.Строителей
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	5 625,00000
	
	

	1.2.2
	г. Энгельс, кладбище "Эльтонское"
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	19 500,00000
	
	

	1.2.3
	р.п. Приволжский, сквер по ул. Заводская
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	8 387,25000
	
	

	1.2.4
	р.п. Приволжский, сквер по ул.Ленинская в с.Квасниковке
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	3 580,00000
	
	

	1.3
	проектно - изыскательские работы, осуществление сопутствующих контрольных мероприятий
	2024
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	7 590,04161
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	проведение изыскательских работ, создание проектной и сметной документации, гарантия проведения мероприятий по благоустройству в соответствии с действующими нормами и правилами, корректное составление сметной документации, исключая задвоенность позиций и превышение объемов и цен

	4
	Мероприятия по организации благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2023 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с учетом требований Правил благоустройства территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, утвержденных решением Энгельсского городского Совета депутатов от 25 октября 2017 года № 467/01
	2024
	средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, собственников (пользователей) объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков 
	0,00000
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района; юридические лица и индивидуальные предприниматели, собственники (пользователи) объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков  (по согласованию)
	Повышение уровня благоустройства  объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  

	5
	Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков)        об их благоустройстве не позднее 2023 года  в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, утвержденных Решением Энгельсского городского Совета депутатов № 467/01 от 25 октября 2017 года 
	2024
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	0,00000
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района Собственники
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения (по согласованию)
	Повышение уровня благоустройства территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и земельных участков, предоставленных для их размещения


