Приложение 
к постановлению администрации
Энгельсского    муниципального района
от  22.11.2019 года  № 5185
	Объемы и источники финансирования

Программы
	Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет (прогнозно) 3 484 045,49 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, в том числе:

- 3 321 648,05 тыс. рублей – средства дорожного фонда Саратовской области;

- 16 030,97 тыс. рублей - средства муниципального дорожного фонда муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области;

- 146 166,47 тыс. рублей – средства муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области;

- 200,00 тыс. рублей – софинансирование местного бюджета в рамках выделяемой субсидии из дорожного фонда Саратовской области.

         Из них:

 в 2017 году – 271 191,20 тыс. рублей– средства бюджета муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, в том числе:

- 269 630,00 тыс. рублей - средства дорожного фонда Саратовской области;

- 1 461,20 тыс. рублей – средства муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области;

- 100,00 тыс. рублей – софинансирование местного бюджета в рамках выделяемой субсидии из дорожного фонда Саратовской области;

 в 2018 году – 447 611,66 тыс. рублей– средства бюджета муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, в том числе:

 - 419 630,00 тыс. рублей - средства дорожного фонда Саратовской области;

- 5 042,03 тыс. рублей – средства муниципального дорожного фонда муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области;

- 22 839,63 тыс. рублей - средства бюджета муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области;

- 100,00 тыс. рублей – софинансирование местного бюджета в рамках выделяемой субсидии из дорожного фонда Саратовской области;

  в 2019 году – 337 767,06 тыс. рублей (прогнозно) - средства бюджета муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, в том числе:

 - 299 900,00 тыс. рублей - средства дорожного фонда Саратовской области;

- 26 878,12 тыс. рублей - средства муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области;

- 10 988,94 тыс. рублей – средства муниципального дорожного фонда муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области;

 в 2020 году – 640 974,00 тыс. рублей (прогнозно) - средства бюджета муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, в том числе;

 - 599 900,00 тыс. рублей - средства дорожного фонда Саратовской области;

- 41 074,00 тыс. рублей - средства муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области;

  в 2021 году – 322 854,00 тыс. рублей (прогнозно) - средства бюджета муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, в том числе;

 - 299 900,00 тыс. рублей - средства дорожного фонда Саратовской области;

- 22 954,00 тыс. рублей - средства муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области;
в 2022 году – 609 387,62 тыс. рублей (прогнозно) - средства бюджета муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, в том числе;

 - 596 522,05 тыс. рублей - средства дорожного фонда Саратовской области;

- 12 865,57 тыс. рублей - средства муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области;

в 2023 году – 410 069,53тыс. рублей (прогнозно) - средства бюджета муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, в том числе;

 - 401 380,00 тыс. рублей - средства дорожного фонда Саратовской области;

- 8 689,53 тыс. рублей - средства муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области;

в 2024 году – 444 190,42 тыс. рублей (прогнозно) - средства бюджета муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, в том числе;

 - 434 786,00 тыс. рублей - средства дорожного фонда Саратовской области;

- 9 404,42 тыс. рублей - средства муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области;


2. Цели и задачи Программы

          Цели Программы - улучшение качества автомобильных дорог местного значения городского поселения и снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, происходящих по техническим причинам, увеличение срока службы дорожных покрытий, повышение уровня доступности транспортных услуг и сети автомобильных дорог общего пользования для населения и хозяйствующих субъектов.

Задачи Программы:

– обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения на магистральных дорогах и улицах городского поселения;

- приведение магистральных дорог и улиц городского поселения в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние;

- устранение перегрузки магистральных дорог и улиц городского поселения, в том числе путем реконструкции и строительства объектов транспортной инфраструктуры;

- повышение уровня удовлетворенности граждан состоянием дорожной сети городского поселения
Целевые показатели результативности осуществления дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

	Наименование показателя
	Значение целевого показателя

	
	2019 год
	2020 год
	2021 год

	Доля протяженности дорожной сети Саратовской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию
	46,98
	75,59
	79,04

	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Саратовской агломерации 
	86
	73
	59

	Общая протяженность объектов на дорожной сети Саратовской агломерации, в отношении которых проведены работы по строительству или реконструкции объектов, км/год 
	2,83
	2,2
	1,89

	Доля протяженности дорожной сети Саратовской агломерации, работающей в режиме перегрузки
	0
	0
	0

	Общая протяженность дорожной сети Саратовской агломерации, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту
	11,18
	30,9
	1,98

	Общая протяженность автомобильных дорог, находящаяся в нормативном состоянии по результатам инструментальной диагностики, км (на дорожной сети Саратовской агломерации)
	52,7
	84,80
	88,67

	Количество ликвидированных очагов аварийности на дорожной сети Саратовской агломерации 
	2
	1
	1


1. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий, включающая взаимоувязанные социально-экономические, производственные, организационно-хозяйственные и другие мероприятия, обеспечивающие достижение программных целей, приведена в таблице:

тыс.рублей
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	срок 
	источник финансирования
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год 
	2024 год
	Всего
	Исполнители
	Ожидаемые результаты

	1. 
	Основное мероприятие: Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Саратовской агломерации в границах муниципального образования город Энгельс в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», в том числе:
	2017-2018
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	262 129,33
	421 909,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	684 038,93
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	улучшение состояния улично-дорожной сети протяженностью 712,5 тыс. кв.м., приведение в нормативное состояние 94% автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования город Энгельс 

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	261 538,13
	419 630,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	681 168,13
	
	

	
	
	
	софинансирование из бюджета муниципального образования город Энгельс
	0,00
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	
	

	
	
	
	средства муниципального образования город Энгельс
	591,20
	2 179,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 770,81
	
	

	1.1. 
	Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования, расположенных на следующих участках:
	2017-2021 
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	261 538,13
	272 561,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	534 100,07
	
	

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	261 538,13
	272 461,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	534 000,07
	
	

	
	
	
	софинансирование из бюджета муниципального образования город Энгельс
	0,00
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	
	

	1.1.1.
	г. Энгельс, ул. Космонавтов (от проспекта. Химиков до ул. Полтавской)
	2017
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	11 931,44
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11 931,44
	
	 

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	11 931,44
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11 931,44
	
	 

	1.1.2.
	г. Энгельс, ул. Лесозаводская (от ул. Трудовой до кольцевой развязки на пересечении с ул. Советской)
	2017 
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	18 383,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18 383,30
	
	 

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	18 383,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18 383,30
	
	 

	1.1.3.
	г. Энгельс, ул. Тихая (от ул. Трудовой до ул. Максима Горького)
	2017
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	7 119,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 119,65
	
	 

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	7 119,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 119,65
	
	 



	1.1.4.
	г. Энгельс, ул. Телеграфная (от ул. Красноармейской до ул. Пристанской)
	2017 
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	7 825,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 825,00
	
	 

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	7 825,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 825,00
	
	 

	1.1.5.
	г. Энгельс, ул. Маршала Василевского А.М. (от ул. Студенческой до ул. Колотилова)
	2017 
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	6 056,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 056,46
	
	 

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	6 056,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 056,46
	
	 

	1.1.6.
	г. Энгельс, ул. Вокзальная (от ул. Маяковского до ул. Советской)
	2017 
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	7 232,07
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 232,07
	
	 

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	7 232,07
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 232,07
	
	 

	1.1.7.
	Энгельсский район, р.п. Приволжский, ул. Веселая (от Волжского проспекта до ул. Гагарина)
	2017 
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	19 371,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	19 371,05
	
	 

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	19 371,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	19 371,05
	
	 

	1.1.8.
	Энгельсский район, р.п. Приволжский, ул. Гагарина (от ул. Веселой до 416+390 км автодороги «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград)
	2017 
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	70 208,07
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	70 208,07
	
	 

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	70 208,07
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	70 208,07
	
	 

	1.1.9.
	г. Энгельс, ул. Полиграфическая (от ул. Студенческой до ул. 148-й Черниговской дивизии), в том числе:
	2017 
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	27 042,29
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	27 042,29
	
	 

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	27 042,29
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	27 042,29
	
	 

	1.1.9.1.
	г. Энгельс, на участке от Нестерова до ул. Студенческой
	
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	7 790,62
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 790,62
	
	 

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	7 790,62
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 790,62
	
	 

	1.1.9.2.
	г. Энгельс, на участке от ул. Нестерова до ул. 148-й Черниговской дивизии
	
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	19 251,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	19 251,67
	
	 

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	19 251,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	19 251,67
	
	 



	1.1.10.
	г. Энгельс, ул. Маяковского (от ул. Тельмана до Волжского проспекта), в том числе:
	2017
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	44 513,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	44 513,86
	
	 

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	44 513,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	44 513,86
	
	 

	1.1.10.1.
	г. Энгельс, на участке от ул. Тельмана до пер. Маяковский
	
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	28 269,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	28 269,08
	
	 

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	28 269,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	28 269,08
	
	 

	1.1.10.2.
	г. Энгельс, на участке от пер. Маяковский до Волжского проспекта
	
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	16 244,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16 244,78
	
	 

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	16 244,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16 244,78
	
	 

	1.1.11.
	г. Энгельс, ул. Тельмана (от ул. Максима Горького до ул. Полтавской), в том числе:
	2017
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	41 854,93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	41 854,93
	
	 

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	41 854,93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	41 854,93
	
	 

	1.1.11.1.
	г. Энгельс, на участке от ул. Максима Горького до ул. Комсомольской
	
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	29 712,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	29 712,70
	
	 

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	29 712,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	29 712,70
	
	 

	1.1.11.2.
	г. Энгельс, на участке от проспекта Фридриха Энгельса до ул. Полтавской
	
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	12 142,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12 142,23
	
	 

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	12 142,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12 142,23
	
	 

	1.1.12.
	г. Энгельс, проспект Фридриха Энгельса (от ул. Станционной до ул. Промышленной)
	2018 
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	0,00
	41 591,54
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	41 591,54
	
	 

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	0,00
	41 591,54
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	41 591,54
	
	 

	1.1.13.
	г. Энгельс, ул. Полтавская (от ул. Марины Расковой до проспекта Строителей)
	2018 
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	0,00
	12 501,81
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12 501,81
	
	 

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	0,00
	12 501,81
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12 501,81
	
	 



	1.1.14.
	г, Энгельс, ул. Полтавская (от проспекта Строителей до проспекта Фридриха Энгельса)
	2018 
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	0,00
	12 382,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12 382,16
	
	 

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	0,00
	12 382,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12 382,16
	
	 

	1.1.15.
	г. Энгельс, ул. Советская (от ул. Степной до ул. Вокзальной)
	2018
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	0,00
	8 929,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8 929,74
	
	 

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	0,00
	8 829,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8 829,74
	
	 

	
	
	
	софинансирование из бюджета муниципального образования город Энгельс
	0,00
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	
	 

	1.1.16.
	г. Энгельс, ул. Максима Горького (от ул. Тихой до ул. Ленина)
	2018
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	0,00
	9 756,99
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9 756,99
	
	 

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	0,00
	9 756,99
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9 756,99
	
	 

	1.1.17.
	г. Энгельс, ул. Рабочая (на участке от ул. Дубовской до ул. Степной)
	2018
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	0,00
	18 321,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18 321,35
	
	 

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	0,00
	18 321,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18 321,35
	
	 

	1.1.18.
	г. Энгельс, ул. Студенческая (от ул. Маршала Василевского А.М.  до проезда Баумана)
	2018
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	0,00
	3 066,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 066,23
	
	 

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	0,00
	3 066,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 066,23
	
	 

	1.1.19.
	г. Энгельс, ул. Студенческая (от проезда Баумана до 1-го Геологического проезда)
	2018
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	0,00
	8 139,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8 139,13
	
	 

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	0,00
	8 139,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8 139,13
	
	 

	1.1.20.
	г. Энгельс, по проспекту Строителей 
	2018
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	0,00
	81 899,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	81 899,39
	
	 

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	0,00
	81 899,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	81 899,39
	
	 



	1.1.21.
	г. Энгельс, ул. Промышленная (на участке от проспекта Фридриха Энгельса до проспекта Строителей)
	2018
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	0,00
	60 703,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	60 703,08
	
	 

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	0,00
	60 703,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	60 703,08
	
	 

	1.1.22.
	г. Энгельс, ул. Степная (на участках от ул. Советской до ул. Волоха, от ул. Маяковского до ул. Рабочей, от ул. Комсомольской до проспекта Строителей)
	2018
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	0,00
	15 270,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15 270,52
	
	 

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	0,00
	15 270,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15 270,52
	
	 

	1.2. 
	Выполнение работ по реконструкции автомобильных дорог общего пользования, расположенных на следующих участках:
	2018-2019  
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	0,00
	139 261,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	139 261,94
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	выполнение капитального ремонта и реконструкции автомобильных дорог общей площадью 69, 055 тыс. кв.м

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	0,00
	139 261,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	139 261,94
	
	

	1.2.1.
	Реконструкция автомобильной дороги, расположенной в г. Энгельс, ул. Степная (на участке от ул. Пушкина до ул. Комсомольской) 
	2018
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	0,00
	18 095,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18 095,88
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	0,00
	18 095,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18 095,88
	
	

	1.2.2.
	Реконструкция автомобильной дороги, расположенной в г. Энгельс, проспект Фридриха Энгельса (на участке от ул. Степная до ул. Станционная)
	2018
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	0,00
	121 166,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	121 166,06
	
	

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	0,00
	121 166,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	121 166,06
	
	

	1.3.
	Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования, расположенных на следующих участках:
	2018
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	0,00
	7 906,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 906,12
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	снижение риска возникновения ДТП с участием пешеходов на автомобильных дорогах общего пользования, местного значения в границах муниципального образования город Энгельс, увеличение протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием на 1000 м

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	0,00
	7 906,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 906,12
	
	

	1.3.1
	Капитальный ремонт подземного пешеходного перехода по проспекту Строителей (в районе пересечения с ул. Строительной)
	2018
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	0,00
	7 906,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 906,12
	
	

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	0,00
	7 906,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 906,12
	
	

	1.4. 
	Мероприятия по осуществлению контроля за исполнением работ по строительству, реконструкции, ремонту и капитальному ремонту участков автомобильных дорог общего пользования
	2017-2018
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	591,20
	2 179,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 770,81
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	проведение мероприятий по ремонту автомобильных дорог в соответствии с действующими нормами и правилами выполнения работ по ремонту, реконструкции и строительству объектов капитального строительства; корректное составление сметной документации, исключающее задвоенность позиций и превышение объемов, цен

	2. 
	Основное мероприятие: Выполнение работ по установке пешеходных ограждений на следующих участках автомобильных дорог общего пользования, в том числе:
	2017
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	2 917,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 917,17
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	повышение безопасности пешеходов вблизи мест значительной концентрации ДТП, вследствие установки 1630 п.м ограждений проезжей части

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	2 917,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 917,17
	
	

	2.1.
	г. Энгельс, проспект Строителей (в районе пересечения с ул. Строительной)
	2017
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	384,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	384,17
	
	

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	384,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	384,17
	
	

	2.2.
	г. Энгельс, проспект Фридриха Энгельса (район рынка «Покровский»)
	2017
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	284,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	284,00
	
	

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	284,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	284,00
	
	

	2.3.
	г. Энгельс, ул. Полиграфическая (в районе жилых домов №№ 55, 188, в районе ГАУЗ «Городская больница №2») 
	2017
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	426,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	426,00
	
	

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	426,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	426,00
	
	 

	2.4.
	г. Энгельс, ул. Маяковского (в районе пересечения с ул. Будочной)
	2017
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	142,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	142,00
	
	 

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	142,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	142,00
	
	 

	2.5.
	Энгельсский район, р.п. Приволжский, ул. Веселая (в районе пересечения с ул. Суворова)
	2017
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	71,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	71,00
	
	 

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	71,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	71,00
	
	 



	2.6.
	г. Энгельс, ул. Тельмана (в районе МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «МЭЛ им. А.Г. Шнитке»)
	2017
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	284,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	284,00
	
	 

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	284,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	284,00
	
	 

	2.7.
	г. Энгельс, ул. Полтавская (в районе ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум», жилого дома № 3Б
	2017
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	284,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	284,00
	
	 

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	284,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	284,00
	
	 

	2.8.
	г. Энгельс, ул. Космонавтов (в районе остановки общественного транспорта «8-й квартал»)
	2017
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	142,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	142,00
	
	 

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	142,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	142,00
	
	 

	2.9.
	г. Энгельс, ул. Телеграфная (в районе МБОУ «СОШ № 10»)
	2017
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	142,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	142,00
	
	 

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	142,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	142,00
	
	 

	2.10.
	г. Энгельс, ул. Маршала Василевского А.М. (в районе МБДОУ «Детский сад № 69»
	2017
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	142,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	142,00
	
	 

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	142,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	142,00
	
	 

	2.11.
	г. Энгельс, Волжский проспект (в районе жилых домов №№ 1-7)
	2017   
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	308,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	308,00
	
	 

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	308,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	308,00
	
	 

	2.12.
	г. Энгельс, ул. Трудовая (в районе жилых домов №№12-12/3)
	2017   
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	308,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	308,00
	
	 

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	308,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	308,00
	
	 



	3. 
	Основное мероприятие: Установка светофорных объектов на следующих участках автомобильных дорог общего пользования, в том числе:
	2017
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	1 524,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 524,70
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	улучшение системы управления транспортными потоками на двух участках автомобильных дорог

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	1 424,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 424,70
	
	 

	
	
	
	софинансирование из бюджета муниципального образования город Энгельс
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	
	 

	3.1.
	г. Энгельс, проспект. Строителей (на пересечении с ул. Строительной)
	2017
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	631,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	631,86
	
	 

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	590,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	590,86
	
	 

	3.2.
	г. Энгельс, ул. Рабочая (на пересечении с ул. Телеграфной)
	2017
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	892,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	892,84
	
	 

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	833,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	833,84
	
	 

	4. 
	Основное мероприятие: Проектно-изыскательские работы, в том числе:
	2017-2019
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	870,00
	4 879,58
	29 146,58
	28 136,00
	16 436,00
	0,00
	0,00
	0,00
	79 468,16
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	проведение изыскательских работ, создание проектной и сметной документации, необходимой для выполнения работ по капитальному ремонту и реконструкции автомобильных дорог общего пользования

	
	
	
	средства муниципального дорожного фонда
	0,00
	0,00
	8 404,36
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8 404,36
	
	

	4.1.
	Проектно-изыскательские работы по проведению капитального ремонта автомобильной дороги по ул. Промышленная (на участке от проспекта. Строителей до проспекта Фридриха Энгельса)
	2018   
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	1 751,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 751,94
	
	 

	4.2.
	Проектно-изыскательские работы по проведению реконструкции автомобильной дороги по проспекту Фридриха Энгельса (на участке от проспекта Строителей до ул. Будочной)
	2018   
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	1 291,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 291,38
	
	 

	4.3.
	Проектно-изыскательские работы по проведению реконструкции автомобильной дороги по ул. Степная (на участке от ул. Пушкина до ул. Комсомольской)
	2018   
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	882,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	882,00
	
	 

	4.4.
	Проектно-изыскательские работы по проведению капитального ремонта подземного перехода по проспекту Строителей (в районе пересечения с ул. Минской)
	2017   
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	870,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	870,00
	
	 

	4.5.
	Проектно-изыскательские работы по строительству объездной дороги (на участке от кольцевой развязки ул. Нестерова с ул. Колотилова до автодороги «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград»)
	2018-2020
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	3 427,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 427,13
	
	 

	4.6.
	Проектно-изыскательские работы по строительству пешеходного перехода на ул. Лесозаводской в районе МОУ "Школа нового века"
	
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	5 329,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 329,64
	
	 

	4.7.
	Проектно-изыскательские работы по проведению капитального ремонта автомобильных дорог по ул. Енисейская (на участке от жилого дома № 40 до ул. Степана Разина), по ул. Степана Разина (на участке от ул. Енисейской до железнодорожного переезда)
	
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	1 638,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 638,11
	
	 

	4.8.
	Проектно-изыскательские работы по проведению реконструкции автомобильной дороги по ул. Украинская (на участке от ул. Чехова до 6-го Полярного проезда)
	
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	2 298,58
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 298,58
	
	 

	4.9.
	Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул. Овражная от проспекта Фридриха Энгельса до ул. Маяковского
	
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	947,43
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	947,43
	
	 



	4.10.
	Проектно-изыскательские работы по проведению реконструкции автомобильных дорог на пересечении ул. Тельмана и ул. Маяковского
	
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	7 705,69
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 705,69
	
	 

	4.11.
	Проектно-изыскательские работы по проведению реконструкции автомобильных дорог на пересечении ул. 148-й Черниговской дивизии и ул. Марины Расковой
	
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	7 800,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 800,00
	
	 

	4.12.
	 Мероприятия по осуществлению контроля за исполнением работ по строительству, реконструкции, ремонту и капитальному ремонту участков автомобильных дорог общего пользования
	2018
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	84,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	84,26
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	проведение мероприятий по ремонту автомобильных дорог в соответствии с действующими нормами и правилами выполнения работ по ремонту, реконструкции и строительству объектов капитального строительства; корректное составление сметной документации, исключающее задвоенность позиций и превышение объемов, цен

	4.13.
	Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за выполненные проектно-изыскательские работы
	2018
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	870,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	870,00
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	Погашение кредиторской задолженности на 100%

	5. 
	Основное мероприятие: Мероприятия по приведению автомобильных дорог в нормативное состояние, в том числе:
	2018-2021
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	0,00
	20 822,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20 822,48
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	выполнение капитального ремонта и реконструкции автомобильных дорог общей площадью 69, 055 тыс. кв.м

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	 

	
	
	
	средства дорожного фонда муниципального образования город Энгельс
	0,00
	5 042,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 042,03
	
	 

	
	
	
	средства муниципального образования город Энгельс
	0,00
	15 780,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15 780,45
	
	 



	5.1.
	Ремонт автодороги в г. Энгельсе, по ул. Заводская (на участке от ул. Тракторной до ул. Хвалынской)
	2018
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	0,00
	8 652,93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8 652,93
	
	 

	
	
	
	средства муниципального дорожного фонда 
	0,00
	5 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 000,00
	
	 

	5.2.
	Ремонт автодороги в г. Энгельсе, по ул. Персидского (на участке от ул. Московской до ул. Пристанской), ул. Пристанская (на участке от ул. Персидского до ул. Телеграфной)
	2018
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	6 407,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 407,13
	
	 

	5.3.
	Ремонт автодороги в г. Энгельсе, по ул. Свердлова (на участке от ул. Коммунистической до ул. Петровской)
	2018
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	1 799,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 799,68
	
	 

	5.4.
	Ремонт автодороги в г. Энгельсе, по ул. Лесозаводская (на участке от кольцевой развязки на пересечении с ул. Советской до железнодорожного переезда)
	2018
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	0,00
	3 962,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 962,74
	
	 

	
	
	
	средства муниципального дорожного фонда 
	0,00
	42,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	42,03
	
	 

	6. 
	Основное мероприятие: Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности пешеходов, в том числе:
	2017
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	3 750,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 750,00
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	снижение риска возникновения ДТП с участием пешеходов на автомобильных дорогах общего пользования, местного значения в границах муниципального образования город Энгельс

	
	
	
	средства дорожного фон да Саратовской области
	3 750,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 750,00
	
	

	6.1.
	Установка системы фото- видеофиксации нарушений ПДД (на ул. Лесозаводской в районе МБОУ «СОШ № 14»)
	2017
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	3 550,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 550,00
	
	

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	3 550,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 550,00
	
	

	6.2.
	Установка информационных аншлагов по ул. Степной (в районе жилых домов №№ 57-59)
	2017
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	
	

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	
	

	6.3.
	Устройство шумовых полос на ул. Степной (в районе жилых домов №№ 57-59)
	2017
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	
	

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	
	

	7. 
	Основное мероприятие: Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Саратовской агломерации в границах городских поселений области в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (региональный проект в целях выполнения задач федерального проекта «Дорожная сеть»), в том числе:
	2019
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	0,00
	0,00
	304 570,63
	600 000,00
	300 000,00
	596 622,05
	401 480,00
	434 886,00
	2 637 558,68
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	улучшение состояния улично-дорожной сети,  приведение в нормативное состояние 94% автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования город Энгельс, выполнение капитального ремонта и реконструкции автомобильных дорог, увеличение протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием.

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	0,00
	0,00
	299 900,00
	599 900,00
	299 900,00
	596 522,05
	401 380,00
	434 786,00
	2 632 388,05
	
	

	
	
	
	средства дорожного фонда муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	2 584,58
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 584,58
	
	

	
	
	
	средства муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	2 086,05
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	2 586,05
	
	

	7.1
	осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	0,00
	0,00
	304 570,63
	600 000,00
	300 000,00
	596 622,05
	401 480,00
	434 886,00
	2 637 558,68
	
	

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	0,00
	0,00
	299 900,00
	599 900,00
	299 900,00
	596 522,05
	401 380,00
	434 786,00
	2 632 388,05
	
	

	
	
	
	средства дорожного фонда муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	2 584,58
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 584,58
	
	

	
	
	
	средства муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	2 086,05
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	2 586,05
	
	

	7.1.1
	выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования, расположенных на следующих участках:
	2019 
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	0,00
	0,00
	109 486,40
	486 300,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	595 786,40
	
	ремонт автомобильных дорог площадью 
82 130,0 кв.м

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	0,00
	0,00
	107 500,35
	486 300,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	593 800,35
	
	

	
	
	
	средства муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	1 986,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 986,05
	
	

	7.1.1.1
	г.Энгельс, проспект Химиков
	2019
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	24 517,87
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	24 517,87
	
	 

	7.1.1.2
	г.Энгельс, Энгельс-1 (на участке от ул. Марины Расковой до проходной авиабазы)
	2019
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	7 821,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 821,97
	
	 



	7.1.1.3
	г.Энгельс, ул. Енисейская (на участке от ул. Гагарина до ул. Степана Разина)
	2019
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	3 462,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 462,90
	
	 

	7.1.1.4
	г. Энгельс, ул. Будочная (на участке от ул. Маяковского до ж/д переезда)
	2019
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	12 298,27
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12 298,27
	
	 

	7.1.1.5
	р.п. Приволжский, ул. Центральная (на участке от ул. Гагарина до ул. Щорса)
	2019
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	13 158,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13 158,19
	
	 

	7.1.1.6
	г.Энгельс, ул. Степана Разина (на участке от ул. Украинской до железнодорожного переезда)
	2019
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	7 791,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 791,55
	
	 

	7.1.1.7
	г.Энгельс, ул. Украинская (на участке от 6-го Полярного проезда до проспекта Фридриха Энгельса) 
	2019
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	7 628,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 628,52
	
	 

	7.1.1.8
	г.Энгельс, ул. Степана Разина (на участке от ул. Енисейской до ул. Украинская)
	2019
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	17 957,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17 957,98
	
	 

	7.1.1.9
	г.Энгельс, проспект Фридриха Энгельса (на участке от ул. Украинской до ул. Промышленной)
	2019
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	14 849,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14 849,15
	
	 

	7.1.1.10
	г. Энгельс, ул. Комсомольская (на участке от ул. Степная до ул. Кожевенная)
	2020
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	0,00
	12 300,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12 300,00
	
	ремонт автомобильных дорог протяженностью 31 350 м

	7.1.1.11
	г. Энгельс, ул. Волоха (на участке от ул. Петровская до ул. Вокзальная)
	2020
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	0,00
	15 300,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15 300,00
	
	 

	7.1.1.12
	г. Энгельс, ул. 148-й Черниговской дивизии (на участке от ул. Полиграфическая до ул. Полтавская)
	2020
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	0,00
	16 100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16 100,00
	
	 

	7.1.1.13
	г. Энгельс, ул. Кожевенная (на участке от ул. Комсомольская до проспекта Фридриха Энгельса)
	2020
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	0,00
	14 200,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14 200,00
	
	 

	7.1.1.14
	г. Энгельс, ул. Серафимовича (на участке от ул. Маршала Василевского до ул. Студенческая)
	2020
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	0,00
	13 450,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13 450,00
	
	 

	7.1.1.15
	г. Энгельс, 
1-й Геологический проезд (на участке от
 ул. Студенческая до Восточного кладбища)
	2020
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	0,00
	9 315,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9 315,00
	
	 

	7.1.1.16
	г. Энгельс, 
ул. Российская (на участке от ул. Маршала Василевского  А.М. до 5-го Студенческого проезда)
	2020
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	0,00
	2 070,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 070,00
	
	 

	7.1.1.17
	г. Энгельс, 
5-й Студенческий проезд (на участке от ул. Российская до ул. Колотилова)
	2020
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	0,00
	5 175,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 175,00
	
	 

	7.1.1.18
	г. Энгельс, ул. Ломоносова (на участке от проспекта Строителей до ГАУЗ "Перинатальный центр")
	2020
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	0,00
	18 560,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18 560,00
	
	 

	7.1.1.19
	г. Энгельс, ул. Менделеева (на участке от проспекта Строителей до ГАУЗ "Энгельсская городская больница № 1")
	2020
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	0,00
	18 560,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18 560,00
	
	 

	7.1.1.20
	г. Энгельс, ул. Марины Расковой (на участке от ул. 148-й Черниговской дивизии до проспекта Химиков)
	2020
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	0,00
	36 860,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	36 860,00
	
	 

	7.1.1.21
	г. Энгельс, ул. Нестерова (на участке от ул. Пушкина до ул. Колотилова)
	2020
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	0,00
	30 050,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	30 050,00
	
	 

	7.1.1.22
	г. Энгельс, ул. 2-я Ленинградская (на участке от ул. Марины Расковой до ул. Нестерова)
	2020
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	0,00
	41 660,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	41 660,00
	
	 

	7.1.1.23
	г. Энгельс, ул. Смоленская (на участке от ул. Нестерова до Восточного переулка)
	2020
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	0,00
	34 500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	34 500,00
	
	 

	7.1.1.24
	г. Энгельс, Восточный переулок (на участке от ул. Полиграфическая до ул. 2-я Ленинградская)
	2020
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	0,00
	35 600,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	35 600,00
	
	 

	7.1.1.25
	г. Энгельс, проспект Фридриха Энгельса (на участке от ул. Тельмана до Восточного переулка)
	2020
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	0,00
	11 200,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11 200,00
	
	 

	7.1.1.26
	г. Энгельс, ул. Льва Кассиля (на участке от ул. Максима Горького до пл. Свободы)
	2020
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	0,00
	8 600,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8 600,00
	
	 



	7.1.1.27
	г. Энгельс, ул. Лесокомбинатская
	2020
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	0,00
	60 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	60 000,00
	
	 

	7.1.1.28
	г. Энгельс, ул. Краснознаменная (на участке от ж/д переезда до Волжского проспекта) 
	2020
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	0,00
	14 800,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14 800,00
	
	 

	7.1.1.29
	г. Энгельс, ул. Совхозная (на участке от ул. Тракторная до ул. Маяковского)
	2020
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	0,00
	12 450,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12 450,00
	
	 

	7.1.1.30
	г. Энгельс, Энгельс-1 (на участке от ул. Марины Расковой до дома №22)
	2020
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	0,00
	1 500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 500,00
	
	 

	7.1.1.31
	г. Энгельс, Энгельс-1 (на участке от дома №28 до МДОУ "Детский сад №81")
	2020
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	0,00
	8 600,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8 600,00
	
	 

	7.1.1.32
	г. Энгельс, Энгельс-1 (на участке от дома № 66 до гаражного кооператива) 
	2020
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	0,00
	11 200,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11 200,00
	
	 

	7.1.1.33
	г. Энгельс, ул. Лесозаводская (на участке от ул. Хвалынская до ж/д переезда в районе въездной стелы г.Энгельс) 
	2020
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	0,00
	19 800,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	19 800,00
	
	 

	7.1.1.34
	с. Квасниковка, 
ул. Колхозная (на участке от Большевистского переулка до СНТ "Возрождение")
	2020
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	0,00
	18 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18 000,00
	
	 

	7.1.1.35
	г. Энгельс, ул. Лесозаводская (на участке от моста "Саратов-Энгельс" до кольцевой развязки на ул. Трудовая)
	2020
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	0,00
	16 450,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16 450,00
	
	 

	7.1.2. 
	выполнение работ по реконструкции автомобильных дорог общего пользования, расположенных на следующих участках:
	2019  
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	0,00
	0,00
	51 275,92
	48 700,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	99 975,92
	
	реконструкция автомобильной дороги протяженностью 12 302,0 кв.м

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	0,00
	0,00
	51 275,92
	48 700,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	99 975,92
	
	

	7.1.2.1
	г.Энгельс, ул. Украинская (на участке от ул. Чехова до 6-го Полярного проезда)
	2019
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	51 275,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	51 275,92
	
	

	7.1.2.2
	г. Энгельс, пересечение ул. Тельмана и ул. Маяковского
	2020
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	0,00
	23 100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	23 100,00
	
	

	7.1.2.3
	г. Энгельс, пересечение ул. 148-й Черниговской дивизии и ул. Марины Расковой
	2020
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	0,00
	25 600,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	25 600,00
	
	

	7.1.3
	выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования, расположенных на следующих участках:
	2019
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	0,00
	0,00
	49 079,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	49 079,68
	
	капитальный ремонт автомобильных дорог протяженностью 9 333,0 кв.м



	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	0,00
	0,00
	46 495,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	46 495,10
	
	

	
	
	
	средства дорожного фонда муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	2 584,58
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 584,58
	
	

	7.1.3.1
	г.Энгельс, ул. Овражная (на участке от просп. Фридриха Энгельса до ул. Маяковского)
	2019
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	49 079,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	49 079,68
	
	

	7.1.4 
	выполнение работ по строительству автомобильных дорог общего пользования, расположенных на следующих участках:
	2019
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	0,00
	0,00
	94 728,63
	63 500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	158 228,63
	
	строительство автомобильной дороги и пешеходного перехода протяженностью 
10 844,6 кв.м

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	0,00
	0,00
	94 628,63
	63 400,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	158 028,63
	
	

	
	
	
	средства муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	100,00
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	200,00
	
	

	7.1.4.1 
	строительство объездной дороги (на участке от кольцевой развязки ул. Нестерова с ул. Колотилова до автодороги  «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград»)
	
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	57 931,71
	63 500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	121 431,71
	
	

	7.1.4.2
	строительство пешеходного перехода по ул. Лесозаводская в районе МОУ "Школа нового века"
	
	бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	36 796,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	36 796,92
	
	

	7.1.5
	выполнение работ по установке оборудования для безопасности дорожного движения
	2020
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	1 500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 500,00
	
	снижение риска возникновения ДТП с участием пешеходов на автомобильных дорогах общего пользования, местного значения в границах муниципального образования город Энгельс, установка вблизи общеобразовательных учреждений 15 комплексов ( Дорожный знак 5.19.1/5.19.2 "Пешеходный переход" со светодиодной подсветкой-4 шт., Светофор светодиодный мигающий Т.7-2 шт.)

	8.
	Основное мероприятие: Осуществление сопутствующих контрольных мероприятий
	2019-2021
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	4 049,85
	12 838,00
	6 418,00
	12 765,57
	8 589,53
	9 304,42
	 
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	проведение мероприятий по ремонту автомобильных дорог в соответствии с действующими нормами и правилами выполнения работ по ремонту, реконструкции и строительству объектов капитального строительства; корректное составление сметной документации, исключающее задвоенность позиций и превышение объемов, цен

	Всего по программе:
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	271 191,20
	447 611,66
	337 767,06
	640 974,00
	322 854,00
	609 387,62
	410 069,53
	444 190,42
	3 484 045,49
	 

	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	269 630,00
	419 630,00
	299 900,00
	599 900,00
	299 900,00
	596 522,05
	401 380,00
	434 786,00
	3 321 648,05
	

	
	средства дорожного фонда муниципального образования город Энгельс
	0,00
	5 042,03
	10 988,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16 030,97
	

	
	софинансирование из бюджета муниципального образования город Энгельс
	100,00
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	200,00
	

	
	средства муниципального образования город Энгельс
	1 461,20
	22 839,63
	26 878,12
	41 074,00
	22 954,00
	12 865,57
	8 689,53
	9 404,42
	146 166,47
	


5. Ресурсное обеспечение Программы

        Финансирование Программы осуществляется из средств бюджета муниципального образования город Энгельс, в том числе за счет средств дорожного фонда муниципального образования город Энгельс, а также средств межбюджетных трансфертов, перечисленных из дорожного фонда Саратовской области.

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет (прогнозно) 3 484 045,49 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Энгельс, в том числе:

- 3 321 648,05 тыс. рублей – средства дорожного фонда Саратовской области;

- 16 030,97 тыс. рублей - средства муниципального дорожного фонда муниципального образования город Энгельс;

- 146 166,47 тыс. рублей – средства муниципального образования город Энгельс;

- 200,00 тыс. рублей – софинансирование местного бюджета в рамках выделяемой субсидии из дорожного фонда Саратовской области.
         Из них:

 в 2017 году – 271 191,20 тыс. рублей– средства бюджета муниципального образования город Энгельс, в том числе:

- 269 630,00 тыс. рублей - средства дорожного фонда Саратовской области;

- 1 461,20 тыс. рублей – средства муниципального образования город Энгельс;

- 100,00 тыс. рублей – софинансирование местного бюджета в рамках выделяемой субсидии из дорожного фонда Саратовской области;

 в 2018 году – 447 611,66 тыс. рублей– средства бюджета муниципального образования город Энгельс, в том числе:

 - 419 630,00 тыс. рублей - средства дорожного фонда Саратовской области;

- 5 042,03 тыс. рублей – средства муниципального дорожного фонда муниципального образования город Энгельс;

- 22 839,63 тыс. рублей - средства бюджета муниципального образования город Энгельс;

- 100,00 тыс. рублей – софинансирование местного бюджета в рамках выделяемой субсидии из дорожного фонда Саратовской области;

  в 2019 году – 337 767,06 тыс. рублей (прогнозно) - средства бюджета муниципального образования город Энгельс, в том числе:

- 299 900,00 тыс. рублей - средства дорожного фонда Саратовской области;

- 26 878,12 тыс. рублей - средства муниципального образования город Энгельс;

- 10 988,94 тыс. рублей – средства муниципального дорожного фонда муниципального образования город Энгельс;

 в 2020 году – 640 974,00 тыс. рублей (прогнозно) - средства бюджета муниципального образования город Энгельс, в том числе;

 - 599 900,00 тыс. рублей - средства дорожного фонда Саратовской области;

- 41 074,00 тыс. рублей - средства муниципального образования город Энгельс;

  в 2021 году – 322 854,00 тыс. рублей (прогнозно) - средства бюджета муниципального образования город Энгельс, в том числе;

 - 299 900,00 тыс. рублей - средства дорожного фонда Саратовской области;

- 22 954,00 тыс. рублей - средства муниципального образования город Энгельс;

в 2022 году – 609 387,62 тыс. рублей (прогнозно) - средства бюджета муниципального образования город Энгельс, в том числе;

 - 596 522,05 тыс. рублей - средства дорожного фонда Саратовской области;

- 12 865,57 тыс. рублей - средства муниципального образования город Энгельс;

в 2023 году – 410 069,53 тыс. рублей (прогнозно) - средства бюджета муниципального образования город Энгельс, в том числе;

 - 401 380,00 тыс. рублей - средства дорожного фонда Саратовской области;

- 8 689,53 тыс. рублей - средства муниципального образования город Энгельс;

в 2024 году – 444 190,42 тыс. рублей (прогнозно) - средства бюджета муниципального образования город Энгельс, в том числе;

 - 434 786,00 тыс. рублей - средства дорожного фонда Саратовской области;

- 9 404,42 тыс. рублей - средства муниципального образования город Энгельс 
