Приложение 
к постановлению администрации
Энгельсского    муниципального района 
от 28.09.2023 года № 5317
Приложение 
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района 
от 27.01.2017 года № 306

Паспорт ведомственной целевой программы

	Наименование 

программы
	Ведомственная целевая программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Саратовской агломерации на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области» (далее - Программа)

	Дата принятия решения о разработке Программы (наименование и реквизиты муниципального правового акта)
	приказ председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района от 09.01.2017 года № 1 «О разработке проекта ведомственной целевой программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Саратовской агломерации на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области на 2017-2018 годы»  

	Заказчик Программы
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района

	Разработчик Программы
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района

	Исполнители Программы
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района

	Цели и задачи Программы
	Цели Программы - улучшение качества автомобильных дорог местного значения городского поселения и снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, происходящих по техническим причинам, увеличение срока службы дорожных покрытий, повышение уровня доступности транспортных услуг и сети автомобильных дорог общего пользования для населения и хозяйствующих субъектов.

Задачи Программы – обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения на магистральных дорогах и улицах городского поселения;

- приведение магистральных дорог и улиц городского поселения в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние;

- устранение перегрузки магистральных дорог и улиц городского поселения, в том числе путем реконструкции и строительства объектов транспортной инфраструктуры;

- повышение уровня удовлетворенности граждан состоянием дорожной сети городского поселения;
- обеспечение условий для улучшения качества предоставляемых транспортных услуг

	Сроки и этапы реализации Программы
	Реализация Программы рассчитана на девять лет - 2017-2025 годы, в один этап

	Объемы и источники финансирования

Программы
	Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 3 191 206,68 тыс. рублей, в том числе:

- 321 145,61 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

- 2 700 513,99 тыс. рублей - средства областного бюджета (в том числе 2 693 960,00 тыс. рублей - средства дорожного фонда Саратовской области);

- 169 547,08 тыс. рублей - средства бюджета муниципального образования город Энгельс (в том числе 137 027,19 тыс. рублей - средства муниципального дорожного фонда);

         Из них:

 в 2017 году - 271 191,20 тыс. рублей, в том числе:

- 269 630,00 тыс. рублей - средства дорожного фонда Саратовской области;

- 1 471,20 тыс. рублей - средства бюджета муниципального образования город Энгельс;

в 2018 году - 447 611,66 тыс. рублей, в том числе:

- 419 630,00 тыс. рублей - средства дорожного фонда Саратовской области;

- 27 981,66 тыс. рублей - средства бюджета муниципального образования город Энгельс (в том числе 5 042,03 тыс. рублей - средства муниципального дорожного фонда);

в 2019 году - 318 608,00 тыс. рублей, в том числе:

- 299 900,00 тыс. рублей - средства дорожного фонда Саратовской области;

- 18 708,00 тыс. рублей - средства бюджета муниципального образования город Энгельс (в том числе 10 988,94 тыс. рублей - средства муниципального дорожного фонда);

в 2020 году - 617 517,36 тыс. рублей, в том числе:

- 599 900,00 тыс. рублей - средства дорожного фонда Саратовской области;

- 17 617,36 тыс. рублей - средства бюджета муниципального образования город Энгельс (в том числе 17 517,36 тыс. рублей - средства муниципального дорожного фонда);

в 2021 году – 323 709,30 тыс. рублей, в том числе:

- 299 900,00 тыс. рублей - средства дорожного фонда Саратовской области;

- 23 809,30 тыс. рублей - средства бюджета муниципального образования город Энгельс (в том числе 23 709,30 тыс. рублей - средства муниципального дорожного фонда);

в 2022 году - 337 869,56 тыс. рублей, в том числе:

- 305 000,00 тыс. рублей - средства дорожного фонда Саратовской области;

- 32 869,56 тыс. рублей - средства бюджета муниципального образования город Энгельс (в том числе 32 769,56 тыс. рублей - средства муниципального дорожного фонда);

в 2023 году – 636 699,60 тыс. рублей, в том числе:

- 321 145,61 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

- 306 553,99 тыс. рублей – средства областного бюджета (в том числе 300 000,00 тыс. рублей - средства дорожного фонда Саратовской области);

- 9 000,00 тыс. рублей - средства бюджета муниципального образования город Энгельс (в том числе 9 000,00 тыс. рублей - средства муниципального дорожного фонда);

в 2024 году (прогнозно) - 119 000,00 тыс. рублей, в том числе:

- 100 000,00 тыс. рублей - средства дорожного фонда Саратовской области;

- 19 000,00 тыс. рублей - средства бюджета муниципального образования город Энгельс (в том числе 19 000,00 тыс. рублей - средства муниципального дорожного фонда);

в 2025 году (прогнозно) - 119 000,00 тыс. рублей, в том числе:

- 100 000,00 тыс. рублей - средства дорожного фонда Саратовской области;

- 19 000,00 тыс. рублей - средства бюджета муниципального образования город Энгельс (в том числе 19 000,00 тыс. рублей - средства муниципального дорожного фонда)

	Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы
	Приведение автомобильных дорог в состояние, соответствующее современным требованиям и повышение уровня доступности транспортных услуг, позволит:

- привести в нормативное состояние 94% автомобильных дорог общего пользования, расположенных в границах населенных пунктов муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области;

- улучшить состояние дорожной сети протяженностью 712,5 тыс. кв. м;

- снизить количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети городской агломерации на 100%;

-  сократить затраты на содержание улично-дорожной сети;

- увеличить среднюю скорость движения автомобильного потока;
- повысить уровень качества предоставления транспортных услуг населению

	Система организации контроля за исполнением Программы
	Контроль за ходом исполнения Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, формирования и реализации муниципальных и ведомственных целевых программ в Энгельсском муниципальном районе, утвержденным постановлением администрации Энгельсского муниципального района от 06.04.2010 года №2105; пунктом 3 постановления администрации Энгельсского муниципального района от 20.11.2013 года № 6751


1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Муниципальное образование город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовкой области (далее – муниципальное образование город Энгельс) расположено на левом берегу реки Волга в 7 км от областного центра, с которым связано тремя мостами: железнодорожным в районе Увека (1935 года постройки) и автодорожными (1965 и 2000 годов постройки). Автодорожный мост соединяет непосредственно центральную часть областного центра - город Саратов и административный центр Энгельсского муниципального района - населенный пункт город Энгельс. Второй мост, совместно с объездными федеральными дорогами, соединяет областной центр и город Энгельс с севера. Городская агломерация  - это компактное скопление населённых пунктов, местами срастающихся, объединённых в сложную многокомпонентную динамическую систему с интенсивными производственными, транспортными и культурными связями. Образование городских агломераций - одна из стадий урбанизации - процесс развития городского пространства.

В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального образования город Энгельс составляет 449,3 километра. Автодороги с твёрдым покрытием составляют 66,9 процента от общей протяженности дорог местного значения.

Главной проблемой дорожно-транспортного комплекса городского поселения является отставание развития дорожной отрасли, её транспортной системы и инфраструктурных сетей и объектов от резко возрастающих темпов автомобилизации, увеличившегося пассажиропотока и растущего объёма грузоперевозок. 

Около 50 процентов от общего объема перевозок по автомобильным дорогам осуществляется в условиях превышения нормативного уровня загрузки дорожной сети, что приводит к увеличению себестоимости перевозок, снижению безопасности движения.

Существующая площадь улично-дорожной сети с характерными для сложившейся жилой застройки техническими параметрами и организация дорожного движения не обеспечивают необходимую пропускную способность существующих транспортных потоков. Сложившаяся ситуация усугубляется отсутствием в городских населенных пунктах муниципального образования город Энгельс необходимого количества автомобильных парковок и стоянок. Это приводит к тому, что водители вынуждены использовать для парковки и стоянки автотранспорта проезжую часть дорог, что еще больше снижает пропускную способность улично-дорожной сети.

Недостаточная пропускная способность улично-дорожной сети наносит экономический ущерб участникам движения, ведет к росту ДТП и ухудшению экологической обстановки в городском поселении.

Свыше трети протяженности автомобильных дорог требуют увеличения прочностных характеристик из-за ускоренной деградации дорожных конструкций и снижения сроков службы между ремонтами вследствие увеличения в составе транспортных потоков доли тяжелых автомобилей.

Длительный срок эксплуатации автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Энгельс привел к существенному изменению требований к качеству дорожного полотна и повышению условий дорожного движения. Увеличение плотности транспортных потоков, интенсивности движения привели к увеличению нагрузок на покрытие автомобильных дорог.

Наиболее распространенными дефектами асфальтобетонных покрытий являются износ, выкрашивание, выбоины, трещины и т.д.

Для снижения риска происшествий эксплуатационное состояние дорожного полотна необходимо приводить в соответствие с нормативными требованиями, постоянно проводить работы по его капитальному ремонту и ремонту, которые требуют больших финансовых затрат.

Одним из способов решения проблемы приведения дорожной сети в нормативное состояние и реформирования системы финансирования дорожного хозяйства явилось создание системы дорожных фондов, которая предусматривает использование ассигнований дорожных фондов для строительства (реконструкции), капитального ремонта, ремонта и содержания действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Основными направлениями деятельности, направленной на улучшение ситуации с дорожно-транспортной аварийностью в муниципальном образовании город Энгельс, являются: содержание, ремонт и капитальный ремонт опорной сети автомобильных дорог, обеспечение безопасности дорожного движения посредством строительства светофорных объектов, установки пешеходных ограждений, установке средств фото-видео фиксации нарушений ПДД. 
Городской наземный электрический транспорт представляется важнейшим элементом социально-экономической инфраструктуры. Основным назначением городского пассажирского транспорта является осуществление стабильных, надежных и безопасных перевозок пассажиров, способствующих эффективному обеспечению жизнедеятельности населения. На современном этапе развития экономики перед транспортным комплексом стоит серьезная задача повышения существующего уровня обеспечения потребностей населения в перевозках и качества предоставляемых услуг. Для повышения уровня качества предоставления транспортных услуг населению в рамках программы планируется приобретение автобусов, приводимых в движение электрической энергией от батареи, заряжаемой от внешнего источника (электробусов), и объектов зарядной инфраструктуры для них.

Преимущество данного вида транспорта – экологичность, большая свобода передвижения. Кроме этого, они обладают более высокой, чем у троллейбуса, скоростью при совершении маневра – поворота, перестроения, объезда препятствий. Также использование электробусов не требует использование контактно-кабельной сети и другой необходимой для троллейбусов инфраструктуры.
Таким образом, в связи со значительными финансовыми затратами на обеспечение безопасного и качественного состояния автомобильных дорог указанные проблемы необходимо решать программными методами.

2. Цели и задачи Программы

          Цели Программы - улучшение качества автомобильных дорог местного значения городского поселения и снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, происходящих по техническим причинам, увеличение срока службы дорожных покрытий, повышение уровня доступности транспортных услуг и сети автомобильных дорог общего пользования для населения и хозяйствующих субъектов.

Задачи Программы:

– обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения на магистральных дорогах и улицах в границах населенных пунктов городского поселения;

- приведение магистральных дорог и улиц городского поселения в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние;

- устранение перегрузки магистральных дорог и улиц границах населенных пунктов городского поселения, в том числе путем реконструкции и строительства объектов транспортной инфраструктуры;

- повышение уровня удовлетворенности граждан состоянием дорожной сети городского поселения;
- обеспечение условий для улучшения качества предоставляемых транспортных услуг.

Целевые показатели результативности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»
	Наименование показателя
	Значение целевого показателя

	
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год

	Доля протяженности дорожной сети Саратовской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию
	46,98
	75,59
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Саратовской агломерации, % 
	86,00
	73,0
	75,1
	-
	-
	-
	-

	Общая протяженность объектов на дорожной сети Саратовской агломерации, в отношении которых проведены работы по строительству или реконструкции объектов, км/год 
	2,83
	2,2
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля протяженности дорожной сети Саратовской агломерации, работающей в режиме перегрузки
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая протяженность дорожной сети Саратовской агломерации, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту
	11,18
	30,9
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая протяженность автомобильных дорог, находящаяся в нормативном состоянии по результатам инструментальной диагностики, км (на дорожной сети Саратовской агломерации)
	52,7
	84,8
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество ликвидированных очагов аварийности на дорожной сети Саратовской агломерации 
	2
	1
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля дорожной сети Энгельсской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии, %
	-
	-
	72,2
	75,20
	75,20
	75,20
	75,65

	Протяженность дорожной сети Энгельсской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии, км
	-
	-
	81,0
	84,37
	84,37
	84,37
	84,87

	Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок, %
	-
	-
	62,0
	64,0
	66,0
	70,0
	74

	Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)
	-
	-
	-
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8

	Количество приобретенных автобусов, приводимых в движение электрической энергией от батареи, заряжаемой от внешнего источника (электробусов)
	-
	-
	-
	-
	6
	-
	-

	Количество приобретенных объектов зарядной инфраструктуры для автобусов, приводимых в движение электрической энергией от батареи, заряжаемой от внешнего источника (электробусов)
	-
	-
	-
	-
	4
	-
	-


3. Срок и этапы реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на девять лет - 2017-2025 годы, в один этап.
4. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий, включающая взаимоувязанные социально-экономические, производственные, организационно-хозяйственные и другие мероприятия, обеспечивающие достижение программных целей, приведена в таблице № 1 и таблице №2:                                                                                                                                                                                                        таблица № 1

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	срок исполнения
	источник финансирования
	Объем финансирования, тыс. руб. 
	Исполнители
	Ожидаемые результаты

	
	
	
	
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год 
	2024 год (прогнозно)
	2025 год (прогнозно)
	Всего
	
	

	1. 
	Основное мероприятие: осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Саратовской агломерации в границах муниципального образования город Энгельс в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», в том числе:
	2017-2018
	всего, в том числе:
	262 129,33
	421 909,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	684 038,94
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	улучшение состояния улично-дорожной сети протяженностью 712,5 тыс. кв.м., приведение в нормативное состояние 94% автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования город Энгельс 



	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	261 538,13
	419 630,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	681 168,13
	
	

	
	
	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	591,20
	2 279,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 870,81
	
	

	1.1. 
	выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования
	2017-2018
	всего в том числе:
	261 538,13
	272 561,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	534 100,07
	 
	

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	261 538,13
	272 461,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	534 000,07
	 
	

	
	
	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	0,00
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	 
	

	1.2. 
	выполнение работ по реконструкции автомобильных дорог общего пользования
	2018  
	средства дорожного фонда Саратовской области
	0,00
	139 261,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	139 261,94
	 
	выполнение капитального ремонта и реконструкции автомобильных дорог общей площадью 69, 055 тыс. кв.м, снижение риска возникновения ДТП с участием пешеходов на автомобильных дорогах общего пользования, местного значения в границах муниципального образования город Энгельс, увеличение протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием на 1000 м

	1.3.
	выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования
	2018
	средства дорожного фонда Саратовской области
	0,00
	7 906,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 906,12
	 
	


	1.4. 
	мероприятия по осуществлению контроля за исполнением работ по строительству, реконструкции, ремонту и капитальному ремонту участков автомобильных дорог общего пользования
	2017-2018
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	591,20
	2 179,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 770,81
	 
	проведение мероприятий по ремонту, капитальному ремонту и реконструкции автомобильных дорог в соответствии с действующими нормами и правилами выполнения работ по ремонту, реконструкции и строительству объектов капитального строительства; корректное составление сметной документации, исключающее задвоенность позиций и превышение объемов и цен

	2. 
	Основное мероприятие: выполнение работ по установке пешеходных ограждений на следующих участках автомобильных дорог общего пользования:
	2017
	средства дорожного фонда Саратовской области
	2 917,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 917,17
	 
	повышение безопасности пешеходов вблизи мест значительной концентрации ДТП, вследствие установки 1630 п.м ограждений проезжей части

	3. 
	Основное мероприятие: установка светофорных объектов на следующих участках автомобильных дорог общего пользования:
	2017
	всего, в том числе:
	1 524,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 524,70
	 
	улучшение системы управления транспортными потоками на двух участках автомобильных дорог

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	1 424,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 424,70
	
	

	
	
	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	
	

	4. 
	Основное мероприятие: проектно-изыскательские работы, в том числе:
	2017-2025
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	870,00
	4 879,58
	15 988,94
	9 163,10
	2 160,87
	6 641,12
	0,00
	10 000,00
	10 000,00
	59 703,61
	 
	проведение изыскательских работ, создание проектной и сметной документации, необходимой для выполнения работ по строительству, капитальному ремонту и реконструкции автомобильных дорог общего пользования

	4.1.
	проектно-изыскательские работы по проведению капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог
	
	
	870,00
	1 836,20
	4 933,58
	0,00
	0,00
	6 641,12
	0,00
	10 000,00
	10 000,00
	34 280,90
	
	

	4.2.
	проектно-изыскательские работы на проведение строительства и реконструкции автомобильных дорог
	
	
	0,00
	2 173,38
	11 055,36
	9 163,10
	1 800,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	24 191,84
	
	

	4.3.
	погашение кредиторской задолженности прошлых лет за выполненные проектно-изыскательские работы
	2018-2021
	
	0,00
	870,00
	0,00
	0,00
	360,87
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 230,87
	
	Погашение кредиторской задолженности на 100%

	5. 
	Основное мероприятие: мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования на следующих участках:
	2018-2021
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	0,00
	20 822,47
	0,00
	0,00
	18 397,56
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	39 220,03
	 
	выполнение капитального ремонта и реконструкции автомобильных дорог общей площадью 69, 055 тыс. кв.м

	5.5.
	г. Энгельс, ул. Амурская (на участке от ул. Краснознаменной до 3-го Мирного проезда)
	2021
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 828,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 828,16
	 
	 

	5.6.
	г. Энгельс, ул. Персидского
(на участке от ул. Пушкина до ул. Красноармейской)
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 655,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 655,12
	 
	 

	5.7.
	г. Энгельс, пер. Волгоградский (на участке от ул. Тельмана до пер. Зеленый)
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 721,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 721,95
	 
	 

	5.8.
	г. Энгельс, мкр. Энгельс-1 
(на участке от дома № 54 до дома № 60)
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9 192,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9 192,33
	 
	 

	6. 
	Основное мероприятие: мероприятия, направленные на обеспечение безопасности пешеходов
	2017
	средства дорожного фонда Саратовской области
	3 750,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 750,00
	 
	снижение риска возникновения ДТП с участием пешеходов на автомобильных дорогах общего пользования, местного значения в границах муниципального образования город Энгельс

	7. 
	Основное мероприятие: осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Саратовской агломерации в границах городских поселений области в рамках достижения соответствующих задач национального проекта "Безопасные качественные дороги", в том числе:
	2019-2025
	всего, в том числе:
	0,00
	0,00
	300 000,00
	600 000,00
	300 000,00
	316 289,50
	303 024,50
	100 000,00
	100 000,00
	2 019 314,00
	 
	улучшение состояния улично-дорожной сети,  приведение в нормативное состояние 94% автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования город Энгельс, выполнение капитального ремонта и реконструкции автомобильных дорог, увеличение протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием.

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	0,00
	0,00
	299 900,00
	599 900,00
	299 900,00
	305 000,00
	300 000,00
	100 000,00
	100 000,00
	2 004 700,00
	
	

	
	
	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	100,00
	100,00
	100,00
	11 289,50
	3 024,50
	0,00
	0,00
	13 814,91
	
	

	7.1.
	выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования на следующих участках:
	2019-2025
	всего, в том числе:
	0,00
	0,00
	111 179,07
	428 046,50
	175 682,34
	0,00
	298 704,01
	100 000,00
	100 000,00
	1 213 611,92
	 
	ремонт автомобильных дорог протяжённостью 60,86 км

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	0,00
	0,00
	111 079,07
	428 046,50
	175 682,34
	0,00
	296 478,60
	100 000,00
	100 000,00
	1 211 286,51
	 
	

	
	
	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 225,41
	0,00
	0,00
	2 325,41
	 
	

	7.1.1
	г.Энгельс, проспект Химиков
	2019
	 
	0,00
	0,00
	24 517,87
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	24 517,87
	 
	ремонт автомобильных дорог протяженностью 8,5 км

 

 

	7.1.2
	г.Энгельс, мкр. Энгельс-1 (на участке от ул. Марины Расковой до проходной авиабазы)
	2019
	 
	0,00
	0,00
	7 997,29
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 997,29
	 
	

	7.1.3
	р.п.Приволжский, ул. Енисейская (на участке от ул. Гагарина до ул. Степана Разина)
	2019
	 
	0,00
	0,00
	3 842,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 842,98
	 
	

	7.1.4
	г. Энгельс, ул. Будочная (на участке от ул. Маяковского до ж/д переезда)
	2019
	 
	0,00
	0,00
	12 298,27
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12 298,27
	 
	 

	7.1.5
	р.п.Приволжский, ул. Центральная (на участке от ул. Гагарина до ул. Щорса)
	2019
	 
	0,00
	0,00
	13 774,93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13 774,93
	 
	 

	7.1.6
	г.Энгельс, ул. Степана Разина (на участке от ул. Украинской до железнодорожного переезда)
	2019
	 
	0,00
	0,00
	7 791,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 791,55
	 
	 

	7.1.7
	г.Энгельс, ул. Украинская (на участке от 6-го Полярного проезда до проспекта Фридриха Энгельса) 
	2019
	 
	0,00
	0,00
	7 628,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 628,52
	 
	 

	7.1.8
	р.п.Приволжский, ул. Степана Разина (на участке от ул. Енисейской до ул. Украинской)
	2019
	 
	0,00
	0,00
	17 957,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17 957,98
	 
	 

	7.1.9
	г.Энгельс, проспект Фридриха Энгельса (на участке от ул. Украинской до ул. Промышленной)
	2019
	 
	0,00
	0,00
	15 369,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15 369,68
	 
	 

	7.1.10
	г. Энгельс, ул. Комсомольская (на участке от ул. Степной до ул. Кожевенной)
	2020
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	3 606,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 606,70
	 
	ремонт автомобильных дорог протяженностью 31,77 км

	7.1.11
	г. Энгельс, ул. Волоха (на участке от ул. Петровской до ул. Вокзальной)
	2020
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	20 689,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20 689,96
	 
	 

	7.1.12
	г. Энгельс, ул. 148-й Черниговской дивизии (на участке от ул. Полиграфической до ул. Полтавской)
	2020
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	25 850,54
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	25 850,54
	 
	 

	7.1.13
	г. Энгельс, ул. Кожевенная (на участке от ул. Комсомольской до проспекта Фридриха Энгельса)
	2020
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	5 957,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 957,38
	 
	 

	7.1.14
	г. Энгельс, ул. Серафимовича (на участке от ул. Маршала Василевского А.М. до ул. Студенческой)
	2020
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	15 155,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15 155,47
	 
	 

	7.1.15
	г. Энгельс, 1-й Геологический проезд (на участке от ул. Студенческой до Восточного кладбища)
	2020
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	7 935,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 935,96
	 
	 

	7.1.16
	г. Энгельс, ул. Российская (на участке от ул. Маршала Василевского А.М. до 5-го Студенческого проезда)
	2020
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	3 645,69
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 645,69
	 
	 

	7.1.17
	г. Энгельс, 5-й Студенческий проезд (на участке от ул. Российской до ул. Колотилова)
	2020
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	9 937,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9 937,46
	 
	 

	7.1.18
	г. Энгельс, ул. Ломоносова (на участке от проспекта Строителей до ГАУЗ "Перинатальный центр")
	2020
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	30 125,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	30 125,32
	 
	 

	7.1.19
	г. Энгельс, ул. Менделеева (на участке от проспекта Строителей до ГАУЗ "Энгельсская городская больница № 1")
	2020
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	17 795,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17 795,46
	 
	 

	7.1.20
	г. Энгельс, ул. Нестерова (на участке от ул. Пушкина до ул. Колотилова)
	2020
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	40 718,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	40 718,10
	 
	 

	7.1.21
	г. Энгельс, ул. 2-я Ленинградская (на участке от ул. Марины Расковой до ул. Нестерова)
	2020
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	12 806,07
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12 806,07
	 
	 

	7.1.22
	г. Энгельс, ул. Смоленская (на участке от ул. Нестерова до Восточного переулка)
	2020
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	6 549,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 549,00
	 
	 

	7.1.23
	г. Энгельс, Восточный переулок (на участке от ул. Полиграфической до ул.2-й Ленинградской)
	2020
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	8 388,77
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8 388,77
	 
	 

	7.1.24
	г. Энгельс, проспект Фридриха Энгельса (на участке от ул. Тельмана до Восточного переулка)
	2020
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	11 224,56
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11 224,56
	 
	 

	7.1.25
	г. Энгельс, ул. Краснознаменная (на участке от ж/д переезда до Волжского проспекта) 
	2020
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	18 677,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18 677,75
	 
	 

	7.1.26
	г. Энгельс, ул. Совхозная (на участке от ул. Тракторной до пер. Маяковский), пер. Маяковский (на участке от ул. Совхозной до ул. Маяковской)
	2020
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	12 164,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12 164,92
	 
	 

	7.1.27
	г. Энгельс, ул. Марины Расковой (на участке от ул. от 148-й Черниговской дивизии до дома №6)
	2020
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	38 679,27
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	38 679,27
	 
	 

	7.1.28
	г. Энгельс, мкр. Энгельс-1 (на участке от дома №28 до МДОУ "Детский сад №81")
	2020
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	8 721,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8 721,90
	 
	 

	7.1.29
	г. Энгельс, мкр. Энгельс-1 (на участке от дома № 66 до гаражного кооператива) 
	2020
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	9 348,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9 348,19
	 
	 

	7.1.30
	г. Энгельс, ул. Лесозаводская (на участке от ул. Хвалынской до ж/д переезда в районе въездной стелы г.Энгельс) 
	2020
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	22 968,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	22 968,50
	 
	 

	7.1.31
	р.п. Приволжский, ул. Колхозная (на участке от Большевистского переулка до СНТ "Возрождение")
	2020
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	17 836,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17 836,76
	 
	 

	7.1.32
	г. Энгельс, ул. Лесозаводская (на участке от моста "Саратов-Энгельс" до кольцевой развязки на ул. Трудовой)
	2020
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	25 222,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	25 222,95
	 
	 

	7.1.33
	г. Энгельс, ул. Маршала Василевского А.М. (на участке от ул. Студенческой до ул. Пристанской)
	2020
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	5 237,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 237,00
	 
	 

	7.1.34
	р.п. Приволжский, ул. 8-й квартал (на участке от ул. Мясокомбинат до дома №4)
	2020
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	1 979,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 979,28
	 
	 

	7.1.35
	г. Энгельс, ул. Санаторная (на участке от ул. Полиграфической до 2-го проезда Колотилова)
	2020
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	5 625,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 625,01
	 
	 

	7.1.36
	 г. Энгельс, ул. Молодежная (на участке от ул. Ломоносова до ул. Менделеева)
	2020
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	3 661,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 661,53
	 
	 

	7.1.37
	г. Энгельс, ул. Ленинградская (на участке от пр-кта Строителей до ул. Краснодарской) 
	2020
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	7 036,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 036,47
	 
	 

	7.1.38
	р.п. Приволжский, ул. 8-ой квартал (на участке от ул. Гагарина до МОУ СОШ №4)
	2020
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	5 806,41
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 806,41
	 
	 

	7.1.39
	г. Энгельс, вдоль МОУ СОШ № 33 (на участке от ул. Тельмана до ул. Ленина)
	2020
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	6 335,69
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 335,69
	 
	 

	7.1.40
	р.п. Приволжский, от ул. Гагарина до ООО ЭПО «Сигнал» (на участке от ул. 1-ый квартала до ул. 5-ый квартал)
	2020
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	8 960,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8 960,18
	 
	 

	7.1.41
	г. Энгельс, ул. Марины Расковой (на участке от дома № 52 до дома №43а)
	2020
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	9 398,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9 398,25
	 
	 

	7.1.42
	г. Энгельс, ул. Марины Расковой (на участке от пр-кта Химиков до дома № 22)
	2021
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8 592,91
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8 592,91
	 
	ремонт автомобильных дорог протяженностью 8,76 км

	7.1.43
	г. Энгельс, ул. Коммунистическая (на участке от пл. Свободы до ул. Максима Горького)
	2021
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9 747,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9 747,03
	 
	

	7.1.44
	г. Энгельс, ул. Лесокомбинатская (на участке от туристической базы "Веселый Роджер" до дома № 30)
	2021
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16 506,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16 506,30
	 
	

	7.1.45
	г. Энгельс, Волжский проспект (на участке от ул. Маяковского до поворота на п. Плодосовхоз)
	2021
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	76 350,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	76 350,20
	 
	

	7.1.46
	г. Энгельс, ул. Петровская (на участке от ул. Максима Горького до ул. Маяковского)
	2021
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17 289,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17 289,30
	 
	

	7.1.47
	г. Энгельс, ул. Студенческая (на участке от 1-го Геологического проезда до дома №205 корпус 10)
	2021
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	30 673,43
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	30 673,43
	 
	

	7.1.48
	г. Энгельс, ул. Тургенева (на участке от ул. Лесозаводской до дома №42/5)
	2021
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 365,58
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 365,58
	 
	

	7.1.49
	г. Энгельс, ул. Студенческая (на участке от дома №155 до дома №177)
	2021
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9 157,59
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9 157,59
	 
	

	7.1.50
	 г. Энгельс, ул. Маяковского (на участке от ул. Тельмана до ул. Петровской)
	2023
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14 634,24
	0,00
	0,00
	14 634,24
	 
	 

	7.1.51
	 г. Энгельс, ул. Пристанская (на участке от ул. Телеграфной до ул. Маршала Василевского А.М.)
	2023
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17 574,82
	0,00
	0,00
	17 574,82
	 
	 

	7.1.52
	 г. Энгельс, ул. Пушкина (на участке от ул. Нестерова до ул. Телеграфной)
	2023
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8 328,64
	0,00
	0,00
	8 328,64
	 
	 

	7.1.53
	г. Энгельс, ул. Трудовая (на участке от ул. Лесозаводской до ул. Тихой)
	2023
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20 962,11
	0,00
	0,00
	20 962,11
	 
	 

	7.1.54
	г. Энгельс, ул. Колотилова (на участке от ул. Маршала Василевского А.М. до ул. Марины Расковой)
	2023
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	104 983,12
	0,00
	0,00
	104 983,12
	 
	 

	7.1.55
	г. Энгельс, ул. Космонавтов (на участке от ул. Полтавской до ул. Менделеева)
	2023
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14 811,49
	0,00
	0,00
	14 811,49
	 
	ремонт автомобильных дорог протяженностью 11,83 км

	7.1.56
	г. Энгельс, ул. Калинина (на участке от пл. Ленина до ул. Тихой)
	2023
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	21 334,55
	0,00
	0,00
	21 334,55
	 
	 

	7.1.57
	г. Энгельс, ул. Ленина (на участках от ул. Тихой до ул. Степной, от ул. Коммунистической до ул. Халтурина)
	2023
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11 037,16
	0,00
	0,00
	11 037,16
	 
	 

	7.1.58
	г. Энгельс, ул. Российская (на участке от 2-го Студенческого проезда до 5-го Студенческого проезда)
	2023
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8 301,73
	0,00
	0,00
	8 301,73
	 
	 

	7.1.59
	г. Энгельс, ул. Маршала Василевского А.М. (на участке от ул. Колотилова до объездной автомобильной дороги)
	2023
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14 418,65
	0,00
	0,00
	14 418,65
	 
	 

	7.1.60
	г. Энгельс, ул. Лесозаводская (съезды с автомобильного моста "Саратов-Энгельс") 
	2023
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15 429,02
	0,00
	0,00
	15 429,02
	 
	 

	7.1.61
	г. Энгельс, ул. Степная (на участке от ул. Советской до ул. Ленина)
	2023
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 332,52
	0,00
	0,00
	5 332,52
	 
	 

	7.1.62
	г. Энгельс, ул. Тельмана (на участке от кольцевой развязки "Бык Солевоз" до проспекта Фридриха Энгельса)
	2023
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14 517,67
	0,00
	0,00
	14 517,67
	 
	 

	7.1.63
	г. Энгельс, ул. Ленина (на участке от ул. Степной до ул. Лесозаводской)
	2023
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11 004,66
	0,00
	0,00
	11 004,66
	 
	 

	7.1.64
	г. Энгельс, ул. Транспортная (на участке от ул. Заводской до ул. Хвалынской), ул.  Хвалынская (на участке от ул. Транспортной до ул. Лесозаводской
	2023
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16 033,63
	0,00
	0,00
	16 033,63
	 
	 

	7.2. 
	выполнение работ по реконструкции автомобильных дорог общего пользования на следующих участках:
	2019-2024 
	Всего, в том числе:
	0,00
	0,00
	51 275,92
	93 242,81
	0,00
	115 481,16
	0,00
	0,00
	0,00
	259 999,89
	 
	реконструкция автомобильных дорог протяженностью 3,48 км

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	0,00
	0,00
	51 275,92
	93 242,81
	0,00
	115 481,16
	0,00
	0,00
	0,00
	259 999,89
	 
	

	
	
	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	

	7.2.1
	р.п.Приволжский, ул. Украинская (на участке от ул. Чехова до 6-го Полярного проезда)
	2019
	 
	0,00
	0,00
	51 275,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	51 275,92
	 
	

	7.2.2
	г. Энгельс, ул. Гоголя 
(на участке от ул. Саратовской до ул. Вокзальной)
	2020
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	53 588,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	53 588,78
	 
	

	7.2.3
	г. Энгельс, ул. Новобазарная 
(на участке от ул. Саратовской до ул. Вокзальной)
	2020
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	39 654,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	39 654,03
	 
	

	7.2.4
	г. Энгельс, пересечение ул. Тельмана и ул. Маяковского
	2022
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	115 481,16
	0,00
	0,00
	0,00
	115 481,16
	 
	

	7.3.
	выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования на следующих участках:
	2019
	средства дорожного фонда Саратовской области
	0,00
	0,00
	42 386,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	42 386,71
	 
	капитальный ремонт автомобильных дорог протяженностью 0,9 км

	
	
	
	
	0,00
	0,00
	42 386,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	42 386,71
	 
	

	7.3.1
	г.Энгельс, ул. Овражная (на участке от проспекта Фридриха Энгельса до ул. Маяковского)
	
	
	0,00
	0,00
	42 386,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	42 386,71
	 
	

	7.4.
	выполнение работ по строительству автомобильных дорог общего пользования, расположенных на следующих участках:
	2019-2022
	Всего, в том числе:
	0,00
	0,00
	95 158,30
	64 815,60
	117 572,28
	193 313,44
	0,00
	0,00
	0,00
	470 859,62
	 
	строительство автомобильной дороги протяженностью 6,5 км и пешеходного перехода площадью 
366,1 кв.м

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	0,00
	0,00
	95 158,30
	64 715,60
	117 472,28
	182 023,94
	0,00
	0,00
	0,00
	459 370,12
	 
	

	
	
	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	100,00
	11 289,50
	0,00
	0,00
	0,00
	11 489,50
	 
	

	7.4.1 
	строительство объездной автомобильной дороги (на участке от кольцевой развязки ул. Нестерова и ул. Колотилова до автодороги «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград»)
	2019-2022
	 
	0,00
	0,00
	56 666,55
	64 815,60
	117 572,28
	193 313,44
	0,00
	0,00
	0,00
	432 367,87
	 
	

	7.4.2
	строительство пешеходного перехода по ул. Лесозаводской в районе МОУ СОШ "Школа нового века"
	2019
	 
	0,00
	0,00
	38 491,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	38 491,75
	 
	

	7.5.
	выполнение работ по установке оборудования для безопасности дорожного движения
	2020-2023
	Всего, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	13 895,09
	6 745,38
	7 494,90
	4 320,49
	0,00
	0,00
	32 455,86
	 
	 

снижение риска возникновения ДТП с участием пешеходов на автомобильных дорогах общего пользования, местного значения в границах муниципального образования город Энгельс, установка комплексов средств организации дорожного движения (Дорожный знак «Пешеходный переход" со светодиодной подсветкой, светофор светодиодный мигающий), установка пешеходных ограждений

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	0,00
	0,00
	0,00
	13 895,09
	6 745,38
	7 494,90
	3 521,40
	0,00
	0,00
	31 656,77
	 
	

	
	
	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	799,09
	0,00
	0,00
	799,09
	 
	

	8.
	Основное мероприятие: осуществление сопутствующих, контрольных и иных мероприятий, в том числе:
	2019-2025
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	0,00
	0,00
	2 619,06
	8 354,26
	3 150,87
	14 938,94
	5 975,50
	9 000,00
	9 000,00
	53 038,63
	 
	проведение мероприятий по ремонту, реконструкции и строительству автомобильных дорог в соответствии с действующими нормами и правилами выполнения работ; корректное составление сметной документации, исключающее задвоенность позиций и превышение объемов и цен, постановка на кадастровый учет, формирование и актуализация банка дорожных данных

	8.1.
	осуществление сопутствующих, контрольных и иных мероприятий
	
	
	0,00
	0,00
	2 619,06
	8 354,26
	2 861,88
	2 427,28
	5 975,50
	9 000,00
	9 000,00
	40 237,98
	
	

	8.2.
	технический учет и паспортизация автомобильных дорог муниципального образования город Энгельс
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12 511,66
	0,00
	0,00
	0,00
	12 511,66
	
	

	8.3.
	погашение кредиторской задолженности прошлых лет на осуществление сопутствующих, контрольных и иных мероприятий
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	288,99
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	288,99
	
	

	9.
	Основное мероприятие: государственная поддержка в целях обеспечения реализации инфраструктурных проектов, направленных на комплексное развитие городского наземного электрического транспорта и автомобильного транспорта общего пользования, выполнение работ по освещению и благоустройству территорий, а также на закупку автобусов, приводимых в движение электрической энергией от батареи, заряжаемой от внешнего источника (электробусов), и объектов зарядной инфраструктуры для них, в рамках реализации регионального проекта (программы) в целях выполнения задач федерального проекта "Развитие общественного транспорта"
	2023
	Всего, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	327 699,60
	0,00
	0,00
	327 699,60
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	количество приобретенных автобусов, приводимых в движение электрической энергией от батареи, заряжаемой от внешнего источника (электробусов)-6 шт.,
количество приобретенных объектов зарядной инфраструктуры для автобусов, приводимых в движение электрической энергией от батареи, заряжаемой от внешнего источника (электробусов)-4 шт.

	
	
	
	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	321 145,61
	0,00
	0,00
	321 145,61
	
	

	
	
	
	средства областного бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 553,99
	0,00
	0,00
	6 553,99
	
	

	Всего по программе:
	Всего, в том числе:
	271 191,20
	447 611,66
	318 608,00
	617 517,36
	323 709,30
	337 869,56
	636 699,60
	119 000,00
	119 000,00
	3 191 206,68
	 

	
	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	321 145,61
	0,00
	0,00
	321 145,61
	

	
	средства областного бюджета
	269 630,00
	419 630,00
	299 900,00
	599 900,00
	299 900,00
	305 000,00
	306 553,99
	100 000,00
	100 000,00
	2 700 513,99
	

	
	средства бюджета муниципального образования город Энгельс
	1 561,20
	27 981,66
	18 708,00
	17 617,36
	23 809,30
	32 869,56
	9 000,00
	19 000,00
	19 000,00
	169 547,08
	


	
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Таблица № 2

	№ п/п
	Перечень объектов в рамках мероприятий 2017-2018 годов
	срок исполнения

	1. 
	осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Саратовской агломерации в границах муниципального образования город Энгельс в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», в том числе:
	2017-2018

	1.1. 
	выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования
	2017-2018

	1.1.1.
	г. Энгельс, ул. Космонавтов (от проспекта. Химиков до ул. Полтавской)
	2017

	1.1.2.
	г. Энгельс, ул. Лесозаводская (от ул. Трудовой до кольцевой развязки на пересечении с ул. Советской)
	

	1.1.3.
	г. Энгельс, ул. Тихая (от ул. Трудовой до ул. Максима Горького)
	

	1.1.4.
	г. Энгельс, ул. Телеграфная (от ул. Красноармейской до ул. Пристанской)
	

	1.1.5.
	г. Энгельс, ул. Маршала Василевского А.М. (от ул. Студенческой до ул. Колотилова)
	

	1.1.6.
	г. Энгельс, ул. Вокзальная (от ул. Маяковского до ул. Советской)
	

	1.1.7.
	р.п. Приволжский, ул. Веселая (от Волжского проспекта до ул. Гагарина)
	

	1.1.8.
	р.п. Приволжский, ул. Гагарина (от ул. Веселой до 416+390 км автодороги «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград)
	

	1.1.9.
	г. Энгельс, ул. Полиграфическая (от ул. Студенческой до ул. 148-й Черниговской дивизии)
	

	1.1.10.
	г. Энгельс, ул. Маяковского (от ул. Тельмана до Волжского проспекта)
	

	1.1.11.
	г. Энгельс, ул. Тельмана (от ул. Максима Горького до ул. Полтавской)
	

	1.1.12.
	г. Энгельс, проспект Фридриха Энгельса (от ул. Станционной до ул. Промышленной)
	2018 

	1.1.13.
	г. Энгельс, ул. Полтавская (от ул. Марины Расковой до проспекта Строителей)
	

	1.1.14.
	г, Энгельс, ул. Полтавская (от проспекта Строителей до проспекта Фридриха Энгельса)
	

	1.1.15.
	г. Энгельс, ул. Советская (от ул. Степной до ул. Вокзальной)
	

	1.1.16.
	г. Энгельс, ул. Максима Горького (от ул. Тихой до ул. Ленина)
	

	1.1.17.
	г. Энгельс, ул. Рабочая (на участке от ул. Дубовской до ул. Степной)
	

	1.1.18.
	г. Энгельс, ул. Студенческая (от ул. Маршала Василевского А.М.  до проезда Баумана)
	

	1.1.19.
	г. Энгельс, ул. Студенческая (от проезда Баумана до 1-го Геологического проезда)
	

	1.1.20.
	г. Энгельс, по проспекту Строителей 
	

	1.1.21.
	г. Энгельс, ул. Промышленная (на участке от проспекта Фридриха Энгельса до проспекта Строителей)
	

	1.1.22.
	г. Энгельс, ул. Степная (на участках от ул. Советской до ул. Волоха, от ул. Маяковского до ул. Рабочей, от ул. Комсомольской до проспекта Строителей)
	

	1.2. 
	выполнение работ по реконструкции автомобильных дорог общего пользования, расположенных на следующих участках:
	

	1.2.1.
	г. Энгельсе, ул. Степная (на участке от ул. Пушкина до ул. Комсомольской) 
	

	1.2.2.
	г. Энгельсе, проспект Фридриха Энгельса (на участке от ул. Степной до ул. Станционной)
	

	1.3.
	выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования, расположенных на следующих участках:
	

	1.3.1
	капитальный ремонт подземного пешеходного перехода по проспекту Строителей (в районе пересечения с ул. Строительной)
	

	2. 
	выполнение работ по установке пешеходных ограждений на следующих участках автомобильных дорог общего пользования:
	2017

	2.1.
	г. Энгельс, проспект Строителей (в районе пересечения с ул. Строительной)
	

	2.2.
	г. Энгельс, проспект Фридриха Энгельса (район рынка «Покровский»)
	

	2.3.
	г. Энгельс, ул. Полиграфическая (в районе жилых домов №№ 55,188, в районе ГАУЗ «Городская больница №2») 
	

	2.4.
	г. Энгельс, ул. Маяковского (в районе пересечения с ул. Будочной)
	

	2.5.
	р.п. Приволжский, ул. Веселая (в районе пересечения с ул. Суворова)
	

	2.6.
	г. Энгельс, ул. Тельмана (в районе МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «МЭЛ им. А.Г. Шнитке»)
	

	2.7.
	г. Энгельс, ул. Полтавская (в районе ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум», жилого дома № 3Б)
	

	2.8.
	г. Энгельс, ул. Космонавтов (в районе остановки общественного транспорта «8-й квартал»)
	

	2.9.
	г. Энгельс, ул. Телеграфная (в районе МБОУ «СОШ № 10»)
	

	2.10.
	г. Энгельс, ул. Маршала Василевского А.М. (в районе МБДОУ «Детский сад № 69»)
	

	2.11.
	г. Энгельс, Волжский проспект (в районе жилых домов №№ 1-7)
	

	2.12.
	г. Энгельс, ул. Трудовая (в районе жилых домов №№12-12/3)
	

	3. 
	установка светофорных объектов на следующих участках автомобильных дорог общего пользования:
	2017

	3.1.
	г. Энгельс, проспект. Строителей (на пересечении с ул. Строительной)
	

	3.2.
	г. Энгельс, ул. Рабочая (на пересечении с ул. Телеграфной)
	

	4. 
	мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования на следующих участках:
	2018

	4.1.
	г. Энгельс, ул. Заводская (на участке от ул. Тракторной до ул. Хвалынской)
	

	4.2.
	г. Энгельс, ул. Персидского (на участке от ул. Московской до ул. Пристанской), ул. Пристанская (на участке от ул. Персидского до ул. Телеграфной)
	

	4.3.
	г. Энгельс, по ул. Свердлова (на участке от ул. Коммунистической до ул. Петровской)
	

	4.4.
	г. Энгельс, по ул. Лесозаводская (на участке от кольцевой развязки на пересечении с ул. Советской до железнодорожного переезда)
	

	5. 
	мероприятия, направленные на обеспечение безопасности пешеходов
	2017

	5.1.
	установка системы фото - видеофиксации нарушений ПДД (на ул. Лесозаводской в районе МБОУ «СОШ № 14»)
	

	5.2.
	установка информационных аншлагов по ул. Степной (в районе жилых домов №№ 57-59)
	

	5.3.
	устройство шумовых полос на ул. Степной (в районе жилых домов №№ 57-59)
	


5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется из средств бюджета муниципального образования город Энгельс, в том числе за счет средств дорожного фонда муниципального образования город Энгельс, а также средств межбюджетных трансфертов, перечисленных из дорожного фонда Саратовской области.

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет                         3 191 206,68 тыс. рублей, в том числе:

- 321 145,61 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

- 2 700 513,99 тыс. рублей - средства областного бюджета (в том числе 2 693 960,00 тыс. рублей - средства дорожного фонда Саратовской области);

- 169 547,08 тыс. рублей - средства бюджета муниципального образования город Энгельс (в том числе 137 027,19 тыс. рублей - средства муниципального дорожного фонда);

         Из них:

 в 2017 году - 271 191,20 тыс. рублей, в том числе:

- 269 630,00 тыс. рублей - средства дорожного фонда Саратовской области;

- 1 471,20 тыс. рублей - средства бюджета муниципального образования город Энгельс;

в 2018 году - 447 611,66 тыс. рублей, в том числе:

- 419 630,00 тыс. рублей - средства дорожного фонда Саратовской области;

- 27 981,66 тыс. рублей - средства бюджета муниципального образования город Энгельс (в том числе 5 042,03 тыс. рублей - средства муниципального дорожного фонда);

в 2019 году - 318 608,00 тыс. рублей, в том числе:

- 299 900,00 тыс. рублей - средства дорожного фонда Саратовской области;

- 18 708,00 тыс. рублей - средства бюджета муниципального образования город Энгельс (в том числе 10 988,94 тыс. рублей - средства муниципального дорожного фонда);

в 2020 году - 617 517,36 тыс. рублей, в том числе:

- 599 900,00 тыс. рублей - средства дорожного фонда Саратовской области;

- 17 617,36 тыс. рублей - средства бюджета муниципального образования город Энгельс (в том числе 17 517,36 тыс. рублей - средства муниципального дорожного фонда);

в 2021 году – 323 709,30 тыс. рублей, в том числе:

- 299 900,00 тыс. рублей - средства дорожного фонда Саратовской области;

- 23 809,30 тыс. рублей - средства бюджета муниципального образования город Энгельс (в том числе 23 709,30 тыс. рублей - средства муниципального дорожного фонда);

в 2022 году - 337 869,56 тыс. рублей, в том числе:

- 305 000,00 тыс. рублей - средства дорожного фонда Саратовской области;

- 32 869,56 тыс. рублей - средства бюджета муниципального образования город Энгельс (в том числе 32 769,56 тыс. рублей - средства муниципального дорожного фонда);

в 2023 году – 636 699,60 тыс. рублей, в том числе:

- 321 145,61 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

- 306 553,99 тыс. рублей – средства областного бюджета (в том числе 300 000,00 тыс. рублей - средства дорожного фонда Саратовской области);

- 9 000,00 тыс. рублей - средства бюджета муниципального образования город Энгельс (в том числе 9 000,00 тыс. рублей - средства муниципального дорожного фонда);

в 2024 году (прогнозно) - 119 000,00 тыс. рублей, в том числе:

- 100 000,00 тыс. рублей - средства дорожного фонда Саратовской области;

- 19 000,00 тыс. рублей - средства бюджета муниципального образования город Энгельс (в том числе 19 000,00 тыс. рублей - средства муниципального дорожного фонда);

в 2025 году (прогнозно) - 119 000,00 тыс. рублей, в том числе:

- 100 000,00 тыс. рублей - средства дорожного фонда Саратовской области;

- 19 000,00 тыс. рублей - средства бюджета муниципального образования город Энгельс (в том числе 19 000,00 тыс. рублей - средства муниципального дорожного фонда).
6. Механизм реализации Программы


Реализация программных мероприятий осуществляется комитетом ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района в соответствии с комплексом мероприятий, предусмотренных разделом 4 «Система программных мероприятий».


В отношении мероприятий, предусмотренных разделами 1-9 таблицы раздела 4 «Система программных мероприятий» настоящей Программы, комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района осуществляет определение поставщика услуг (работ)  и заключение договоров на  выполнение работ в рамках реализации программных мероприятий по результатам процедур, проводимых в порядке, установленном законодательством, регулирующим отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Контроль за ходом исполнения Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, формирования и реализации муниципальных и ведомственных целевых программ в Энгельсском муниципальном районе, утвержденным постановлением администрации Энгельсского муниципального района от 06.04.2010 года № 2105; пунктом 3 постановления администрации Энгельсского муниципального района от 20.11.2013 года № 6751.

7. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

Приведение автомобильных дорог в состояние, соответствующее современным требованиям и повышение уровня доступности транспортных услуг, позволит:
- привести в нормативное состояние 94% автомобильных дорог общего пользования, расположенных в границах муниципального образования город Энгельс;

- улучшить состояние дорожной сети протяженностью 712,5 тыс. кв. м;

- снизить количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети городской агломерации на 100%;

-  сократить затраты на содержание улично-дорожной сети;

- увеличить среднюю скорость движения автомобильного потока;

- повысить уровень качества предоставления транспортных услуг населению.

