Приложение 
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района 
от 29.12.2017 года  № 6890
Ведомственная целевая программа

«Содержание жилищного фонда на территории муниципального образования 
город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области 
в 2018-2020 годах»


Паспорт ведомственной целевой программы

	Наименование программы
	Ведомственная целевая программа «Содержание жилищного фонда на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области в 2018-2020 годах» (далее - Программа) 

	Дата принятия решения о разработке программы (наименование и реквизиты муниципального правового акта)
	приказ комитета жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, транспорта и связи  администрации Энгельсского муниципального района  от 10 ноября 2017 года № 171 «Содержание жилищного фонда на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области в 2018-2020 годах»

	Заказчик программы
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района

	Разработчик программы
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района



	Исполнители программы
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района; МБУ «Городское хозяйство»

	Цели и задачи программы
	Цель Программы: 

- комплексное решение вопросов, связанных с содержанием недвижимого имущества.
Основные задачи Программы:

- выполнение мероприятий по содержанию, текущему ремонту и обеспечение коммунальной услугой нераспределенных жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования город Энгельс;

- проведение экспертизы и оценки рыночной стоимости  жилых помещений;

- аккумулирование и перечисление денежных средств, перечисляемых в качестве взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Саратовской области; 
- предотвращение возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций на объектах жилищной сферы.

	Сроки и этапы реализации программы
	Реализация программы рассчитана на три года - 2018 – 2020 годы, в один этап 




	Объемы и источники финансирования программы
	Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет  (прогнозно) 79 648,6 тыс. рублей, в том числе:

          - 79 648,6 тыс. рублей - средства бюджета муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области;

           На 2018 год – 53 722,5 тыс. рублей, за счет средств бюджета муниципального образования город Энгельс, 

На 2019 год –  12 934,4 тыс. рублей, за счет средств бюджета муниципального образования город Энгельс.   

На 2020 год – 12 991,7  тыс. рублей, за счет средств бюджета муниципального образования город Энгельс.



	Прогноз ожидаемых результатов реализации программы
	- Поддержание в удовлетворительном техническом состоянии жилых и нежилых помещений, объектов жилищного фонда на территории муниципального образования город Энгельс;
- полное и своевременное перечисление взносов на проведение  капитального ремонта общего имущества жилых многоквартирных домов, в которых располагаются жилые помещения, находящиеся в собственности Энгельсского муниципального района.
- получение  информации от компетентных организаций  о техническом состоянии, рыночной стоимости объектов недвижимого имущества. 

 

	Система организации контроля за исполнением программы
	Контроль за ходом исполнения Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, формирования и реализации муниципальных и ведомственных целевых программ в Энгельсском муниципальном районе, утвержденным постановлением администрации Энгельсского муниципального района от 06.04.2010 года № 2105, пунктом 3 постановления администрации Энгельсского муниципального района от 20.11.2013 года № 6751. 


1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Важнейшей составляющей социальной безопасности граждан Энгельсского муниципального района и социальной стабильности является устойчивое функционирование жилищно-коммунального хозяйства. Жилищно-коммунальные услуги для населения имеют особое значение и являются не столько показателем комфортности, сколько жизненной необходимостью. 

В собственности муниципального образования город Энгельс находится                       6376 помещений. В соответствии с положениями Жилищного кодекса Российской Федерации обязанность по содержанию и поддержании надлежащего технического состоянии недвижимого имущества лежит на их собственнике. Помимо этого,  собственнику жилого помещения необходимо делать ежемесячные перечисления в фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, участвующих в областной программе капитального ремонта.  
В границах муниципального образования город Энгельс, значительное количество многоквартирных домов и отдельные их конструктивные элементы пришли в неудовлетворительное состояние.

В процессе эксплуатации зданий и сооружений во многих случаях происходят деформации несущих конструкций, вызываемые различными причинами. Одной из причин деформации является неравномерная осадка зданий и сооружений, которая вызывает деформацию и разрушение несущих конструкций, стен, колонн, перекрытий, сводов, перемычек оконных и дверных проемов и др. 

Указанные разрушения несущих конструкций могут привести к внезапному обрушению. Аварии строительных конструкций зданий и сооружений происходят внезапно и наносят значительный экономический ущерб, могут явиться причиной серьезных последствий, в том числе ранения и гибели людей. Аварии строительных конструкций наступают также из-за совокупности следующих причин: ошибки при проектировании, низкое качество материалов, используемых для несущих конструкций, нарушения технологии изготовления и монтажа строительных конструкций, несоблюдение правил эксплуатации зданий и сооружений. При своевременном обследовании технического состояния многоквартирных домов можно обнаружить признаки возможной аварии и предотвратить ее негативные последствия.

Специализированной организацией ООО «Стилобат» в январе-феврале 2017 года проводилось исследование основных несущих конструкций здания общежития, расположенного по адресу: г. Энгельс, ул. Полтавская, д. 27. По результатам выполненного инженерно-технического обследования установлено, что строительные конструкции находятся в ограниченно работоспособном техническом состоянии, необходим комплекс мероприятий по восстановлению работоспособности основных строительных конструкций. Частично работы по данному объекту в течение 2017 года были выполнены, однако для полного устранения потенциально опасных ситуаций необходимо продолжать выполнение комплекса работ по восстановлению работоспособности отдельных конструктивных элементов.
Помимо этого объекта, специализированной организацией ООО «Стилобат» проводились исследования основных несущих конструкций жилых домов, расположенных по адресам: г. Энгельс, ул. Марины Расковой, д. 25, проспект Фридриха Энгельса, д. 35,         ул. Космонавтов, д. 4, ул. Полиграфическая, д. 65, 5-й Студенческий проезд, д.9,                     р.п. Приволжский, ул. Чехова, д. 58. Восстановительные работы по данным объектам являются дорогостоящими, вследствие чего предполагается использовать программно-целевой метод при устранении данных проблем с целью обеспечение безопасного проживания граждан в своем жилище.
При администрации Энгельсского муниципального района создана и функционирует межведомственная комиссия по признанию помещений жилыми помещениями, жилых помещений непригодным для проживания и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции (далее – Комиссия). На заседания Комиссии поступают и рассматриваются обращения граждан с соответствующей цели функционирования Комиссии вопросов. Для более подробного технического анализа, беспристрастной и компетентной оценки технического состояния отдельных помещений и многоквартирных домов в целом, необходимо проведение экспертизы с привлечением организаций, обладающими достаточным уровнем компетенций в данной сфере. 
Указанные направления свидетельствуют о значительном объеме выполняемых мероприятий, следовательно решать накопившиеся проблемы целесообразно с применением программно-целевого метода. 

2. Основные цели и задачи 


Целью реализации Программы является комплексное решение вопросов, связанных с содержанием недвижимого имущества муниципального образования город Энгельс.


К основным задачам Программы относится:

- выполнение мероприятий по содержанию, текущему ремонту и обеспечение коммунальной услугой нераспределенных жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования город Энгельс;

- аккумулирование и перечисление денежных средств, перечисляемых в качестве взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Саратовской области; 

- предотвращение возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций на объектах жилищной сферы, 

- проведение экспертизы и оценки рыночной стоимости жилых помещений.

3. Срок и этапы реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на три года – 2018-2020 годы, в один этап.

4. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий включает взаимоувязанные социально-экономические, производственные, организационно-хозяйственные и другие мероприятия, обеспечивающие достижение программных целей.

	№
пп
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Источник финансирования
	Объем финансирования (тыс.руб.)
	Исполнители
	Ожидаемые результаты

	
	
	
	
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	Всего
	
	

	1. Содержание муниципальных жилых помещений

	1.1
	Содержание жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования город Энгельс и не переданных по договорам социального найма
	2018-2020 годы
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 442,1
	1 530,5
	1 587,8
	4 560,4
	МБУ «Городское хозяйство»
	поддержание технико-эксплуатационных характеристик недвижимого имущества муниципального образования город Энгельс

	Итого по разделу 1:
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 442,1
	1 530,5
	1 587,8
	4 560,4
	

	2. Капитальный ремонт жилищного фонда

	2.1
	Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за жилые помещения, находящиеся в собственности муниципального образования город Энгельс
	2018-2020 годы
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	10 091,8
	10 091,8
	10 091,8
	30 275,4
	Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	выполнение обязательств собственников по обеспечению сбора средств для проведения капительного имущества в многоквартирных домах

	2.2
	Выполнение работ по текущему и капитальному ремонту недвижимого имущества муниципального образования город Энгельс
	2018-2020 годы
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	312,1
	312,1
	312,1
	936,3
	
	выполнение ремонта 2 помещений муниципального жилищного фонда

	Итого по разделу 2:
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	10 403,9
	10 403,9
	10 403,9
	31 211,7
	

	3. Обеспечение предотвращения возможности возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций на объектах жилищной сферы, в том числе:

	3.1
	Возмещение затрат, по ремонту отдельных конструктивных элементов, инженерных систем и иного оборудования, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Энгельс, ул. Полтавская, д. 27, в том числе:
	2018 год
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	17 940,1
	0,0
	0,0
	17 940,1
	Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	обеспечение восстановления нормативного состояния основных систем и конструкций, входящих в состав общего имущества  многоквартирных домов, безопасности проживания граждан



	3.1.1
	Разработка инженерно-технических мероприятий
	2018 год
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	199,8
	0,0
	0,0
	199,8
	
	

	3.1.2
	инженерно-технические мероприятия по предотвращению чрезвычайной ситуации 
	
	
	17 368,6
	0,0
	0,0
	17 368,6
	
	

	3.1.3
	осуществлением строительного контроля за выполнением работ по ремонту отдельных конструктивных элементов, инженерных систем и иного оборудования
	
	
	371,7
	0,0
	0,0
	371,7
	
	

	3.2
	Возмещение затрат, по ремонту отдельных конструктивных элементов, инженерных систем и иного оборудования, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Энгельс, ул. Марины Расковой, д.25, в том числе:
	2018 год
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	255,4
	0,0
	0,0
	255,4
	Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	Выполнение комплекса мероприятий по восстановлению работоспособности основных строительных конструкций -  цокольной панели между 5 и 6 подъездами, находящиеся в аварийном состоянии

	3.2.1
	инженерно-технические мероприятия по предотвращению чрезвычайной ситуации 
	2018 год

	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	250,0
	0,0
	0,0
	250,0
	
	

	3.2.2
	осуществлением строительного контроля за выполнением работ по ремонту отдельных конструктивных элементов, инженерных систем и иного оборудования
	
	
	5,4
	0,0
	0,0
	5,4
	
	

	3.3
	Возмещение затрат, по ремонту отдельных конструктивных элементов, инженерных систем и иного оборудования, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Энгельс, 5-й Студенческий пр-д, д.9, в том числе:
	2018 год
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	10 214,0
	0,0
	0,0
	10 214,0
	Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	Восстановление кирпичной кладки несущей конструкции в районе 3 этажа

	3.3.1
	инженерно-технические мероприятия по предотвращению чрезвычайной ситуации 
	2018 год
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	10 000,0
	0,0
	0,0
	10 000,0
	
	

	3.3.2
	осуществлением строительного контроля за выполнением работ по ремонту отдельных конструктивных элементов, инженерных систем и иного оборудования
	
	
	214,0
	0,0
	0,0
	214,0
	
	

	3.4
	Возмещение затрат, по ремонту отдельных конструктивных элементов, инженерных систем и иного оборудования, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: Энгельсский район, р.п. Приволжский, ул. Чехова, д.58, в том числе:
	2018 год
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	836,1
	0,0
	0,0
	836,1
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	восстановление аварийного участка кирпичной кладки наружней версты на участках стены

	3.4.1
	Разработка инженерно-технических мероприятий
	2018 год
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	70,0
	0,0
	0,0
	70,0
	
	

	3.4.2
	инженерно-технические мероприятия по предотвращению чрезвычайной ситуации 
	
	
	750,0
	0,0
	0,0
	750,0
	
	

	3.4.3
	осуществлением строительного контроля за выполнением работ по ремонту отдельных конструктивных элементов, инженерных систем и иного оборудования
	
	
	16,1
	0,0
	0,0
	16,1
	
	

	3.5
	Возмещение затрат, по ремонту отдельных конструктивных элементов, инженерных систем и иного оборудования, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Энгельс, ул. Полиграфическая, д.65, в том числе:
	2018 год
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	763,5
	0,0
	0,0
	763,5
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	восстановление конструкции несущих стены и плиты покрытия (в месте расположения межэтажной лестницы в 3 – м подъезде)

	3.5.1
	Разработка инженерно-технических мероприятий
	2018 год
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	93,0
	0,0
	0,0
	93,0
	
	

	3.5.2
	инженерно-технические мероприятия по предотвращению чрезвычайной ситуации 
	
	
	656,5
	0,0
	0,0
	656,5
	
	

	3.5.3
	осуществлением строительного контроля за выполнением работ по ремонту отдельных конструктивных элементов, инженерных систем и иного оборудования
	
	
	14,0
	0,0
	0,0
	14,0
	
	

	3.6
	Возмещение затрат, по ремонту отдельных конструктивных элементов, инженерных систем и иного оборудования, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Энгельс, ул. Космонавтов, д.4, в том числе:
	2018 год
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	5 921,8
	0,0
	0,0
	5 921,8
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	восстановлению технического состояния армокирпичных перемычек на  уровне 4 – го этажа и вышележащие ряды кирпичной кладки

	3.6.1
	Разработка инженерно-технических мероприятий
	2018 год
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	99,8
	0,0
	0,0
	99,8
	
	

	3.6.2
	инженерно-технические мероприятия по предотвращению чрезвычайной ситуации 
	
	
	5 700,0
	0,0
	0,0
	5 700,0
	
	

	3.6.3
	осуществлением строительного контроля за выполнением работ по ремонту отдельных конструктивных элементов, инженерных систем и иного оборудования
	
	
	122,0
	0,0
	0,0
	122,0
	
	

	3.7
	Возмещение затрат, по ремонту отдельных конструктивных элементов, инженерных систем и иного оборудования, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Энгельс, проспект Фридриха Энгельса, д.35, в том числе:
	2018 год
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	4 445,6
	0,0
	0,0
	4 445,6
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	

	3.7.1
	Разработка инженерно-технических мероприятий
	2018 год
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	360,0
	0,0
	0,0
	360,0
	
	

	3.7.2
	инженерно-технические мероприятия по предотвращению чрезвычайной ситуации 
	
	
	4 000,0
	0,0
	0,0
	4 000,0
	
	

	3.7.3
	осуществлением строительного контроля за выполнением работ по ремонту отдельных конструктивных элементов, инженерных систем и иного оборудования
	
	
	85,6
	0,0
	0,0
	85,6
	
	

	Итого по разделу 3:
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	40 376,5
	0,0
	0,0
	40 376,5
	

	4. Проведение экспертизы и оценки состояния жилых помещений

	4.1
	Оказание услуг по определению технического состояния объектов недвижимого имущества
	2018 год
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 000,0
	1 000,0
	1 000,0
	3 000,0
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	экспертное заключение о возможности дальнейшей эксплуатации  350 объектов недвижимого имущества                                                                                                                            

	4.2
	Оказание услуг по определению рыночной стоимости объектов недвижимого имущества
	2018 год
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	500,0
	0,0
	0,0
	500,0
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	экспертное заключение о рыночной стоимости 100 объектов недвижимого имущества                                                                                                                            

	Итого по разделу 4:
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	1 500,0
	1 000,0
	1 000,0
	3 500,0
	

	Всего по программе:
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	53 722,5
	12 934,4
	12 991,7
	79 648,6
	


5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется из бюджетов Энгельсского муниципального района, муниципального образования город Энгельс. Источниками финансирования мероприятий программы по согласованию могут являться  внебюджетные средства.


Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет  (прогнозно) 79 648,6 тыс. рублей, в том числе:

          - 79 648,6  тыс. рублей - средства бюджета муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области;

           На 2018 год – 53 722,5 тыс. рублей, за счет средств бюджета муниципального образования город Энгельс, 

На 2019 год –  12 934,4 тыс. рублей, за счет средств бюджета муниципального образования город Энгельс.   

На 2020 год – 12 991,7  тыс. рублей, за счет средств бюджета муниципального образования город Энгельс.

Примечание: объемы финансирования за счет средств бюджетов Энгельсского муниципального района и муниципального образования город Энгельс подлежат уточнению в течение года, исходя из возможностей бюджетов.


6. Механизм реализации Программы

Для достижения поставленных целей и задач Программы предусмотрены следующие механизмы ее реализации.


В отношении мероприятий по содержанию и эксплуатации жилых и нежилых помещений, являющихся собственностью муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района, применяются нормы, предусмотренные статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, путем предоставления субсидий из бюджета муниципального образования город  Энгельс в соответствии с утвержденным муниципальным заданием и заключенным соглашением о предоставлении субсидий.


В соответствии с мероприятиями, предусмотренными разделом 2 системы программных мероприятий, предусмотрено аккумулирование и дальнейшее перечисление ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах осуществляется комитетом ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района в адрес фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Саратовской области, созданного в соответствии с Жилищным кодексом и распоряжением Правительства Саратовской области от 19.07.2013 года № 171-Пр.


Мероприятия по обеспечению предотвращения возможности возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций на объектах жилищной сферы, (раздел 3) за выполненные работы по ремонту отдельных конструктивных элементов, инженерных систем и иного оборудования, оказанные услуги по осуществлению строительного контроля будут реализовываться путем предоставления Комитетом ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района организациям, осуществляющим функции управления общим имуществом многоквартирных домов в соответствии с решением собрания собственником помещений, субсидий из бюджета муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района, в соответствии со ст.78 Бюджетного кодекса Российской Федерации в порядке, установленном администрацией Энгельсского муниципального района.

В отношении мероприятий по проведению экспертизы и независимой оценки технического состояния, рыночной стоимости объектов недвижимого имущества применяются нормы законодательством, регулирующие отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд


Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения осуществляется в соответствии с постановлением администрации Энгельсского муниципального района от 06.04.2010 года № 2105; пунктом 3 постановления администрации Энгельсского муниципального района от 20.11.2013 года № 6751.

 7. Прогноз ожидаемых результатов Программы

 Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит добиться следующих результатов:

- поддержание в удовлетворительном техническом состоянии жилых и нежилых помещений, объектов жилищного фонда на территории муниципального образования город Энгельс;

- полное и своевременное перечисление взносов на проведение  капитального ремонта общего имущества жилых многоквартирных домов, в которых располагаются жилые помещения, находящиеся в собственности Энгельсского муниципального района.

- получение  информации от компетентных организаций  о техническом состоянии, рыночной стоимости объектов недвижимого имущества.

