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Ведомственная целевая программа

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Саратовской агломерации на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области на 2017-2020 годы»

Паспорт ведомственной целевой программы

	Наименование 

программы
	Ведомственная целевая программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Саратовской агломерации на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области на 2017-2020 годы» (далее - Программа)


	Дата принятия решения о разработке Программы (наименование и реквизиты муниципального правового акта)
	приказ комитета жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района от 09.01.2017 года № 1 «О разработке проекта ведомственной целевой программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Саратовской агломерации на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области на 2017-2018 годы»  



	Заказчик Программы
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района

	Разработчик Программы
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района



	Исполнители Программы
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района

	Цели и задачи Программы
	Цели Программы - улучшение качества автомобильных дорог местного значения городского поселения и снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, происходящих по техническим причинам, увеличение срока службы дорожных покрытий, повышение уровня доступности транспортных услуг и сети автомобильных дорог общего пользования для населения и хозяйствующих субъектов.

Задачи  Программы – обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения на магистральных дорогах и улицах муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области;

- приведение магистральных дорог и улиц городского поселения в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние;

- устранение перегрузки магистральных дорог и улиц городского поселения, в том числе путем реконструкции и строительства объектов транспортной инфраструктуры;

- повышение уровня удовлетворенности граждан состоянием дорожной сети городского поселения

	Сроки и этапы реализации Программы
	Реализация программы рассчитана на четыре года - 2017-2020 годы

	Объемы и источники финансирования

Программы
	Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет (прогнозно) 921 449,8 тыс. рублей, из которых:

-     829 760,0 тыс. рублей – средства дорожного фонда Саратовской области;
- 42 734,7 тыс. рублей – средства муниципального дорожного фонда муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области;
- 48 955,1 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области.
         Из них:

 в 2017 году – 271 191,2 тыс. рублей, из которых:

- 269 630,0 тыс. рублей средства дорожного фонда Саратовской области.

- 1 561,2 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области;
 в  2018 году –  445 619,9 тыс. рублей, из которых:

 - 419 730,0 тыс. рублей средства дорожного фонда Саратовской области.

- 12 692,7 тыс. рублей – средства муниципального дорожного фонда муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области;
- 13 197,2 тыс. рублей - средства бюджета муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области.
  в 2019 году –  97 028,6 тыс. рублей, из которых:

 - 65 500,0 тыс. рублей средства дорожного фонда Саратовской области.

- 14 933,5 тыс. рублей – средства муниципального дорожного фонда муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области;
- 16 595,1 тыс. рублей - средства бюджета муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области. 

  в 2020 году –  107 610,1 тыс. рублей, из которых:

 - 74 900,0 тыс. рублей средства дорожного фонда Саратовской области.

- 15 108,5 тыс. рублей – средства муниципального дорожного фонда муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области;
- 17 601,6 тыс. рублей - средства бюджета муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области.



	Прогноз ожидаемых  результатов реализации Программы
	Приведение автомобильных дорог в состояние, соответствующее современным требованиям, позволит:

- улучшить технические свойства автомобильных дорог; 

- сократить затраты на содержание улично-дорожной сети;

- увеличить среднюю скорость движения автомобильного потока;

- сократить количество дорожно-транспортных происшествий



	Система организации контроля за исполнением Программы
	Контроль за ходом исполнения Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, формирования и реализации муниципальных и ведомственных целевых программ в Энгельсском муниципальном районе, утвержденным постановлением администрации Энгельсского муниципального района от 06.04.2010 года № 2105; пунктом 3 постановления администрации Энгельсского муниципального района от 20.11.2013 года № 6751


1. Содержание  проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Муниципальное образование город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовкой области (далее – муниципальное образование город Энгельс) расположено на левом берегу реки Волга в 7 км от областного центра, с которым связано тремя мостами: железнодорожным в районе Увека (1935 года постройки) и автодорожными (1965 и 2000 годов постройки). Через реку Волга построены два моста. Первый мост соединяет непосредственно центральную часть областного центра - город Саратов и административный центр Энгельсского муниципального района - населенный пункт город Энгельс. Второй мост, совместно с объездными федеральными дорогами, соединяет областной центр и город Энгельс с севера. Городская агломерация  - это компактное скопление населённых пунктов, местами срастающихся, объединённых в сложную многокомпонентную динамическую систему с интенсивными производственными, транспортными и культурными связями. Образование городских агломераций - одна из стадий урбанизации - процесс развития городского пространства.
В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального образования город Энгельс составляет 412,2 километра. Автодороги с твёрдым покрытием составляют 64,2 процента от общей протяженности дорог  местного значения.

Главной проблемой дорожно-транспортного комплекса городского поселения является отставание развития дорожной отрасли, её транспортной системы и инфраструктурных сетей и объектов от резко возрастающих темпов автомобилизации, увеличившегося пассажиропотока и растущего объёма грузоперевозок. 

Около 50 процентов от общего объема перевозок по автомобильным дорогам осуществляется в условиях превышения нормативного уровня загрузки дорожной сети, что приводит к увеличению себестоимости перевозок, снижению безопасности движения.

Существующая площадь улично-дорожной сети с характерными для сложившейся жилой застройки техническими параметрами и организация дорожного движения не обеспечивают необходимую пропускную способность существующих транспортных потоков. Сложившаяся ситуация усугубляется отсутствием в городских населенных пунктах муниципального образования город Энгельс необходимого количества автомобильных парковок и стоянок. Это приводит к тому, что водители вынуждены использовать для парковки и стоянки автотранспорта проезжую часть дорог, что еще больше снижает пропускную способность улично-дорожной сети.

Недостаточная пропускная способность улично-дорожной сети наносит экономический ущерб участникам движения, ведет к росту ДТП и ухудшению экологической обстановки в городском поселении.

Свыше трети протяженности автомобильных дорог требуют увеличения прочностных характеристик из-за ускоренной деградации дорожных конструкций и снижения сроков службы между ремонтами вследствие увеличения  в составе транспортных потоков доли тяжелых автомобилей.

Длительный срок эксплуатации автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Энгельс привели к существенному изменению требований к качеству дорожного полотна и повышению условий дорожного движения. Увеличение плотности транспортных потоков, интенсивности движения привели к увеличению нагрузок на покрытие автомобильных дорог.

Наиболее распространенными дефектами асфальтобетонных покрытий являются износ, выкрашивание, выбоины, трещины и т.д.

Для снижения риска происшествий эксплуатационное состояние дорожного полотна необходимо приводить в соответствие с нормативными требованиями, постоянно проводить работы по его капитальному ремонту и ремонту, которые  требуют больших финансовых затрат.

Одним из способов решения проблемы приведения дорожной сети в нормативное состояние и реформирования системы финансирования дорожного хозяйства явилось создание системы дорожных фондов, которая предусматривает использование ассигнований дорожных фондов для строительства (реконструкции), капитального ремонта, ремонта и содержания действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Основными направлениями деятельности, направленной на улучшение ситуации с дорожно-транспортной аварийностью в муниципальном образовании город Энгельс, являются: содержание, ремонт и капитальный ремонт опорной сети автомобильных дорог, обеспечение безопасности дорожного движения посредством строительства светофорных объектов, установки пешеходных ограждений, установке средств фото-видео фиксации нарушений ПДД. Таким образом, в связи со значительными финансовыми затратами на обеспечение безопасного и качественного состояния автомобильных дорог указанные проблемы необходимо решать программными методами.

2. Цели и задачи Программы

          Цели Программы - улучшение качества автомобильных дорог местного значения городского поселения и снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, происходящих по техническим причинам, увеличение срока службы дорожных покрытий, повышение уровня доступности транспортных услуг и сети автомобильных дорог общего пользования для населения и хозяйствующих субъектов.

Задачи  Программы – обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения на магистральных дорогах и улицах городского поселения;

- приведение магистральных дорог и улиц городского поселения в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние;

- устранение перегрузки магистральных дорог и улиц городского поселения, в том числе путем реконструкции и строительства объектов транспортной инфраструктуры;

- повышение уровня удовлетворенности граждан состоянием дорожной сети городского поселения.

3. Срок и этапы реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на четыре года - 2017-2020 годы.

4. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий, включающая взаимоувязанные социально-экономические, производственные, организационно-хозяйственные и другие мероприятия, обеспечивающие достижение программных целей, приведена в приложении к настоящей программе.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование  Программы осуществляется из бюджета муниципального образования город Энгельс за счет перечисленных межбюджетных трансфертов из дорожного фонда Саратовской области.


Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет (прогнозно) 921 449,8 тыс. рублей, из которых:

-     829 760,0 тыс. рублей – средства дорожного фонда Саратовской области,

- 42 734,7 тыс. рублей – средства муниципального дорожного фонда муниципального образования город Энгельс,

- 48 955,1 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Энгельс

         Из них:

 2017 год – 271 191,2 тыс. рублей, из которых:

- 269 630,0 тыс. рублей средства дорожного фонда Саратовской области.

- 1 561,2 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Энгельс

   2018 год –  445 619,9 тыс. рублей, из которых:

 - 419 730,0 тыс. рублей средства дорожного фонда Саратовской области.

- 12 692,7 тыс. рублей – средства муниципального дорожного фонда муниципального образования город Энгельс,

- 13 197,2 тыс. рублей - средства бюджета муниципального образования город Энгельс.

   2019 год –  97 028,6 тыс. рублей, из которых:

 - 65 500,0 тыс. рублей средства дорожного фонда Саратовской области.

- 14 933,5 тыс. рублей – средства муниципального дорожного фонда муниципального образования город Энгельс,

- 16 595,1 тыс. рублей - средства бюджета муниципального образования город Энгельс, 

   2020 год –  107 610,1 тыс. рублей, из которых:

 - 74 900,0 тыс. рублей средства дорожного фонда Саратовской области.

- 15 108,5 тыс. рублей – средства муниципального дорожного фонда муниципального образования город Энгельс,

- 17 601,6 тыс. рублей - средства бюджета муниципального образования город Энгельс.

6.Механизм реализации Программы


В отношении мероприятий, предусмотренных разделами 1-6 таблицы системы программных мероприятий настоящей Программы, комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района осуществляет определение поставщика услуг (работ)  и заключение договоров на  выполнение работ в рамках реализации программных мероприятий по результатам процедур, проводимых в порядке, установленном законодательством, регулирующим отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Контроль за ходом исполнения Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, формирования и реализации муниципальных и ведомственных целевых программ в Энгельсском муниципальном районе, утвержденным постановлением администрации Энгельсского муниципального района от 06.04.2010 года № 2105; пунктом 3 постановления администрации Энгельсского муниципального района от 20.11.2013 года № 6751.

7.Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

- приведение к 2018 году в нормативное состояние 50% автомобильных дорог общего пользования, расположенных в границах муниципального образования город Энгельс;

- снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети городских агломераций к 2018 году на 50%;

- сокращение затрат на содержание улично-дорожной сети;

- увеличение средней скорости движения автомобильного потока.

Приложение 

к ведомственной  целевой программе «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Саратовской агломерации на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области на 2017-2018 годы»
Система программных мероприятий
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	срок исполнения
	источник финансирования
	Объем финансирования, тыс. руб.
	Исполнитель
	Ожидаемый результат

	
	
	
	
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	Всего
	
	

	1.Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования

	Выполнение работ на участках автомобильных дорог общего пользования, расположенных по следующим адресам:
	
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	улучшение состояния улично-дорожной сети протяженностью 681,5 тыс. кв.м., приведение в нормативное состояние 50% автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования город Энгельс 

	1.1.
	г. Энгельс, ул. Космонавтов (от проспекта. Химиков до ул. Полтавской)
	2017 год
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	11 931,43726
	0,0
	0,0
	0,0
	11 931,43726
	
	

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	11 931,43726
	0,0
	0,0
	0,0
	11 931,43726
	
	

	1.2.
	г. Энгельс ,ул. Лесозаводская (от ул. Трудовой до кольцевой развязки на пересечении с ул. Советской)
	2017 год
	Бюджет муниципального образования  город Энгельс, в том числе:
	18 383,30337
	0,0
	0,0
	0,0
	18 383,30337
	
	

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	18 383,30337
	0,0
	0,0
	0,0
	18 383,30337
	
	

	1.3.
	г. Энгельс, ул. Тихая (от ул. Трудовой до ул. Максима Горького)
	2017 год
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	7 119,65422
	0,0
	0,0
	0,0
	7 119,65422
	
	

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	7 119,65422
	0,0
	0,0
	0,0
	7 119,65422
	
	

	1.4.
	г. Энгельс, ул. Телеграфная (от ул. Красноармейской до ул. Пристанской)
	2017 год
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	7 825,00268
	0,0
	0,0
	0,0
	7 825,00268
	
	

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	7 825,00268
	0,0
	0,0
	0,0
	7 825,00268
	
	

	1.5.
	г. Энгельс, ул. Маршала Василевского А.М.(от ул. Студенческой до ул. Колотилова)
	2017 год
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	6 056,45537
	0,0
	0,0
	0,0
	6 056,45537
	
	

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	6 056,45537
	0,0
	0,0
	0,0
	6 056,45537
	
	

	1.6.
	г. Энгельс, ул. Вокзальная (от ул. Маяковского до ул. Советской)
	2017 год
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	7 232,07464
	0,0
	0,0
	0,0
	7 232,07464
	
	

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	7 232,07464
	0,0
	0,0
	0,0
	7 232,07464
	
	

	1.7.
	Энгельсский район, р.п. Приволжский, ул. Веселая (от Волжского проспекта до ул. Гагарина)
	2017 год
	Бюджет муниципального образования  город Энгельс, в том числе:
	19 371,04879
	0,0
	0,0
	0,0
	19 371,04879
	
	

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	19 371,04879
	0,0
	0,0
	0,0
	19 371,04879
	
	

	1.8.
	Энгельсский район, р.п. Приволжский, ул. Гагарина (от ул. Веселой до 416+390 км. Автодороги "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград)
	2017 год
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	70 208,06711
	0,0
	0,0
	0,0
	70 208,06711
	
	

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	70 208,06711
	0,0
	0,0
	0,0
	70 208,06711
	
	

	1.9.
	г. Энгельс,  ул. Полиграфическая (от ул. Студенческой до ул. 148-й Черниговской дивизии), в том числе:
	2017-2018 гг.
	Бюджет муниципального образования  город Энгельс, в том числе:
	27 042,29393
	0,0
	0,0
	0,0
	27 042,29393
	
	

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	27 042,29393
	0,0
	0,0
	0,0
	27 042,29393
	
	

	1.9.1.
	г. Энгельс, на участке от Нестерова до ул. Студенческой
	
	Бюджет муниципального образования  город Энгельс, в том числе:
	7 790,62145
	0,0
	0,0
	0,0
	7 790,62145
	
	

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	7 790,62145
	0,0
	0,0
	0,0
	7 790,62145
	
	

	1.9.2.
	г. Энгельс, на участке от ул. Нестерова до ул. 148-й Черниговской дивизии)
	
	Бюджет муниципального образования  город Энгельс, в том числе:
	19 251,67248
	0,0
	0,0
	0,0
	19 251,67248
	
	

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	19 251,67248
	0,0
	0,0
	0,0
	19 251,67248
	
	

	1.10.
	г. Энгельс, ул. Маяковского (от ул. Тельмана до Волжского проспекта), в том числе:
	2017-2018 гг.
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	44 513,85621
	0,0
	0,0
	0,0
	44 513,85621
	
	

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	44 513,85621
	0,0
	0,0
	0,0
	44 513,85621
	
	

	1.10.1.
	г. Энгельс, на участке от ул. Тельмана до пер. Маяковский
	
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	28 269,08085
	0,0
	0,0
	0,0
	28 269,08085
	
	

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	28 269,08085
	0,0
	0,0
	0,0
	28 269,08085
	
	

	1.10.2.
	г. Энгельс, на участке от пер. Маяковский до Волжского проспекта
	
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	16 244,77536
	0,0
	0,0
	0,0
	16 244,77536
	
	

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	16 244,77536
	0,0
	0,0
	0,0
	16 244,77536
	
	

	1.11.
	г. Энгельс, ул. Тельмана (от ул. Максима Горького до ул. Полтавской), в том числе:
	2017-2018 гг.
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	41 854,93339
	0,0
	0,0
	0,0
	41 854,93339
	
	

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	41 854,93339
	0,0
	0,0
	0,0
	41 854,93339
	
	

	1.11.1.
	г. Энгельс, на участке от ул. Максима Горького до ул. Комсомольской
	
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	 29 712,70139
	0,0
	0,0
	0,0
	29 712,70139
	
	

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	29 712,70139
	0,0
	0,0
	0,0
	29 712,70139
	
	

	1.11.2.
	г. Энгельс, на участке от проспекта. Фридриха. Энгельса до ул. Полтавской
	
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	12 142,23200
	0,0
	0,0
	0,0
	12 142,23200
	
	

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	12 142,23200
	0,0
	0,0
	0,0
	12 142,23200
	
	

	1.12.
	г. Энгельс, проспект Фридриха Энгельса (от ул. Станционной до ул. Промышленной)
	2017-2018 год
	Бюджет муниципального образования  город Энгельс, в том числе:
	0,0
	44 482,932
	0,0
	0,0
	44 482,932
	
	

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	0,0
	44 482,932
	0,0
	0,0
	44 482,932
	
	

	1.13.
	г. Энгельс, ул. Полтавская (от ул. Марины Расковой до проспекта Строителей)
	2018 год
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	0,0
	14 602,94840
	0,0
	0,0
	14 602,94840
	
	

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	0,0
	14 602,94840
	0,0
	0,0
	14 602,94840
	
	

	1.14.
	г. Энгельс, ул. Советская (от ул. Степной до ул.Вокзальной)
	2018 год
	Бюджет муниципального образования  город Энгельс, в том числе:
	0,0
	8 974,61154
	0,0
	0,0
	8 974,61154
	
	

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	0,0
	8 874,61154
	0,0
	0,0
	8 874,61154
	
	

	1.15.
	г. Энгельс, ул. Максима Горького (на всем протяжении)
	2018 год
	Бюджет муниципального образования  город Энгельс, в том числе:
	0,0
	9 855,54408
	0,0
	0,0
	9 855,54408
	
	

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	0,0
	9 855,54408
	0,0
	0,0
	9 855,54408
	
	

	1.16.
	г. Энгельс, ул. Рабочая (на участке от ул. Дубовской до ул. Степной)
	2018 год
	Бюджет муниципального образования  город Энгельс, в том числе:
	0,0
	21 604,502
	0,0
	0,0
	21 604,502
	
	

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	0,0
	21 604,502
	0,0
	0,0
	21 604,502
	
	

	1.17.
	г. Энгельс, ул. Студенческая (от ул. Маршала. Василевского А.М до проезда Баумана)
	2018 год
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	0,0
	3 227,62322
	0,0
	0,0
	3 227,62322
	
	

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	0,0
	3 227,62322
	0,0
	0,0
	3 227,62322
	
	

	1.18
	г. Энгельс, проспект Строителей (от проспекта Фридриха Энгельса, до 
	2018 год
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	0,0
	94 681,40876
	0,0
	0,0
	94 681,40876
	
	

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	0,0
	94 681,40876
	0,0
	0,0
	94 681,40876
	
	

	1.19
	г. Энгельс, ул. Заводская/ул. Транспортная  (на участке от ул. Тракторной до ул. Хвалынской)
	2018 год
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	0,0
	16 964,583
	0,0
	0,0
	16 964,583
	
	

	
	
	
	Средства муниципального дорожного фонда 
	0,0
	12 692,7
	0,0
	0,0
	12 692,7
	
	

	1.20
	г. Энгельс, ул. Колотилова (на участке от ул. Маршал Василевского А.М до ул. Марины Расковой)
	2019 год
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	0,0
	0,0
	65 500,0
	0,0
	65 500,0
	
	

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	0,0
	0,0
	65 500,0
	0,0
	65 500,0
	
	

	1.21
	г. Энгельс, ул. Петровская (на участке от ул. Трудовой до ул. Маяковского)
	2019 год
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	0,0
	0,0
	26 400,2
	0,0
	26 400,2
	
	

	
	
	
	Средства муниципального дорожного фонда 
	0,0
	0,0
	14 933,5
	0,0
	14 933,5
	
	

	1.22
	г. Энгельс,  ул. Лесокомбинатская (на участке от Волжского проспекта до ул. Телефонной)
	2020 год
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	74 900,0
	74 900,0
	
	

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	0,0
	0,0
	0,0
	74 900,0
	74 900,0
	
	

	1.23
	г. Энгельс, ул. Нестерова (на участке от ул. Полиграфической до ул. Колотилова)
	2020 год
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	27 389,5
	27 389,5
	
	

	
	
	
	Средства муниципального дорожного фонда 
	0,0
	0,0
	0,0
	15 108,5
	15 108,5
	
	

	Мероприятия по осуществлению контроля за исполнением работ по ремонту и капитальному ремонту участков автомобильных дорог общего пользования, в том числе:
	

	1.24
	Строительный контроль 
	2017-2020 годы
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	491,70
	3 620,0
	3 728,4
	3 720,6
	11 560,7
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	проведение мероприятий по ремонту автомобильных дорог в соответствии с действующими нормами и правилами выполнения работ по ремонту, реконструкции и строительству объектов капитального строительства; корректное составление сметной документации, исключающее задвоенность позиций и превышение объемов и цен

	1.25
	Осуществление авторского надзора за ходом выполняемых работ
	2018 год
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,0
	80,0
	100,0
	150,0
	330,0
	
	

	1.26
	Осуществление диагностики технического состояния автомобильных дорог
	2018 год
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	0,0
	1 000,0
	1 000,0
	1 000,0
	3 000,0
	
	

	1.27
	проверка  достоверности определения сметной стоимости
	2017-2020 годы
	Бюджет муниципального образования город Энгельс
	99,5
	200,0
	300,0
	450,0
	1 049,5
	
	

	Итого:
	Бюджет муниципального образования  город Энгельс, в том числе:
	262 129,32697
	219 394,153
	97 028,6
	107 610,1
	686 162,17997
	 

	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	261 538,12697
	197 429,57
	65 500,0
	74 900,0
	599 367,69697
	

	
	Средства муниципального дорожного фонда
	0,0
	12 692,7
	14 933,5
	15 108,5
	42 734,7
	

	2. Выполнение работ по установке пешеходных ограждений на следующих участках автомобильных дорог общего пользования:

	2.1.
	г. Энгельс,  проспект. Строителей (в районе пересечения с ул. Строительной)
	2017 год
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	384,17303
	0,0
	0,0
	0,0
	384,17303
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	Повышение безопасности пешеходов вблизи мест значительной концентрации ДТП, вследствие установки 1630 п.м.ограждений проезжей части

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	384,17303
	0,0
	0,0
	0,0
	384,17303
	
	

	2.2.
	г. Энгельс, проспект Фридриха Энгельса (район рынка "Покровский")
	2017 год
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	284,0
	0,0
	0,0
	0,0
	284,0
	
	

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	284,0
	0,0
	0,0
	0,0
	284,0
	
	

	2.3.
	г. Энгельс, ул. Полиграфическая (в районе жилых домов №№ 55, 188, в районе ГАУЗ "Городская  больница №2") 
	2017 год
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	426,0
	0,0
	0,0
	0,0
	426,0
	
	

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	426,0
	0,0
	0,0
	0,0
	426,0
	
	

	2.4.
	г. Энгельс, ул. Маяковского (в районе пересечения с ул. Будочной)
	2017 год
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	142,0
	0,0
	0,0
	0,0
	142,0
	
	

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	142,0
	0,0
	0,0
	0,0
	142,0
	
	

	2.5.
	Энгельсский район, р.п. Приволжский, ул. Веселая (в районе пересечения с ул. Суворова)
	2017 год
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	71,0
	0,0
	0,0
	0,0
	71,0
	
	

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	71,0
	0,0
	0,0
	0,0
	71,0
	
	

	2.6.
	г. Энгельс, ул. Тельмана (в районе МБОУ "СОШ № 1", в районе МБОУ «МЭЛ им. А.Г. Шнитке»)
	2017 год
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	284,0
	0,0
	0,0
	0,0
	284,0
	
	

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	284,0
	0,0
	0,0
	0,0
	284,0
	
	

	2.7.
	г. Энгельс, ул. Полтавская (в районе ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум»,  в районе жилого дома № 3Б
	2017 год
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	284,0
	0,0
	0,0
	0,0
	284,0
	
	

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	284,0
	0,0
	0,0
	0,0
	284,0
	
	

	2.8.
	г. Энгельс, ул. Космонавтов (в районе остановки общественного транспорта «8-й квартал»)
	2017 год
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	142,0
	0,0
	0,0
	0,0
	142,0
	
	

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	142,0
	0,0
	0,0
	0,0
	142,0
	
	

	2.9.
	г. Энгельс, ул. Телеграфная (в районе МБОУ «СОШ № 10»)
	2017 год
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	142,0
	0,0
	0,0
	0,0
	142,0
	
	

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	142,0
	0,0
	0,0
	0,0
	142,0
	
	

	2.10.
	г. Энгельс, ул. Маршала Василевского А.М. (в районе МБДОУ «Детский сад № 69»
	2017 год
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	142,0
	0,0
	0,0
	0,0
	142,0
	
	

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	142,0
	0,0
	0,0
	0,0
	142,0
	
	

	 2.11.
	г. Энгельс, Волжский проспект (в районе жилых домов №№ 1-7)
	2017 год 
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	308,0
	0,0
	0,0
	0,0
	308,0
	
	

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	308,0
	0,0
	0,0
	0,0
	308,0
	
	

	2.12.
	г. Энгельс, ул. Трудовая (в районе жилых домов №№12-12/3)
	2017 год 
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	308,0
	0,0
	0,0
	0,0
	308,0
	
	

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	308,0
	0,0
	0,0
	0,0
	308,0
	
	

	Итого:
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	2 917,17303
	0,0
	0,0
	0,0
	2 917,17303
	

	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	2 917,17303
	0,0
	0,0
	0,0
	2 917,17303
	

	3. Установка светофорных объектов на следующих участках автомобильных дорог общего пользования:

	3.1.
	г. Энгельс, проспект. Строителей (на пересечении с ул. Строительной)
	2017 год
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	631,862
	0,0
	0,0
	0,0
	631,862
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	улучшение системы управления транспортными потоками на 2участках автомобильных дорог

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	590,862
	0,0
	0,0
	0,0
	590,862
	
	

	3.2.
	г. Энгельс, ул. Рабочая (на пересечении с ул. Телеграфной)
	2017 год
	Бюджет муниципального образования  город Энгельс, в том числе:
	892,838
	0,0
	0,0
	0,0
	892,838
	
	

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	833,838
	0,0
	0,0
	0,0
	833,838
	
	

	Итого:
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	1 524,70
	0,0
	0,0
	0,0
	1 524,70
	 

	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	1 424,70
	0,0
	0,0
	0,0
	1 424,70
	

	4. Проектно-изыскательские работы:

	4.1.
	проектно-изыскательские работы по проведению капитального ремонта автомобильной дороги по ул. Промышленная (на участке от проспекта. Строителей до проспекта. Фридриха Энгельса)
	2017-2018 годы
	Бюджет муниципального образования  город Энгельс, в том числе:
	0,0
	1 751,937
	0,0
	0,0
	1 751,937
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	проведение изыскательских работ, создание проектной и сметной документации, необходимой для выполнения работ по капитальному ремонту и реконструкции автомобильных дорог общего пользования

	4.2.
	проектно-изыскательские работы по проведению реконструкции автомобильной дороги по проспекту Фридриха Энгельса (на участке от проспекта Строителей до ул. Будочной)
	2017 -2018 годы
	Бюджет муниципального образования  город Энгельс
	0,0
	1 291,38
	0,0
	0,0
	1 291,38
	
	

	4.3.
	проектно-изыскательские работы по проведению реконструкции автомобильной дороги по ул. Степная (на участке от ул. Пушкина до ул. Комсомольской)
	2017 -2018 годы
	Бюджет муниципального образования  город Энгельс
	0,0
	882,0
	0,0
	0,0
	882,0
	
	

	4.3.
	проектно-изыскательские работы по проведению капитального ремонта подземного перехода по проспекту Строителей (в районе пересечения с ул. Минской)
	2017 -2018 годы
	Бюджет муниципального образования  город Энгельс
	870,0
	0,0
	0,0
	0,0
	870,00
	
	

	Итого:
	Бюджет муниципального образования город Энгельс 
	870,0
	3 925,317
	0,0
	0,0
	4 735,317
	 

	5. Выполнение работ по капитальному ремонту и реконструкции автомобильных дорог общего пользования

	5.1
	Капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в             г. Энгельс, ул. Промышленная (на участке проспекта Фридриха Энгельса до проспекта Строителей)
	2018 год
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	0,0
	75 955,830
	0,0
	0,0
	75 955,830
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	Выполнение капитального ремонта и реконструкции автомобильных дорог общей площадью 67, 055 тыс. кв.м.

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	0,0
	75 955,830
	0,0
	0,0
	75 955,830
	
	

	5.2
	Реконструкция  автомобильной дороги, расположенной в г. Энгельс, ул. Степная (на участке от ул. Пушкина до ул. Комсомольской) 
	2018 год
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	0,0
	18 095,880
	0,0
	0,0
	18 095,880
	
	

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	0,0
	18 095,880
	0,0
	0,0
	18 095,8800
	
	

	5.3
	Реконструкция  автомобильной дороги, расположенной в г. Энгельс, проспект Фридриха Энгельса (на участке от ул. Степная до ул. Станционная)
	2018 год
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	0,0
	119 747,520
	0,0
	0,0
	119 747,520
	
	

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	0,0
	119 747,520
	0,0
	0,0
	119 747,520
	
	

	Итого по разделу 5:
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	0,0
	213 799,23
	0,0
	0,0
	213 799,23
	
	

	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	0,0
	213 799,23
	0,0
	0,0
	213 799,23
	
	

	6. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности пешеходов

	6.1.
	Установка системы фото- видеофиксации нарушений ПДД (на ул. Лесозаводской в районе МБОУ «СОШ № 14» )
	2017 год
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	3 550,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 550,00
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района
	снижение риска возникновения ДТП с участием пешеходов на автомобильных дорогах общего пользования, местного значения в границах муниципального образования город Энгельс

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	3 550,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 550,00
	
	

	6.2.
	Установка информационных аншлагов по ул.Степной (в районе жилых домов №№57-59)
	2017 год
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	
	

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	
	

	63.
	Устройство шумовых полос на ул. Степной (в районе жилых домов №№ 57-59)
	2017 год
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	
	

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	
	

	6.4.
	Капитальный ремонт подземного пешеходного перехода по проспекту Строителей (в районе пересечения с ул. Строительной)
	2018 год
	Бюджет муниципального образования город Энгельс, в том числе:
	0,00
	8 501,20
	0,00
	0,00
	8 501,20
	
	

	
	
	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	0,00
	8 501,20
	0,00
	0,00
	8 501,20
	
	

	Итого:
	Бюджет муниципального образования  город Энгельс, в том числе:
	3 750,00
	8 501,20
	0,00
	0,00
	12 251,20
	 

	
	средства дорожного фон да Саратовской области
	3 750,00
	8 501,20
	0,00
	0,00
	12 251,20
	

	Всего по программе:
	Бюджет муниципального образования  город Энгельс, в том числе:
	271 191,2
	445 619,9
	97 028,6
	107 610,1
	921 449,8
	 

	
	средства дорожного фонда Саратовской области
	269 630,00
	419 730,0
	65 500,0
	74 900,0
	829 760,0
	

	
	Средства муниципального дорожного фонда
	0,0
	12 692,7
	14 933,5
	15 108,5
	42 734,7
	


