Приложение

к постановлению администрации

Энгельсского муниципального района

от  31.12.2014 года № 7642
Приложение

к постановлению администрации

Энгельсского муниципального района

от 07.05.2014 года № 2395

Ведомственная целевая программа 

«Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, на 2014-2015 годы»

Паспорт ведомственной целевой программы

	Наименование 

программы
	Ведомственная целевая программа «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области,  на 2014-2015 годы»   (далее - Программа)



	Дата принятия решения о разработке Программы (наименование и реквизиты муниципального правового акта)
	Приказ комитета жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района от 17 марта 2014 года № 01-02/14 «О разработке проекта ведомственной целевой программы «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, на 2014  год»

	Заказчик Программы
	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района (далее – Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи)

	Разработчик Программы

	Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи 

	Исполнители Программы
	Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи

	Цели и задачи Программы
	Основными целями Программы являются: 

- повышение уровня благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов; 

- повышение комфортности проживания в многоквартирных домах;

-  увеличение срока службы дорожных покрытий, сооружений;

- улучшение технического состояния дворовых территорий;

- улучшение санитарного и эстетичного вида территории поселения
Задачей Программы является проведение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области

	Сроки и этапы реализации Программы


	Реализация программы рассчитана на два года -                     2014-2015 годы, в один этап


	Объемы и источники финансирования Программы
	Общий объем финансирования мероприятий Программы из бюджета муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области составляет  (прогнозно) 10 858,74394 тыс.рублей, в том числе:

          - 7 966,0 тыс.рублей - средства муниципального дорожного фонда муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области.

           На 2014 год – 7 892,74394  тыс.рублей, в том числе:

           - 5 000,00 тыс.рублей - средства муниципального дорожного фонда муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области.

           На 2015 год – 2 966,0 тыс. рублей, в том числе:

           - 2 966,0 тыс.рублей - средства муниципального дорожного фонда муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области
  

	Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы
	Приведение дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям общей площадью 5 134 кв.м, расположенных на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, в соответствие с требованиями технических норм



	Система организации контроля за исполнением Программы
	Контроль за ходом исполнения Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, формирования и реализации муниципальных и ведомственных целевых программ в Энгельсском муниципальном районе, утвержденным постановлением администрации Энгельсского муниципального района от 06.04.2010 года № 2105



1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Дворовые территории и проезды к дворовым территориям многоквартирных домов являются важнейшей составной частью транспортной системы населенных пунктов. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.

На территории Энгельсского муниципального района расположено                             1413 многоквартирных домов, на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области (далее – муниципальное образование город Энгельс)  - 1168 многоквартирных домов. Большинство многоквартирных жилых домов муниципального образования введены в эксплуатацию в 1970-1980 годах. Дворовые территории более 70 процентов многоквартирных домов имеют высокий физический износ и требуют ремонта. В неудовлетворительном состоянии находятся многие проезды к дворовым территориям. Кроме того, за последнее десятилетие значительно выросло количество личного автотранспорта, что привело к росту потребности в парковочных местах на придомовых территориях. 

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в течение длительного периода времени осуществлялся по остаточному принципу, так как из-за недостатка средств ремонт осуществлялся, в первую очередь, центральных улиц муниципального образования.

В период с 2012 года по 2014 год на территории муниципального образования город Энгельс в рамках целевых программ проведены мероприятия по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. За указанный период удалось отремонтировать                          46,62 тыс.кв.м  асфальтового покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. Ремонт всех дворовых территорий и проездов к ним требует более длительный период времени и большие финансовые затраты.

Одним из шагов решения проблемы приведения дорожной сети в нормативное состояние и реформирования системы финансирования дорожного хозяйства явилось создание системы дорожных фондов, которая предусматривает возможность использования ассигнований дорожных фондов для капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

Решением Энгельсского городского Совета депутатов от 20.12.2013 года                    № 71/01 создан муниципальный дорожный фонд муниципального образования город Энгельс (далее – дорожный фонд) и утвержден Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, согласно которому бюджетные ассигнования дорожного фонда могут использоваться на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. 

Выполнение программных мероприятий по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов позволит:

- улучшить транспортно-эксплуатационное состояние проездов к дворовым территориям;

- снизить физический износ дорожного покрытия дворовых территорий и проездов к дворовым территориям;

- повысить уровень благоустройства дворовых территорий;

- довести техническое и эксплуатационное состояние дворовых территорий и подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов до нормативных требований. 

В рамках Программы будет выполнен ремонт асфальтового покрытия, замена бортового камня, устройство парковочных зон для личного автотранспорта.
2. Основные цели и задачи

Основными целями  Программы являются:

- повышение уровня благоустроенности внутридворовых территорий многоквартирных домов; 

- повышение комфортности проживания в многоквартирных домах;

          - увеличение срока службы дорожных покрытий, сооружений;

          - улучшение технического состояния дворовых территорий;

          - улучшение санитарного и эстетичного вида территории поселения.
Задачей  Программы является выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на  территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области.
3. Срок и этапы реализации Программы

Реализация программы рассчитана на два года - 2014 – 2015 годы, в один этап.

4. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий включает взаимоувязанные социально-экономические, производственные, организационно-хозяйственные и другие мероприятия, обеспечивающие достижение программных целей.

Реализация Программы предполагает осуществление следующих мероприятий:

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполне-ния
	Источник финансиро-вания
	Объем финансирования (прогноз), тыс. руб.
	Исполнители
	Ожидаемые результаты, целевые индикаторы

	
	
	
	
	2014 год
	2015 год
	Всего
	
	

	
	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий следующих многоквартир-ных домов муниципального образования город Энгельс:
	
	
	
	
	
	
	

	1
	№ 147 по улице Комсомольской
	2014 год
	Бюджет муниципаль-ного образования город Энгельс, в том числе:  

- средства дорожного фонда
	4 437,75717

1 709,49656
	0,0

0,0
	4 437,75717

1 709,49656
	Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципаль-ного района


	Приведение внутридворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов общей площадью                5 134  кв.м, расположенных на территории муниципального образования город Энгельс, в соответствие с требованиями технических норм, улучшение транспортно-эксплуатационного состояния проездов к дворовым территориям, снижение физического износа дорожного покрытия дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, повышение уровня благоустройства дворовых территорий

	2
	№ 149 по улице Комсомольской
	2014 год
	Бюджет муниципаль-ного образования город Энгельс, в том числе: 

- средства дорожного фонда
	3 375,47553

3 269,608
	0,0

0,0
	3 375,47553

3 269,608
	
	

	3
	№ 151 по улице Комсомольской
	2015 год
	Бюджет муниципаль-ного образования город Энгельс, в том числе: 

- средства дорожного фонда
	0,0

0,0
	2 884,28

2 884,28
	2 884,28

2 884,28
	
	

	4
	Строительный контроль (технический надзор) за выполнением работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий, капитальному ремонту и ремонту проездов к дворовым территориям муниципального образования город Энгельс
	2014 -2015 годы
	Бюджет муниципаль-ного образования город Энгельс, в том числе: 

- средства дорожного фонда

	58,61580

0,0
	61,72

61,72


	120,3358

61,72
	
	

	5
	Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 

муниципального образования город Энгельс
	2014 -2015 годы
	Бюджет муниципаль-ного образования город Энгельс, в том числе:

- средства дорожного фонда
	20,89544

20,89544


	20,0

20,0
	40,89544

40,89544


	
	

	 
	Всего по Программе:
	Бюджет муниципаль-ного образования город Энгельс, в том числе:

- средства дорожного фонда
	7 892,74394

5000,00
	2 966,0

2 966,0


	10 858,74394

7 966,0
	
	


5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование  Программы осуществляется из бюджета муниципального образования город Энгельс, в том числе дорожного   фонда -  части    средств    бюджета    муниципального образования город Энгельс, подлежащей  использованию  в  целях  финансового  обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения.


   Общий объем финансирования мероприятий Программы из бюджета муниципального образования город Энгельс составляет (прогнозно) 10 858,74394 тыс.рублей, в том числе:

          - 7 966,0 тыс.рублей - средства муниципального дорожного фонда муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области.

           На 2014 год общий объем финансирования составляет 7 892,74394  тыс.рублей, в том числе:

           - 5 000,00 тыс.рублей - средства муниципального дорожного фонда муниципального образования город Энгельс.

           На 2015 год общий объем финансирования составляет 2 966,0 тыс. рублей, в том числе:

           - 2 966,0 тыс.рублей - средства муниципального дорожного фонда муниципального образования город Энгельс.

6. Механизм реализации Программы

Реализация программных мероприятий осуществляется Комитетом ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи в соответствии с комплексом  программных мероприятий, представленных в разделе 4 Программы. 

Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи осуществляет определение поставщика услуг (работ) по проведению ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, для осуществления строительного  контроля (технического надзора) за выполнением работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий, капитальному ремонту и ремонту проездов к дворовым территориям и заключение договоров на  выполнение работ  в рамках реализации программных мероприятий по результатам процедур, проводимых в порядке, установленном законодательством, регулирующим отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Контроль за ходом исполнения Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, формирования и реализации муниципальных и ведомственных целевых программ в муниципальном образовании город Энгельс, утвержденным постановлением администрации Энгельсского муниципального района от 06.04.2010 года № 2105.

7. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

Приведение дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в состояние, соответствующее современным требованиям, позволит:

- повысить уровень благоустроенности внутридворовых территорий многоквартирных домов; 

- повысить степень комфортности проживания в многоквартирных домах

          - увеличить срок службы дорожных покрытий, сооружений;

          - улучшить техническое состояние дворовых территорий;

          - улучшить санитарный и эстетичный вид территории поселения.

          Реализация мероприятий Программы позволит улучшить состояние дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов  общей площадью 5 134 кв.м.
                                                                   Р.
