Приложение 1
к муниципальной программе
«Повышение качества водоснабжения
населения и водоотведения в границах
поселений,  входящих в состав Энгельсского
муниципального района»

Система (перечень) программных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	источник финансирования
	объем финансирования
	Исполнители
	Ожидаемые результаты

	
	
	
	
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	Всего
	
	

	1
	Основное мероприятие: "Реализация регионального проекта (программы) в целях выполнения задач федерального проекта "Чистая вода", строительство станции очистки воды в поселениях, входящих в состав Энгельсского муниципального района "
	2021-2024
	федеральный бюджет
	0,00
	164 856,82
	494 152,30
	44 517,70
	703 526,82
	управление капитального строительства администрации Энгельсского муниципального района, комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района, МУП "Покровск-тепло"
	улучшение качества подачи воды в сельские населенные пункты

	
	
	
	областной бюджет
	0,00
	3 364,82
	10 084,99
	908,53
	14 358,34
	
	

	
	
	
	бюджет Энгельсского муниципального района 
	0,00
	1 048,84
	1 403,55
	0,00
	2 452,39
	
	

	
	
	
	внебюджетные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	ИТОГО:
	0,00
	169 270,48
	505 640,84
	45 426,23
	720 337,55
	 
	 

	1.1
	строительство очистных сооружений системы водоснабжения в с. Генеральское Красноярского муниципального образования Энгельсского  муниципального района Саратовской области  
	2023-2024
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	154 404,90
	44 517,70
	198 922,60
	управление капитального строительства администрации Энгельсского муниципального района, комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района, МУП "Покровск-тепло"
	обеспечение населения, проживающего в сельской местности, питьевой водой в достаточном количестве 

	
	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	3 151,20
	908,53
	4 059,73
	
	

	
	
	
	бюджет Энгельсского муниципального района 
	0,00
	0,00
	60,96
	0,00
	60,96
	
	

	
	
	
	внебюджетные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.2
	строительство станции очистки воды 
в с. Красный Яр Красноярского муниципального образования Энгельсского  муниципального района Саратовской области
	2023
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	160 740,20
	0,00
	160 740,20
	управление капитального строительства администрации Энгельсского муниципального района, комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района, МУП "Покровск-тепло"
	обеспечение населения, проживающего в сельской местности, питьевой водой в достаточном количестве 

	
	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	3 280,51
	0,00
	3 280,51
	
	

	
	
	
	бюджет Энгельсского муниципального района 
	0,00
	0,00
	96,67
	0,00
	96,67
	
	

	
	
	
	внебюджетные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.3
	Строительство станции очистки воды 
в с. Ленинское Красноярского муниципального образования Энгельсского  муниципального района Саратовской области
	2022
	федеральный бюджет
	0,00
	30 865,96
	0,00
	0,00
	30 865,96
	управление капитального строительства администрации Энгельсского муниципального района, комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района, МУП "Покровск-тепло"
	обеспечение населения, проживающего в сельской местности, питьевой водой в достаточном количестве 

	
	
	
	областной бюджет
	0,00
	629,97
	0,00
	0,00
	629,97
	
	

	
	
	
	бюджет Энгельсского муниципального района 
	0,00
	73,34
	0,00
	0,00
	73,34
	
	

	
	
	
	внебюджетные средства

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.4
	Строительство станции очистки воды 
в с. Подстепное Красноярского муниципального образования Энгельсского  муниципального района Саратовской области
	2022
	федеральный бюджет
	0,00
	23 845,07
	0,00
	0,00
	23 845,07
	управление капитального строительства администрации Энгельсского муниципального района, комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района, МУП "Покровск-тепло"
	обеспечение населения, проживающего в сельской местности, питьевой водой в достаточном количестве 

	
	
	
	областной бюджет
	0,00
	486,67
	0,00
	0,00
	486,67
	
	

	
	
	
	бюджет Энгельсского муниципального района 
	0,00
	101,69
	0,00
	0,00
	101,69
	
	

	
	
	
	внебюджетные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.5
	Строительство станции очистки воды 
в с. Новая Терновка Терновского муниципального образования Энгельсского  муниципального района Саратовской области
	2022
	федеральный бюджет
	0,00
	19 664,92
	0,00
	0,00
	19 664,92
	управление капитального строительства администрации Энгельсского муниципального района, комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района, МУП "Покровск-тепло"
	обеспечение населения, проживающего в сельской местности, питьевой водой в достаточном количестве 

	
	
	
	областной бюджет
	0,00
	401,41
	0,00
	0,00
	401,41
	
	

	
	
	
	бюджет Энгельсского муниципального района 
	0,00
	148,94
	0,00
	0,00
	148,94
	
	

	
	
	
	внебюджетные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.6
	Строительство станции очистки воды 
в  с. Степное Терновского муниципального образования Энгельсского  муниципального района Саратовской области
	2022
	федеральный бюджет
	0,00
	27 280,71
	0,00
	0,00
	27 280,71
	управление капитального строительства администрации Энгельсского муниципального района, комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района, МУП "Покровск-тепло"
	обеспечение населения, проживающего в сельской местности, питьевой водой в достаточном количестве 

	
	
	
	областной бюджет
	0,00
	556,83
	0,00
	0,00
	556,83
	
	

	
	
	
	бюджет Энгельсского муниципального района 
	0,00
	117,13
	0,00
	0,00
	117,13
	
	

	
	
	
	внебюджетные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.7
	Строительство станции очистки воды 
вс. Березовка Терновского муниципального образования Энгельсского  муниципального района Саратовской области
	2022
	федеральный бюджет
	0,00
	15 947,58
	0,00
	0,00
	15 947,58
	управление капитального строительства администрации Энгельсского муниципального района, комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района, МУП "Покровск-тепло"
	обеспечение населения, проживающего в сельской местности, питьевой водой в достаточном количестве 

	
	
	
	областной бюджет
	0,00
	325,48
	0,00
	0,00
	325,48
	
	

	
	
	
	бюджет Энгельсского муниципального района 
	0,00
	73,34
	0,00
	0,00
	73,34
	
	

	
	
	
	внебюджетные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.8
	Строительство станции очистки воды 
в  с. Красноармейское Терновского муниципального образования Энгельсского  муниципального района Саратовской области
	2022
	федеральный бюджет
	0,00
	15 411,60
	0,00
	0,00
	15 411,60
	управление капитального строительства администрации Энгельсского муниципального района, комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района, МУП "Покровск-тепло"
	обеспечение населения, проживающего в сельской местности, питьевой водой в достаточном количестве 

	
	
	
	областной бюджет
	0,00
	314,54
	0,00
	0,00
	314,54
	
	

	
	
	
	бюджет Энгельсского муниципального района 
	0,00
	296,06
	0,00
	0,00
	296,06
	
	

	
	
	
	внебюджетные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.9
	строительство объектов системы питьевого водоснабжения п. Новопушкинское  Новопушкинского муниципального образования Энгельсского муниципального района  Саратовской области
	2023
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	157 710,20
	0,00
	157 710,20
	управление капитального строительства администрации Энгельсского муниципального района, комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района, МУП "Покровск-тепло"
	обеспечение населения, проживающего в сельской местности, питьевой водой в достаточном количестве 

	
	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	3 218,64
	0,00
	3 218,64
	
	

	
	
	
	бюджет Энгельсского муниципального района 
	0,00
	0,00
	96,03
	0,00
	96,03
	
	

	
	
	
	внебюджетные средства

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.10
	Строительство станции очистки воды
в пос. Прилужный Безымянского муниципального образования Энгельсского муниципального района  Саратовской области
	2022
	федеральный бюджет
	0,00
	15 205,94
	0,00
	0,00
	15 205,94
	управление капитального строительства администрации Энгельсского муниципального района, комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района, МУП "Покровск-тепло"
	обеспечение населения, проживающего в сельской местности, питьевой водой в достаточном количестве 

	
	
	
	областной бюджет
	0,00
	310,36
	0,00
	0,00
	310,36
	
	

	
	
	
	бюджет Энгельсского муниципального района 
	0,00
	73,34
	0,00
	0,00
	73,34
	
	

	
	
	
	внебюджетные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.11
	Строительство станции очистки воды 
в с. Зеленый Дол Безымянского муниципального образования Энгельсского муниципального района  Саратовской области
	2023
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	21 297,00
	0,00
	21 297,00
	управление капитального строительства администрации Энгельсского муниципального района, комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района, МУП "Покровск-тепло"
	обеспечение населения, проживающего в сельской местности, питьевой водой в достаточном количестве 

	
	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	434,64
	0,00
	434,64
	
	

	
	
	
	бюджет Энгельсского муниципального района 
	0,00
	0,00
	1 149,89
	0,00
	1 149,89
	
	

	
	
	
	внебюджетные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.12
	Строительство станции очистки воды
в ст. Титоренко Безымянского муниципального образования Энгельсского муниципального района  Саратовской области
	2022
	федеральный бюджет
	0,00
	16 635,06
	0,00
	0,00
	16 635,06
	управление капитального строительства администрации Энгельсского муниципального района, комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района, МУП "Покровск-тепло"
	обеспечение населения, проживающего в сельской местности, питьевой водой в достаточном количестве 

	
	
	
	областной бюджет
	0,00
	339,56
	0,00
	0,00
	339,56
	
	

	
	
	
	бюджет Энгельсского муниципального района 
	0,00
	165,01
	0,00
	0,00
	165,01
	
	

	
	
	
	внебюджетные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	2
	Основное мероприятие: "Реконструкция главного самотечного канализационного коллектора с увеличением расчетного диаметра", в том числе:
	2022
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 управление капитального строительства Энгельсского муниципального района, комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района, МУП "Энгельс-Водоканал"
	развитие сетей водоснабжения и водоотведения

	
	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	бюджет Энгельсского муниципального района 
	0,00
	7 848,05
	0,00
	0,00
	7 848,05
	
	

	
	
	
	внебюджетные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	ИТОГО:
	0,00
	7 848,05
	0,00
	0,00
	7 848,05
	
	

	2.1
	Разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей с прохождением государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: «Реконструкция главного самотечного канализационного коллектора на участке от нежилого здания № 4а по ул. Тельмана до ул. Менделеева»
	2022
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 управление капитального строительства Энгельсского муниципального района, комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района, МУП "Энгельс-Водоканал"
	 

	
	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	бюджет Энгельсского муниципального района 
	0,00
	7 848,05
	0,00
	0,00
	7 848,05
	
	

	
	
	
	внебюджетные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	3
	Основное мероприятие: "Строительство сетей водоснабжения", в том числе:
	2023-2024
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района, управление капитального строительства Энгельсского муниципального района
	развитие сетей водоснабжения и водоотведения

	
	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	бюджет Энгельсского муниципального района 
	0,00
	0,00
	879,04
	0,00
	879,04
	
	

	
	
	
	внебюджетные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	ИТОГО:
	0,00
	0,00
	879,04
	0,00
	879,04
	
	

	3.1
	Прохождение государственной экспертизы проектной документации  и результатов инженерных изысканий по строительству объекта: участок сетей водоснабжения от пересечения проспекта Фридриха Энгельса и улицы Краснознаменной в городе Энгельсе до ПНС №18 в р.п. Приволжский Энгельсского района Саратовской области; участка сетей водоснабжения от пересечения проспекта Фридриха Энгельса и улицы Краснознаменной в городе Энгельсе до ПНС № 18 в р.п. Приволжский Энгельсского района Саратовской области
	2023-2024
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	управление капитального строительства Энгельсского муниципального района
	развитие сетей водоснабжения и водоотведения

	
	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	бюджет Энгельсского муниципального района 
	0,00
	0,00
	879,04
	0,00
	879,04
	
	

	
	
	
	внебюджетные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	4.
	Основное мероприятие: "Реконструкция системы водоотведения", в том числе:
	2023
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	управление капитального строительства Энгельсского муниципального района
	развитие сетей водоснабжения и водоотведения

	
	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	бюджет Энгельсского муниципального района 
	0,00
	0,00
	4 237,51
	0,00
	4 237,51
	
	

	
	
	
	внебюджетные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	ИТОГО:
	0,00
	0,00
	4 237,51
	0,00
	4 237,51
	
	

	4.1
	Разработка проектно-сметной документации на строительство участка сетей водоотведения от ресторана "Фонтан" по проспекту Строителей до существующей камеры в районе ООО "Хенкель Рус" по проспекту Строителей в г. Энгельсе
	2023
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	управление капитального строительства Энгельсского муниципального района
	развитие сетей водоснабжения и водоотведения

	
	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	бюджет Энгельсского муниципального района 
	0,00
	0,00
	1 916,50
	0,00
	1 916,50
	
	

	
	
	
	внебюджетные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	4.2
	Разработка проектно-сметной документации на строительство участка сетей  водоотведения от ПАО "СберБанк" по проспекту Фридриха Энгельса 
до ул. Тельмана в г. Энгельсе
	2023
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	управление капитального строительства Энгельсского муниципального района
	развитие сетей водоснабжения и водоотведения

	
	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	бюджет Энгельсского муниципального района 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	внебюджетные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	4.3
	Разработка проектно-сметной документации на строительство участка сетей  водоотведения от д. № 68И до д.187Б по ул. Студенческой в г. Энгельсе
	2023
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	управление капитального строительства Энгельсского муниципального района
	развитие сетей водоснабжения и водоотведения

	
	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	бюджет Энгельсского муниципального района 
	0,00
	0,00
	2 321,01
	0,00
	2 321,01
	
	

	
	
	
	внебюджетные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	ИТОГО по Программе
	2022-2024
	федеральный бюджет
	0,00
	164 856,82
	494 152,30
	44 517,70
	703 526,82
	 
	 

	
	
	областной бюджет
	0,00
	3 364,82
	10 084,99
	908,53
	14 358,34
	
	

	
	
	бюджет Энгельсского муниципального района 
	0,00
	8 896,89
	6 520,10
	0,00
	15 416,99
	
	

	
	
	внебюджетные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	ВСЕГО
	0,00
	177 118,53
	510 757,39
	45 426,23
	733 302,15
	
	


